表5   主要分项工程施工工艺框图

路基挖石方施工工艺框图

路基开挖施工准备

施工方案报工程师审批

测量、确定开挖范围

清除杂物

修筑便道

挖掘机挖土方

石方爆破

石方解小

挖掘机配合汽车分运

人工刷坡、路基修整

废弃

合格料	不合格料

废弃

路基填筑

预裂、光面爆破

合格料		不合格料

废弃

路基填筑

N

自检并报工程师

单项工程交工

路基填筑施工工艺框图

检查整修土拱坡平面尺寸及横坡

拟定施工方案

土、石及土石混料路堤的各种压实度要求的机械试验

监理审批

各种试验数据测定及汇总

分运

报监理工程师审批

施工测量放样

分层填筑路堤

按规范频率和检查项目自检及汇总所有碾压方式和遍数记录

下一层次路基填筑施工

路基分层填筑至路基设计标高

自检各类数据及尺寸、横坡

路基填筑完毕

单项工程交验

整形或碾压

监理审批

备料

监理审批

填筑材料试验

钢筋砼盖板涵施工工艺框图

拟定施工方案

N

材料试验

报工程师审批

设计施工砼配合比

测量放样

N

基础开挖、夯实

报工程师审批

拟定盖板预制方法

N		N

自检报工程师审批

报工程师审批

Y

砌筑基础、侧墙、涵底铺砌

拌制砼

测定砂浆强度

预制砼盖板

N

报工程师审批

采取补救措施

检测砼强度

Y

安装涵洞盖板

两侧填筑、洞口施工及涵顶铺装

自检报工程师审批

盖板施工完毕

报废

Y	N

自检报工程师审批

Y

采取补救措施

N

Y

- 路基防护及排水施工工艺流程图

施工放样

测量放样

基础开挖

基底检查

基础砌筑

石料准备

配合比选取

墙体砌筑

勾缝

养护

施工放样

水泥稳定碎石基层、底基层施工工艺框图

施工放样

材料试验

平场、拌和场建设

铺筑试验路段

拌和设备安装

报工程师审批

混合料拌和

取样试验

混合料料运输

碾   压

质量自检

养   生

基层交验

清理底基层

材料运输

摊铺设备就位

混合料摊铺、整平

报工程师审批

沥青混凝土面层施工工艺框图

施工放样

整修基层

工程师认可

按集料组成设计备料

沥青混凝土拌合

沥青砼自卸车运输

沥青砼摊铺机摊铺粗粒式沥青砼

交通管制

进行下道工序

检验认可压实度

原材料试验分析

混合料配合比设计

设控制基线

摊铺机就位

路面上洒浇粘层油

沥青混凝土拌和站安装

辗  压

检验、确定压实度

测试、确定拌合料

同法进行上面中粒式沥青混凝土的施工