表1

拟投入的主要施工机械表

| 类型 （种类型号） | 额定 功率 | 吨级（t） 容量（m3） | 性能 | 产地 | 出厂 日期 | 新旧 | 数量 | 现在 何处 | 计划进场日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、土石方机械 |
| 挖掘机 |  | 1.6m3 |  | 韩国 | 2003 | 90% | 15 | 郑州 | 05/12/1 | 自备 |
| 推土机 | 170马力 |  |  | 山东 | 2003 | 90% | 8 | 郑州 | 05/12/1 | 自备 |
| 推土机 | 220马力 |  |  | 山东 | 2003 | 90% | 8 | 郑州 | 05/12/1 | 自备 |
| 装载机 |  | 3m3 |  | 常林 | 2003 | 90% | 8 | 郑州 | 05/12/1 | 自备 |
| 拖式震动碾 |  | 20t |  | 陕西 | 2003 | 90% | 4 | 郑州 | 05/12/1 | 自备 |
| 振动压路机 | 80kW | 25t |  | 徐州 | 2002 | 85% | 8 | 郑州 | 05/12/1 | 自备 |
| 光轮压路机 | 74kW | 16t |  | 徐州 | 2002 | 85% | 8 | 郑州 | 05/12/1 | 自备 |
| 振动打夯机 |  | 2t |  | 河南 | 2002 | 90% | 4 | 郑州 | 05/12/1 | 自备 |
| 平地机 | 125kW |  |  | 济南 | 2002 | 85% | 4 | 郑州 | 05/12/1 | 自备 |
| 自卸车 | 153KW | 15t |  | 日本 | 2003 | 90% | 15 | 郑州 | 05/12/1 | 自备 |
| 自卸车 | 117kW | 12t |  | 一汽 | 2003 | 85% | 15 | 郑州 | 05/12/1 | 自备 |
| 路面铣刨机 | 419KW |  |  | 徐州 | 2002 | 90% | 2 | 郑州 | 05/12/1 | 自备 |
| 洒水车 | 191kW | 8000L |  | 苏州 | 2003 | 90% | 4 | 郑州 | 05/12/1 | 自备 |
| 2、桥梁工程施工的主要机械设备 |  |
| 旋转钻机 | 120kn-m |  |  | 郑州 | 2002 | 85% | 8 | 济南 | 05/12/1 | 自备 |
| 钢筋切断机 | 5.5KW |  |  | 济南 | 2002 | 90% | 8 | 山东 | 05/12/1 | 自备 |
| 钢筋弯曲机 | 2.8KW |  |  | 济南 | 2002 | 90% | 8 | 山东 | 05/12/1 | 自备 |
| 钢筋调直机 | 5.5KW |  |  | 济南 | 2002 | 90% | 8 | 山东 | 05/12/1 | 自备 |
| 空压机 |  | 12m3 |  | 柳州 | 2002 | 85% | 4 | 山东 | 05/12/1 | 自备 |
| 挖掘机 |  | 1.6m3 |  | 韩国 | 2003 | 90% | 4 | 烟台 | 05/12/1 | 自备 |

| 类型 （种类型号） | 额定 功率 | 吨级（t） 容量（m3） | 性能 | 产地 | 出厂 日期 | 新旧 | 数量 | 现在 何处 | 计划进场 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装载机 | 164KW | 3.6m3 |  | 美国 | 2002 | 90% | 6 | 烟台 | 05/12/1 | 自备 |
| 气腿式钻机 | 2.7m3/min |  |  | 贵州 | 2002 | 90% | 6 | 山东 | 05/12/1 | 自备 |
| 内燃空压机 | 12m3/min |  |  | 柳州 | 2003 | 90% | 4 | 山东 | 05/12/1 | 自备 |
| 张拉设备 | 2500KN |  |  | 开封 | 2002 | 90% | 8 | 济南 | 05/12/10 | 自备 |
| 油泵 | 75KW/60m3/h |  |  | 开封 | 2002 | 90% | 8 | 山东 | 05/12/10 | 自备 |
| 平板振动器 | 1.2kw |  |  | 任丘 | 2002 | 90% | 20 | 山东 | 05/12/10 | 自备 |
| 附着式震捣器 | 0.8KW |  |  |  | 2002 | 90% | 20 | 山东 | 05/12/10 | 自备 |
| 插入式震捣器 | 1.1KW |  |  |  | 2002 | 90% | 50 | 山东 | 05/12/10 | 自备 |
| 汽车吊 |  | 40t |  | 徐州 | 2003 | 90% | 3 | 济南 | 05/12/1 | 自备 |
| 汽车吊 |  | 25t |  | 蚌埠 | 2002 | 90% | 4 | 济南 | 05/12/1 | 自备 |
| 汽车吊 |  | 20t |  | 沈阳 | 2003 | 85% | 4 | 济南 | 05/12/1 | 自备 |
| 电焊机 | 21KW |  |  | 石家庄 | 2002 | 90% | 20 | 济南 | 05/12/1 | 自备 |
| 汽车吊 |  | 20t |  | 沈阳 | 2003 | 90% | 4 | 济南 | 05/12/1 | 自备 |
| 对焊机 | 100KW |  |  | 无锡 | 2003 | 90% | 6 | 山东 | 05/12/1 | 自备 |
| 泥浆罐车 |  | 10t |  | 郑州 | 2003 | 90% | 3 | 郑州 | 05/12/1 | 自备 |
| 3、混凝土机械设备 |
| 自动电子计量拌合楼 | 60m3/h |  |  | 浙江 | 2002 | 90% | 2 | 洛阳 | 05/12/2 | 自备 |
| 混凝土输送泵 | 60m3/h |  |  | 长沙 | 2004 | 90% | 3 | 洛阳 | 05/12/2 | 自备 |
| 混凝土输送车 |  | 6m3 |  | 四川 | 2002 | 90% | 15 | 洛阳 | 05/12/2 | 自备 |
| 翻斗车 |  | 2m3 |  | 西安 | 2003 | 90% | 20 | 洛阳 | 05/12/2 | 自备 |
| 砂浆搅拌机 |  | 200L |  | 山东 | 2002 | 90% | 6 | 洛阳 | 05/12/2 | 自备 |

| 类型 （种类型号） | 额定 功率 | 吨级（t） 容量（m3） | 性能 | 产地 | 出厂 日期 | 新旧 | 数量 | 现在 何处 | 计划进场日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4、路面工程施工机械 |
| 沥青砼摊铺机 | 165 KW |  | 宽3~12.5m 厚350mm | 德国 | 2002 | 90% | 4 | 洛阳 | 06/04/01 | 自备 |
| 稳定土拌合机 | 100KW， 200t/h |  | 厂拌 | 南方 | 2002 | 90% | 4 | 洛阳 | 06/04/01 | 自备 |
| 稳定土摊铺机 |  | WT12.5 | 宽3~12.5m 厚350mm 350mm | 南阳 | 2002 | 90% | 4 | 洛阳 | 06/04/01 | 自备 |
| 沥青洒布车 | 99KW |  |  | 开封 | 2003 | 90% | 2 | 洛阳 | 06/04/01 | 自备 |
| 粉料洒布车 |  |  |  | 徐州 | 2003 | 90% | 2 | 洛阳 | 06/04/01 | 自备 |
| 钢轮双驱双振 压路机 | 130KW |  |  | 徐州 | 2003 | 90% | 8 | 洛阳 | 06/04/01 | 自备 |
| 胶轮压路机 | 140 kw |  |  | 徐州 | 2003 | 90% | 6 | 洛阳 | 06/04/01 | 自备 |
| 振动压路机 | 80kW | 25t |  | 徐州 | 2002 | 90% | 6 | 洛阳 | 06/04/01 | 自备 |
| 振动打夯机 |  | 2t |  | 河南 | 2002 | 90% | 10 | 郑州 | 06/04/01 | 自备 |
| 自卸车 | 153KW | 15t |  | 日本 | 2003 | 85% | 15 | 郑州 | 06/04/01 | 自备 |
| 自卸车 | 117kW | 8t |  | 一汽 | 2003 | 90% | 10 | 郑州 | 06/04/01 | 自备 |
| 装载机 |  | 3m3 |  | 常林 | 2003 | 90% | 6 | 郑州 | 06/04/01 | 自备 |
| 推土机 | 170马力 |  |  | 山东 | 2003 | 90% | 6 | 郑州 | 06/04/01 | 自备 |
| 平地机 | 125KW |  |  | 济南 | 2002 | 0% | 4 | 郑州 | 06/04/01 | 自备 |
| 5、动力设备 |
| 发电机 | 200KW |  |  | 上海 | 2003 | 90% | 4 | 郑州 | 05/12/02 | 自备 |
| 发电机 | 120KW |  |  | 兰州 | 2003 | 90% | 4 | 郑州 | 05/12/02 | 自备 |
| 发电机 | 75KW |  |  | 兰州 | 2002 | 90% | 4 | 郑州 | 05/12/02 | 自备 |
| 变压器 | 315KVA |  |  | 唐山 | 2002 | 90% | 5 | 郑州 | 05/12/02 | 自备 |