表6  临时用地计划表

| 用 途 | 面 积（m2） |  | 需用时间 年 月至 年 月 | 用地位置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水田 | 旱地 |  | 桩号 | 左侧 (m) | 右侧 (m) |
| 一、临时工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1、便道 | 28854 | 19236 | 2003.6-2004.12 | K22+250-K29+400 |  |  |
| 2、便桥 |  | 280m/5座 | 2003.6-2004.12 |  |  |  |
| 二、生产及生活临时设施 |  |  |  |  |  |  |
| 1、临时住房 |  | 13334 | 2003.6-2004.12 | K25+130 右 |  |  |
| 2、办公等公用房屋 |  |  | 2003.6-2004.12 | K25+100右 |  |  |
| 3、料库 |  | 2000 | 2003.6-2004.12 | K25+850左 |  |  |
| 4、预制场及水泥砼拌和场 |  | 30000 | 2003.6-2004.12 | K25+800左 |  |  |
|  |  | 30000 | 2003.6-2004.12 | K28+700左 |  |  |
| 租用面积合计 | 123424 |  | 2003.6-2004.12 |  |  |  |