表6  临时用地计划表

| 用途 | 面积（m2） |  |  |  | 需用时间 —年—月至—年—月 | 用地位置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 菜地 | 水田 | 旱地 | 果园 |  | 桩号 | 左侧 (m) | 右侧 (m) |
| 一、临时工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、便道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、便桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、生产及生活临时设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、砼搅拌站、钢筋制作场、模板制作场、小型构件预制场等(一) |  |  | 8500 |  | 03.6～04.12 | K76+200 |  | 80 |
| 2、砼搅拌站、钢筋制作场、模板制作场、小型构件预制等(二) |  |  | 5600 |  | 03.6～04.12 | K86+200 |  | 80 |
| 3、(底)基层粒料拌合场 |  |  | 10000 |  | 04.5～04.12 | K82+000 | 300 |  |
| 4、空心板预制场 |  |  | 5200 |  | 03.7～04.8 | K76+100 |  | 120 |
| 租用面积合计 |  |  | 29300 |  |  |  |  |  |