# 表6  临时用地计划表

| 用途 | 面积（m2） |  |  |  | 需用时间 _年_月至_年_月 | 用地位置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 菜地 | 水田 | 旱地 | 果园 |  | 桩号 | 左侧（m） | 右侧（m） |
| 一、临时工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.便道 |  |  | 54000 |  | 2004.10～2007.5 | K59+550～ K67+100 | 40 | 40 |
| 2.便桥 |  |  | 9000 |  | 2004.10～2007.5 | K62+100～ K63+100 | 40 | 40 |
| 3.码头 |  |  | 200 |  | 2004.10～2007.5 | K62+900 | 60 |  |
| 二、生产及生活临时设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.临时住房 |  |  | 2000 |  | 2004.10～2007.5 | K59+800 |  | 80 |
|  |  |  | 2500 |  | 2004.10～2007.5 | K60+800 |  | 80 |
|  |  |  | 2000 |  | 2004.10～2007.5 | K61+400 |  | 90 |
|  |  |  | 3000 |  | 2004.10～2007.5 | K61+600 |  | 90 |
|  |  |  | 3000 |  | 2004.10～2007.5 | K61+700 | 90 |  |
|  |  |  | 2500 |  | 2004.10～2007.5 | K64+800 | 100 |  |
|  |  |  | 2000 |  | 2004.10～2007.5 | K65+900 | 80 |  |
| 2.办公等公用房屋 |  |  | 1500 |  | 2004.10～2007.5 | K59+800 |  | 80 |
|  |  |  | 1500 |  | 2004.10～2007.5 | K60+800 |  | 80 |
|  |  |  | 1000 |  | 2004.10～2007.5 | K61+400 |  | 90 |
|  |  |  | 2000 |  | 2004.10～2007.5 | K61+600 |  | 90 |
|  |  |  | 2000 |  | 2004.10～2007.5 | K61+700 | 90 |  |
|  |  |  | 1500 |  | 2004.10～2007.5 | K64+800 | 100 |  |
|  |  |  | 1500 |  | 2004.10～2007.5 | K65+900 | 80 |  |
| 3.材料库 |  |  | 800 |  | 2004.10～2007.5 | K61+800 |  | 60 |
| 4.预制场 |  |  | 6000 |  | 2004.10～2007.5 | K60+630 |  | 70 |
|  |  |  | 6000 |  | 2004.10～2007.5 | K62+100 |  | 70 |
| 5.拌和站 |  |  | 2000 |  | 2004.10～2007.5 | K60+630 |  | 60 |
|  |  |  | 2000 |  | 2004.10～2007.5 | K62+150 |  | 60 |
|  |  |  | 2000 |  | 2004.10～2007.5 | K65+000 | 70 |  |
| 租用面积合计 |  |  | 46800 |  |  |  |  |  |