目录

第一章 表一拟为承包本合同工程设立的组织机构图	2

第二章 表3拟投入本合同工程的主要施工机械表	4

第三章 表4主要的材料试验	12

第四章 某大道施组文字	16

第五章 工艺框图	19

# 表一拟为承包本合同工程设立的组织机构图

表1 拟为承包本合同工程设立的组织机构图

说明:本项目经理部设项目经理、项目总工程师各1名，项目副经理1名，由四部二室四个项目队组长。本项目实施过程中，项目经理部全权代表本公司，项目经理合权代表我单位法人代表，对外负责与业主联系、接受业主管理，对内行使施工技术、安全、质量、进度及生产管理、内部资源调配等职能。在施工过程中对工程质量、进度、安全及资金承担全部责任。

# 表3拟投入本合同工程的主要施工机械表

表3 拟投入本合同工程的主要施工机械表

| 机械名称 | 规格型号 | 额定功率(Kw) 或容量(M3)或吨位(T) | 厂牌及出厂时间 | 数 | 量（台） | 新旧程度（%） | 预计进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小计 | 拥有 | 新购 | 租赁 |  |  |
| 1.自行式平地机 | PY180 | 132kw | 天津2002 | 2 | 2 |  |  | 85 | 2004.12 |
|  | A560E | 129kw | 美国2003 | 2 | 2 |  |  | 90 | 2004.12 |
| 2.履带推土机 | 上海320 | 239kw | 上海2002 | 4 | 4 |  |  | 85 | 2004.10 |
| 3.振动压路机 | SD50D | 自重18t,击震50t | 美国2001 | 1 | 1 |  |  | 90 | 2004.12 |
|  | YZ20 | 自重20t,击震53t | 湖南2002 | 1 | 1 |  |  | 90 | 2004.12 |
|  | BW217D | 自重21t,击震65t | 德国2004 | 1 | 1 |  |  | 100 | 2004.12 |
| 4.静压光轮压路机 | 3Y18/21 | 21t | 湖南2002 | 2 | 2 |  |  | 90 | 2004.12 |
| 5.履带挖掘机 | PC4500-5 | 1.6 | 日本2000 | 1 | 1 |  |  | 80 | 2004.10 |
|  | EX300-2C | 1.25 | 日立2001 | 1 | 1 |  |  | 85 | 2004.11 |
|  | EX300-3C | 1.38 | 日立2002 | 1 | 1 |  |  | 85 | 2004.12 |
| 6.铲运机 | CL7 | 7  | 沈阳2002 | 4 | 4 |  |  | 90 | 2004.10 |
| 7.装载机 | ZL50 | 3.0 | 厦门2002 | 4 | 4 |  |  | 90 | 2004.10 |
| 8.宕渣破碎机 | PE400×600 | 160kw | 上海2003 | 2 | 2 |  |  | 95 | 2004.11 |
| 9.洒水车 | WX144AS | 8000L | 武汉2001 | 3 | 3 |  |  | 90 | 2004.10 |
| 10.自卸汽车 | FV415JDCL | 15t | 三菱2003 | 15 | 15 |  |  | 85 | 2004.10 |
|  | BJZ3480 | 21t | 北京2002 | 5 | 5 |  |  | 85 | 2004.11 |
| 1.混凝土搅拌站 | HZS60 | 电子计量60/h | 山东2002 | 1 | 1 |  |  | 85 | 2004.10 |
|  | HZS50 | 电子计量50/h | 江苏2004 | 1 |  | 1 |  | 100 | 2004.10 |
| 2.回旋钻机 | KQ1500 | φ1.5m | 江苏2001 | 7 | 5 | 2 |  | 80 | 2004.10 |
|  | GPF-1200 | φ1.2m | 上海2003 | 5 | 5 |  |  | 90 | 2004.10 |
| 3.冲击钻机 | CZ20 | 22kW | 陕西2002 | 4 | 4 |  |  | 85 | 2004.10 |
| 4.旋挖钻机 | NR220 | 246kw | 石家庄2003 | 2 | 2 |  |  | 85 | 2004.10 |
| 5.架桥设备 | DF30m/70t | 70t | 郑州2003 | 1 | 1 |  |  | 95 | 2005.11 |
| 6.沥青砼摊铺机 | S2500TP1 | 16m | 德国2002 | 1 | 1 |  |  | 90 | 2005.4 |

表3  拟投放本合同工程的主要施工机械表

| 机械名称 | 规格型号 | 额定功率(Kw) 或容量(M3)或吨位(T) | 厂牌及出厂时间 | 数 | 量（台） | 新旧程度（%） | 预计进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小计 | 拥有 | 新购 | 租赁 |  |  |
| 7.电动切缝机 | TPZ219 | 7kW | 江宁2003 | 2 | 2 |  |  | 85 | 2005.4 |
| 8.发电机 | 300GF | 300kW | 扬州2002 | 2 | 2 |  |  | 90 | 2004.8 |
| 9.混凝土输送泵 | HBT-60 | 60m3/h | 长沙2003 | 3 | 3 |  |  | 90 | 2004.10 |
| 10.砂浆拌和机 | UJW200 | 200L | 厦门2003 | 2 | 2 |  |  | 90 | 2004.10 |
| 11.钢筋加工设备 | 40 型 | 17.5kW | 陕西2002 | 5 | 5 |  |  | 90 | 2004.10 |
| 12.木工机具（套） | GZ4028A | 7.5kW | 余姚2002 | 3 | 3 |  |  | 90 | 2004.10 |
| 13.砼搅拌运输车 | XZJ5270GJB3 | 6 | 江苏2002 | 6 | 6 |  |  | 90 | 2004.10 |
| 14.汽车起重机 | QY16 | 16t | 广东2002 | 2 | 2 |  |  | 85 | 2004.10 |
|  | QY32 | 32t | 上海2001 | 2 | 2 |  |  | 85 | 2004.11 |
| 15.张拉设备 | YCW 系列 |  | 柳州2002 | 10 | 10 |  |  | 95 | 2004.10 |
| 16.压浆设备（套） | UB3 |  | 柳州2002 | 4 | 4 |  |  | 90 | 2004.10 |
| 17.龙门吊机 | M50 | 50t | 自 | 拼 | 2 | 2 |  |  | 95 | 2004.10 |
|  | M10 | 10t | 武汉2001 | 2 | 2 |  |  | 85 | 2004.10 |
| 18. 运 | 梁 | 车 | 自制 | 50t | 合肥2003 | 2 | 2 |  |  | 95 | 2004.11 |
| 19.电焊机 |  | AX500 | 26 kW | 温州2003 | 8 | 8 |  |  | 90 | 2004.11 |
| 20、对焊机 |  | UN-100 | 26 kW | 上海2003 | 2 | 2 |  |  | 90 | 2004.10 |
| 1.电动空压机 | 4L-20/8 | 120 kW | 辽宁2002 | 2 | 2 |  |  | 90 | 2004.10 |
| 2.变压器 | 柱式 | 400kVA | 辽宁2002 | 1 | 1 |  |  | 90 | 2004.10 |
| 3.通风机 |  | 11KW | 江苏2002 | 1 | 1 |  |  | 85 | 2004.11 |
| 4.土压平衡顶管机 | DN900 | 11kW | 常州2003 | 1 | 1 |  |  | 90 | 2004.10 |
| 5.土压平衡顶管机 | DN1000 | 11kW | 常州2003 | 1 | 1 |  |  | 90 | 2004.10 |
| 6.土压平衡顶管机 | DN1200 | 15kW | 常州2003 | 1 | 1 |  |  | 90 | 2004.10 |
| 7.步履式插板机 | IJB-16 | 160KN | 武汉2004 | 2 | 2 |  |  | 95 | 2004.10 |
| 8.粉喷桩机 | PH-5D | 电脑计量 45kW | 武汉2002 | 3 | 3 |  |  | 90 | 2004.10 |

# 表4主要的材料试验

表4 主要的材料试验、测量、质检仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 通用检测类 |  |  |  |  |
| 1 | 现场CBR 值测定仪 | LCB-2 型 | 台 | 2 |  |
| 2 | 万能材料试验机 | WE－1000B | 台 | 2 |  |
| 3 | 压 力 试 验 机 | YE－2000 | 台 | 2 |  |
| 4 | 承载比试验附件 | K30 | 套 | 2 |  |
| 5 | 动力触探仪 | LJ89-2B 型 | 套 | 2 |  |
| 6 | 应变无侧限测定仪 | WW-3 型 | 台 | 2 |  |
| 二 | 土工类 |  |  |  |  |
| 1 | 标准击实仪 | GBJ23-88 重型 | 台 | 2 |  |
| 2 | 液塑限测定仪 | SYS-2 型（76g） | 台 | 2 |  |
| 3 | 土壤含水率测定仪 | TS-4 型 | 台 | 2 |  |
| 4 | 灌沙法容重试验仪 | φ200 | 套 | 2 |  |
| 5 | 环刀法容重试验仪 | 200 立方毫米 | 套 | 8 |  |
| 6 | 比重瓶 | 100M1 | 套 | 1 |  |
| 7 | 自动电位滴定仪 | ZD-2 | 台 | 2 |  |
| 8 | 承载板 | C1 | 台 | 4 |  |
| 三 | 水泥、砼、砂浆、泥浆、钢筋类 |  |  |  |
| 1 | 沸煮箱 | FZ-31 | 台 | 3 |  |
| 2 | 凝结时间测定仪 | ZKS-100 型 | 台 | 2 |  |
| 3 | 砼强制搅拌机 | NJB-50 | 台 | 5 |  |
| 4 | 电热鼓风干燥箱 | 450×550×550 | 台 | 1 |  |
| 5 | 天平 | 1200g/0.1g | 台 | 3 |  |
| 6 | 台 秤、天 平 | 5/2kg | 台 | 3 |  |
| 7 | 标 准 养 护 箱 | MH-40B | 台 | 1 |  |
| 8 | 坍落度筒 | φ200×100×300 | 只 | 10 |  |
| 9 | 标 准 养 护 箱 | MH-40B | 台 | 2 |  |
| 10 | 砼贯入阻力仪 | 圆盘式 | 台 | 1 |  |

表4 主要的材料试验、测量、质检仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 维 勃 稠 度 仪 | 数显 | 台 | 1 |  |
| 12 | 钢 筋 锈 蚀 仪 | PS－6 | 台 | 1 |  |
| 13 | 电子天平 | 2kg/0.1g | 台 | 2 |  |
| 14 | 砼弹模测定仪 | 70～160mm | 套 | 1 |  |
| 15 | 自动恒温水浴 | CF-B 型 | 台 | 2 |  |
| 16 | 电动取芯机 | ZGZ-250 | 台 | 1 |  |
| 17 | 砼回弹仪 | HJ-225A | 台 | 1 |  |
| 18 | 砂浆稠度仪 | SZ145 | 台 | 3 |  |
| 19 | 泥浆比重计 | NB-1 型 | 台 | 10 |  |
| 20 | 泥浆含砂量计 | NA-1 | 台 | 10 |  |
| 21 | 泥浆失水量计 | NS-1 | 台 | 10 |  |
| 22 | 钢筋抗拉弯试验设备 | CWJ-8 型 | 台 | 1 |  |
| 23 | 磅秤 | 50kg | 台 | 2 |  |
| 四 | 测 量 仪 器 |  |  |  |  |
| 1 | 全站仪 | TC905L | 套 | 2 |  |
| 2 | 水准仪 | DZS3-1 | 套 | 6 |  |
| 3 | 经纬仪 | J2-1 级 | 套 | 3 |  |
| 五 | 环境检测 |  |  |  |  |
| 1 | 温、湿度测定仪 | STTR-P | 台 | 3 |  |
| 2 | 粉尘监测仪 | TDT400G | 台 | 3 |  |
| 3 | 水质分析仪 | DY9-DREL | 台 | 1 |  |
| 4 | 风速仪 | QDF-3 | 台 | 3 |  |
| 5 | 雨量记录计 | ZDR-20 | 支 | 3 |  |
| 6 | 噪声测量仪 | VIB-4 | 支 | 3 |  |

# 某大道施组文字

表1 拟为承包本合同工程设立的组织机构图

说明:本项目经理部设项目经理、项目总工程师各1名，项目副经理1名，四四部     二室四个项目队组成。在本项目实施过程中，项目经理部全权代表本公司，     项目经理全权代表我单位法人代表，对外负责与业主联系、接受业主管理。     对内行使施工技术、安全、质量、进度及生产管理、内部资源调配等职能。     在施工过程中对工程质量、进度、安全及资金承担全部责任。

# 工艺框图

涵洞施工工艺框图

# Text boxes

某快速路工程第**合同段项目经理部

项目经理

项目副经理

项目总工程师

工程技术部

物资设备部

计划财务部

安全质检部

中心试验室

综合办公室

第一项目队

第二项目队

第三项目队

作业层

某大道工程第**合同段项目经理部

项目经理

项目副经理

项目总工程师

工程技术部

计划财务部

物资设备部

安全质检部

中心试验室

综合办公室

第一项目队

第二项目队

第三项目队

第四项目队

作业层

测量放线

开挖基坑

基底处理

涵基、砌筑

隐蔽工程检查

圆管安装

防水层、沉降缝

附属工程

模板设计、制作

基坑检查

钢筋制作

圆管预制或购买

材料采集和检验

混凝土、砂浆配合比设计

混凝土、砂浆搅拌、运输

混凝土、砂浆取样制作试验