表10 临时用地计划表

| 用途 | 面积（m2） |  |  |  | 需用时间 年-月至年-月 | 用地位置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 菜地 | 水田 | 旱地 | 果园 |  | 桩号 | 左侧 | 右侧 |
| 一、临时工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、便道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1#便道 |  |  | 3600 |  | 2003.7-2004.6 | k47+460,左侧 |  |  |
| 2#便道 |  |  | 2400 |  | 2003.7-2004.6 | k47+760,左侧 |  |  |
| 3#便道 |  |  | 2700 |  | 2003.7-2004.6 | k47+760,左侧 |  |  |
| 4#便道 |  |  | 3300 |  | 2003.7-2004.6 | k49+300,左侧 |  |  |
| 二、生产及生活临时设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、临时住房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大沱生活区 |  |  | 7000 |  | 2003.7-2004.11 | K37+400,右侧 |  |  |
| 2、办公等生活用房屋 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大沱生活区 |  |  | 1900 |  | 2003.7-2004.11 | K37+400,右侧 |  |  |
| 3、料库 |  |  | 2000 |  | 2003.7-2004.11 | 分散布置 |  |  |
| 4、碴场 |  |  | 376000 |  | 2003.7-2004.11 | 分散布置,左侧 |  |  |
| 租用面积合计 |  |  | 379900 |  |  |  |  |  |