施工进度控制过程框图

否

TF=0

# Text boxes

△不在关键线路上TF≠0

出现偏差△

实际进度与计划进度比较

收集信息          整理          统计分析

密切注视关键控制点的进度实施

进      度      实      施

资金    技术    合同    管理信息等

落  实  相  应  的  保  证  措  施

责任制度

工作制度

目标体系

组织系统

建 立 进 度 控 制 的

△小于总时差△<TF

- <TF

TF

- ≠≠≠≠

△大于自由时差△>FF？

- ≠≠≠≠

影响总工期

影响后续工作

确定调整的关键点和时间限制条件

实   施   进   度   调   整

技术措施相应的经济合同保证措施

调整后的进度计划

是

是

是

是

△>TF

△≤FF

否