项目成本控制实施流程图

# Text boxes

施工队下达任务

施工任务单

限额领料单

工程量、质量、工料消耗量原始记录

分部分项工程完工验收

生 产 班 组 施 工

与施工预算对比

两单结算

成本员核算

成本责任部门(者)整改

月度汇总建立台帐

原始资料汇总、实际成本

与计划成本对比

每月核算间接费用实际支出

每月按责任部门(者)重新归集实际成本

与计划成本对比

实际责任成本与

计划责任成本对比

每月检查成本控制责权利落实情况，调整各方关系

随时检查监督对外经济合同履约情况，抓住时机、及时索赔

分析差异

产生原因

采取措施

纠正

不利成本

偏差

办理增减帐

提供竣工验收资料，根据甲方意见，并在其签证后将补充款项列入工程结算

项目工程总成本核算、分析、考评，编制财务报表，工程结算造价=原施工图预算±增减帐

按保修期费用计划，控制保修期间成本

工   程   施   工   阶   段

竣工验收阶段

保修期间