关于监理就土钉施工意见的回复

致京精大房监理公司信息科学研究所项目部：

关于2002年1月15日监理例会监理提出的几条意见，我们以向公司领导进行如实汇报并非常重视。现回复如下：

- 第一步土钉间距问题：

因施工现场地表杂填土较厚，土钉无法成孔，只能按现场实际情况进行局部调整。

- 从第二步土钉开始，严格按照监理及有关施工规范要求控制水平标高。

- 钢筋绑扎。施工前认真做好技术交底，控制钢筋网片的间距及绑扎方法。

- 钢筋网片保护层控制将按施工方案严格执行。

由于施工准备时间仓促，书面工作不够全面及时。在今后的施工过程中，一定严格执行施工方案，并敬请监理进行监督检查。

北京一建路桥公司

- 2002/1/16