表1-1                                拟投入的主要施工机械设备表

工程名称：北园大街道路及环境建设工程第十标段

| 类型 （种类型号） | 额定功率（KW） | 吨级（t） 容量（m3） | 性能 | 产地 | 出厂日期 | 新旧程度 | 数量 | 现在何处 | 计划进场日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、土石方机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 挖掘机 PC200/300 | 85 | 1.2m3/ 1.6m3 | 履带式 | 日本 | 2001 | 75% | 2/3 | 公司设备基地 | 2006.3.10 | 自有 |
| 装载机ZL40/50 | 125/154.5 | 4t/5t | 2.2/3.0(m3) | 福建 | 2002 | 80% | 2/3 | 公司设备基地 | 2006.3.10 | 自有 |
| 推土机 TY220 | 175 | 2.8 m3 | 245 m3/h | 河北 | 2002 | 80% | 5 | 公司设备基地 | 2006.4.5 | 自有 |
| 平地机 PY190 | 132 | / | 2595mm | 美国 | 2002 | 80% | 2 | 公司设备基地 | 2006.4.5 | 自有 |
| 2、运输机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自卸车 | 155 | 16t | 6 m3 | 湖北 | 2000 | 80% | 20 | 公司设备基地 | 2006.3.10 | 自有 |
| 平板运输车 | 210 | 125t | 14200*3000mm | 郑州 | 2002 | 85% | 2 | 当地租赁站 | 2006.6.10 | 租赁 |
| 3、路面机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 摊铺机 VOGELE2100 | 160 | 1.41 m3 | 6-12m | 德国 | 2005 | 87% | 2 | 公司设备基地 | 2006.6.10 | 自有 |
| 沥青撒布机FD5070 | 63 | 5t | 0.5～3.5L/m2 | 徐工 | 2001 | 85% | 2 | 公司设备基地 | 2006.6.10 | 自有 |
| 双驱双振压路机 DD-110 | 125 马力 | 17.2t | B=2.4m | 英格索兰 | 2003 | 85% | 6 | 公司设备基地 | 2006.5.10 | 自有 |
| 双钢轮压路机 BW219DH-3 | 143 | 19.22t | 单钢轮B=2.12m | 德国 | 2003 | 85% | 3 | 公司设备基地 | 2006.5.10 | 自有 |
| 胶轮压路机 YL20 | 115 | 26T | B=2.74m | 徐州 | 2002 | 80% | 4 | 公司设备基地 | 2006.5.10 | 自有 |

表1-2                                拟投入的主要施工机械设备表

工程名称：北园大街道路及环境建设工程第十标段

| 类型 （种类型号） | 额定功率（KW） | 吨级（t） 容量（m3） | 性能 | 产地 | 出厂日期 | 新旧程度 | 数量 | 现在何处 | 计划进场日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平地机 PY190 | 132 | / | 2595mm | 美国 | 2002 | 80% | 2 | 公司设备基地 | 2006.5.5 | 自有 |
| 压边碾 | / | 2t | 50cm | 法国 | 2002 | 90% | 2 | 公司设备基地 | 2006.56.10 | 自有 |
| 洒水车 | 118 | 6m3 | 洒水宽度14m | 一汽 | 2001 | 80% | 2 | 公司设备基地 | 2006.5.10 | 自有 |
| 4、桥梁机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢筋切断机GJ40 | 7.5 | φ6-40mm | / | 天津 | 2003 | 82% | 6 | 公司设备基地 | 2006.4.2 | 自有 |
| 钢筋弯曲机WJ40 | 3.75 | φ6-40mm | 180°/5秒 | 天津 | 2003 | 82% | 6 | 公司设备基地 | 2006.4.2 | 自有 |
| 电焊机BX-500 | 20 | / | 额定负载持续率35% | 中国 | 2001 | 80% | 20 | 公司设备基地 | 2006.4.2 | 自有 |
| 液压破碎锤 MS200 | / | 110-130bar | 70mm | 山东 | 2000 | 80% | 6 | 当地租赁站 | 2006.4.17 | 租赁 |
| 插入式振捣器 Z50 | 2.5 | / | 50mm | 河南 | 2005 | 95% | 20 | 公司设备基地 | 2006.5.10 | 自有 |
| 高频振捣行夯 | 3.8 | / | 6-8m | 河南 | 2005 | 95% | 2 | 公司设备基地 | 2006.5.10 | 自有 |
| 木工锯床MJ106 | 3.5 | / | MPD=200 MPT=450 | 河北 | 2002 | 85% | 4 | 公司设备基地 | 2006.4.22 | 自有 |
| 带锯 玛尔沃8系列 | 1.5 | 1.3t | 18”x22”(457x560mm) | 美国 | 2003 | 90% | 1 | 公司设备基地 | 2005.5.10 | 自有 |
| 木工刨床MB104 | 3.2 | / | MPD=400 MPT=200 | 河北 | 2002 | 82% | 4 | 公司设备基地 | 2006.4.22 | 自有 |
| 卷扬机 JJK1 | 7.5 | 卷扬能力10KN | 容绳量120m | 北京 | 2000 | 85% | 4 | 公司设备基地 | 2006.5.10 | 自有 |

表1-3                                拟投入的主要施工机械设备表

工程名称：北园大街道路及环境建设工程第十标段

| 类型 （种类型号） | 额定功率（KW） | 吨级（t） 容量（m3） | 性能 | 产地 | 出厂日期 | 新旧程度 | 数量 | 现在何处 | 计划进场日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 千斤顶 | / | 350-400t | 350-400t | 四川 | 2002 | 90% | 4 | 公司设备基地 | 2006.5.10 | 自有 |
| 冲击钻机 CZ8E | 75 | 5t | 钻孔直径400-2200mm | 河北 | 2001 | 75% | 5 | 公司设备基地 | 2006.4.20 | 自有 |
| 旋挖钻机 YTR230 | 230 | Hmax＝60m | Φmax＝2000 | 河南 | 2005 | 95％ | 2 | 公司设备基地 | 2006.4.20 | 自有 |
| 5、其它机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汽车起重机QY16/QY20 | 95 | 16t/20t | 轮胎式 | 蒲源 | 2003 | 85% | 2/2 | 当地租赁站 | 2006.4.10 | 租赁 |
| 汽车起重机 | 175 | 60t/200t | 履带式 | 徐州 | 2001 | 80% | 2/2 | 当地租赁站 | 2006.7.10 | 租赁 |
| 空压机VFY-3/10 | 7.5 | / | 3 m3/分 | 上海 | 2003 | 87% | 5 | 公司设备基地 | 2006.5.10 | 自有 |
| 夯机 HW-60 | 2.8 | 夯击力=60Kg | 100 m3/班 | 中国 | 2001 | 80% | 10 | 公司设备基地 | 2006.5.10 | 自有 |
| 风镐 | 风动 | / | 570mm | 湖南 | 2000 | 85% | 4 | 公司设备基地 | 2005.3.10 | 自有 |
| 气焊 | / | / | / | 上海 | 1999 | 75% | 3 | 公司设备基地 | 2005.5.10 | 自有 |
| 压浆机 | 6.5 | / | 50L/min | 江苏 | 2000 | 80% | 2 | 公司设备基地 | 2005.5.10 | 自有 |
| 发电机组 PF200GFE | 200 | 输出电流360A | 最大输出功率206KW | 中国 | 2001 | 80% | 2 | 当地租赁站 | 2006.3.10 | 租赁 |