表6                    临时用地计划表

| 用途 | 面积（m2） |  |  |  | 需用时间 年月至年月 | 用地位置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 菜地 | 水田 | 旱地 | 果园 |  | 桩号 | 北侧 （m） | 南侧 （m） |
| 一、临时工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 便道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.便桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.…… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二.生产及生活临时设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.临时住房 |  |  | 1000 |  | 2006、3－2007、8 | K10+830 |  | 100 |
| 2. 办公等公用房屋 |  |  | 300 |  | 2006、3－2007、8 | K10+830 |  | 100 |
| 3. 料库 |  |  | 700 |  | 2006、3－2007、8 | K10+830 |  | 100 |
| 4.预制场（钢筋、木工加工厂） |  |  | 1500 |  | 2006、3－2007、8 | K10+830 |  |  |
| 5.其他用地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 租用面积合计 |  |  | 3500 |  |  |  |  |  |