项目成本控制程序图

反复测算                修订平衡

反馈                         整改

# Text boxes

项目成

本  预

(估)算

项目

投标

承包

同类项

目成本

水平

公司利

润目标

增收节

约途径

市场调

查预测

技术组

织措施

影响成

本因素

成本控

制水平

公司下

达成本

降低率

合同

(承包)

成本

预(估)算

成  本

项目经理部责任成本目标

目标成本降低率≥公司下达任务成本降低率

横向分解到各部门、岗位，纵向分解到分部分项工程，

落实到生产班组个人

目  标  成  本  分  解

编制项目总成本计划、各级各部门成本计划

编制施工预算、确定降低成本技术组织措施、修订费用标准

建立成本责任制度、成本控制信息系统、落实成本控制措施、

监督费用支出

工程施工→工程项目的进度、质量、安全、成本控制

核算已完施工成本，发现超支，分析原因，采取措施，

纠正不利偏差

检查成本计划完成情况，监测成本费用变化

按月(季、年)度考核、分施工阶段考核、评价、奖罚，及时信息反馈

中    间    考    核

为以后的同类施工项目提供预测资料

竣工工程成本考核、总结

成     本     预     测、   计    划

成    本    控    制、  分    析、  考    核