四川紫坪铺水利枢纽工程大坝施工安全保证体系框图

紫坪铺工程建设联合公司安全文明生产领导小组：总经理任组长并为安全生产第一责任人，副总经理、总工程师、安全科长任副组长。

安全管理、制定制度、决定对策、宣传规范、检查、总结、考评

安全工程师

各科室负责人均为该科室系统安全生产第一责任人

工 程 技术部

质 检 部

综 合 办公室

安全文明 施工 办公室

计 划 财务部

设 备 物资部

总调度室

- 检查督促施工措施执行情况 - 检查督促现场不安全因素 - 合理安排作业时间 - 现场安全设施施工

- 生产区、生活区消防保卫管理 - 安全文件管理及安全会议记录 - 全工地救护工作

- 设备、物资采购质量控制 - 劳动防护用品、火工材料合格检验 - 设备、物资进出库及管理检查控制

- 制定安全技术措施

- 制定消除事故隐患措施

- 安全检测

- 制定文明生产技术要求

- 落实安全整改项目

- 落实安全措施项目资金

- 安全成本考核

- 外包资质安全审查

- 制定安全管理制度

- 制定文明施工管理规定

- 定期组织全工地安全文明施工检查、考核

- 安全宣传、教育、培训和日常工作

- 安全防护用品试验

- 现场安全项目检测

- 其他安全设施质量验收

风水电队

基础队

机械队

开挖队

砂石砼厂

建筑装饰队

修理工厂

安装队

工程队

- 风水电安装施工安全控制

- 风水电运行安全控制

- 钻孔灌浆安全控制

- 灌注柱施工安全控制

- 地下连续墙施工安全控制

- 其他基础处理安全控制

- 砼生产、砂石生产系统安装、维护安全控制

- 砼生产安全控制

- 骨料、人工砂、垫层料生产安全控制

- 各开挖工作面出渣安全控制

- 大坝填筑、压重体填筑安全控制

- 施工材料、砼等运输安全控制

- 施工机械、车辆运行安全控制

- 大坝基础、溢洪道开挖安全控制

- 引水、泄洪、排水、灌浆洞开挖安全控制

- 料场开采、施工道路、施工临设开挖安全控制

- 临建施工安全控制

- 起闭机室、观察房施工安全控制

- 坝后砌石施工安全控制

- 施工机械修理安全控制

- 施工机械修理场地安全管理

- 金属结构制作安装安全控制

- 机电设备安装安全控制

- 接地系统安装安全控制

- 围堰施工安全控制

- 大坝趾板、面板砼施工安全控制

- 止水设施、临设砼施工安全控制

- 溢洪道砼及其他砼施工安全控制

各施工队、班组的队长、组长为安全生产第一责任人，并设一名兼职安全员

开展安全月、日活动，做到班前安全有布置、班后安全有总结、组织安全相互评比活动

执行安全规定、按安全作业指导书操作，参加安全活动，进行自控制、自评自纠，保护自身、他人安全。

生产施工

操 作 者