拟投入本合同工作的主要施工设备表

| 序 号 | 设 备 名 称 | 规格型号 | 数 量 | 制造 厂名 | 购置 年份 | 已使用 台时数 | 检修 情况 | 现在何处 | 进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推土机 | 160 | 1 | 山东 | 1999 | 987 | 良好 | 广安 | 2003.5.15 |
| 2 | 装载机 | ZL-40B | 4 | 厦门 | 2002 | 860/4 | 良好 | 成都 | 2003.5.15 |
| 3 | 自卸汽车 | 东风 5t | 20 | 成都 | 2001 | 8648/20 | 良好 | 广安 | 2003.5.15 |
| 4 | 自制凿岩台车 | 5t | 2 |  |  |  |  | 成都 | 2003.5.15 |
| 5 | 砼湿喷机 | TK-961 | 4 | 成都 | 2001 | 660/3 | 良好 | 成都 | 2003.5.15 |
| 6 | 砼振捣器 | ZX50 | 30 | 成都 | 2002 | 5000/30 | 良好 | 广安 | 2003.5.15 |
| 7 | 砼搅拌机 | JDY-500 | 2 | 成都 | 2002 | 460/2 | 良好 | 广安 | 2003.5.15 |
| 8 | 注浆机 | HB6-3 | 4 | 沈阳 | 2002 | 870/3 | 良好 | 广安 | 2003.5.15 |
| 9 | 空压机 | 4L-20/8 | 5 |  | 2002 | 860/4 | 良好 | 成都 | 2003.5.15 |
| 10 | 轴流式风机 | 2×55kW | 1 | 西安 | 2002 | 600 | 良好 | 成都 | 2003.5.15 |
| 11 | 离心式鼓风机 | 11kW | 1 | 西安 | 2002 | 500 | 良好 | 成都 | 2003.5.15 |
| 12 | 汽腿式风动凿岩机 | YT-28 | 40 | 成都 | 2002 | 420/30 | 良好 | 成都 | 2003.5.15 |
| 13 | 柴油发电机 | 240kW | 1 | 江苏 | 2002 | 36 | 良好 | 广安 | 2003.5.15 |
| 14 | 水泵 | D46-30*6 | 20 | 成都 | 2002 | 600/10 | 良好 | 广安 | 2003.5.15 |
| 15 | 电焊机 | BX-300 | 2 | 成都 | 2001 | 400/2 | 良好 | 广安 | 2003.5.15 |
| 16 | 钢筋截断机 | GQ40-2 | 2 | 成都 | 2001 | 300/2 | 良好 | 广安 | 2003.5.15 |
| 17 | 轴流通风机 | SFD-Ⅰ-NO.10 | 2 | 山西 | 2001 | 300 | 良好 | 成都 | 2003.5.15 |
| 18 | 砼拌和站 | HSZ60 | 1 | 徐州 | 2001 | 140 | 良好 | 广安 | 2004.2.10 |
| 19 | 砼输送泵 | HBT60 | 3 | 徐州 | 2001 | 120/3 | 良好 | 广安 | 2004.2.10 |
| 20 | 砼输送车 | EA-50 | 4 | 徐州 | 2001 | 260/4 | 良好 | 广安 | 2004.2.10 |
| 21 | 降尘器 |  | 2 | 江苏 | 2002 | 300 | 良好 | 成都 | 2003.5.15 |
| 22 | 简易衬砌台车 |  | 2 |  |  |  |  |  | 2004.2.10 |
| 23 | 吊车 | QY-16 | 1 | 徐州 | 1999 | 300 | 良好 | 广安 | 2003.5.15 |
| 24 | 全站仪 | GTS-711 | 1 | 日本 | 1998 |  | 良好 | 广安 | 2003.5.15 |
| 25 | 经纬仪 | J2 | 3 | 北京 | 1999 |  | 良好 | 广安 | 2003.5.15 |
| 26 | 水准仪 | DCSZ2 | 3 | 南京 | 1999 |  | 良好 | 广安 | 2003.5.15 |
| 27 | 瓦斯自动检测仪 |  | 4 | 日本 | 1999 |  | 良好 | 成都 | 2003.5.15 |
| 28 | 锚杆测力计及拉拔器 |  | 3 |  | 1998 |  | 良好 | 广安 | 2003.5.15 |
| 29 | 收敛检测仪 |  | 3 |  | 2000 |  | 良好 | 成都 | 2003.5.15 |
| 30 | 测缝计 |  | 3 |  | 2000 |  | 良好 | 成都 | 2003.5.15 |
| 31 | 万能试验机 | WE-1000A | 1 | 江苏 | 2001 |  | 良好 | 广安 | 2004.2.10 |
| 33 | 压力试验机 | NYL-600 | 1 | 江苏 | 2001 |  | 良好 | 广安 | 2004.2.10 |

投标人：中铁十九局集团第二工程有限公司

法定代表人（或委托代理人）：

2003年 4月25日