滑坡治理施工承包合同

发包人（全称）：*县职业教育中心(简称甲方)

承包人（全称）：*地质基础工程公司(简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：*县职教中心后山滑坡治理工程

工程地点：*县职教中心院内

工程内容：设计图纸所涉及的削坡整形、锚杆、微型桩、排水管、格构梁等，挡土墙和截排水沟施工待定。

二、工程承包范围

承包范围：包工包料。

三、合同工期：

开工日期：二○○五年一月十八日

竣工日期：二○○五年五月一日

合同工期总日历天数130天

四、质量标准

工程质量标准：国定现行规范所规定的验收标准。

五、合同价款

本工程实行单价合同，各项目单价按以下报价单实行（见附表：*县职教中心后山滑坡治理工程工程量报价单），中途不作变动。

预计工程总造价为人民币：壹佰壹拾壹万元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

１、本合同协议书

2、图纸

3、工程量报价单

4、标准、规范及有关技术文件

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、付款方式：

每月二十五日计量，甲方按现场监理核定的工程量，依照工程量报价单向乙方支付当月工程款，支付额度为当月工程计量款的85%。工程结束通过竣工验收时付至工程总价款的95%,余下的5%工程款作为本工程的质保金，待工程竣工后一年时付清。

八、甲方责任：

1、负责办理各种建管及质监手续，办理开工许可证，以及其他应由甲方办理的手续。

2、组织图纸会审及设计交底。

3、指派业主现场代表及现场监理工程师，对乙方的工程施工质量进行监督，并对乙方每天的现场工作量进行现场验收及签认，以此作为工程量决算的依据。

4、确保乙方的外部施工环境，负责协调周边关糸，保证乙方正常施工。

5、确保乙方的施工用电和用水，水电牵至现场，如因甲方的原因造成停工则工期顺延。

6、按时支付工程款。

九、乙方的责任：

1、按照图纸及国家现行施工规范组织施工，确保工程质量，确保二○○五年五月一日竣工并交付使用。

2、遵守当地政府的各种法规，按章缴纳各种税费。

3、服从监理工程师及现场业主代表的指导和监督。

4、搞好与周边居民和单位的关糸，保护当地环境，搞好文明施工。尽量减少因施工活动影响学校的正常教学。

5、严格遵守各种安全法规及安全操作规程，确保自身队伍的施工安全，如因施工单位自身的原因引起的安全事故由施工单位自行承担责任。

十、本合同一式人份，甲乙双方各执四份。

十一、未尽事宜，由双方友好协商解决。

发包方：*县职教中心      承包方：*地质基础工程公司

盖章                        盖章

法人代表或代理人签字                法人代表或代理人签字

日期 ：二○○五年  月   日         日期：二○○五年  月   日