# Text boxes

浇注桩身砼

钢筋笼制作

监理工程师检查

下钢筋笼

终孔检查

挖方、浇护壁

安木辘轳、吊土桶、潜水泵、照明等设施

挖孔桩施工工艺流程图

浇第一节护壁

挖第一节土石方

放线定桩位

施工平台准备