正反循环法

桥梁钻孔桩施工工艺流程图

# Text boxes

平整场地

桩位放样

埋设护筒

开挖泥浆池、沉淀池

配制泥浆设泥浆泵

钻孔就位

钻    进

清    孔

测量钻孔深度、斜度、孔径

制作钢筋笼运至孔位

吊放钢筋笼

导管试拼装、作密封检验

安装导管

输送砼

灌注水下砼

测量砼面高度

拔除护筒