## 填方施工流程图

施工方线

监理认可

清除表层

挖台阶

基底压实

监理认可

测压实度

填料摊铺

控制厚度

推土机整平

压路机碾压

监理认可

测压实度

测量检查

监理认可

进入下一层摊铺