或

或

或

施工工艺流程图

# Text boxes

平整场地

筑岛或打钢板桩

船只、拼装、锚碇

设立工作台、导向架

桩位放样

下沉、埋设护筒

制作护筒

必要时设置分水尖

制作钻头

钻机就位

设立钻架和其他设备

制作钻架

钻进

向钻孔注清水或泥浆

供水

泥浆池

测量钻孔深度、斜度、直度

泥浆沉淀池

掏渣卸土焊钻头

设立泥浆泵

泥浆备料

设立钢筋骨架

运输吊装钢筋骨架

制作钢筋骨架

钻孔完成后必要时移走钻架

清孔

设立清孔设备

必要时设吊装骨架和导管的设备

测量淤泥厚度

设立必要的模板

制作模板

设立导管

设置隔水栓

试拼装检验导管

制作导管

设立溜槽储料斗

灌注水下混凝土

输送混凝土

制备混凝土

混凝土检验

混凝土备料

预约搅拌站

测量混凝土面高度

混凝土养生

需要拔除护筒，保护层厚度导向钢管时拔除之

拆除模板

拔除护筒等