4.主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 规格型号 | 主要工作性能指标 | 出厂日期（年月） | 使用时间（年） | 现在何处 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土、石方施工专用设备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 轮胎装载机 | 1 | 柳工ZL50 | 1.8m3 | 2001.2 | 3 | 武汉 |  |
|  | 挖掘机(反铲) | 2 | PC200 | 1.2m3 | 2001.7 | 3 | 襄樊 |  |
|  | 推土机 | 2 | SH180 |  | 2001.2 | 3 | 襄樊 |  |
|  | 自卸车 | 6 | 北方奔驰 |  | 2001.8 | 3 | 襄樊 |  |
|  | 载重车 | 2 | 东风141型 |  | 2000.3 | 4 | 襄樊 |  |
| 2 | 基础工程施工专用设备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 冲击钻机 | 15 |  |  | 2002.8 | 2 | 武汉 |  |
|  | 风镐 | 4 | G10 | 43J | 2001.7 | 3 | 广州 |  |
|  | 混凝土搅拌机 | 2 | JZ500 | 15m3/h | 2003.6 | 1 | 襄樊 |  |
|  | 砂浆搅拌机 | 2 | JIS-10 | 10m3/h | 2003.3 | 1 | 襄樊 |  |
|  | 泥浆泵 | 2 | 6BS |  | 2002.3 | 2 | 襄樊 |  |
|  | 水泵 | 4 |  | Φ70 | 2003.1 | 1 | 襄樊 |  |
|  | 交流电焊机 | 6 | 30KW |  | 2001.6 | 3 | 襄樊 |  |
|  | 吊车 | 2 | QY16 |  | 2001.4 | 3 | 广州 |  |
| 3 | 结构工程施工专用设备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 物料提升架 | 4 |  |  |  |  |  | 新购 |
|  | 混凝土搅拌机 | 2 | JZ500 | 15m3/h | 2003.6 | 1 | 襄樊 |  |
|  | 千斤顶及配套油泵 | 4 | YCW-250 | 250吨 | 2002.8 | 2 | 襄樊 |  |
|  | 砂浆搅拌机 | 2 | JIS-10 | 10m3/h | 2003.3 | 1 | 襄樊 |  |
|  | 水泵 | 2 | 扬程30m | Φ70 | 2003.1 | 1 | 襄樊 |  |
| 4 | 钢结构施工设备 |  |  |  |  |  |  | 待定 |
| 5 | 运输设备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自卸车 | 2 | 北方奔驰 |  | 2001.8 | 3 | 襄樊 |  |
|  | 载重车 | 2 | 东风141型 |  | 2000.3 | 4 | 襄樊 |  |
|  | 砼搅拌运输车 | 10 | HNJ5321GJB |  | 2000.1 | 4 | 广州 |  |
|  | 机动翻斗车 | 4 | FC-1A |  | 1999.2 | 5 | 广州 |  |
| 6 | 起重设备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 汽车吊 | 2 | QY-25 |  | 1999.2 | 5 | 武汉 |  |
| 7 | 钢筋、砼施工设备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 砼输送泵 | 2 | HBT-60 |  | 2001.4 | 3 | 广州 |  |
|  | 砼输送泵(车泵) | 2 |  |  | 2001.1 | 3 | 广州 |  |
|  | 插入式振捣器 | 24 | ZP50 |  | 2003.4 | 1 | 广州 |  |
|  | 平板振动器 | 4 |  |  | 2003.1 | 1 | 广州 |  |
|  | 钢筋弯曲机 | 2 | CW-40 |  | 2002.3 | 2 | 襄樊 |  |
|  | 钢筋切割机 | 4 | CQ-40 |  | 2002.1 | 2 | 襄樊 |  |
|  | 闪光对焊机 | 1 | BX1-315 |  | 2003.1 | 1 | 武汉 |  |
|  | 电焊机 | 6 | BX-600 |  | 2003.5 | 1 | 广州 |  |
|  | 双缝电热焊机 | 1 |  |  | 2003.1 | 1 | 襄樊 |  |
|  | 钢筋调直机 | 2 | 3KW |  | 2001.5 | 3 | 襄樊 |  |
|  | 木工刨床 | 2 | MB-150 |  | 2001.9 | 3 | 广州 |  |
|  | 木工电锯 | 3 | MJ-220 |  | 2001.5 | 3 | 广州 |  |
|  | 钻 床 | 1 | LZ-150 |  | 2002.9 | 2 | 襄樊 |  |
|  | 弯管机 | 2 | HWG320 |  | 2001.3 | 3 | 襄樊 |  |
| 8 | 检验、试验设备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GPS全球定位系统 | 3 | NGS-200 | ±5mm+2ppm.d | 1998.12 | 2 | 襄樊 |  |
|  | 全站仪 | 1 | WLLD1700 | ±2mm+2ppm.d | 1998.12 | 3 | 襄樊 |  |
|  | 激光铅直仪 | 2 | ZNL | 1:200000 | 1997.9 | 3 | 襄樊 |  |
|  | 经纬仪 | 2 | T2 | 2" | 1993.5 | 7 | 襄樊 |  |
|  | 经纬仪 | 2 | 010B | 2" | 1993.5 | 7 | 襄樊 |  |
|  | 水准仪 | 2 | NA2 | ±0.2mm | 1997.11 | 3 | 襄樊 |  |
|  | 天平 | 2 | 1/10TG-982A100g |  | 1993.10 | 7 | 襄樊 |  |
|  | 砼回弹仪 | 1 | HT－225T |  | 1994.3 | 6 | 襄樊 |  |
|  | 数字粉尘仪 | 2 | P－5L2 |  | 1998.5 | 2 | 陕西 |  |
|  | 智能复合气体检测仪 | 1 | 法国产 |  | 1998.5 | 2 | 陕西 |  |
|  | 砼坍落度筒 | 2 | 国产 |  |  |  |  |  |
| 9 | 检测设备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 精密水准仪 | 2 | QT－81 | ±0.1mm | 1995.2 | 5 | 襄樊 |  |
|  | 精密光学测量滑动测斜仪 | 2 | DSVM－2 |  |  |  |  | 新购 |
|  | 水位仪、水位管 | 2 |  |  |  |  |  | 新购 |
| 10 | 设计设备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计算机 | 3 | 奔腾Ⅳ |  |  |  |  | 新购 |
|  | 绘图仪 | 1 | HP750C |  |  |  |  | 新购 |
|  | 激光打印机 | 1 | HP4500 |  |  |  | 广州 |  |
|  | 复印机 | 1 | FT-4422 |  |  |  | 广州 |  |
|  | 数码摄相机 | 1 |  |  |  |  |  | 新购 |
|  | 数码照相机 | 1 | DJ210 |  |  |  |  | 新购 |
| 11 | 其它设备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发电机 | 2 | 75KW |  |  |  | 广州 |  |
|  | 乙炔气割机 | 4 |  |  |  |  | 贵州 |  |