分项工程质量检验评定汇总表

工程名称：K36+013-K38+013水泥混凝土路面        施工单位：宜昌市宏发路桥建设有限责任公司

所属分项工程：基层                              监理单位：宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司

| 施工单位 | 分 项 工 程 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工 程 名 称 | 质 量 评 定 |  |  |  |  |
|  |  | 实得分 | 权值 | 加权得分 | 等级 |  |
| 宜 昌 市 宏 发 路 桥 建 设 有 限 责 任 公 司 | K36+013-K36+213水泥混凝土路面 | 92.3 | 2 | 184.6 | 合格 |  |
|  | K36+213-K36+413水泥混凝土路面 | 90.9 | 2 | 181.8 | 合格 |  |
|  | K36+413-K36+613水泥混凝土路面 | 88.7 | 2 | 177.4 | 合格 |  |
|  | K36+613-K36+813水泥混凝土路面 | 88.8 | 2 | 177.4 | 合格 |  |
|  | K36+813-K37+013水泥混凝土路面 | 92.3 | 2 | 184.6 | 合格 |  |
|  | K37+013-K37+213水泥混凝土路面 | 92.3 | 2 | 184.6 | 合格 |  |
|  | K37+213-K37+413水泥混凝土路面 | 86.7 | 2 | 173.4 | 合格 |  |
|  | K37+413-K37+613水泥混凝土路面 | 87.6 | 2 | 175.2 | 合格 |  |
|  | K37+613-K37+813水泥混凝土路面 | 88.7 | 2 | 177.4 | 合格 |  |
|  | K37+013-K38+013水泥混凝土路面 | 92.3 | 2 | 184.6 | 合格 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 加权平均值 |  | 90.1 |  |  | 合格 |  |

检验负责人：                计算：                复核：                日期：

分项工程质量检验评定汇总表

工程名称：K38+013-K40+013水泥混凝土路面       施工单位：宜昌市宏发路桥建设有限责任公司

所属分项工程：基层                             监理单位：宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司

| 施工单位 | 分 项 工 程 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工 程 名 称 | 质 量 评 定 |  |  |  |  |
|  |  | 实得分 | 权值 | 加权得分 | 等级 |  |
| 宜 昌 市 宏 发 路 桥 建 设 有 限 责 任 公 司 | K38+013-K38+213水泥混凝土路面 | 92.3 | 2 | 184.6 | 合格 |  |
|  | K38+213-K38+413水泥混凝土路面 | 91.1 | 2 | 182.2 | 合格 |  |
|  | K38+413-K38+613水泥混凝土路面 | 91.4 | 2 | 182.8 | 合格 |  |
|  | K38+613-K38+813水泥混凝土路面 | 92.3 | 2 | 182.6 | 合格 |  |
|  | K38+813-K39+013水泥混凝土路面 | 94.5 | 2 | 189 | 合格 |  |
|  | K39+013-K39+213水泥混凝土路面 | 91.1 | 2 | 182.2 | 合格 |  |
|  | K39+213-K39+413水泥混凝土路面 | 90.9 | 2 | 181.8 | 合格 |  |
|  | K39+413-K39+613水泥混凝土路面 | 93.1 | 2 | 186.2 | 合格 |  |
|  | K39+613-K39+813水泥混凝土路面 | 92.3 | 2 | 184.6 | 合格 |  |
|  | K39+013-K40+013水泥混凝土路面 | 89.6 | 2 | 179.2 | 合格 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 加权平均值 |  | 91.8 |  |  | 合格 |  |

检验负责人：                计算：                复核：                日期：

分项工程质量检验评定汇总表

工程名称：K40+013-K42+515.602水泥混凝土路面        施工单位：宜昌市宏发路桥建设有限责任公司

所属分项工程：基层                              监理单位：宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司

| 施工单位 | 分 项 工 程 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工 程 名 称 | 质 量 评 定 |  |  |  |  |
|  |  | 实得分 | 权值 | 加权得分 | 等级 |  |
| 宜 昌 市 宏 发 路 桥 建 设 有 限 责 任 公 司 | K40+013-K40+213水泥混凝土路面 | 89.9 | 2 | 179.8 | 合格 |  |
|  | K40+213-K40+413水泥混凝土路面 | 92.1 | 2 | 184.2 | 合格 |  |
|  | K40+413-K40+613水泥混凝土路面 | 92 | 2 | 194 | 合格 |  |
|  | K40+613-K40+813水泥混凝土路面 | 90.1 | 2 | 180.2 | 合格 |  |
|  | K40+813-K41+013水泥混凝土路面 | 93.3 | 2 | 186.6 | 合格 |  |
|  | K41+013-K41+213水泥混凝土路面 | 94.3 | 2 | 188.6 | 合格 |  |
|  | K41+213-K41+413水泥混凝土路面 | 89.6 | 2 | 179.2 | 合格 |  |
|  | K41+413-K41+613水泥混凝土路面 | 93.3 | 2 | 186.6 | 合格 |  |
|  | K41+613-K41+813水泥混凝土路面 | 87.4 | 2 | 174.8 | 合格 |  |
|  | K41+013-K42+013水泥混凝土路面 | 94.5 | 2 | 189 | 合格 |  |
|  | K42+013-K42+213水泥混凝土路面 | 86.3 | 2 | 172.6 | 合格 |  |
|  | K42+213-K42+413水泥混凝土路面 | 89.6 | 2 | 179.2 | 合格 |  |
|  | K42+413-K42+515.605水泥混凝土路面 | 91.9 | 2 | 183.6 | 合格 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 加权平均值 |  | 91.1 |  |  | 合格 |  |

检验负责人：                计算：                复核：                日期：

分项工程质量检验评定汇总表

工程名称：K36+013-K38+013沥青混凝土路面        施工单位：宜昌市宏发路桥建设有限责任公司

所属分项工程：面层（AK-13A）                   监理单位：宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司

| 施工单位 | 分 项 工 程 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工 程 名 称 | 质 量 评 定 |  |  |  |  |
|  |  | 实得分 | 权值 | 加权得分 | 等级 |  |
| 宜 昌 市 宏 发 路 桥 建 设 有 限 责 任 公 司 | K36+013-K36+213 | 94.6 | 2 | 189.2 | 合格 |  |
|  | K36+213-K36+413 | 93 | 2 | 186 | 合格 |  |
|  | K36+413-K36+613 | 93 | 2 | 186 | 合格 |  |
|  | K36+613-K36+813 | 93 | 2 | 186 | 合格 |  |
|  | K36+813-K37+013 | 93 | 2 | 186 | 合格 |  |
|  | K37+013-K37+213 | 94 | 2 | 188 | 合格 |  |
|  | K37+213-K37+413 | 95 | 2 | 190 | 合格 |  |
|  | K37+413-K37+613 | 93 | 2 | 186 | 合格 |  |
|  | K37+613-K37+813 | 94.6 | 2 | 189.2 | 合格 |  |
|  | K37+813-K38+013 | 94.6 | 2 | 189.2 | 合格 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 加权平均值 |  | 93.78 |  |  | 合格 |  |

检验负责人：                计算：                复核：                日期：

分项工程质量检验评定汇总表

工程名称：K38+013-K40+013沥青混凝土路面       施工单位：宜昌市宏发路桥建设有限责任公司

所属分项工程： 面层（AK-13A）      于         监理单位：宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司

| 施工单位 | 分 项 工 程 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工 程 名 称 | 质 量 评 定 |  |  |  |  |
|  |  | 实得分 | 权值 | 加权得分 | 等级 |  |
| 宜 昌 市 宏 发 路 桥 建 设 有 限 责 任 公 司 | K38+013-K38+213 | 93 | 2 | 186 | 合格 |  |
|  | K38+213-K38+413 | 93 | 2 | 186 | 合格 |  |
|  | K38+413-K38+613 | 93 | 2 | 186 | 合格 |  |
|  | K38+613-K38+813 | 93 | 2 | 186 | 合格 |  |
|  | K38+813-K39+013 | 94.6 | 2 | 189.2 | 合格 |  |
|  | K39+013-K39+213 | 93.6 | 2 | 187.2 | 合格 |  |
|  | K39+213-K39+413 | 94.6 | 2 | 189.2 | 合格 |  |
|  | K39+413-K39+613 | 94.6 | 2 | 189.2 | 合格 |  |
|  | K39+613-K39+813 | 94.6 | 2 | 189.2 | 合格 |  |
|  | K39+813-K40+013 | 93 | 2 | 186 | 合格 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 加权平均值 |  | 93.7 |  |  | 合格 |  |

检验负责人：                计算：                复核：                日期：

分项工程质量检验评定汇总表

工程名称：K40+013-K42+515.602沥青混凝土路面        施工单位：宜昌市宏发路桥建设有限责任公司

所属分项工程： 面层（AK-13A）                      监理单位：宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司

| 施工单位 | 分 项 工 程 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工 程 名 称 | 质 量 评 定 |  |  |  |  |
|  |  | 实得分 | 权值 | 加权得分 | 等级 |  |
| 宜 昌 市 宏 发 路 桥 建 设 有 限 责 任 公 司 | K40+013-K40+213 | 91.3 | 2 | 182.6 | 合格 |  |
|  | K40+213-K40+413 | 93 | 2 | 186 | 合格 |  |
|  | K40+413-K40+613 | 94.6 | 2 | 189.2 | 合格 |  |
|  | K40+613-K40+813 | 94.6 | 2 | 189.2 | 合格 |  |
|  | K40+813-K41+013 | 94.6 | 2 | 189.2 | 合格 |  |
|  | K41+013-K41+213 | 93 | 2 | 186 | 合格 |  |
|  | K41+213-K41+413 | 93 | 2 | 186 | 合格 |  |
|  | K41+413-K41+613 | 92 | 2 | 184 | 合格 |  |
|  | K41+613-K41+813 | 93 | 2 | 186 | 合格 |  |
|  | K41+813-K42+013 | 94.6 | 2 | 189.2 | 合格 |  |
|  | K42+013-K42+213 | 94.6 | 2 | 189.2 | 合格 |  |
|  | K42+213-K42+413 | 94.6 | 2 | 189.2 | 合格 |  |
|  | K42+413-K42+515.602 | 93.6 | 2 | 187.2 | 合格 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 加权平均值 |  | 93.58 |  |  | 合格 |  |

检验负责人：                计算：                复核：                日期：

分项工程质量检验评定汇总表

工程名称：K36+013-K38+013沥青混凝土路面        施工单位：宜昌市宏发路桥建设有限责任公司

所属分项工程：面层（AC-20C）                   监理单位：宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司

| 施工单位 | 分 项 工 程 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工 程 名 称 | 质 量 评 定 |  |  |  |  |
|  |  | 实得分 | 权值 | 加权得分 | 等级 |  |
| 宜 昌 市 宏 发 路 桥 建 设 有 限 责 任 公 司 | K36+013-K36+213 | 95.6 | 2 | 191.2 | 合格 |  |
|  | K36+213-K36+413 | 93 | 2 | 186 | 合格 |  |
|  | K36+413-K36+613 | 93 | 2 | 186 | 合格 |  |
|  | K36+613-K36+813 | 94.6 | 2 | 189.2 | 合格 |  |
|  | K36+813-K37+013 | 94.6 | 2 | 189.2 | 合格 |  |
|  | K37+013-K37+213 | 93 | 2 | 186 | 合格 |  |
|  | K37+213-K37+413 | 93 | 2 | 186 | 合格 |  |
|  | K37+413-K37+613 | 94.6 | 2 | 189.2 | 合格 |  |
|  | K37+613-K37+813 | 94 | 2 | 188 | 合格 |  |
|  | K37+813-K38+013 | 94 | 2 | 188 | 合格 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 加权平均值 |  | 94.04 |  |  | 合格 |  |

检验负责人：                计算：                复核：                日期：

分项工程质量检验评定汇总表

工程名称：K38+013-K40+013沥青混凝土路面       施工单位：宜昌市宏发路桥建设有限责任公司

所属分项工程： 面层（AC-20C）       监理单位：宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司

| 施工单位 | 分 项 工 程 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工 程 名 称 | 质 量 评 定 |  |  |  |  |
|  |  | 实得分 | 权值 | 加权得分 | 等级 |  |
| 宜 昌 市 宏 发 路 桥 建 设 有 限 责 任 公 司 | K38+013-K38+213 | 94.6 | 2 | 189.2 | 合格 |  |
|  | K38+213-K38+413 | 92.6 | 2 | 185.2 | 合格 |  |
|  | K38+413-K38+613 | 93 | 2 | 186 | 合格 |  |
|  | K38+613-K38+813 | 93 | 2 | 186 | 合格 |  |
|  | K38+813-K39+013 | 93.6 | 2 | 187.2 | 合格 |  |
|  | K39+013-K39+213 | 94.6 | 2 | 189.2 | 合格 |  |
|  | K39+213-K39+413 | 94.6 | 2 | 189.2 | 合格 |  |
|  | K39+413-K39+613 | 93 | 2 | 186 | 合格 |  |
|  | K39+613-K39+813 | 93 | 2 | 186 | 合格 |  |
|  | K39+813-K40+013 | 94.6 | 2 | 189.2 | 合格 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 加权平均值 |  | 93.66 |  |  | 合格 |  |

检验负责人：                计算：                复核：                日期：

分项工程质量检验评定汇总表

工程名称：K40+013-K42+515.602沥青混凝土路面        施工单位：宜昌市宏发路桥建设有限责任公司

所属分项工程： 面层（AC-20C）                      监理单位：宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司

| 施工单位 | 分 项 工 程 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工 程 名 称 | 质 量 评 定 |  |  |  |  |  |
|  |  | 实得分 | 权值 | 加权得分 |  | 等级 |  |
| 宜 昌 市 宏 发 路 桥 建 设 有 限 责 任 公 司 | K40+013-K40+213 | 92 | 2 | 184 | 合格 |  |  |
|  | K40+213-K40+413 | 93 | 2 | 186 | 合格 |  |  |
|  | K40+413-K40+613 | 93 | 2 | 186 | 合格 |  |  |
|  | K40+613-K40+813 | 93 | 2 | 186 | 合格 |  |  |
|  | K40+813-K41+013 | 94.6 | 2 | 189.2 | 合格 |  |  |
|  | K41+013-K41+213 | 94.6 | 2 | 189.2 | 合格 |  |  |
|  | K41+213-K41+413 | 93 | 2 | 186 | 合格 |  |  |
|  | K41+413-K41+613 | 93 | 2 | 186 | 合格 |  |  |
|  | K41+613-K41+813 | 93 | 2 | 186 | 合格 |  |  |
|  | K41+813-K42+013 | 93.6 | 2 | 187.2 | 合格 |  |  |
|  | K42+013-K42+213 | 94.6 | 2 | 189.2 | 合格 |  |  |
|  | K42+213-K42+413 | 94.6 | 2 | 189.2 | 合格 |  |  |
|  | K42+413-K42+515.602 | 93.6 | 2 | 187.2 | 合格 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 加权平均值 |  | 93.51 |  |  | 合格 |  |  |

检验负责人：                计算：                复核：                日期：

分部工程质量检验评定表

分部工程名称：路面工程                                 所属单位工程：路面工程

所属建设项目： 宜昌市公路局干线公路路面改善工程        工程部位：K36+013-K38+013

施工单位：宜昌市 宏发路桥建设有限责任公司              施工标段：第四合同段

监理单位： 宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司      编号：

| 施工单位 | 分 项 工 程 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工 程 名 称 |  | 质 量 评 定 |  |  |  |  |
|  |  |  | 实得分 | 权值 | 加权得分 | 等级 |  |
| 宜 昌 市 宏 发 路 桥 建 设 有 限 责 任 公 司 | K36+013-K38+013水泥混凝土路面（基层） |  | 90.1 | 2 | 180.2 | 合格 |  |
|  | K36+013-K38+013沥青混凝土面层（AC—20C） |  | 94.04 | 2 | 188.08 | 合格 |  |
|  | K36+013-K38+013沥青混凝土面层（AK—13A） |  | 93.78 | 2 | 187.56 | 合格 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质 量 等 级 |  | 合格 |  |  | 加权平均分 | 92.64 |  |
| 评定意见 |  |  |  |  |  |  |  |

检验负责人：                计算：                复核：                日期：

分部工程质量检验评定表

分部工程名称：路面工程                                 所属单位工程：路面工程

所属建设项目： 宜昌市公路局干线公路路面改善工程        工程部位：K38+013-K40+013

施工单位：宜昌市 宏发路桥建设有限责任公司              施工标段：第四合同段

监理单位： 宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司      编号：

| 施工单位 | 分 项 工 程 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工 程 名 称 |  | 质 量 评 定 |  |  |  |  |
|  |  |  | 实得分 | 权值 | 加权得分 | 等级 |  |
| 宜 昌 市 宏 发 路 桥 建 设 有 限 责 任 公 司 | K38+013-K40+013水泥混凝土路面（基层） |  | 91.8 | 2 | 183.6 | 合格 |  |
|  | K38+013-K40+013沥青混凝土面层（AC—20C） |  | 93.66 | 2 | 187.32 | 合格 |  |
|  | K38+013-K40+013沥青混凝土面层（AK—13A） |  | 93.7 | 2 | 187.4 | 合格 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质 量 等 级 |  | 合格 |  |  | 加权平均分 | 93.05 |  |
| 评定意见 |  |  |  |  |  |  |  |

检验负责人：                计算：                复核：                日期:

分部工程质量检验评定表

分部工程名称：路面工程                                 所属单位工程：路面工程

所属建设项目： 宜昌市公路局干线公路路面改善工程        工程部位：K40+013-K42+515.602

施工单位：宜昌市 宏发路桥建设有限责任公司              施工标段：第四合同段

监理单位： 宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司      编号：

| 施工单位 | 分 项 工 程 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工 程 名 称 |  | 质 量 评 定 |  |  |  |  |
|  |  |  | 实得分 | 权值 | 加权得分 | 等级 |  |
| 宜 昌 市 宏 发 路 桥 建 设 有 限 责 任 公 司 | K40+013-K42+515.602水泥混凝土路面（基层） |  | 91.1 | 2 | 182.2 | 合格 |  |
|  | K40+013-K42+515.602沥青混凝土面层（AC—20C） |  | 93.51 | 2 | 187.02 | 合格 |  |
|  | K40+013-K42+515.602沥青混凝土面层（AK—13A） |  | 93.58 | 2 | 187.16 | 合格 |  |
| 质 量 等 级 |  | 合格 |  |  | 加权平均分 | 92.73 |  |
| 评定意见 |  |  |  |  |  |  |  |

检验负责人：                计算：                复核：                日期：

分部工程质量检验评定表

分部工程名称：交通安全设施                              所属单位工程：路面工程

所属建设项目： 宜昌市公路局干线公路路面改善工程        工程部位：K36+013-K42+515.602

施工单位：宜昌市 宏发路桥建设有限责任公司              施工标段：第四合同段

监理单位： 宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司      编号：

| 施工单位 | 分 项 工 程 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工 程 名 称 |  | 质 量 评 定 |  |  |  |  |
|  |  |  | 实得分 | 权值 | 加权分 | 等级 |  |
| 宜 昌 市 宏 发 路 桥 建 设 有 限 责 任 公 司 | K36+013-K38+013标线 |  | 88.9 | 2 | 177.8 | 合格 |  |
|  | K38+013-K40+013标线 |  | 83.6 | 2 | 167.2 | 合格 |  |
|  | K40+013-K42+515.602标线 |  | 91.7 | 2 | 183.4 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 6 | 528.4 |  |  |
| 质 量 等 级 |  | 合格 |  |  | 加权平均分 | 88.07 |  |
| 评定意见 |  |  |  |  |  |  |  |

检验负责人：                计算：                复核：                日期：

分部工程质量检验评定表

分部工程名称：交通安全设施                              所属单位工程：路面工程

所属建设项目： 宜昌市公路局干线公路路面改善工程         工程部位：K36+013-K42+515.602

施工单位：宜昌市宏发路桥建设有限责任公司                施工标段：第四合同段

监理单位： 宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司      编号：

| 施工单位 | 分 项 工 程 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工 程 名 称 |  | 质 量 评 定 |  |  |  |  |
|  |  |  | 实得分 | 权值 | 加权得分 | 等级 |  |
| 宜 昌 市 宏 发 路 桥 建 设 有 限 责 任 公 司 | K41+500标志 |  | 93 | 2 | 186 | 合格 |  |
|  | K42+400标志 |  | 88 | 2 | 176 | 合格 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质 量 等 级 |  | 合格 |  |  | 加权平均分 | 90.5 |  |
| 评定意见 |  |  |  |  |  |  |  |

检验负责人：                计算：                复核：                日期：

单位工程质量检验评定表

单位工程名称：路面工程                                所属建设项目：宜昌市公路局干线公路路面改善工程

路线名称：第四合同段 （窑马路枝江段）                 工程地点及桩号：窑马路K36+013-K42+515.602

施工单位：宜昌市 宏发路桥建设有限责任公司             监理单位：宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司

| 施工单位 | 分 部 工 程 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工 程 名 称 |  | 质 量 评 定 |  |  |  |  |
|  |  |  | 实得分 | 权值 | 加权得分 | 等级 |  |
| 宜 昌 市 宏 发 路 桥 建 设 有 限 责 任 公 司 | K36+013-K38+013l路面工程 |  | 92.64 | 2 | 185.28 | 合格 |  |
|  | K38+013-K40+013l路面工程 |  | 93.05 | 2 | 186.1 | 合格 |  |
|  | K40+013-K42515.602路面工程 |  | 92.73 | 2 | 185.46 | 合格 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质 量 等 级 |  | 合格 |  |  | 加权平均分 | 92.81 |  |
| 评定意见 |  |  |  |  |  |  |  |

检验负责人：                计算：                复核：                日期：

单位工程质量检验评定表

单位工程名称：  交通安全设施                           所属建设项目：宜昌市公路局干线公路路面改善工程

路线名称：第四合同段 （窑马路枝江段）                 工程地点及桩号：窑马路K36+013-K42+515.602

施工单位：宜昌市宏发路桥建设有限责任公司             监理单位：宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司

| 施工 单位 | 分 部 工 程 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工 程 名 称 |  | 质 量 评 定 |  |  |  |  |
|  |  |  | 实得分 | 权值 | 加权得分 | 等级 |  |
| 宜 昌 市 宏 发 路 桥 建 设 有 限 责 任 公 司 | K36+013-K42+515.602标志 |  | 90.5 | 2 | 181 | 合格 |  |
|  | K36+013-K42+515.602标线 |  | 88.07 | 1 | 88.07 | 合格 |  |
| 合 计 |  |  |  | 3 | 269.07 |  |  |
| 质 量 等 级 |  | 合格 |  |  | 加权平均分 | 89.69 |  |
| 评定意见 |  |  |  |  |  |  |  |

检验负责人：                计算：                复核：                日期：

===========================================================================================================

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.oicp.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600