工程变更意向申报表

工程名称：宜长高速公路                            合同段：一

监理单位：铁四院监理咨询公司

施工单位：湖北省路桥公司                         编号：A-31-

| 变更项目名称 | 清除不适宜材料 |  | 桩号 |  | Ek0+100~ Ek0+135 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原设计图名称 |  |  | 图号 |  |  |  |
| 变 更 等 级 | 一般  重要  重大  |  |  |  |  |  |
| 变更提出单位 | 湖北省路桥公司 |  |  |  |  |  |
| 估计变更金额 | 估计增减金额 | 165381元 |  | 估计延长工期（天） |  |  |
| 变更原因及内容： 原地表土承载力和密实度经试验检验达不到设计要求，经业主、设计、监理、承包人几方商定，清除表面不适宜材料，换填路基开挖石方。 承包人： 日期： |  |  |  |  |  |  |

工程变更意向申报表

工程名称：宜长高速公路                            合同段：一

监理单位：铁四院监理咨询公司

施工单位：湖北省路桥公司                         编号：A-31-

| 变更项目名称 | 清除不适宜材料 |  | 桩号 |  | MK301+970~MK302+057 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原设计图名称 |  |  | 图号 |  |  |  |
| 变 更 等 级 | 一般  重要  重大  |  |  |  |  |  |
| 变更提出单位 | 湖北省路桥公司 |  |  |  |  |  |
| 估计变更金额 | 估计增减金额 | 78988元 |  | 估计延长工期（天） |  |  |
| 变更原因及内容： 原地表土承载力和密实度经试验检验达不到设计要求，经业主、设计、监理、承包人几方商定，清除表面不适宜材料，换填路基开挖石方。 承包人： 日期： |  |  |  |  |  |  |

工程变更意向申报表

工程名称：宜长高速公路                            合同段：一

监理单位：铁四院监理咨询公司

施工单位：湖北省路桥公司                         编号：A-31-

| 变更项目名称 | 清除不适宜材料 |  | 桩号 |  | K+280~K1+450 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原设计图名称 |  |  | 图号 |  |  |  |
| 变 更 等 级 | 一般  重要  重大  |  |  |  |  |  |
| 变更提出单位 | 湖北省路桥公司 |  |  |  |  |  |
| 估计变更金额 | 估计增减金额 | 284812元 |  | 估计延长工期（天） |  |  |
| 变更原因及内容： 原地表土承载力和密实度经试验检验达不到设计要求，经业主、设计、监理、承包人几方商定，清除表面不适宜材料，换填路基开挖石方。 承包人： 日期： |  |  |  |  |  |  |

工程变更意向申报表

工程名称：宜长高速公路                            合同段：一

监理单位：铁四院监理咨询公司

施工单位：湖北省路桥公司                         编号：A-31-

| 变更项目名称 | 清除不适宜材料 |  | 桩号 |  | K2+716~K2+916 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原设计图名称 |  |  | 图号 |  |  |  |
| 变 更 等 级 | 一般  重要  重大  |  |  |  |  |  |
| 变更提出单位 | 湖北省路桥公司 |  |  |  |  |  |
| 估计变更金额 | 估计增减金额 | 172386元 |  | 估计延长工期（天） |  |  |
| 变更原因及内容： 原地表土承载力和密实度经试验检验达不到设计要求，经业主、设计、监理、承包人几方商定，清除表面不适宜材料，换填路基开挖石方。 承包人： 日期： |  |  |  |  |  |  |

工程变更意向申报表

工程名称：宜长高速公路                            合同段：一

监理单位：铁四院监理咨询公司

施工单位：湖北省路桥公司                         编号：A-31-

| 变更项目名称 | 清除不适宜材料 |  | 桩号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原设计图名称 |  |  | 图号 |  |  |  |
| 变 更 等 级 | 一般  重要  重大  |  |  |  |  |  |
| 变更提出单位 | 湖北省路桥公司 |  |  |  |  |  |
| 估计变更金额 | 估计增减金额 |  |  | 估计延长工期（天） |  |  |
| 变更原因及内容： 原地表土承载力和密实度经试验检验达不到设计要求，经业主、设计、监理、承包人几方商定，清除表面不适宜材料，换填路基开挖石方。 承包人： 日期： |  |  |  |  |  |  |

工程变更意向申报表

工程名称：宜长高速公路                            合同段：一

监理单位：铁四院监理咨询公司

施工单位：湖北省路桥公司                         编号：A-31-

| 变更项目名称 | 清除不适宜材料 |  | 桩号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原设计图名称 |  |  | 图号 |  |  |  |
| 变 更 等 级 | 一般  重要  重大  |  |  |  |  |  |
| 变更提出单位 | 湖北省路桥公司 |  |  |  |  |  |
| 估计变更金额 | 估计增减金额 |  |  | 估计延长工期（天） |  |  |
| 变更原因及内容： 原地表土承载力和密实度经试验检验达不到设计要求，经业主、设计、监理、承包人几方商定，清除表面不适宜材料，换填路基开挖石方。 承包人： 日期： |  |  |  |  |  |  |

===========================================================================================================

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.oicp.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600