1．公路工程监理使用表格

第1页 共4页

| 表号 | 表 格 名 称 | # 业主 | # 总监办 | # 高级驻地办 |  | # 承包人 | # 设代处 | # 填送时间 | # 填写份数 | # 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # 高级驻地 | # 驻地办 |  |  |  |  |  |
| A-1 | 施工放样报验单 | # ○ |  | # ○ | # ● | # Δ |  | # 工程放样后 | # 4 |  |
| A-2 | 工程分项开工申请批复单 | # ○ |  | # ○ | # ● | # Δ |  | # 开工前7天 | # 4 |  |
| A-2-1 | 施工单位进场主要负责人统计表 | # ○ |  | # ○ | # ● | # Δ |  | # 开工前7天 | # 4 |  |
| A-2-2 | 施工单位进场人员统计表 | # ○ |  | # ○ | # ● | # Δ |  | # 开工前7天 | # 4 |  |
| A-3 | 承包人每周工作计划 | # ○ |  | # ○ | # ● | # Δ |  | # 每周五 | # 4 |  |
| A-4 | 监理日报 | # ● |  | # ○ | # Δ |  |  | # 每月底 | # 3 |  |
| A-5 | 检验申请批复单 | ○ |  | ○ | ● | Δ |  | 验收后 | 4 |  |
| A-6 | 工作指令 | ○ |  | Δ | ○ | ● |  | 随时 | 4 |  |
| A-7 | 工程变更令 | ## ○ |  | ## Δ | ## ○ | ## ● |  | ## 变更审批后 | ## 4 |  |
| A-8 | 索赔申请单 | ## ○ |  | ## ○ | ## ● | ## Δ |  | ## 索赔前21天 | ## 4 |  |
| A-9 | 索赔时间/金额审批表 | ## Δ |  | ## ○ |  | ## ● |  | ## 审批后 | ## 3 |  |
| A-10 | 工地会议纪要 | ## ● |  | ## Δ | ## ○ | ## ○ |  | ## 随时 | ## 4 |  |
| A-11 | 中间交工证书 | ## ○ |  | ## Δ | ## ○ | ## ● |  | ## 验收后 | ## 4 |  |

填写人：Δ                               主送：●                             抄送：○

1．公路工程监理使用表格

第2页 共4页

| 表号 | 表 格 名 称 | # 业主 | # 总监办 | # 高级驻地办 |  | # 承包人 | # 设代处 | # 填送时间 | # 填写份数 | # 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # 高级驻地 | # 驻地办 |  |  |  |  |  |
| A-13 | 工程暂时停工指令 | # ○ |  | # Δ | # (Δ) | # ● |  | # 随时 | # 3 |  |
| A-14 | 复工指令 | # ○ |  | # ○ | # Δ | # ● |  | # 整改后 | # 4 |  |
| A-15 | 工程质量事故处理报告单 | # ○ |  | # ○ | # ● | # Δ |  | # 事故后2天 | # 4 |  |
| A-15-1 | 不合格工程工序质量检验单 | # ○ |  | # ○ | # ● | # Δ |  | # 事故后2天 | # 4 |  |
| A-15-2 | 工程质量处理检验反馈单 | # ● |  | # Δ |  |  |  | # 事故后2天 | # 2 |  |
| A-16 | 工程交工证书 | # ○ |  | # Δ | # ○ | # ● |  |  | # 4 |  |
| A-17 | 工程缺陷责任期终止证书 | ○ | Δ | ○ | ○ | ● |  |  | 5 |  |
| A-18 | 通用函件 | ○ | Δ | ○ |  | ● |  | 随时 | 4 |  |
|  |  | ## ○ |  | ## Δ | ## ○ |  |  |  | ## 4 |  |
|  |  | ## ○ |  | ## ○ | ## ● | ## Δ |  |  | ## 4 |  |
| A-19 | 施工技术方案报审表 | ## ○ |  | ## ○ | ## ● | ## Δ |  |  | ## 4 |  |
| A-20 | 施工材料报验单 | ## ○ |  | ## ○ | ## ● | ## Δ |  |  | ## 4 |  |
| A-21 | 进场设备报验单 | ## ○ |  | ## ○ | ## ● | ## Δ |  |  | ## 4 |  |

填写人：Δ                               主送：●                             抄送：○

1．公路工程监理使用表格

第3页 共4页

| 表号 | 表 格 名 称 | # 业主 | # 总监办 | # 高级驻地办 |  | # 承包人 | # 设代处 | # 填送时间 | # 填写份数 | # 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # 高级驻地 | # 驻地办 |  |  |  |  |  |
| A-22 | 事故报告单 | # ○ |  | # ○ | # ● | # Δ |  | # 及时 | # 4 |  |
| A-23 | 监理工程师通知（通用） | # ○ |  | # Δ | # ○ | # ● |  | # 随时 | # 4 |  |
| A-24 | 额外或紧急工程通知 | # ○ |  | # Δ | # ○ | # ● |  | # 随时 | # 4 |  |
| A-25 | 计日工作通知 | # ○ |  | # ○ | # Δ | # ● |  | # 随时 | # 4 |  |
| A-26 | 设计变更通知 | # ○ |  | # Δ | # ○ | # ● | # ○ |  | # 5 |  |
| A-27 | 监理试验月报表 | ● |  | Δ | ○ |  |  | # 每月底 | 3 |  |
| A-28 | 工程监理月报表 | ● |  | Δ | ○ |  |  | # 每月底 | 3 |  |
| A-30 | 工程变更审查表 | ## ○ |  | ## ● | ## Δ | ## ○ |  |  | ## 4 |  |
| A-31 | 工程变更申报表 | ## ○ |  | ## ○ | ## ● | ## Δ |  |  | ## 4 |  |
| A-32 | 工程变更现场签认单 | ## ○ |  | ## ○ | ## ● | ## Δ |  |  | ## 4 |  |
| A-33 | 工程变更审查汇签表 | ## ○ |  | ## ○ | ## ● | ## Δ |  |  | ## 4 |  |
| A-34 | 工程变更通知 | ## ○ |  | ## ● |  |  |  |  | ## 2 |  |
| A-35 | 延期、索赔人员统计表 | # ○ |  | # ○ | # ● | # Δ |  | # 及时 | # 4 |  |

填写人：Δ                               主送：●                             抄送：○

1．公路工程监理使用表格

第4页 共4页

| 表号 | 表 格 名 称 | # 业主 | # 总监办 | # 高级驻地办 |  | # 承包人 | # 设代处 | # 填送时间 | # 填写份数 | # 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # 高级驻地 | # 驻地办 |  |  |  |  |  |
| A-36 | 延期、索赔机械设备统计表 | # ○ |  | # ○ | # ● | # Δ |  | # 及时 | # 4 |  |
| A-37 | 工序检查报验单 | # ○ |  | # ○ | # ● | # Δ |  |  | # 4 |  |
| A-38 | 监理人员情况月报表 | # ● |  | # Δ |  |  |  | # 每月底 | # 2 |  |
| A-39 | 监理办公、检测仪器设备一览表 | # ○ |  | # ● | # Δ |  |  | # 开工前 | # 3 |  |
| A-40 | 主要人员离开工地申请批复单 | # ● |  | # ○ | # ○ | # Δ |  | # 请假前2天 | # 4 |  |
| A-41 | 主要人员返回工地签到表 | ● |  | ○ | ○ | Δ |  | 当天 | 4 |  |

填写人：Δ                               主送：●                             抄送：○