清包工合同

业主（以下简称甲方）：                     联系电话：

施工队（以下简称乙方）：                   联系电话：

甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公平的情况下签定如下合同

- 工程概况

工程地址：

使用面积：                      室          厅        卫        阳台     厨

- 价格

清包工费：        元，大写：

其中   水电工        元

木工          元

瓦工          元

油漆工        元

垃圾清运费           元

材料搬运费           元

- 付款方式

1、施工队进场，预支生活费：           元

2、木工完成，付                       元

3、瓦工完成，付                       元

4、工程竣工，付                       元

5、保修金         元，从竣工之日起半年后支付

- 设计

  - 甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作

  - 甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可

- 材料

  - 乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失

  - 未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用

  - 乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料，并开具正式发票

  - 乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承担因材料质量引起的损失

  - 乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性

  - 乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场

  - 乙方应保证在本小区内没有双包和半包的工程

  - 乙方应做好对施工完成的成品保护工作

  - 未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现偷窃现象，按材料价格加倍从人工费中扣除

- 工期

从  年   月   日起至   年    月    日止，工期为    天，因甲方因素拖延，工期顺延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费   元/天

- 材料搬运

甲方材料送至工程所在地的楼下，乙方任何施工人员应无条件搬运

- 垃圾清运

  - 垃圾袋装化

  - 垃圾应日日清

  - 垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所

- 劳动力管理

  - 开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件

  - 未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜

  - 甲方应及时替乙方办理小区出入证件并支付相关费用

  - 乙方应具备在上海市暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担

  - 乙方指定由    为工地现场负责人，   为替补负责人

  - 在合同价内，乙方应提供   人次跟随甲方挑选材料

  - 乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，工地现场必须保持2人以上的施工人员

  - 未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工

- 施工机具

  - 乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费

  - 因工具所产生的易耗品（如钻头、锯片等）由甲乙双方各自承担一半，甲方代购，在工程完工后结算

十一、工地现场管理

- 现场禁止使用明火

- 现场禁止吸烟

- 油漆材料必须和其他材料分开放置

- 工人着装必须干净整洁

十二、维修

- 因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在一年内无偿维修

- 普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况（水、电问题）乙方必须在24小时内赶到并维修

- 若因乙方未能按合同及时完成维修，甲方可以安排其他施工队进行维修工作，所发生的人工费用按实从保修金中扣除

十三、合同附件

- 施工项目清单

- 双方认可的报价单

- 乙方开出的材料采购清单

十四、合同争议

- 出现争议甲乙双方先协商

- 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼

十五、附加条款

1、

2、

3、

4、

5、

甲    方：                               乙   方：

签    章：                               签   章：

签约日期：                               签约日期：