- 装修前的准备工作

- 准备工具

  - 一把卷尺（测量尺寸用）

  - 一张房型图

  - 一支笔（做记录）

  - 一本小册子（记录建材价格）

  - 一些表格（见各类附表）

  - 最好能收集一份优秀的施工图（可上www.dwg-cool.com网上找到）

- 制定家庭方案

1、家庭成员习惯喜好（附表1）

2、装修档次的选择：高档、中档、普通

3、装修风格的选择：中式、欧式、日式等

4、家用电器、卫生洁具的选择

5、建材选择：顶、地面、墙面、瓷砖等（见附表2）

- 了解市场行情

1、装潢公司   a：收集广告

b：收集优秀装潢公司资料

c：收集各类黑名单

2、建材家具市场   a：收集各类市场地址  （见附表3）

b：将需要的了解的建材价格记录，并横向比较

c：家具风格要和装修风格相符（见附表4）

3、朋友、亲戚、邻居、专家

a：跑一下朋友、亲戚、邻居的家，了解一下情况

b：跑一下新房周围在装修的人家

c：找一个专家咨询一下

d：去买一些装修方面的书阅读

- 整理资料

将思绪和资料整理一下，应该知道自己要什么风格、价位的装修了，然后在装潢公司中选择3~4家就可以跑起来了。

- 设计前的洽谈和测量

  - 你要带上所有的资料（上面讲的表格），平面图，现有房屋中要利用的家具（尺寸，最好有照片），电器等将会继续使用东西的资料。

  - 与装潢公司业务员、设计师沟通（免费）

A：了解公司的基本情况

资质情况（等级如何，受过何种奖励，企业性质）

信用度

人员数量（设计师、管理人员、施工队）

设计师水平：可要求对方提供一份详细的施工图与你现有的图纸比较

B：看业务员素质

好的业务员应该受过良好的培训，包括基本礼仪和专业知识，如果你发现这个业务员对自己公司都谈的模模乎乎，那也别指望这公司怎么样。

C：看设计师水平

很多广告上都把设计大师打上去，但当你要大师设计师，往往价高不可攀，所以你只能选择普通设计师，而这是非常关键的。

- 设计师的年龄：并不是说年轻不好，但事实上刚出校门的设计师实在缺乏生活经验和施工经验，材料方面的知识也少的可怜，做出的图自然也好不到哪里，个人认为30岁左右的设计师最好，有经验，思维开拓。

- 设计师的字：尽管现在都用AUTOCAD设计，对手绘图要求不高了。但我们可以这样想：设计师是美学倡导者，对美有着独特的认识，在学校里也学过绘画，如果他连自己的字都写不好，你能相信他的审美能力和学习能力吗？

- 设计师的作品：看看这个设计师最近的作品，再比较一下

- 对你家的一些设计见解：好的设计师一般先听后发表意见，他们能很快理解对方的要求和思路，在洽谈中常常能讲出一些自己的想法，能让客户感觉很对自己的思路而不是坚决自己的想法不做任何改动。

D：实地测量

一个工作认真仔细、有经验的设计师会把他认为的所有数据量下来。

房间的长宽

门洞的位置

窗的大小及离地面的尺寸

卫生间的上水、下水位置，马桶的坑距

厨房烟道位置、煤气表、水表的位置

入口大门的开启方向

以及其它方面：如什么地方有梁及其尺寸

屋面是否斜屋顶

地面是否有高低落差

哪些墙可以打，哪些墙不可以打

- 签定设计合同

- 预算、材料审核

- 签定装修合同

2001版的家装合同还是有不少问题的。

虽然说客户可以选择自行洽谈付款方式，但事实上都采用另一种，这其中就出现了问题。

- 付款的数量和工程进度不符，进度慢而付款多，消费者难以从经济上控制施工队。

- 没有保修金，如何制约装潢公司。

- 合同中固然有保修一年的条款，但没有因违反这一款而采取的经济措施，关键时候给你拖上几天，你只能叫别人修。

- 业主未经许可自行入住意味着认可竣工，这一款是保护施工队的。因业主搬家急，且无专业的验收技术，让施工队可以逃避责任。

- 附表一

|  | 我 | 妻子 | 父亲 | 母亲 | 孩子 | 选择结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 玄关 |  |  |  |  |  |  |
| 客厅 | 要局部吊顶 | 要有电视墙、布沙发 |  |  |  |  |
| 餐厅 |  |  | 有酒柜就好了 |  |  |  |
| 主卧室 |  | 要躺在床上看电视 |  |  |  |  |
| 老人房 |  |  | 要晒太阳 |  |  |  |
| 儿童房 |  |  |  | 家具不要买好的，小孩子长的快 | 要能在地上玩，喜欢星星和月亮 |  |
| 书房 | 要放很多书，电脑桌最好和书橱连在一起 |  |  |  |  |  |
| 厨房 |  | 我用的最多，要听我的 |  |  |  |  |
| 卫生间（1） |  |  | 要淋浴，这样卫生 | 干湿分开，不易摔倒 |  |  |
| 卫生间（2） | 要酷 | 要放很多东西 |  |  |  |  |
| 南阳台 |  |  | 种种花 |  |  |  |
| 北阳台 |  |  |  | 能把洗衣机放在这里吗？ |  |  |
| 储藏室 | 要放雨伞 | 要放棉被 |  |  | 要放玩具 |  |

- 附表二

|  |  | 用材 | 品牌 | 单价 | 数量 | 总价 | 选择结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客厅 | 地面 | 1、实木地板 2、复合地板 | 红榉 圣象 | 220 130 | 40 40 | 8800 5200 |  |  |
|  | 墙面 | 儒教漆 |  |  |  |  |  |  |
|  | 顶 | 局部吊顶 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电视墙 | 文化石 |  |  |  |  |  |  |
| 餐厅 | 地面 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 墙面 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 顶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 厨房 | 地面 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 墙面 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 顶 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吊柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间 | 地面 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 墙面 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 顶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 书房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阳台 |  |  |  |  |  |  |  |  |

===========================================================================================================

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.oicp.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600