工 程 质 量 承 诺

山西省公路物资供应总公司：

我公司将按优质工程标准进行施工管理，并严格按照国家现行有关规定、规程进行施工操作及质量验收，达到一次成优，确保本工程达到“省优”标准。

如若中标，我们承诺将实现本投标文件所定的质量目标计划，否则，将无条件接受合同条款的处罚。

中铁十七局集团建筑工程有限公司

2005年3月29日

施 工 工 期 承 诺

山西省公路物资供应总公司：

我公司根据本标段工程的特点，结合以往类似工程的施工经验和我公司的实力，确保在215天内（招标文件计划工期235天）完成本标段工程，比招标文件要求提前20天。

如若中标，我们承诺将实现本投标文件所定的工期目标计划。否则，将无条件接受合同条款的处罚。

中铁十七局集团建筑工程有限公司

2005年3月29日

施 工 安 全 承 诺

山西省公路物资供应总公司：

我公司将按“安全文明工地”标准进行严格施工管理，并严格按照国家现行有关规定、规程进行施工操作及安全验收，达到一次验收合格，确保本工程达到“安全文明工地”标准。

如若中标，我们承诺将实现本投标文件所定的安全目标计划，否则，将无条件接受合同条款的处罚。

中铁十七局集团建筑工程有限公司

2005年3月29日

后 期 服 务 承 诺

山西省公路物资供应总公司：

我公司将严格按照国家现行有关规定、规程进行后期服务及用户回访工作，确保业主满意。

如若中标，我们承诺将实现本投标文件所定的后期服务承诺，否则，将无条件接受合同条款的处罚。

中铁十七局集团建筑工程有限公司

2005年3月29日