施工组织计划及售后服务承诺

- 施工织机机构框图：

工程项目经理

项目管理人员

专业施工队伍

项目工程师

产品认证工程师

现场技术员

质检员

安全员

材料员

文明施工管理员

技术总负责人

- 施工组织机构文字详述：

- 总部

工程总协调：沙启洪副所长（教授级高工）

财务主管：李全德财务处副处长（高级会计师）

- 现场

项目经理：翟玉军（二级项目经理）

技术总负责人：徐伯遐（教授级高工）

项目工程师：5人

产品认证工程师：3人

现场技术员：10人，质检员：2人

安全员：3人，材料员2人：，文明管理员：2人，专业施工队：30人

- 总部与现场管理部门之间的关系详述：

  - 工程总协调

负责该工程的总体协调、资金保证及后方支持。

  - 技术总负责

技术总负责人代表我单位对本项目进行全面监督和管理。

  - 财务主管

负责工程的成本核算，保证该项目专款专用及资金调度。

  - 项目经理

全权负责本工程项目的全面管理，包括人员、工期、安全、技术、质量，协调与建设单位、工程监理、土建、安装单位的关系，合理安排月计划和周计划等工作。

  - 项目工程师

在项目经理的统一管理下，负责子系统或具体工序的技术及施工管理。直接对项目经理负责任。

    - 本工程中拟投入具有高、中级技术职称，以及获得各种认证工程师证的多名技术人员作为本工程的项目工程师。

- 其它工程人员

  - 质检员

每天负责检查施工人员每道工序的施工质量，发现问题及时向相关项目工程师汇报，便于按时完成工作任务及整改工作。

  - 安全员

负责工地文明施工、安全管理，监督工地上的所有施工人员按照有关安全规程进行施工管理、操作，特别是高空操作等安全防范。

  - 材料员

负责材料进、出库管理，包括进出材料的具体时间详细型号等；任何进库材料需合格证明（包括质检报告、合格证、数量、型号等）。

  - 施工队长

工作内容：负责安排施工人员每天的工作，同时参加具体施工，每天向项目工程师汇报施工进展情况等。

任职资格：多年实际施工操作经验，有较强的动手能力，具有识图能力及施工队伍管理经验。

  - 工人

工作内容：参加具体施工。

任职资格：有多年弱电施工或建筑安装经验，有本岗位证书，有较强的责任感，吃苦耐劳，团结工友，尊重上级，服从管理。

3）公司人员及拟派往本工人员情况表

| 1．公司人员 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员类别 数量 | 管理人员 | 技术人员 |  | 工人 |  | 其他 |
| 总数 | 200 | 150 |  | 670 |  | 200 |
| 拟为本工程提供的人员总数 | 5 | 20 |  | 35 |  | 10 |
| 2．拟派往本招标工程项目的管理人员和技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 经历 数量 人员类别 | 职称 |  |  |  |  |  |
|  | 高级 |  | 中级 |  | 初级 |  |
| 管理人员 | 1 |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  | 1 |  |  |  |
| 技术负责人 | 1 |  |  |  |  |  |
| 财务 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 技术人员（如下所列） |  |  |  |  |  |  |
| 产品认证工程师 | 1 |  | 3 |  | 1 |  |
| 综合布线系统 | 1 |  | 2 |  | 4 |  |
| 公共安全技术防范系统 | 1 |  | 3 |  | 2 |  |
| 智能卡管理系统 |  |  | 2 |  | 3 |  |
| 公共广播系统 |  |  | 2 |  | 2 |  |
| 电子会议系统 | 2 |  | 4 |  | 5 |  |
| 有线电视及卫星接收系统 |  |  | 2 |  | 3 |  |
| 物业计费管理系统 |  |  | 1 |  | 2 |  |
| 防雷接地系统 |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 现场技术人员 | 1 |  | 3 |  | 5 |  |
| 质检员 |  |  | 1 |  | 2 |  |
| 安全员 |  |  | 1 |  | 2 |  |
| 材料员 |  |  |  |  | 2 |  |
| 文明管理员 |  |  |  |  | 2 |  |
| 专业施工队伍 |  |  |  |  | 30 |  |
| 管理人员小计 | 3 |  | 2 |  |  |  |
| 技术人员小计 | 6 |  | 25 |  | 66 |  |

4）项目经理简历表

| 本工程拟任职务 |  | 项目经理 |  | 姓名 |  | 翟玉军 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年龄 |  | 30 |  | 学历 |  | 本科 |  |
| 专业资质 |  | 贰级项目经理 |  | 职称 |  | 工程师 |  |
| 职务 |  |  |  | 工作年限 |  | 8年 |  |
| 自 | 至 |  | 参加过的工程项目名称 |  | 担任何职 |  | 备注 |
| 1999年 | 2002年 |  | 江苏省交通厅电子会议系统 |  | 项目经理 |  |  |
| 2000年6月 | 2000年8月 |  | 南通市崇川区法院弱电系统工程 |  | 项目经理 |  | 获省优“扬子杯”奖 |
| 2001年 | 2003年 |  | 河海大学弱电系统工程 |  | 项目经理 |  |  |
| 2000年 | 2003年 |  | 南通师范学院弱电系统 |  | 项目经理 |  | 获省优“扬子杯”奖 |
| 2001年4月 | 2001年6月 |  | 上海航空公司 |  | 项目经理 |  |  |
| 2003年7月 | 2003年9月 |  | 应天学院 |  | 项目经理 |  |  |
| 2000年 | 2003年 |  | 南通工学院智能弱电系统 |  | 项目经理 |  | 获省优“扬子杯”奖 |
| 熟悉政府大厦及大学等弱电智能化要求较高行业的设计、施工全过程。身经数十战，管理经验丰富能客观的从业主方和承包方考虑解决处理工程中的各种困难 |  |  |  |  |  |  |  |

5）项目主要技术人员简历表

5）-1

| 本工程拟任职务 |  | 项目工程师 |  | 姓名 |  | 胡勇 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年龄 |  | 41 |  | 学历 |  | 本科 |  |
| 专业资质 |  | 贰级项目经理 |  | 职称 |  | 工程师 |  |
| 职务 |  |  |  | 工作年限 |  | 21年 |  |
| 自 | 至 |  | 参加过的工程项目名称 |  | 担任何职 |  | 备注 |
| 2000年 | 2002年 |  | 苏州人事局 |  | 项目经理 |  |  |
| 2000年 | 2001年 |  | 上海世界金融大厦PDS综合布线工程 |  | 项目经理 |  |  |
| 2003年 6月5日 | 2003年 6月15日 |  | 南通医学院多媒体系统工程 |  | 项目经理 |  |  |
| 2001年 | 2002年 |  | 南通纺织学院智能弱电系统工程 |  | 项目经理 |  |  |
| 2001年4月 | 2001年6月 |  | 上海航空公司 |  | 项目副经理 |  |  |
| 2000年4月 | 2001年12月 |  | 巴基斯坦盖蒂本德尔市政府弱电工程 |  | 项目工程师 |  |  |
| 2000年 | 2001年 |  | 南通市崇川区法院弱电系统工程 |  | 项目工程师 |  | 获省优“扬子杯”奖 |
| 2000年 | 2003年 |  | 南通师范学院弱电系统 |  | 项目工程师 |  | 获省优“扬子杯”奖 |
| 熟悉政府大厦及大学等弱电智能化要求较高行业的设计、施工全过程。身经数十战，管理经验丰富能客观的从业主方和承包方考虑解决处理工程中的各种困难 |  |  |  |  |  |  |  |

5）-2

| 本工程拟任职务 |  | 项目工程师 |  | 姓名 |  | 虞家春 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年龄 |  | 41 |  | 学历 |  | 专科 |  |
| 专业资质 |  |  |  | 职称 |  | 工程师 |  |
| 职务 |  |  |  | 工作年限 |  | 21年 |  |
| 自 | 至 |  | 参加过的工程项目名称 |  | 担任何职 |  | 备注 |
| 2003年12 | 2004年2月 |  | 南京市国土资源局 |  | 项目工程师 |  |  |
| 2000年 | 2002年 |  | 苏州人事局 |  | 项目工程师 |  |  |
| 2003年 | 2004年 |  | 翠屏国际城小区智能化 |  | 项目工程师 |  |  |
| 2000年 | 2001年 |  | 上海中外运大厦弱电系统工程 |  | 项目工程师 |  |  |
| 2000年 | 2003年 |  | 南通师范学院弱电系统 |  | 项目工程师 |  | 获省优“扬子杯”奖 |
| 2000年 | 2001年 |  | 南通市崇川区法院弱电系统工程 |  | 项目工程师 |  | 获省优“扬子杯”奖 |
| 2003年10月 | 2004年3月 |  | 中国药科大学逸夫楼智能弱电系统 |  | 项目工程师 |  |  |
| 2001年5月 | 2001年6月 |  | 镇江市烟草分公司电视监控系统 |  | 项目工程师 |  |  |
| 熟悉政府大厦及大学等弱电智能化要求较高行业的设计、施工全过程。身经数十战，管理经验丰富能客观的从业主方和承包方考虑解决处理工程中的各种困难 |  |  |  |  |  |  |  |

5）-3

| 本工程拟任职务 |  | 项目工程师 |  | 姓名 |  | 沈习伟 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年龄 |  | 47 |  | 学历 |  | 本科 |  |
| 专业资质 |  |  |  | 职称 |  | 高级工程师 |  |
| 职务 |  |  |  | 工作年限 |  | 22年 |  |
| 自 | 至 |  | 参加过的工程项目名称 |  | 担任何职 |  | 备注 |
| 2001年 | 2002年 |  | 南京民航大厦电视监控系统 |  | 项目工程师 |  |  |
| 2001年4月 | 2001年6月 |  | 上海航空公司 |  | 项目工程师 |  |  |
| 2001年5月 | 2001年6月 |  | 镇江市烟草分公司电视监控系统 |  | 项目工程师 |  |  |
| 2000年 | 2001年 |  | 上海中外运大厦弱电系统工程 |  | 项目工程师 |  |  |
| 2000年 | 2003年 |  | 南通纺织学院 |  | 项目工程师 |  |  |
| 2000年 | 2003年 |  | 南通工学院智能弱电系统 |  | 项目工程师 |  | 获省优“扬子杯”奖 |
| 2003年10月 | 2004年3月 |  | 中国药科大学逸夫楼智能弱电系统 |  | 项目工程师 |  |  |
| 2003年 | 2004年 |  | 翠屏国际城小区智能化 |  | 项目工程师 |  |  |
| 熟悉政府大厦及大学等弱电智能化要求较高行业的设计、施工全过程。身经数十战，管理经验丰富能客观的从业主方和承包方考虑解决处理工程中的各种困难 |  |  |  |  |  |  |  |

5）-4

| 本工程拟任职务 |  | 项目工程师 |  | 姓名 |  | 金国强 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年龄 |  | 41 |  | 学历 |  | 本科 |  |
| 专业资质 |  |  |  | 职称 |  | 高级工程师 |  |
| 职务 |  |  |  | 工作年限 |  | 20年 |  |
| 自 | 至 |  | 参加过的工程项目名称 |  | 担任何职 |  | 备注 |
| 1999年 | 2002年 |  | 江苏省交通厅电子会议系统 |  | 项目工程师 |  |  |
| 2000年 | 2001年 |  | 南通市崇川区法院弱电系统工程 |  | 项目工程师 |  | 获省优“扬子杯”奖 |
| 2001年 | 2003年 |  | 河海大学弱电系统工程 |  | 项目工程师 |  |  |
| 2003年 | 2004年 |  | 南京21世纪房地产开发公司世纪园智能化系统 |  | 项目工程师 |  |  |
| 2003年12 | 2004年2月 |  | 南京市国土资源局 |  | 项目工程师 |  |  |
| 2002年 | 2003年 |  | 南通大学 |  | 项目工程师 |  |  |
| 2001年 | 2002年 |  | 南京新纪元大酒店 |  | 项目工程师 |  |  |
| 熟悉政府大厦及大学等弱电智能化要求较高行业的设计、施工全过程。身经数十战，管理经验丰富能客观的从业主方和承包方考虑解决处理工程中的各种困难 |  |  |  |  |  |  |  |

5）-5

| 本工程拟任职务 |  | 财务负责人 |  | 姓名 |  | 李全德 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年龄 |  | 55 |  | 学历 |  | 本科 |  |
| 专业资质 |  |  |  | 职称 |  | 会计师 |  |
| 职务 |  | 财务处处长 |  | 工作年限 |  | 25年 |  |
| 自 | 至 |  | 参加过的工程项目名称 |  | 担任何职 |  | 备注 |
| 2003年12 | 2004年2月 |  | 南京市国土资源局 |  | 财务负责人 |  |  |
| 2000年 | 2002年 |  | 苏州人事局 |  | 财务负责人 |  |  |
| 2003年 | 2004年 |  | 翠屏国际城小区智能化 |  | 财务负责人 |  |  |
| 2000年 | 2001年 |  | 上海中外运大厦弱电系统工程 |  | 财务负责人 |  |  |
| 2000年 | 2001年 |  | 南通师范学院弱电系统 |  | 财务负责人 |  | 获省优“扬子杯”奖 |
| 2000年 | 2001年 |  | 南通市崇川区法院弱电系统工程 |  | 财务负责人 |  | 获省优“扬子杯”奖 |
| 1999年 | 2002年 |  | 江苏省交通厅电子会议系统 |  | 财务负责人 |  |  |
| 熟悉政府大厦及大学等弱电智能化要求较高行业的设计、施工全过程。身经数十战，管理经验丰富能客观的从业主方和承包方考虑解决处理工程中的各种困难 |  |  |  |  |  |  |  |

5）-6

| 本工程拟任职务 |  | 技术总负责 |  | 姓名 |  | 徐伯遐 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年龄 |  | 58 |  | 学历 |  | 本科 |  |
| 专业资质 |  |  |  | 职称 |  | 高级工程师 |  |
| 职务 |  |  |  | 工作年限 |  | 30年 |  |
| 自 | 至 |  | 参加过的工程项目名称 |  | 担任何职 |  | 备注 |
| 1999年 | 2002年 |  | 江苏省交通厅电子会议系统 |  | 技术总负责 |  |  |
| 2000年 | 2002年 |  | 苏州人事局 |  | 技术总负责 |  |  |
| 2003年 | 2004年 |  | 翠屏国际城小区智能化 |  | 技术总负责 |  |  |
| 2000年 | 2001年 |  | 上海中外运大厦弱电系统工程 |  | 技术总负责 |  |  |
| 2000年 | 2001年 |  | 南通师范学院弱电系统 |  | 技术总负责 |  | 获省优“扬子杯”奖 |
| 2001年5月 | 2001年6月 |  | 镇江市烟草分公司电视监控系统 |  | 技术总负责 |  |  |
| 2001年 | 2002年 |  | 南京新纪元大酒店 |  | 技术总负责 |  |  |
| 熟悉政府大厦及大学等弱电智能化要求较高行业的设计、施工全过程。身经数十战，管理经验丰富能客观的从业主方和承包方考虑解决处理工程中的各种困难 |  |  |  |  |  |  |  |

5）-7

| 本工程拟任职务 |  | 项目总协调 |  | 姓名 |  | 沙启洪 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年龄 |  | 59 |  | 学历 |  | 本科 |  |
| 专业资质 |  | 贰级项目经理 |  | 职称 |  | 研究员 |  |
| 职务 |  |  |  | 工作年限 |  | 30年 |  |
| 自 | 至 |  | 参加过的工程项目名称 |  | 担任何职 |  | 备注 |
| 1968年 | 今 |  | 主要分管我所民品项目 |  | 副所长 |  |  |
| 熟悉政府大厦及大学等弱电智能化要求较高行业的设计、施工全过程。身经数十战，管理经验丰富能客观的从业主方和承包方考虑解决处理工程中的各种困难 |  |  |  |  |  |  |  |

拟投入本工程的设备仪器配置一览表

| 仪器设备名称 | 型号 | 产地 | 单位 | 数量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合计 | 自有 | 租赁 | 新购 |
| 网络分析仪 | HP8510C | 美国 | 台 | 1 | 1 |  |  |
| 网络测试仪 | FLUCK4000 | 美国 | 台 | 2 | 2 |  |  |
| 光缆测试仪 | OTDR | 美国 | 台 | 1 | 1 |  |  |
| 通断测试仪 | RJ45 | 上海 | 台 | 2 | 2 |  |  |
| 光缆熔接仪 | 30S | 日本 | 台 | 2 | 2 |  |  |
| 通用元器件测试系统 | ZJC7B | 美国 | 台 | 2 | 2 |  |  |
| 射频元件电路测量仪 | HP8711B | 美国 | 台 | 2 | 2 |  |  |
| 中频频谱分析仪 | HP71210C | 美国 | 台 | 1 | 1 |  |  |
| 噪声系数测量仪 | HP8970S | 美国 | 台 | 1 | 1 |  |  |
| 数字电压表 | 7081 | 日本 | 台 | 6 | 6 |  |  |
| 仿真计算机系统 | SSTX－85－32 | 德国 | 台 | 1 | 1 |  |  |
| 扫频信号源 | AV1333 | 美国 | 台 | 2 | 2 |  |  |
| 信号源 | XB－16 | 日本 | 台 | 2 | 2 |  |  |
| 可编程信号源 | HP83752A | 日本 | 台 | 1 | 1 |  |  |
| 台式计算机 | 7569 | 南京 | 套 | 18 | 10 |  | 8 |
| 笔记本电脑 | PⅡ | 美国 | 台 | 4 | 2 |  | 2 |
| 绘图仪 | HP750 | 美国 | 台 | 1 | 1 |  |  |
| 对讲机 | DH4200 | 福建 | 台 | 8 | 8 |  |  |
| 电焊机 | J25 | 河南 | 台 | 2 | 2 |  |  |
| 切割机 | 89K | 上海 | 台 | 2 | 2 |  |  |
| 晒图仪 | 2800 | 上海 | 台 | 1 | 1 |  |  |
| 喷墨打印机 | EPSONEX3 | 日本 | 台 | 1 | 1 |  |  |
| 打印机 | HP1000 | 美国 | 台 | 2 | 2 |  |  |
| 场强仪 | KMN16 | 日本 | 台 | 2 | 2 |  |  |
| 兆欧表 | 250V | 上海 | 台 | 1 | 1 |  |  |
| 电缆测试仪 | DSP100 | 美国 | 台 | 1 | 1 |  |  |
| 地阻仪 | 1R | 南京 | 台 | 1 | 1 |  |  |
| 专用工具 | 110打线器等 | 美国 | 套 | 8 | 8 |  |  |
| 应急灯 | 10W | 杭州 | 台 | 4 | 4 |  |  |
| 对线器 | RJ45 | 上海 | 台 | 4 | 4 |  |  |
| 人字梯 | 1.2-2.8m | 常州 | 架 | 10 | 10 |  |  |

售后服务承诺

如我所中标本项目，作如下承诺：

一、以国有大型军工电子装备研究所的信誉承诺提供终身售后服务

二、提供南京本地化服务。施工队为我所专业施工队伍。

三、保证所供产品均为原厂产品。综合布线系统提供厂家15年以上质保证书，系统其它所有设备均提供生产厂家规定的质保；如因所供材料和施工质量问题造成的损失，我单位承担由此产生的一切费用。

四、系统免费质保期为24个月。我单位对本工程提供终身维护，质保期后只收取材料成本费。

五、系统竣工验收交付使用后，我单位承诺指定1－2名参加本项目的工程师协助业主进行相关后续工作。

六、对与工程项目相关的后续项目，我所将提供无保留的最大可能的技术支持和配合。

七、正常工作日（8：00－17：30）时间内接业主报修通知，4小时内赶到现场，其它时间接业主报修通知，12小时内赶到现场。遇紧急情况，以最快速度赶到现场。

八、制订用户回访计划，定期上门对系统进行维护、检测。计划如下：

1、系统交付使用6－12个月，每个月回访一次；

2、系统交付使用13－24个月，每3个月回访一次；

3、系统交付使用24个月后，每5个月回访一次。

南京船舶雷达研究所

2004年5月20日