施工组织（方案）审核表

工程名称：湖东机务段材料库工程

| 报审日期 | 2006.6.20 | 报审人 | 景臻 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核日期 | 2006.6.22 | 审核人 | 王笑敏 |
| 审核意见：、 审核你项目部编制的材料库施工组织设计，发现有以下问题还需进一步完善： 缺目录 缺施工现场平面图 缺检验试验装置一览表 缺检验试验计划（包括检验计划和试验计划两部分） 缺安全管理体系 缺关键特殊过程明细表‘ |
| 要求回 复日期 | 2006.6.30 | 受理人 | 王笑敏 |
| 实际回 复日期 |  |  |
| 处理意见： |

施工组织（方案）审核表

工程名称：湖东机务段小辅修库工程

| 报审日期 | 2006.6.20 | 报审人 | 景臻 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核日期 | 2006.6.22 | 审核人 | 王笑敏 |
| 审核意见：、 审核你项目部编制的小辅修库施工组织设计，发现有以下问题还需进一步完善： 缺目录 缺施工现场平面图 缺临时用水、用电计算 缺安全管理体系 第2页工程概况中，将“中修库及边跨”改为“小辅修库工程” 第46页 第五章 工程的时间有误 |
| 要求回 复日期 | 2006.6.30 | 受理人 | 王笑敏 |
| 实际回 复日期 |  |  |
| 处理意见： |

***********************************************************

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

★建筑设计施工图纸
★建筑规划设计方案及施工图
★园林景观设计施工图纸
★室内装修设计图纸
★建筑结构设计方案与施工图
★给排水设计方案与施工图
★暖通空调设计方案与施工图
★电气设计方案与施工图
★设计施工组织方案大全
★建筑及景观表现PSD后期处理效果图

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.oicp.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600