陕蒙高速公路路基工程

施工质量控制资料目录

榆林市陕蒙高速公路建设管理处

二○○四年三月

（下册）

编制内容

第二部分：工序自检、抽检及中间交工

二、监理类

路基工程

路基分项工程工序抽检、中间交工资料（路基土石方工程、排水工程、小桥、通道工程、涵洞工程、砌筑防护工程、大型挡土墙工程）……146～178

桥梁工程

桥梁分项工程工序抽检、中间交工资料（基础及下部构造工程、上部构造工程、防护工程、引道工程）………………………………………179～202

互通立交工程

互通立交分项工程工序抽检、中间交工资料（桥梁工程、匝道工程）…………………………………………………………………203

隧道工程

隧道分项工程工序抽检、中间交工资料（总体、明洞工程、洞口工程、洞身开挖工程、洞身衬砌工程、防排水工程、隧道路面工程、辅助施工措施工程）

………………………………………………………………………204～218

第三部分：试验

施工单位试验资料…………………………………………………219～224

监理单位试验资料（监理单位试验抽检项目同施工单位）

中心试验室试验资料………………………………………………225～231

第四部分：附录

附录A………………………………………………………………232～246

附录B………………………………………………………………247～249

监理类

路基工程分项工程工序抽检、中间交工资料目录

路基土石方工程

土方路基

挖方路堑

填方路堤（含高度大于3m的填方）

特殊路基

湿陷性黄土（挖方深度小于湿陷性土层）

湿陷性黄土（地面横坡缓于1：5填方路堤）

湿陷性黄土（地面横坡陡于1：5填方路堤）

挖方路堑、填方路段灰土封层

排水工程

小型构件预制

浆砌排水沟（包砌砖梯形边沟、排水沟挂混凝土板和砖截水沟）

浆砌排水沟（砌石矩形边沟加混凝土盖板）

跌  水

急流槽

水簸萁

蒸渗池

砌筑工程

砌筑工程   挡土墙（20#片石混凝土）

砌筑工程   护坡（砖砌拱形骨架护坡）

砌筑工程   护坡（砌石护坡、锥坡）

小桥、通道

小桥、通道  基础

小桥、通道  下部构造

小桥、通道预应力空心梁板预制

小桥、通道梁（板）安装

小桥、通道桥面铺装

小桥、通道混凝土护栏、护栏座

小桥、通道桥头搭板、枕梁

小桥、通道台背回填

小桥、通道桥梁总体

箱式通道

涵洞工程

涵洞  盖板涵

涵洞  管涵、倒虹吸

涵洞  竖井、急流槽

涵洞  八字翼墙

涵洞  台背回填

说明：监表10★中间交工证书、监表03*施工放样报验单及监表05*检验申请批复单由施工单位出具两份，监理工程师签字后保留一份，返回施工单位一份。

路基土石方工程   土方路基    挖方路堑

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表10 | 分项工程质量检验评定表（JTJ071-98 《公路工程质量检验评定标准》2.2.2表2.2.2） |
| 3 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 4 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 5 | 路检表01 | 路基中线平面位置检查表 |
| 6 | 路检表02 | 路基高程测量检查表 |
| 7 | 路检表03 | 路基宽度、横坡、边坡坡度检查表 |
| 8 | 路检表06 | 路基平整度检查表 |
| 9 | 路检表31★ | 路基多级边坡度检查表 |
| 10 | 路检表10 | 压实度汇总表 |
| 11 | ★ | 路基压实度位置随机检查记录表 |
| 12 | 试验表60-a | 灌砂法压实度试验记录表 |
| 13 | 试验表60-b | 环刀法压实度试验记录表 |

备注：

1、要求每个台阶开挖成型后，检测路基纵断高程、中线偏位、宽度、边坡等四项指标，作为工序抽检资料，不参与评定。开挖到设计标高后，要求对各项指标全面进行抽测评定；对多级边坡度作为工序抽检资料，不参与评定；

2、路基CBR检测不满足规范要求时，必须按照设计文件要求进行灰土封层处理，工序抽验以路基灰土封层相关程序另作评定。

路基土石方工程   土方路基   填方路堤（含高度大于3m的填方）

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表10 | 分项工程质量检验评定表（JTJ071-98 《公路工程质量检验评定标准》2.2.2表2.2.2） |
| 3 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 4 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 5 | 路检表32★ | 路基填筑前原地面处理检查表 |
| 6 | 路检表01 | 路基中线平面位置检查表 |
| 7 | 路检表02 | 路基高程测量检查表 |
| 8 | 路检表03 | 路基宽度、横坡、边坡坡度检查表 |
| 9 | 路检表06 | 路基平整度检查表 |
| 10 | 路检表10 | 路基压实度汇总表 |
| 11 | 试验表60-a | 灌砂法压实度试验记录表 |
| 12 | 试验表60-b | 环刀法压实度试验记录表 |
| 13 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 14 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 15 | 路检表14 | 不良地质地基处理施工检查表 |
| 16 | 路检表12 | 强夯施工检查表 |
| 17 | 路检表10 | 路基压实度汇总表 |
| 18 | 试验表60-a | 灌砂法压实度试验记录表 |
| 19 | 试验表60-b | 环刀法压实度试验记录表 |
| 20 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 21 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 22 | 路检表01 | 路基中线平面位置检查表 |
| 23 | 路检表02 | 路基高程测量检查表 |
| 24 | 路检表03 | 路基宽度、横坡、边坡坡度检查表 |
| 25 | 路检表06 | 路基平整度检查表 |
| 26 | 路检表10 | 压实度汇总表 |
| 27 | ★ | 路基压实度位置随机检查表 |
| 28 | 试验表60-a | 灌砂法压实度试验记录表 |
| 29 | 试验表60-b | 环刀法压实度试验记录表 |

备注：

1、填方要求逐层对压实度、纵断高程、中线偏位、宽度等四项指标进行检测；填方每填高1.0米检测横坡一次，两者均作为工序抽检资料，不参与评定。路基填筑到设计标高后，要求对各项指标全面进行抽检评定；

2、路基CBR检测不满足规范要求时，必须按照设计文件要求进行灰土封层处理，工序抽验以路基灰土封层相关程序另作评定；

3、对采用风积砂填筑的路基边坡必须粘土包边，要求每公里检测其厚度、边坡、压实度（≥85%）等指标，其作为工序抽检资料，不参与评定；

4、对于原地面横坡陡于1：5的填方路段，要求在彻底清除原地表杂物的同时，按照设计文件要求，将原地面修整成台阶状，最后严格按照路基填筑程序进行。

5、有中央分隔带的路段，要求每填筑路基1／3高度检测一次，其作为工序抽检资料，不参与评定。

路基土石方工程   特殊路基   湿陷性黄土（挖方深度小于湿陷性土层）

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10* | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表10 | 分项工程质量检验评定表（JTJ071-98 《公路工程质量检验评定标准》2.2.2表2.2.2） |
| 3 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 4 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 5 | 路检表01 | 路基中线平面位置检查表 |
| 6 | 路检表02 | 路基高程测量检查表 |
| 7 | 路检表03 | 路基宽度、横坡、边坡坡度检查表 |
| 8 | 路检表06 | 路基平整度检查表 |
| 9 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 10 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 11 | 路检表01 | 路基中线平面位置检查表 |
| 12 | 路检表02 | 路基高程测量检查表 |
| 13 | 路检表03 | 路基宽度、横坡、边坡坡度检查表 |
| 14 | 路检表06 | 路基平整度检查表 |
| 15 | 路检表14 | 不良地质地基处理施工检查表 |
| 16 | 路检表01 | 路基石灰土封层施工检查表 |
| 17 | 路检表10 | 压实度汇总表 |
| 18 | 试验表60-a | 灌砂法压实度试验记录表 |
| 19 | 试验表60-b | 环刀法压实度试验记录表 |
| 20 | 试验表56 | 半刚性基层无侧限抗压强度试验记录表 |
| 21 | 试验表57 | 水泥、石灰剂量测定试验记录表 |
| 22 | 路检表04 | 路基弯沉测定记录表 |
| 23 | 路检表05 | 路基弯沉成果表 |

备注：

1、要求逐层检测灰土层的压实度、纵断高程、中线偏位、宽度等四项指标，其作为工序抽检资料，不参与评定；

2、灰土层填筑达到设计标高后，要求对压实度、弯沉、纵断高程、中线偏位、宽度、平整度、横坡、边坡等指标进行全面抽检评定。

路基土石方工程  特殊路基  湿陷性黄土（地面横坡缓于1：5填方路堤）

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表10 | 分项工程质量检验评定表（JTJ071-98 《公路工程质量检验评定标准》2.2.2表2.2.2） |
| 3 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 4 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 5 | 路检表32★ | 路基填筑前原地面处理检查表 |
| 6 | 路检表01 | 路基中线平面位置检查表 |
| 7 | 路检表02 | 路基高程测量检查表 |
| 8 | 路检表03 | 路基宽度、横坡、边坡坡度检查表 |
| 9 | 路检表06 | 路基平整度检查表 |
| 10 | 路检表12 | 强夯施工检查表 |
| 11 | 路检表10 | 路基压实度汇总表 |
| 12 | 试验表60-a | 灌砂法压实度试验记录表 |
| 13 | 试验表60-b | 环刀法压实度试验记录表 |
| 14 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 15 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 16 | 路检表14 | 不良地质地基处理施工检查表 |
| 17 | 路检表30★ | 土工布（膜）施工检查表 |
| 18 | 桥涵表02 | 基坑检查表（素土隔水墙） |
| 19 | 路检表10 | 路基压实度汇总表 |
| 20 | 试验表60-a | 灌砂法压实度试验记录表 |
| 21 | 试验表60-b | 环刀法压实度试验记录表 |
| 22 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 23 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 24 | 路检表01 | 路基中线平面位置检查表 |
| 25 | 路检表02 | 路基高程测量检查表 |
| 26 | 路检表03 | 路基宽度、横坡、边坡坡度检查表 |
| 27 | 路检表06 | 路基平整度检查表 |
| 28 | 路检表10 | 路基压实度汇总表 |
| 29 | ★ | 路基压实度位置随机检查表 |
| 30 | 试验表60-a | 灌砂法压实度试验记录表 |
| 31 | 试验表60-b | 环刀法压实度试验记录表 |

备注：

1、要求逐层对路基压实度、纵断高程、中线偏位、宽度等指标进行检测；填方每填高1.0米检查横坡一次，两者均作为工序抽检资料，不参与评定；

2、路基施工达到设计标高后，要求对压实度、弯沉、纵断高程、中线偏位、宽度、平整度、横坡、边坡等指标进行全面抽测评定；

3、路基CBR检测不满足规范要求时，必须按照设计文件要求进行灰土封层处理，工序抽检以路基灰土封层相关程序另作评定；

4、对采用风积砂填筑的路基边坡要求粘土包边，并以每公里检测其厚度、边坡、压实度（≥85%）等指标，作为工序抽检资料，不参与评定。

5、有中央分隔带的路段，要求每填筑路基1／3高度检测一次，其作为工序抽检资料，不参与评定。

路基土石方工程   特殊路基   湿陷性黄土（地面横坡陡于1：5填方路堤）

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表10 | 分项工程质量检验评定表（JTJ071-98 《公路工程质量检验评定标准》2.2.2表2.2.2） |
| 3 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 4 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 5 | 路检表32* | 路基填筑前原地面处理检查表（含地面开挖台阶） |
| 6 | 路检表01 | 路基中线平面位置检查表 |
| 7 | 路检表02 | 路基高程测量检查表 |
| 8 | 路检表03 | 路基宽度、横坡、边坡坡度检查表 |
| 9 | 路检表06 | 路基平整度检查表 |
| 10 | 路检表12 | 强夯施工检查表 |
| 11 | 路检表10 | 路基压实度汇总表 |
| 12 | ★ | 路基压实度位置随机检查表 |
| 13 | 试验表60-a | 灌砂法压实度试验记录表 |
| 14 | 试验表60-b | 环刀法压实度试验记录表 |
| 15 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 16 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 17 | 路检表01 | 路基中线平面位置检查表 |
| 18 | 路检表02 | 路基高程测量检查表 |
| 19 | 路检表03 | 路基宽度、横坡、边坡坡度检查表 |
| 20 | 路检表06 | 路基平整度检查表 |
| 21 | 路检表10 | 路基压实度汇总表 |
| 22 | ★ | 路基压实度位置随机检查表 |
| 23 | 试验表60-a | 灌砂法压实度试验记录表 |
| 24 | 试验表60-b | 环刀法压实度试验记录表 |

备注：

1、要求逐层对路基压实度、纵断高程、中线偏位、宽度等四项指标进行检测；填方每填高1.0米检查横坡一次，两者均作为工序抽检资料，不参与评定；

2、路基施工达到设计标高后，要求对压实度、弯沉、纵断高程、中线偏位、宽度、平整度、横坡、边坡等指标进行全面抽检评定；

3、路基CBR检测不满足规范要求时，必须按照设计文件要求进行灰土封层处理，工序抽检以路基灰土封层相关程序另作评定；

4、对采用风积砂填筑的路基边坡要求粘土包边，并以每公里检测其厚度、边坡、压实度（≥85%）等指标，作为工序抽检资料，不参与评定。

5、有中央分隔带的路段，要求每填筑路基1／3高度检测一次，其作为工序抽检资料，不参与评定。

路基土石方工程   挖方路堑、填方路段路基灰土封层

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表10 | 分项工程质量检验评定表（JTJ071-98 《公路工程质量检验评定标准》5.8.2表5.8.2） |
| 3 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 4 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 5 | 路检表33★ | 路槽施工检查表 |
| 6 | 路检表01 | 路基中线平面位置检查表 |
| 7 | 路检表02 | 路基高程测量检查表 |
| 8 | 路检表03 | 路基宽度、横坡、边坡坡度检查表 |
| 9 | 路检表06 | 路基平整度检查表 |
| 10 | 路检表10 | 压实度汇总表 |
| 11 | ★ | 路基压实度位置随机检查表 |
| 12 | 试验表60-a | 灌砂法压实度试验记录表 |
| 13 | 试验表60-b | 环刀法压实度试验记录表 |
| 14 | 试验表56 | 半刚性基层无侧限抗压强度试验记录表 |
| 15 | 试验表57 | 水泥或石灰剂量测定试验记录表 |
| 16 | 路检表04 | 路基弯沉测定记录表 |
| 17 | 路检表05 | 路基弯沉成果表 |

路基工程   排水工程   小型构件预制

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表10 | 分项工程质量检验评定表（JTJ071-98 《公路工程质量检验评定标准》6.13表6.13.2-14 |
| 3 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 4 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 5 | 桥涵表09 | 钢筋网检查表 |
| 6 | 桥涵表10 | 混凝土构件模板安装检查表 |
| 7 | 桥涵表11 | 混凝土施工检查表 |
| 8 | 桥涵表33 | 小型构件成品抽样检查表 |
| 9 | 试验表47 | 水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表 |

排水工程  浆砌排水沟（砌砖梯形边沟、排水沟挂混凝土板和截水沟）

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表10 | 分项工程质量检验评定表（JTJ071-98 《公路工程质量检验评定标准》3.5.2表3.5.2、 |
| 3 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 4 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 5 | 桥涵表33 | 小型构件成品抽样检查表 |
| 6 | 路检表21 | 排水沟检查表 |
| 7 | 路检表37★ | 水泥混凝土板安装检查表 |
| 8 | 试验表47 | 水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表 |
| 9 | 试验表49 | 水泥砂浆抗压强度试验记录表 |

排水工程   浆砌排水沟（砌石矩形边沟加混凝土盖板）

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表10 | 分项工程质量检验评定表（JTJ071-98 《公路工程质量检验评定标准》3.5.2表3.5.2、 |
| 3 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 4 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 5 | 路检表10 | 压实度汇总表 |
| 6 | 试验表60-a | 灌砂法压实度试验记录表 |
| 7 | 试验表60-b | 环刀法压实度试验记录表 |
| 8 | 试验表57 | 水泥或石灰剂量测定试验记录表 |
| 9 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 10 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 11 | 路检表21 | 排水沟检查表 |
| 12 | 路检表23 | 浆砌砌体检查表 |
| 13 | 路检表37★ | 水泥混凝土板安装检查表 |
| 14 | 桥涵表33 | 小型构件成品抽样检查表 |
| 15 | 试验表49 | 水泥砂浆抗压强度试验记录表 |
| 16 | 试验表47 | 水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表 |

排水工程    跌  水

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表10 | 分项工程质量检验评定表（JTJ071-98 《公路工程质量检验评定标准》3.3.2表3.3.2、 |
| 3 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 4 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 5 | 路检表57★ | 检查（雨水）井砌筑检查表 |
| 6 | 路检表21 | 排水沟检查表 |
| 7 | 试验表49 | 水泥砂浆抗压强度试验记录表 |

排水工程   浆砌急流槽

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表10 | 分项工程质量检验评定表（JTJ071-98 《公路工程质量检验评定标准》3.5.2表3.5.2、 |
| 3 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 4 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 5 | 路检表21 | 排水沟检查表 |
| 6 | 试验表49 | 水泥砂浆抗压强度试验记录表 |

排水工程   水簸萁

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表10 | 分项工程质量检验评定表（JTJ071-98 《公路工程质量检验评定标准》3.5.2表3.5.2、 |
| 3 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 4 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 5 | 路检表21 | 排水沟检查表 |
| 6 | 试验表49 | 水泥砂浆抗压强度试验记录表 |

排水工程    蒸渗池

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表10 | 分项工程质量检验评定表（JTJ071-98 《公路工程质量检验评定标准》表3.4.2（沟底纵坡改为沟底工程） |
| 3 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 4 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 5 | 桥涵表02 | 基坑检查表 |
| 6 | 路检表21 | 排水沟检查表 |
| 7 | 路检表23 | 浆砌砌体自检表 |
| 8 | 试验表49 | 水泥砂浆抗压强度试验记录表 |

砌筑工程   挡土墙（20#片石混凝土）

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表10 | 分项工程质量检验评定表《公路工程质量检验评定标准》（JTJ071-98 表4.2.2-1（加竖直度或坡度） |
| 3 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 4 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 5 | 桥涵表01 | 桥涵施工放样检查表 |
| 6 | 桥涵表02 | 基坑检查表 |
| 7 | 桥涵表03 | 基底处理检查表 |
| 8 | 路检表10 | 压实度汇总表 |
| 9 | 试验表60-a | 灌砂法压实度试验记录表 |
| 10 | 试验表60-b | 环刀法压实度试验记录表 |
| 11 | 试验表57 | 水泥或石灰剂量测定试验记录表 |
| 12 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 13 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 14 | 桥涵表10 | 混凝土构件模板安装检查表 |
| 15 | 桥涵表11 | 混凝土施工检查表 |
| 16 | 试验表47 | 水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表 |

砌筑工程   护坡（砖砌拱形骨架护坡）

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 3 | 施管表10 | 分项工程质量检验评定表《评定标准》JTJ071-98表4.5.2 |
| 4 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 5 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 6 | 桥涵表01 | 桥涵施工放样检查表 |
| 7 | 桥涵表02 | 基坑检查表（护脚部分） |
| 8 | 桥涵表03 | 基底处理检查表（护脚部分） |
| 9 | 路检表10 | 压实度汇总表（护脚部分） |
| 10 | 试验表60-a | 灌砂法压实度试验记录表 |
| 11 | 试验表60-b | 环刀法压实度试验记录表 |
| 12 | 试验表57 | 水泥或石灰剂量测定试验记录表 |
| 13 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 14 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 15 | 路检表23 | 浆砌砌体检查表 |
| 16 | 试验表49 | 水泥砂浆抗压强度试验记录表 |

砌筑工程   护坡（砌石护坡、锥坡）

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表10 | 分项工程质量检验评定表《评定标准》JTJ071-98表4.5.2 |
| 3 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 4 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 5 | 桥涵表01 | 桥涵施工放样检查表 |
| 6 | 桥涵表02 | 基坑检查表 |
| 7 | 桥涵表03 | 基底处理检查表 |
| 8 | 路检表10 | 压实度汇总表 |
| 9 | 试验表60-a | 灌砂法压实度试验记录表 |
| 10 | 试验表60-b | 环刀法压实度试验记录表 |
| 11 | 试验表57 | 水泥或石灰剂量测定试验记录表 |
| 12 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 13 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 14 | 路检表23 | 浆砌砌体检查表 |
| 15 | 试验表49 | 水泥砂浆抗压强度试验记录表 |

小桥、通道   基础

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表10 | 分项工程质量检验评定表 参见JTJ 071-98《公路工程质量检验评定标准》表6.13.2-1 5.9.2 |
| 3 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 4 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 5 | 桥涵表01 | 桥涵施工放样检查表 |
| 6 | 测量表03★ | 水准测量检查表 |
| 7 | 桥涵表02 | 基坑检查表 |
| 8 | 桥涵表03 | 基地处理检查表 |
| 9 | 桥涵49 | 地基承载能力检查表 |
| 10 | 试验表57 | 水泥或石灰剂量测定试验记录表 |
| 11 | 试验表60-a | 灌砂法压实度试验记录表 |
| 12 | 试验表60-b | 环刀法压实度试验记录表 |
| 13 | 桥涵表08 | 钢筋加工及安装检查表 |
| 14 | 桥涵表10 | 混凝土构件模板安装检查表 |
| 15 | 桥涵表11 | 混凝土施工检查表 |
| 16 | 桥涵表12 | 混凝土基础成品检查表 |
| 17 | 桥涵表53★ | 混凝土支撑梁检查表 |
| 18 | 试验表47 | 水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表 |

小桥、通道  下部构造

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表10 | 分项工程质量检验评定表 参见JTJ 071-98《公路工程质量检验评定标准》表6.13.2-5 6.13.2-7 |
| 3 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 4 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 5 | 桥涵表01 | 桥涵施工放样检查表 |
| 6 | 测量表03★ | 水准测量检查表 |
| 7 | 桥涵表08 | 钢筋加工及安装检查表 |
| 8 | 桥涵表10 | 混凝土构件模板安装检查表 |
| 9 | 桥涵表11 | 混凝土施工检查表 |
| 10 | 桥涵表51★ | 台身工程检查表 |
| 11 | 试验表47 | 水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表 |

### 小桥、通道预应力空心梁板预制

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表10 | 分项工程质量检验评定表（见JTJ 071-98《公路工程质量检验评定标准》中的表6.13.2-8 表6.12.2-1 及表6.14.2-1） |
| 3 | 监表05★ | 检验申请批复单（预应力） |
| 4 | 监表05★ | 检验申请批复单（成品） |
| 5 | 桥涵表19 | 空心板成品自检表 |
| 6 | 试验表47 | 水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表 |
| 7 | 监表05★ | 检验申请批复单（钢筋） |
| 8 | 桥涵表08 | 钢筋加工及安装检查表 |
| 9 | 桥涵表10 | 混凝土构件模板安装检查表 |
| 10 | 桥涵表11 | 混凝土施工检查表 |
| 11 | 桥涵表27 | 封端自检表 |
| 12 | 桥涵表11 | 混凝土施工检查表（封端） |

### 小桥、通道梁（板）安装

| 序号 |  | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 |  | 施管表10 | 分项工程质量检验评定表（见JTJ 071-98《公路工程质量检验评定标准》中的表6.16.2） |
| 3 |  | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 4 |  | 测量表03★ | 水准测量记录表（支座标高） |
| 5 |  | 桥涵表20 | 支座安装检查表 |
| 6 |  | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 7 |  | 桥涵表21 | 梁（板）安装检查表 |
| 8 |  | 桥涵表10 | 混凝土构件模板安装检查表（铰缝不用此表） |
| 9 |  | 桥涵表11 | 混凝土施工检查表（铰缝） |
| 10 |  | 试验表47 | 水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表（铰缝） |

### 小桥、通道桥面铺装

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表10 | 分项工程质量检验评定表（见JTJ 071-98《公路工程质量检验评定标准》中的表6.34.2 表6.12.2-2） |
| 3 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 4 | 测量表03★ | 水准测量记录表 |
| 5 | 桥涵表10 | 混凝土构件模板安装检查表 |
| 6 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 7 | 桥涵表47★ | 板式通道（涵）安装、铺装检查表 |
| 8 | 试验表47 | 水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表 |
| 9 | 监表05★ | 检验申请批复单（钢筋） |
| 10 | 桥涵表09 | 钢筋网检查表 |
| 11 | 桥涵表11 | 混凝土施工检查表 |

### 通道、小桥混凝土护栏、护栏座

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表10 | 分项工程质量检验评定表（见JTJ 071-98《公路工程质量检验评定标准》中的表6.38.2-2 表6.12.2-1） |
| 3 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 4 | 桥涵表36 | 混凝土防撞护栏浇筑检查表 |
| 5 | 桥涵表35 | 栏杆安装检查表 |
| 6 | 试验表47 | 水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表 |
| 7 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 8 | 测量表03★ | 水准测量记录表 |
| 9 | 监表05★ | 检验申请批复单（钢筋） |
| 10 | 桥涵表08 | 钢筋加工及安装检查表 |
| 11 | 桥涵表10 | 混凝土构件模板安装检查表 |
| 12 | 桥涵表11 | 混凝土施工检查表 |

### 通道、小桥桥头搭板、枕梁

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 2 | 桥涵表46 | 搭板、枕梁检查表 |
| 3 | 试验表47 | 水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表 |
| 4 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 5 | 测量表03★ | 水准测量记录表 |
| 6 | 监表05★ | 检验申请批复单（钢筋） |
| 7 | 桥涵表08 | 钢筋加工及安装检查表 |
| 8 | 桥涵表10 | 混凝土构件模板安装检查表 |
| 9 | 桥涵表11 | 混凝土施工检查表 |

### 通道、小桥台背回填

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 3 | 桥涵表32 | 桥涵台背回填自检表 |
| 4 | 试验表60-a | 灌砂法压实度试验记录表 |
| 5 | 试验表58 | 水泥石灰剂量测定试验记录表 |

### 通道、小桥桥梁总体

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表10 | 分项工程质量检验评定表（见JTJ 071-98《公路工程质量检验评定标准》中的表6.2.2） |
| 3 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 4 | 桥涵表45 | 桥梁总体自检表 |

### 箱式通道

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表10 | 分项工程质量检验评定表（见JTJ 071-98《公路工程质量检验评定标准》中的评定表7.3.2及表6.12.2-1） |
| 3 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 4 | 桥涵表38 | 盖板涵、箱涵施工检查表 |
| 5 | 试验表47 | 水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表 |
| 6 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 7 | 桥涵表01 | 桥涵施工放样检查表 |
| 8 | 测量表03★ | 水准测量记录表 |
| 9 | 桥涵表03 | 基底处理检查表 |
| 10 | 试验表60-a | 灌砂法压实度试验记录表 |
| 11 | 试验表58 | 水泥石灰剂量测定试验记录表 |
| 12 | 监表05★ | 检验申请批复单（钢筋） |
| 13 | 桥涵表08 | 钢筋加工及安装检查表 |
| 14 | 桥涵表10 | 混凝土构件模板安装检查表 |
| 15 | 桥涵表11 | 混凝土施工检查表 |

路基工程  涵洞   盖板涵

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表10 | 分项工程质量检验评定表 参见JTJ 071-98《公路工程质量检验评定标准》表7.3.2 |
| 3 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 4 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 5 | 桥涵表01 | 桥涵施工放样检查表 |
| 6 | 测量表03★ | 水准测量检查表 |
| 7 | 桥涵表02 | 基坑检查表 |
| 8 | 桥涵表03 | 基底处理检查表 |
| 9 | 桥涵表49★ | 地基承载力检查表 |
| 10 | 桥涵表53★ | 混凝土支撑梁检查表 |
| 11 | 路检表21 | 排水沟检查表 |
| 12 | 路检表23 | 浆砌砌体检查表 |
| 13 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 14 | 监表03* | 施工放样报验单 |
| 15 | 桥涵表01 | 桥涵施工放样检查表 |
| 16 | 测量表03★ | 水准测量检查表 |
| 17 | 桥涵表08 | 钢筋加工及安装检查表 |
| 18 | 桥涵表10 | 混凝土构件模板安装检查表 |
| 19 | 桥涵表11 | 混凝土施工检查表（基础） |

路基工程  涵洞   盖板涵

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 20 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 21 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 22 | 桥涵表01 | 桥涵施工放样检查表 |
| 23 | 测量表03★ | 水准测量检查表 |
| 24 | 桥涵表51★ | 台身工程自检表 |
| 25 | 桥涵表14 | 盖梁（台帽）成品检查表 |
| 26 | 桥涵表33 | 小型构件成品抽样检查表（帽石） |
| 27 | 桥涵表47★ | 板式通道（涵）安装、铺装检查表 |
| 28 | 桥涵表38 | 盖板涵、箱涵施工检查表 |
| 29 | 试验表47 | 水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表 |
| 30 | 试验表60-a | 灌砂法压度试验记录表 |
| 31 | 试验表60-b | 环刀法压实度试验记录表 |

路基工程  涵洞  管涵  倒虹吸

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表10 | 分项工程质量检验评定表分项工程质量检验评定表 参见JTJ 071-98《公路工程质量检验评定标准》表7.2.2 7.5.2 |
| 3 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 4 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 5 | 桥涵表01 | 桥涵施工放样检查表 |
| 6 | 测量表03★ | 水准测量检查表 |
| 7 | 桥涵表02 | 基坑检查表 |
| 8 | 桥涵表03 | 基底处理检查表 |
| 9 | 桥涵表49★ | 地基承载力检查表 |
| 10 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 11 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 12 | 桥涵表01 | 桥涵施工放样检查表 |
| 13 | 桥涵表08 | 钢筋加工及安装检查表 |
| 14 | 桥涵表10 | 混凝土构件模板安装检查表 |
| 15 | 桥涵表11 | 混凝土施工检查表（基础） |
| 16 | 桥涵表37 | 管涵施工检查表 |
| 17 | 桥涵表40 | 倒虹吸施工自检表 |
| 18 | 试验表47 | 水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表 |
| 19 | 试验表49 | 水泥砂浆抗压强度试验记录表 |
| 20 | 试验表57 | 水泥或石灰剂量测定试验记录表 |
| 21 | 试验表60-a | 灌砂法压度试验记录表 |
| 22 | 试验表60-b | 环刀法压实度试验记录表 |

路基工程  涵洞  竖井、急流槽

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表10 | 分项工程质量检验评定表 参见JTJ 071-98《公路工程质量检验评定标准》表3.3.2 3.5.2 |
| 3 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 4 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 5 | 桥涵表01 | 桥涵施工放样检查表 |
| 6 | 测量表03★ | 水准测量检查表 |
| 7 | 桥涵表02 | 基坑检查表 |
| 8 | 桥涵表03 | 基底处理检查表 |
| 9 | 桥涵表49★ | 地基承载力检查表 |
| 10 | 路检表23 | 浆砌砌体检查表 |
| 11 | 桥涵表56★ | 急流槽检查表 |
| 12 | 桥涵表57★ | 检查（雨水）井砌筑检查表 |
| 13 | 试验表49 | 水泥砂浆抗压强度试验记录表 |
| 14 | 试验表57 | 水泥或石灰剂量测定试验记录表 |
| 15 | 试验表60-a | 灌砂法压度试验记录表 |
| 16 | 试验表60-b | 环刀法压实度试验记录表 |

路基工程  涵洞  八字翼墙

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表10 | 分项工程质量检验评定表 参见JTJ 071-98《公路工程质量检验评定标准》表4.6.2-1 6.13.2-13 |
| 3 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 4 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 5 | 桥涵表01 | 桥涵施工放样检查表 |
| 6 | 测量表03★ | 水准测量检查表 |
| 7 | 桥涵表02 | 基坑检查表 |
| 8 | 桥涵表03 | 基底处理检查表 |
| 9 | 桥涵表49★ | 地基承载力检查表 |
| 10 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 11 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 12 | 桥涵表01 | 桥涵施工放样检查表 |
| 13 | 桥涵表10 | 混凝土构件模板安装检查表 |
| 14 | 桥涵表11 | 混凝土施工检查表 |
| 15 | 路检表23 | 浆砌砌体检查表 |
| 16 | 桥涵表48★ | 进出口墙身检查表 |
| 17 | 试验表47 | 水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表 |
| 18 | 试验表49 | 水泥砂浆抗压强度试验记录表 |
| 19 | 试验表57 | 水泥或石灰剂量测定试验记录表 |
| 20 | 试验表60-a | 灌砂法压度试验记录表 |
| 21 | 试验表60-b | 环刀法压实度试验记录表 |

路基工程  涵洞  台背回填

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 2 | 桥涵表02 | 基坑检查表 |
| 3 | 桥涵表03 | 基底处理检查表 |
| 4 | 桥涵表49★ | 地基承载力检查表 |
| 5 | 试验表57 | 水泥或石灰剂量测定试验记录表 |
| 6 | 试验表60-a | 灌砂法压度试验记录表 |
| 7 | 试验表60-b | 环刀法压实度试验记录表 |
| 备注：台背回填每层检查压实度2个点，每点压实度≥95％ |  |  |

### 桥梁工程分项工程工序检查、中间交工资料目录

桥梁工程（大、中桥）

基础及下部构造

基础  明挖基础

基础  钻(挖)孔桩

下部构造  承台、系梁

下部构造  墩身、连系梁

下部构造  台身

下部构造  台帽

下部构造  盖梁

下部构造  锥坡

上部构造

上部构造  预应力箱梁预制

上部构造  预应力T梁预制

上部构造  预应力空心梁板预制

上部构造  预应力梁、板底座

上部构造  现浇支架预压

上部构造  就地浇筑梁（板）

上部构造  桥面铺装

上部构造  混凝土防撞护栏

上部构造  桥头搭板、枕梁

上部构造  梁（板）安装（40米箱梁及50米T梁）

上部构造  梁（板）安装（20米箱梁及30米箱梁）

上部构造  梁（板）安装（13米、16米、20米空心梁板）

上部构造  台背回填

上部构造  伸缩缝安装

上部构造  桥梁总体

防护工程

引道工程

互通立交工程（桥梁工程、匝道工程）

说明：监表10★中间交工证书、监表03★施工放样报验单及监表05*

检验申请批复单由施工单位出具两份，监理工程师签字后保留一份，

返回施工单位一份。

桥梁工程（大、中桥）

基础及下部构造

桥梁工程  基础   明挖基础

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表10 | 分项工程质量检验评定表 参见JTJ 071-98《公路工程质量检验评定标准》表6.12.2-1 6.12.2-2 6.13.2-4 |
| 3 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 4 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 5 | 桥涵表01 | 桥涵施工放样检查表 |
| 6 | 测量表03★ | 水准测量检查表 |
| 7 | 桥涵表02 | 基坑检查表 |
| 8 | 桥涵表03 | 基底处理检查表 |
| 9 | 桥涵表49★ | 地基承载力检查表 |
| 10 | 桥涵表08 | 钢筋加工及安装检查表 |
| 11 | 桥涵表09 | 钢筋网检查表 |
| 12 | 桥涵表10 | 混凝土构件模板安装检查表 |
| 13 | 桥涵表11 | 混凝土施工检查表 |
| 14 | 桥涵表13 | 承台（系梁）成品检查表 |
| 15 | 试验表47 | 水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表 |

桥梁工程  基础  钻（挖）孔桩

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表10 | 分项工程质量检验评定表（包括混凝土及钢筋） 参见JTJ 071-98《公路工程质量检验评定标准》表6.4.2 6.3.2 6.12.2-1 |
| 3 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 4 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 5 | 桥涵表01 | 桥涵施工放样检查表 |
| 6 | 桥涵表04 | 桩基桩位放样检查表 |
| 7 | 测量表03★ | 水准测量检查表 |
| 8 | 试验表64★ | 泥浆三项性能指标试验记录表 |
| 9 | 桥涵表05 | 桩基成孔检查表 |
| 10 | 桥涵表06 | 桩基终孔后灌注混凝土前检查表 |
| 11 | 桥涵表50★ | 钻（挖）孔桩钢筋加工及安装检查表 |
| 12 | 桥涵表11 | 混凝土施工检查表 |
| 13 | 桥涵表07 | 桩基成桩检查表 |
| 14 | 试验表47 | 水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表 |
| 15 | 试验表62 | 混凝土钻芯取样记录表 |

桥梁工程  下部构造   承台 系梁

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表10 | 分项工程质量检验评定表（包括钢筋、钢筋网及承台） 参见JTJ 071-98《公路工程质量检验评定标准》表6.12.2-1 6.12.2-2 6.13.2-4 |
| 3 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 4 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 5 | 桥涵表01 | 桥涵施工放样检查表 |
| 6 | 测量表03★ | 水准测量检查表 |
| 7 | 桥涵表02 | 基坑检查表 |
| 8 | 桥涵表03 | 基底处理检查表 |
| 9 | 桥涵表49★ | 地基承载力检查表 |
| 10 | 桥涵表08 | 钢筋加工及安装检查表 |
| 11 | 桥涵表09 | 钢筋网检查表 |
| 12 | 桥涵表10 | 混凝土构件模板安装检查表 |
| 13 | 桥涵表11 | 混凝土施工检查表 |
| 14 | 桥涵表13 | 承台（系梁）成品检查表 |
| 15 | 试验表47 | 水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表 |

桥梁工程  下部构造   墩身 连系梁

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表10 | 分项工程质量检验评定表（包括钢筋、钢筋网及墩身） 参见JTJ 071-98《公路工程质量检验评定标准》表6.12.2-1 6.12.2-2 6.13.2-5 6.13.2-6 |
| 3 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 4 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 5 | 桥涵表01 | 桥涵施工放样检查表 |
| 6 | 测量表03★ | 水准测量检查表 |
| 7 | 桥涵表08 | 钢筋加工及安装检查表 |
| 8 | 桥涵表09 | 钢筋网检查表（墩顶） |
| 9 | 桥涵表10 | 混凝土构件模板安装检查表 |
| 10 | 桥涵表11 | 混凝土施工检查表 |
| 11 | 桥涵表42★ | 墩柱（肋板）成品检查表 |
| 12 | 桥涵表13 | 承台（系梁）成品检查表 |
| 13 | 桥涵表43★ | 薄壁空心墩成品检查表 |
| 14 | 试验表47 | 水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表 |

桥梁工程  下部构造   台身

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表10 | 分项工程质量检验评定表（包括钢筋及台身） 参见JTJ 071-98《公路工程质量检验评定标准》表6.12.2-1 6.13.2-5 |
| 3 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 4 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 5 | 桥涵表01 | 桥涵施工放样检查表 |
| 6 | 测量表03★ | 水准测量检查表 |
| 7 | 桥涵表08 | 钢筋加工及安装检查表 |
| 8 | 桥涵表10 | 混凝土构件模板安装检查表 |
| 9 | 桥涵表11 | 混凝土施工检查表 |
| 10 | 桥涵表42★ | 墩柱（肋板）成品检查表 |
| 11 | 桥涵表15 | 桥梁台身工程检查表 |
| 12 | 试验表47 | 水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表 |

桥梁工程  下部构造   台帽

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表10 | 分项工程质量检验评定表（包括钢筋、钢筋网及台帽） 参见JTJ 071-98《公路工程质量检验评定标准》表6.12.2-1 6.12.2-2 6.13.2-7 |
| 3 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 4 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 5 | 桥涵表01 | 桥涵施工放样检查表 |
| 6 | 测量表03★ | 水准测量检查表 |
| 7 | 桥涵表08 | 钢筋加工及安装检查表 |
| 8 | 桥涵表09 | 钢筋网检查表 |
| 9 | 桥涵表10 | 混凝土构件模板安装检查表 |
| 10 | 桥涵表11 | 混凝土施工检查表 |
| 11 | 桥涵表14 | 盖梁（台帽）成品检查表 |
| 12 | 桥涵表44★ | 桥台（背墙、耳墙）成品检查表 |
| 13 | 桥涵表15 | 桥梁台身工程检查表 |
| 14 | 试验表47 | 水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表 |

桥梁工程  下部构造   盖梁

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表10 | 分项工程质量检验评定表（包括钢筋、钢筋网及台帽） 参见JTJ 071-98《公路工程质量检验评定标准》表6.12.2-1 6.12.2-2 6.13.2-7 |
| 3 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 4 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 5 | 桥涵表01 | 桥涵施工放样检查表 |
| 6 | 测量表03★ | 水准测量检查表 |
| 7 | 桥涵表08 | 钢筋加工及安装检查表 |
| 8 | 桥涵表09 | 钢筋网检查表 |
| 9 | 桥涵表10 | 混凝土构件模板安装检查表 |
| 10 | 桥涵表11 | 混凝土施工检查表 |
| 11 | 桥涵表14 | 盖梁（台帽）成品检查表 |
| 12 | 试验表47 | 水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表 |
| 13 | 监表05★ | 检验申请批复单(预应力) 次项资料用于预应力盖梁 |
| 14 | 桥涵表16 | 预应力管道检查表 次项资料用于预应力盖梁 |
| 15 | 桥涵表17 | 封端检查表 次项资料用于预应力盖梁 |

桥梁工程  下部构造   锥坡

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表10 | 分项工程质量检验评定表 参见JTJ 071-98《公路工程质量检验评定标准》表4.5.2 3.5.2 |
| 3 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 4 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 5 | 桥涵表01 | 桥涵施工放样检查表 |
| 6 | 测量表03★ | 水准测量检查表 |
| 7 | 桥涵表03 | 基底处理检查表 |
| 8 | 路检表23 | 浆砌砌体检查表 |
| 9 | 路检表21 | 排水沟检查表 |
| 10 | 试验表49 | 水泥砂浆抗压强度试验记录表 |
| 11 | 试验表57 | 水泥或石灰剂量测定试验记录表 |
| 12 | 试验表60-a | 灌砂法压度试验记录表 |
| 13 | 试验表60-b | 环刀法压实度试验记录表 |

### 桥梁工程  上部构造  预应力箱梁预制

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表10 | 分项工程质量检验评定表（见JTJ 071-98《公路工程质量检验评定标准》中的表6.13.28 表6.12.2-1 及表6.14.2-3） |
| 3 | 监表05★ | 检验申请批复单（成品） |
| 4 | 桥涵表18 | 箱梁成品检查表 |
| 5 | 试验表47 | 水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表 |
| 6 | 监表05★ | 检验申请批复单（钢筋） |
| 7 | 桥涵表08 | 钢筋加工及安装检查表 |
| 8 | 桥涵表23 | 预应力管道检查表 |
| 9 | 桥涵表10 | 混凝土构件模板安装检查表 |
| 10 | 桥涵表11 | 混凝土施工检查表 |
| 11 | 监表05★ | 检验申请批复单（预应力） |
| 12 | 桥涵表17 | 封端检查表 |
| 13 | 桥涵表09 | 钢筋网检查表 |
| 14 | 桥涵表10 | 混凝土构件模板安装检查表（封端） |
| 15 | 桥涵表11 | 混凝土施工检查表（封端） |
| 16 | 试验表47 | 水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表（封端） |

### 桥梁工程  上部构造  预应力T梁预制

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表10 | 分项工程质量检验评定表（见JTJ 071-98《公路工程质量检验评定标准》中的表6.13.28 表6.12.2-1 及表6.14.2-3） |
| 3 | 监表05★ | 检验申请批复单（成品） |
| 4 | 桥涵表18 | T梁成品检查表 |
| 5 | 试验表47 | 水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表 |
| 6 | 监表05★ | 检验申请批复单（钢筋） |
| 7 | 桥涵表08 | 钢筋加工及安装检查表 |
| 8 | 桥涵表23 | 预应力管道检查表 |
| 9 | 桥涵表10 | 混凝土构件模板安装检查表 |
| 10 | 桥涵表11 | 混凝土施工检查表 |
| 11 | 监表05★ | 检验申请批复单（预应力） |
| 12 | 桥涵表17 | 封端检查表 |
| 13 | 桥涵表09 | 钢筋网检查表 |
| 14 | 桥涵表10 | 混凝土构件模板安装检查表（封端） |
| 15 | 桥涵表11 | 混凝土施工检查表（封端） |
| 16 | 试验表47 | 水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表 |

### 桥梁工程  上部构造  预应力空心梁板预制

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表10 | 分项工程质量检验评定表（见JTJ 071-98《公路工程质量检验评定标准》中的表6.13.2-8 表6.12.2-1 及表6.14.2-1） |
| 3 | 监表05★ | 检验申请批复单（成品） |
| 4 | 桥涵表19 | 空心板成品检查表 |
| 5 | 试验表47 | 水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表 |
| 6 | 监表05★ | 检验申请批复单（钢筋） |
| 7 | 桥涵表08 | 钢筋加工及安装检查表 |
| 8 | 监表05★ | 检验申请批复单（预应力） |
| 9 | 桥涵表10 | 混凝土构件模板安装检查表 |
| 10 | 桥涵表11 | 混凝土施工检查表 |
| 11 | 桥涵表17 | 封端检查表 |
| 12 | 桥涵表09 | 钢筋网检查表 |
| 13 | 桥涵表10 | 混凝土构件模板安装检查表（封端） |
| 14 | 桥涵表11 | 混凝土施工检查表（封端） |
| 15 | 试验表47 | 水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表 |

### 桥梁工程  上部构造  预应力梁、板底座

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 试验表60-a | 灌砂法压实度试验记录表 |
| 2 | 试验表60-b | 环刀法压实度试验记录表 |
| 3 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 4 | 测量表03★ | 水准测量记录表 |
| 5 | 桥涵表10 | 混凝土构件模板安装检查表 |
| 6 | 桥涵表11 | 混凝土施工检查表 |
| 7 | 监表05★ | 检验申请批复单（成品） |
| 8 | 桥涵表55★ | 预制梁板底座检查表 |
| 9 | 桥涵表12 | 混凝土基础成品检查表 |
| 10 | 试验表47 | 水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表 |

### 桥梁工程  上部构造  现浇支架预压

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 2 | 监表03★ | 施工放样报验单（支架） |
| 3 | 桥涵表01 | 桥涵施工放样检查表 |
| 4 | 桥涵表03 | 基底处理检查表（用于支架基础的基底处理） |
| 5 | 测量表03★ | 水准测量记录表（用于梁底模标高的测设） |
| 6 | 桥涵表52★ | 现浇支架预压检查表 |

### 桥梁工程  上部构造  就地浇筑梁（板）

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表10 | 分项工程质量检验评定表（见JTJ 071-98《公路工程质量检验评定标准》中的表6.13.2-9 表6.12.2-1 及表6.14.2-3） |
| 3 | 监表05★ | 检验申请批复单（成品） |
| 4 | 桥涵表22 | 就地浇筑梁（板）成品检查表 |
| 5 | 试验表47 | 水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表 |
| 6 | 监表05★ | 检验申请批复单（钢筋） |
| 7 | 桥涵表08 | 钢筋加工及安装检查表 |
| 8 | 桥涵表16 | 预应力管道检查表 |
| 9 | 桥涵表10 | 混凝土构件模板安装检查表 |
| 10 | 桥涵表11 | 混凝土施工检查表 |
| 11 | 监表05★ | 检验申请批复单（预应力） |
| 12 | 桥涵表27 | 封端检查表 |
| 13 | 桥涵表09 | 钢筋网检查表 |
| 14 | 桥涵表11 | 混凝土施工检查表 |
| 15 | 试验表47 | 水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表（封端） |

### 桥梁工程  上部构造  桥面铺装

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表10 | 分项工程质量检验评定表（见JTJ 071-98《公路工程质量检验评定标准》中的表6.34.2 表6.12.2-2） |
| 3 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 4 | 测量表03★ | 水准测量记录表 |
| 5 | 桥涵表10 | 混凝土构件模板安装检查表 |
| 6 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 7 | 桥涵表30 | 桥面铺装检查表 |
| 8 | 试验表47 | 水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表 |
| 9 | 监表05★ | 检验申请批复单（钢筋） |
| 10 | 桥涵表09 | 钢筋网检查表 |
| 11 | 桥涵表11 | 混凝土施工检查表 |

### 桥梁工程  上部构造  混凝土防撞护栏

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表10 | 分项工程质量检验评定表（见JTJ 071-98《公路工程质量检验评定标准》中的表6.38.2-2 表6.12.2-1） |
| 3 | 监表05★ | 检验申请批复单（成品） |
| 4 | 桥涵表36 | 混凝土防撞护栏浇筑检查表 |
| 5 | 桥涵表35 | 栏杆安装检查表 |
| 6 | 试验表47 | 水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表 |
| 7 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 8 | 测量表03* | 水准测量记录表 |
| 9 | 监表05★ | 检验申请批复单（钢筋） |
| 10 | 桥涵表08 | 钢筋加工及安装检查表 |
| 11 | 桥涵表10 | 混凝土构件模板安装检查表 |
| 12 | 桥涵表11 | 混凝土施工检查表 |

### 桥梁工程  上部构造  桥头搭板、枕梁

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表10 | 分项工程质量检验评定表（评定标准中无此评定项目） |
| 3 | 监表05★ | 检验申请批复单（成品） |
| 4 | 桥涵表46 | 搭板、枕梁检查表 |
| 5 | 试验表47 | 水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表 |
| 6 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 7 | 测量表03★ | 水准测量记录表 |
| 8 | 监表05★ | 检验申请批复单（钢筋） |
| 9 | 桥涵表08 | 钢筋加工及安装检查表 |
| 10 | 桥涵表10 | 混凝土构件模板安装检查表 |
| 11 | 桥涵表11 | 混凝土施工检查表 |

### 桥梁工程    上部构造     梁（板）安装（40米箱梁及50米T梁）

| 序号 |  | 表格编号 |  | 表格名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 监表10★ |  | 中间交工证书 |
| 2 |  | 施管表10 |  | 分项工程质量检验评定表（见JTJ 071-98《公路工程质量检验评定标准》中的表6.16.2） |
| 3 |  | 监表03★ |  | 施工放样报验单 |
| 4 |  | 测量表03★ |  | 水准测量记录表 |
| 5 |  | 监表05 |  | 检验申请批复单 |
| 6 |  | 桥涵表20 |  | 支座安装检查表 |
| 7 |  | 桥涵表21 |  | 梁（板）安装检查表 |
| 8 |  | 监表05★ |  | 检验申请批复单（钢筋） |
| 9 |  | 桥涵表08 |  | 钢筋加工及安装检查表（湿接缝） |
| 10 |  | 桥涵表16 |  | 预应力管道检查表 |
| 11 |  | 桥涵表10 |  | 混凝土构件模板安装检查表（湿接缝） |
| 12 |  | 桥涵表11 |  | 混凝土施工检查表（湿接缝） |
| 13 |  | 试验表47 |  | 水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表（湿接缝） |
| 14 |  | 桥涵表17 |  | 封端检查表 |
| 15 |  | 桥涵表09 |  | 钢筋网片检查表 |
| 16 |  | 桥涵表11 |  | 混凝土施工检查表 |
| 17 |  | 试验表47 |  | 水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表 |
| 18 | 监表05★ |  | 检验申请批复单（预应力） |  |
| 19 | 试验表47 |  | 水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表（水泥浆） |  |
| 20 | 桥涵表54★ |  | 砼横隔板检查表 |  |
| 备注：每孔湿接缝（横隔板、墩顶）浇筑时，出一份资料 |  |  |  |  |

### 桥梁工程  上部构造  梁（板）安装（20米箱梁及30米箱梁）

| 序号 |  | 表格编号 |  | 表格名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 监表10★ |  | 中间交工证书 |
| 2 |  | 施管表10 |  | 分项工程质量检验评定表（见JTJ 071-98《公路工程质量检验评定标准》中的表6.16.2） |
| 3 |  | 监表03★ |  | 施工放样报验单 |
| 4 |  | 测量表03★ |  | 水准测量记录表 |
| 5 |  | 监表05★ |  | 检验申请批复单 |
| 6 |  | 桥涵表20 |  | 支座安装检查表 |
| 7 |  | 桥涵表21 |  | 梁（板）安装检查表 |
| 8 |  | 监表05★ |  | 检验申请批复单（钢筋） |
| 9 |  | 桥涵表08 |  | 钢筋加工及安装检查表（湿接缝） |
| 10 |  | 桥涵表16 |  | 预应力管道检查表 |
| 11 |  | 桥涵表10 |  | 混凝土构件模板安装检查表（湿接缝） |
| 12 |  | 桥涵表11 |  | 混凝土施工检查表（湿接缝） |
| 13 |  | 试验表47 |  | 水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表（湿接缝） |
| 14 |  | 桥涵表17 |  | 封端检查表 |
| 15 |  | 桥涵表09 |  | 钢筋网片检查表 |
| 16 |  | 桥涵表11 |  | 混凝土施工检查表 |
| 17 |  | 试验表47 |  | 水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表 |
| 18 | 桥涵表54★ |  | 砼横隔板检查表 |  |
| 备注：每孔湿接缝（横隔板、墩顶）浇筑时，出一份资料 |  |  |  |  |

### 桥梁工程  上部构造  梁（板）安装（13米、16米、20米空心梁板）

| 序号 |  | 表格编号 |  | 表格名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 监表10★ |  | 中间交工证书 |
| 2 |  | 施管表10 |  | 分项工程质量检验评定表（见JTJ 071-98《公路工程质量检验评定标准》中的表6.16.2） |
| 3 |  | 监表03★ |  | 施工放样报验单 |
| 4 |  | 测量表03★ |  | 水准测量记录表（支座标高） |
| 5 |  | 桥涵表20 |  | 支座安装检查表 |
| 6 |  | 监表05★ |  | 检验申请批复单 |
| 7 |  | 桥涵表21 |  | 梁（板）安装检查表 |
| 8 |  | 桥涵表10 |  | 混凝土构件模板安装检查表（铰缝不用此表） |
| 9 |  | 桥涵表11 |  | 混凝土施工检查表 |
| 10 |  | 试验表47 |  | 水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表 |
| 11 |  | 桥涵表54★ |  | 砼横隔板检查表 |

### 桥梁工程  上部构造  台背回填

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 3 | 桥涵表32 | 桥涵台背回填自检表 |
| 4 | 试验表60-a | 灌砂法压实度试验记录表 |
| 5 | 试验表58 | 水泥石灰剂量测定试验记录表 |

### 桥梁工程  上部构造  伸缩缝安装

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表10 | 分项工程质量检验评定表（见JTJ 071-98《公路工程质量检验评定标准》中的表6.36.2） |
| 3 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 4 | 桥涵表31 | 伸缩缝安装检查表 |
| 5 | 桥涵表11 | 混凝土施工检查表（伸缩缝预留槽混凝土） |
| 6 | 试验表47 | 水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表 |
| 备注：安装时每条伸缩缝做一份资料 |  |  |

### 桥梁工程  上部构造  桥梁总体

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表10 | 分项工程质量检验评定表（见JTJ 071-98《公路工程质量检验评定标准》中的表6.2.2） |
| 3 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 4 | 桥涵表45 | 桥梁总体检查表 |

### 桥梁工程   防护工程

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表10 | 分项工程质量检验评定表（按JTJ071-98《公路工程质量检验评定标准》进行评定） |
| 3 | 桥梁防护工程分项工程监理工序抽检、中间交工资料目录，参照路基工程、开挖基坑、灰土垫层，砼浆砌块片石墙身等分项工程监理工序抽检、中间交工资料目录中所列项目 |  |

### 桥梁工程   引道工程

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表10 | 分项工程质量检验评定表（按JTJ071-98《公路工程质量检验评定标准》进行评定） |
| 3 | 桥梁引道工程分项工程监理工序抽检、中间交工资料目录，参照路基工程分项工程监理工序抽检、中间交工资料目录中所列项目 |  |

### 互通式立交（桥梁工程、匝道） 桥梁工程

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表10 | 分项工程质量检验评定表（按JTJ071-98《公路工程质量检验评定标准》进行评定） |
| 3 | 互通立交工程、桥梁分项工程监理工序抽检、中间交工资料目录，参照桥梁工程明挖基础、人工挖孔桩、钻孔桩、下部构造（承台系梁）、下部构造（墩身连系梁）、下部构造（台身）、下部构造（台帽）、下部构造（盖梁）、下部构造（锥坡）、上部构造箱梁预应力、上部构造预应力空心板预制、就地浇筑梁板、上部构造安装工程预应力及非预应力、上部总体及桥面部分分项工程监理工序抽检、中间交工资料目录中所列项目。 |  |
| 4 | 匝道分项工程监理工序抽检、中间交工资料目录参照路基工程中的小桥、通道工程、涵洞工程、路基土（石）方工程等分项工程中有关监理工序抽检、中间交工资料目录中所列项目。 |  |

隧道工程分项工程工序抽检、中间交工资料目录

隧道工程　总体

隧道总体

隧道工程　明洞

明洞浇筑

明洞防水层

明洞回填

隧道工程　洞口工程

洞口开挖

洞口边仰坡防护

洞门和翼墙的浇（砌）筑

截水沟

洞口排水沟

隧道工程　洞身开挖

洞身开挖

隧道工程　洞身衬砌

喷射砼支护

锚杆支护

钢筋网支护

仰拱

砼衬砌

钢支撑

衬砌钢筋

隧道工程　防排水

防水层

排水沟

隧道工程　隧道路面

基层

面层

隧道工程　辅助施工措施

超前钢管

隧道工程　总体　　　　　　隧道总体

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表19★ | 分项工程中间交验报告 |
| 3 | 施管表10 | 分项工程质量评定表见附件A表2.2 |
| 4 | 隧道表28 | 隧道成洞净空检查表 |
| 5 |  |  |

隧道工程　明洞　　　　　明洞浇筑

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表19★ | 分项工程中间交验报告 |
| 3 | 施管表10 | 分项工程质量评定表见附件A表3.2 |
| 4 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 5 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 6 | 隧道表20 | 衬砌钢筋安装检查表 |
| 7 | 隧道表21 | 模板安装检查表 |
| 8 | 桥表11 | 砼施工检查表 |
| 9 | 隧道表24 | 隧道模筑砼拆模后检查表 |
| 10 | 试验表47 | 水泥砼抗压抗折强度试验记录表 |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |

隧道工程　明洞　　　　　明洞防水层

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表19★ | 分项工程中间交验报告 |
| 3 | 施管表10 | 分项工程质量评定表见附件A表4.2 |
| 4 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 5 | 隧道表02 | 明洞外贴式防水层检查表 |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |

隧道工程　明洞　　　　　明洞回填

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表19★ | 分项工程中间交验报告 |
| 3 | 施管表10 | 分项工程质量评定表见附件A表5.2 |
| 4 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 5 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 6 | 试验49 | 水泥砂浆抗压强度记录表 |
| 7 | 隧道表01 | 明洞回填检查表 |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |

隧道工程　洞口工程　　　　洞口开挖

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表19★ | 分项工程中间交验报告 |
| 3 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 4 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 5 | 路表31 | 路基多级边坡坡度检查表 |
| 6 | 桥涵表01 | 施工放样检查表 |
| 7 | 桥表02 | 基坑检查表 |
| 8 | 桥表49 | 地基承载力检查表 |
| 9 | 桥涵表03 | 地基处理检查表 |
| 10 | 实验表60-b | 环刀法压实度实验记录表 |
| 11 | 试验表54 | 石灰中有效氧化镁和氧化钙含量试验记录表 |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |

隧道工程　洞口工程　　洞口边仰坡防护

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表19★ | 分项工程中间交验报告 |
| 3 | 施管表10 | 分项工程质量评定表见JTJ071-98表4.4.2 |
| 4 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 5 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 6 | 隧道表05 | 隧道钢筋网片安装检查表 |
| 7 | 隧道表06 | 隧道洞身喷射砼检查表 |
| 8 | 隧道表26 | 隧道洞身锚杆检查表 |
| 9 | 试验表47 | 水泥砼抗压抗折强度试验记录表 |
| 10 | 试验表61 | 锚杆拉拔试验记录表 |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |

隧道工程　洞口工程　洞门和翼墙的浇（砌）筑

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表19★ | 分项工程中间交验报告 |
| 3 | 施管表10 | 分项工程质量评定表见JTJ071-98表4.2.2-1 |
| 4 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 5 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 6 | 隧道表32 | 洞门砌筑检查表 |
| 7 | 试验表47 | 水泥砼抗压抗折强度试验记录表 |
| 8 | 试验表49 | 水泥砂浆抗压强度试验记录表 |
| 9 |  | 说明：若有预制砼则要按“小型预制件检查表” |
| 10 |  |  |

隧道工程　洞口工程　　　截 水 沟

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表19★ | 分项工程中间交验报告 |
| 3 | 施管表10 | 分项工程质量评定表见JTJ071-98表3.5.2 |
| 4 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 5 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 6 | 路基表21 | 排水沟检查表 |
| 7 | 试验49 | 水泥砂浆抗压强度试验记录表 |
| 8 |  |  |

隧道工程　洞口工程　　　洞口排水沟

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表19★ | 分项工程中间交验报告 |
| 3 | 施管表10 | 分项工程质量评定表JTJ071-98表4.2.2-1 |
| 4 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 5 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 6 | 桥表08 | 钢筋加工及安装检查表 |
| 7 | 桥表10 | 砼构件模板安装检查表 |
| 8 | 桥表11 | 砼施工检查表 |
| 9 | 隧道表33 | 路面钢筋砼排水沟检查表 |
| 10 | 试验表47 | 水泥砼抗压抗折强度试验记录表 |

隧道工程　洞身开挖　　　　洞身开挖

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表19★ | 分项工程中间交验报告 |
| 3 | 施管表10 | 分项工程质量评定表见附件A表6.2 |
| 4 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 5 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 6 | 隧道表04 | 隧道洞身开挖检查表 |
| 7 | 隧道表03 | 隧道开挖地质监测记录表 |
| 8 | 另外监控量测表10～15随即开始填写 |  |

隧道工程　洞身衬砌　　　喷射砼支护

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表19★ | 分项工程中间交验报告 |
| 3 | 施管表10 | 分项工程质量评定表见附件A表7.2 |
| 4 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 5 | 隧道表06 | 隧道洞身喷射砼检查表 |
| 6 | 试验47 | 水泥砼抗压抗折强度试验记录表 |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |

隧道工程　洞身衬砌　　　锚杆支护

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表19★ | 分项工程中间交验报告 |
| 3 | 施管表10 | 分项工程质量评定表附件A表8.2 |
| 4 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 5 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 6 | 隧道表26 | 隧道洞身锚杆检查表 |
| 7 | 试验表61 | 锚杆拉拔试验记录表 |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |

隧道工程　洞身衬砌　　　钢筋网支护

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表19★ | 分项工程中间交验报告 |
| 3 | 施管表10 | 分项工程质量评定表见附件A表9.2 |
| 4 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 5 | 隧道表05 | 隧道钢筋网片安装检查表 |
| 6 |  |  |

隧道工程　洞身衬砌　　　　　仰 拱

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表19★ | 分项工程中间交验报告 |
| 3 | 施管表10 | 分项工程质量评定表见附件A表10.2 |
| 4 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 5 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 6 | 隧道表17 | 隧道仰拱底(隧底)基础检查表 |
| 7 | 隧道表16 | 隧道边墙基础检查表 |
| 8 | 隧道表20 | 衬砌钢筋安装检查表 |
| 9 | 隧道表31 | 隧道检修道、电缆沟检查表 |
| 10 | 桥表11 | 砼施工检查表 |
| 11 | 隧道表25 | 隧道仰拱(隧底)砼拆模后检查表 |
| 12 | 试验47 | 水泥砼抗压抗折强度试验记录表 |

隧道工程　洞身衬砌　　　　砼 衬 砌

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表19★ | 分项工程中间交验报告 |
| 3 | 施管表10 | 分项工程质量评定表见附件A表11.2 |
| 4 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 5 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 6 | 隧道表21 | 模板安装检查表 |
| 7 | 桥表11 | 砼施工检查表 |
| 8 | 试验47 | 水泥砼抗压抗折强度试验记录表 |
| 9 | 隧道表24 | 隧道模筑砼拆模后检查表 |

隧道工程　洞身衬砌　　　　钢 支 撑

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表19★ | 分项工程中间交验报告 |
| 3 | 施管表10 | 分项工程质量评定表见附件A表12.2 |
| 4 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 5 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 6 | 隧道表18 | 钢拱支撑(格构梁)构件加工检查表 |
| 7 | 隧道表19 | 隧道钢拱支撑(格构梁)安设检查表 |
| 8 |  |  |

隧道工程　洞身衬砌　　　　衬砌钢筋

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表19★ | 分项工程中间交验报告 |
| 3 | 施管表10 | 分项工程质量评定表见附件A表13.2 |
| 4 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 5 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 6 | 隧道表18 | 钢拱支撑(格构梁)构件加工检查表 |
| 7 | 隧道表20 | 衬砌钢筋安装检查表 |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

隧道工程　防排水　　　　防 水 层

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表19★ | 分项工程中间交验报告 |
| 3 | 施管表10 | 分项工程质量评定表见附件A表14.2 |
| 4 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 5 | 隧道表09 | 隧道SYS排水半管检查表 |
| 6 | 隧道表23 | 隧道洞身塑料板防水层检查表 |
| 7 | 隧道表29 | 隧道防、排水设施安装检查表 |
| 8 |  |  |

隧道工程　防排水　　　　　排 水 沟

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表19★ | 分项工程中间交验报告 |
| 3 | 施管表10 | 分项工程质量评定表见JTJ071-98表3.2.2 |
| 4 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 5 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 6 | 桥涵表08 | 钢筋加工及安装检查表 |
| 7 | 桥涵表33 | 小型构件成口品抽样检查表 |
| 8 | 隧道表30 | 隧道排水管安设检查表 |
| 9 | 路表19 | 管道基础及管节安装检查表 |
| 10 | 路表20 | 检查(雨水)井砌筑检查表 |
| 11 | 隧道表33 | 路面钢筋砼、排水沟检查表 |
| 12 | 试验47 | 水泥砼抗压抗折强度试验记录表 |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |

隧道工程　隧道路面　　　　基  层

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表19★ | 分项工程中间交验报告 |
| 3 | 施管表10 | 分项工程质量评定表见JTJ071-98表5.7.2 |
| 4 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 5 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 6 | 路表02 | 路基`路面高程测量检查表 |
| 7 | 路表07 | 结构层厚度检查表 |
| 8 | 路表10 | 路基路面压实度汇总表 |
| 9 | 路表03 | 路基路面宽度横坡`边坡坡度检查表 |
| 10 | 路表06 | 路基路面平整度检查表 |
| 11 | 试验表56 | 半刚性基层无侧限抗压强度试验记录表 |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |

隧道工程　隧道路面　　　　面  层

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表19★ | 分项工程中间交验报告 |
| 3 | 施管表10 | 分项工程质量评定表JTJ071-98中5.2.2 |
| 4 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 5 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 6 | 桥表11 | 砼施工检查表 |
| 7 | 路表02 | 路基、路面高程测量检查表 |
| 8 | 路表03 | 路基、路面宽度、横坡`边坡坡度检查表 |
| 9 | 路表01 | 路基、路面中线平面位置检查表 |
| 10 | 路表08 | 路面构造深度(砂铺法) 检查表 |
| 11 | 路表15 | 水泥砼中面相邻板高差检查表 |
| 12 | 路表16 | 水泥砼路面纵、横缝顺直度检查表 |
| 13 | 试验47 | 水泥砼抗压抗折强度试验记录表 |
| 14 | 桥表08 | 钢筋加工及安装检查表 |
| 15 | 路表07 | 结构层厚度检查表 |
| 16 | 路表06 | 路基、路面平整度检查表 |
| 17 | 路表02 | 路基、路面高程测量检查表 |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |

隧道工程　辅助施工措施　　超前钢管

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表19★ | 分项工程中间交验报告 |
| 3 | 施管表10 | 分项工程质量表见附件A表2.2 |
| 4 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 5 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 6 | 隧道表07 | 超前小导管注浆现场质量检查表 |
| 7 | 隧道表08 | 大管棚施工现场质量检查表 |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |

试验

施工单位试验资料

试验资料目录

除开工报告、工序资料要求的试验表格之外，其它试验资料按以下目录进行整理、保存和装订。

一、路基工程

（一）、构造物原材料抽检试验

1、粗集料

（1）、试验表01     粗集料筛分试验记录表

（2）、试验表01-a★    矿质混合料配合组成试验记录表

（3）、试验表02     粗集料表观密度、松方密度及空隙率试验记录表

（4）、试验表03     粗集料含泥量试验记录表

（5）、试验表04-a   水泥混凝土用粗集料针片状颗粒含量试验记录表

（6）、试验表07-a  水泥混凝土用粗集料压碎值试验记录表

2、细集料

（1）、试验表12    细集料筛分试验记录表

（2）、试验表13    细集料表观密度、堆积密度试验记录表

（3）、试验表14    细集料含水率试验记录表

（4）、试验表15     细集料含泥量试验记录表

3、水泥、水泥混凝土

（1）、试验表45     水泥物理力学性能试验记录表

（2）、试验表46     水泥混凝土稠度试验记录表

4、钢材

（1）、试验表51     钢材力学性能试验记录表

（2）、试验表52     钢材焊接力学性能试验记录表

5、石料

（1）、试验表11     石料抗压强度试验记录表

（二）、土工原材料试验

1、土的原材料

（1）、试验表37     土工含水量试验记录表

（2）、试验表38     土工密度试验记录表

（3）、试验表40-a    土工比重（比重瓶法）试验记录表

（4）、试验表40-b    土工比重（浮称法）试验记录表

（5）、试验表41-a    土颗粒组成（筛分法）试验记录表

（6）、试验表40-a   土颗粒组成（比重计法）试验记录表

（7）、试验表42     液塑限联合测定试验记录表

2、石灰原材料

（8）、试验表54     石灰中有效氧化镁和氧化钙含量试验记录表

（9）、试验表55     石灰未消解含量试验记录表

（三）、土的标准试验

（1）、试验表39     击实试验记录表

（2）、试验表39-a★   无机结合料稳定土击实试验记录表

（3）、试验表44     承载比（CBR）试验记录表

（4）、试验表56   半刚性基层无侧限抗压强度试验记录表

（5）、试验表57-a★   无机结合料EDTA滴定标准曲线试验记录表

（6）、试验表59     标准砂标定试验记录表

（四）、土工现场抽检

（1）、试验表44-a★    土基现场CBR值测试试验记录表

（2）、试验表43     天然稠度试验记录表

（3）、试验表57     水泥或石灰计量测定试验记录表

（五）、各种重要原材料（水泥、钢材、石灰等）每批出厂质量证明材料及水质分析报告

二、桥梁工程

（一）、原材料抽检试验

1、粗集料

（1）、试验表01     粗集料筛分试验记录表

（2）、试验表01-a★    矿质混合料配合组成试验记录表

（3）、试验表02     粗集料表观密度、松方密度及空隙率试验记录表

（4）、试验表03     粗集料含泥量试验记录表

（5）、试验表04-a   水泥混凝土用粗集料针片状颗粒含量试验记录表

（6）、试验表07-a  水泥混凝土用粗集料压碎值试验记录表

2、细集料

（1）、试验表12     细集料筛分试验记录表

（2）、试验表13    细集料表观密度、堆积密度试验记录表

（3）、试验表14     细集料含水率试验记录表

（4）、试验表15     细集料含泥量试验记录表

3、水泥

（1）、试验表45     水泥物理力学性能试验记录表

4、钢材

（1）、试验表51     钢材力学性能试验记录表

（2）、试验表52     钢材焊接力学性能试验记录表

5、石灰

（1）、试验表54     石灰中有效氧化镁和氧化钙含量试验记录表

（2）、试验表55     石灰未消解含量试验记录表

6、土的原材料

（1）、试验表37     土工含水量试验记录表

（2）、试验表38     土工密度试验记录表

（3）、试验表40-a    土工比重（比重瓶法）试验记录表

（4）、试验表42     液塑限联合测定试验记录表

7、石料

（1）、试验表11     石料抗压强度试验记录表

（二）、土的标准试验

（1）、试验表39     击实试验记录表

（2）、试验表39-a★ 无机结合料稳定土击实试验记录表

（3）、试验表57-a★   无机结合料EDTA滴定标准曲线试验记录表

（三）、现场检测

（1）、桩基检测报告★

（2）、试验表46     水泥混凝土稠度试验记录表

（四）、各种重要原材料（水泥、钢材、钢绞线、橡胶支座等）每批出厂质量证明材料及水质分析报告

三、互通立交工程

互通立交工程资料参见桥梁工程有关试验项目

四、隧道工程

（一）、原材料抽检试验

1、粗集料

（1）、试验表01     粗集料筛分试验记录表

（2）、试验表01-a★   矿质混合料配合组成试验记录表

（3）、试验表02     粗集料表观密度、松方密度及空隙率试验记录表

（4）、试验表03     粗集料含泥量试验记录表

（5）、试验表04-a   水泥混凝土用粗集料针片状颗粒含量试验记录表

（6）、试验表07-a  水泥混凝土用粗集料压碎值试验记录表

2、细集料

（1）、试验表12    细集料筛分试验记录表

（2）、试验表13    细集料表观密度、堆积密度试验记录表

（3）、试验表14    细集料含水率试验记录表

（4）、试验表15    细集料含泥量试验记录表

3、水泥

（1）、试验表45    水泥物理力学性能试验记录表

4、钢材

（1）、试验表51     钢材力学性能试验记录表

（2）、试验表52     钢材焊接力学性能试验记录表

5、石料

（1）、试验表11     石料抗压强度试验记录表

（二）、各种重要原材料（水泥、钢材、石灰等）每批出厂质量证明材料及水质分析报告

（三）、现场检测

（1）、试验表46     水泥混凝土稠度试验记录表

五、综合

（一）、试验室台帐

（二）、各种仪器计量标定、自检自校资料

（三）、其它

中心试验室试验表格

一、路基工程

（一）、构造物原材料抽检试验

1、粗集料

（1）、试验表01     粗集料筛分试验记录表

（2）、试验表01-a★    矿质混合料配合组成试验记录表

（3）、试验表02     粗集料表观密度、松方密度及空隙率试验记录表

（4）、试验表03     粗集料含泥量试验记录表

（5）、试验表04-a   水泥混凝土用粗集料针片状颗粒含量试验记录表

（6）、试验表07-a  水泥混凝土用粗集料压碎值试验记录表

2、细集料

（1）、试验表12    细集料筛分试验记录表

（2）、试验表13    细集料表观密度、堆积密度试验记录表

（3）、试验表14    细集料含水率试验记录表

（4）、试验表15    细集料含泥量试验记录表

3、水泥

（1）、试验表45     水泥物理力学性能试验记录表

4、钢材

（1）、试验表51     钢材力学性能试验记录表

（2）、试验表52     钢材焊接力学性能试验记录表

5、石料

（1）、试验表11     石料抗压强度试验记录表

（二）、土工原材料抽检

1、土的原材料

（1）、试验表37     土工含水量试验记录表

（2）、试验表38     土工密度试验记录表

（3）、试验表40-a    土工比重（比重瓶法）试验记录表

（4）、试验表40-b    土工比重（浮称法）试验记录表

（5）、试验表41-a    土颗粒组成（筛分法）试验记录表

（6）、试验表40-a   土颗粒组成（比重计法）试验记录表

（7）、试验表42     液塑限联合测定试验记录表

2、石灰

（8）、试验表54     石灰中有效氧化镁和氧化钙含量试验记录表

（9）、试验表55     石灰未消解含量试验记录表

（三）、土的标准试验

（1）、试验表39     击实试验记录表

（2）、试验表39-a★   无机结合料稳定土击实试验记录表

（3）、试验表44     承载比（CBR）试验记录表

（4）、试验表56   半刚性基层无侧限抗压强度试验记录表

（5）、试验表57-a★   无机结合料EDTA滴定标准曲线试验记录表

（6）、试验表59     标准砂标定试验记录表

（四）、土工现场抽检

（1）、试验表44-a★    土基现场CBR值测试试验记录表

（2）、试验表60-a     灌砂法压实度试验记录表

（3）、试验表60-b     环刀法压实度试验记录表

（4）、试验表57       水泥或石灰计量测定试验记录表

二、桥梁工程

（一）、原材料抽检试验

1、粗集料

（1）、试验表01     粗集料筛分试验记录表

（2）、试验表01-a★    矿质混合料配合组成试验记录表

（3）、试验表02     粗集料表观密度、松方密度及空隙率试验记录表

（4）、试验表03     粗集料含泥量试验记录表

（5）、试验表04-a   水泥混凝土用粗集料针片状颗粒含量试验记录表

（6）、试验表07-a   水泥混凝土用粗集料压碎值试验记录表

2、细集料

（1）、试验表12    细集料筛分试验记录表

（2）、试验表13    细集料表观密度、堆积密度试验记录表

（3）、试验表15    细集料含泥量试验记录表

3、水泥

（1）、试验表45     水泥物理力学性能试验记录表

4、钢材

（1）、试验表51     钢材力学性能试验记录表

（2）、试验表52     钢材焊接力学性能试验记录表

5、土的原材料试验

（1）、试验表38     土工密度试验记录表

（2）、试验表40-a    土工比重（比重瓶法）试验记录表

（3）、试验表41-a    土颗粒组成（筛分法）试验记录表

（4）、试验表40-a   土颗粒组成（比重计法）试验记录表

（5）、试验表42     液塑限联合测定试验记录表

6、石灰原材料

（8）、试验表54     石灰中有效氧化镁和氧化钙含量试验记录表

（9）、试验表55     石灰未消解含量试验记录表

7、石料

（1）、试验表11     石料抗压强度试验记录表

（二）、标准试验

（1）、试验表50-a    水泥混凝土配合比设计计算表

（2）、试验表50-b    水泥混凝土（砂浆）配合比设计强度试验记录表

（3）、试验表39     击实试验记录表

（4）、试验表39-a★   无机结合料稳定土击实试验记录表

（5）、试验表56   半刚性基层无侧限抗压强度试验记录表

（6）、试验表57-a★   无机结合料EDTA滴定标准曲线试验记录表

（7）、试验表59     标准砂标定试验记录表

（三）、现场检测

（1）、桩基检测报告★

（2）、试验表46   水泥混凝土稠度试验记录表

（3）、试验表47   水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表

（4）、试验表49   水泥砂浆抗压强度试验记录表

（5）、试验表57   水泥或石灰计量测定试验记录表

（6）、试验表60-a   灌砂法压实度试验记录表

（7）、试验表60-b   环刀法压实度试验记录表

三、互通立交工程

互通立交工程资料参见桥梁工程有关试验项目

四、隧道工程

（一）、原材料抽检试验

1、粗集料

（1）、试验表01     粗集料筛分试验记录表

（2）、试验表01-a★   矿质混合料配合组成试验记录表

（3）、试验表02     粗集料表观密度、松方密度及空隙率试验记录表

（4）、试验表03     粗集料含泥量试验记录表

（5）、试验表04-a   水泥混凝土用粗集料针片状颗粒含量试验记录表

（6）、试验表07-a  水泥混凝土用粗集料压碎值试验记录表

2、细集料

（1）、试验表12     细集料筛分试验记录表

（2）、试验表13    细集料表观密度、堆积密度试验记录表

（3）、试验表14    细集料含水率试验记录表

（4）、试验表15    细集料含泥量试验记录表

3、水泥

（1）、试验表45     水泥物理力学性能试验记录表

4、钢材

（1）、试验表51     钢材力学性能试验记录表

（2）、试验表52     钢材焊接力学性能试验记录表

5、土的原材料试验

（1）、试验表38     土工密度试验记录表

（2）、试验表40-a    土工比重（比重瓶法）试验记录表

（3）、试验表41-a    土颗粒组成（筛分法）试验记录表

（4）、试验表40-a   土颗粒组成（比重计法）试验记录表

（5）、试验表42     液塑限联合测定试验记录表

6、石灰原材料

（8）、试验表54     石灰中有效氧化镁和氧化钙含量试验记录表

（9）、试验表55     石灰未消解含量试验记录表

7、石料

（1）、试验表11     石料抗压强度试验记录表

（二）、标准试验

（1）、试验表50-a    水泥混凝土配合比设计计算表

（2）、试验表50-b    水泥混凝土（砂浆）配合比设计强度试验记录表

（3）、试验表39     击实试验记录表

（4）、试验表39-a★   无机结合料稳定土击实试验记录表

（5）、试验表56   半刚性基层无侧限抗压强度试验记录表

（6）、试验表57-a★   无机结合料EDTA滴定标准曲线试验记录表

（7）、试验表59     标准砂标定试验记录表

（三）、现场检测

（1）、试验表46   水泥混凝土稠度试验记录表

（2）、试验表47   水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表

（3）、试验表49   水泥砂浆抗压强度试验记录表

（4）、试验表57   水泥或石灰计量测定试验记录表

（5）、试验表60-a  灌砂法压实度试验记录表

（6）、试验表60-b  环刀法压实度试验记录表

（四）、各种重要原材料（水泥、钢材、石灰等）每批出厂质量证明材料及水质分析报告

五、综合

（一）、试验室台帐

（二）、各种仪器计量标定、自检自校资料

（三）、其它

附录

附录A

隧道工程分项评定方法

1一般规定

1.1本标准适用于采用钻爆法施工的山岭隧道的检验评定标准，采用其他方法如盾构、掘进机、沉埋法施工的隧道的检验评定可参照本标准另行制定。

1.2采用钻爆法施工，设计为复合式衬砌的隧道，施工单位必须按照设计和施工技术规范的要求进行监控测量，提交系统、完整、真实的测量数据和图表。

1.3有关隧道的通风、照明、供配电、监控等标准，应参照有关专业规定进行质量评定。

1.4隧道洞口的开挖，应按照«公路工程质量检验评定标准»(JTJ071-98)第3章路基土石方工程的标准；洞口和翼墙的浇（砌）注，应按照«公路工程质量检验评定标准»(JTJ071-98)第5章挡土墙的标准进行质量评定。洞口边、仰坡防护按路基工程的相应项目评定。

1.5隧道路面的基层、面层，应按照路基、路面的标准进行质量评定。

1.6每座长隧道为一个单位工程，双线中、短隧道可合并为一个单位工程。分项工程原则上按围岩分类分段划分：洞身开挖每120m为一分项工程，其中紧急停车带单独作为一个分项工程；砼衬砌、仰拱、防水层每120m为一个分项工程；锚杆、（钢纤维）喷射混凝土、钢支撑、衬砌钢筋、钢筋网每50m为一个分项工程。按以上方法划分分项工程时，分段长度可结合工程实际进行调整，分段长度不足部分单独作为一个分项工程。

1.7隧道防排水工程施工质量应符合下列要求：

高速公路、一级公路隧道：

- 隧道拱部、墙部、设备洞、车行横通道、人行横通道不渗水；

- 路面干燥无水；

- 洞内排水系统不淤积、不堵塞，确保排水通畅；

- 严寒地区隧道衬砌背后不积水，排水沟不冻结。

一般公路隧道：

- 拱部、边墙不滴水；

- 路面不冒水、不积水，设备箱洞处不渗水；

- 洞内排水系统不淤积、不堵塞，确保排水通畅；

- 严寒地区隧道衬砌背后不积水，路面干燥无水、排水沟不冻结。

2隧道总体

2.1基本要求

2.1.1洞口的设置应符合设计要求。

2.1.1必须按设计设置洞内外的排水沟系统，不淤积、不堵塞。

2.2实测项目见表2.2

表2.2 隧道总体实测项目

| 项次 | 检查项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 | 权值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隧道宽度 （mm） | 车行道 | ±10 | 每20m（曲线）或50m（直线）用尺量一个断面宽度 | 3 |
|  |  | 净总宽 | 不小于设计值 |  |  |
| 2 | △隧道净高（mm） |  | 不小于设计值 | 每20m（曲线）或50m（直线）用尺量一个断面，每断面测3点 | 3（注） |
| 3 | 隧道偏位（mm） |  | 20 | 每20m（曲线）或50m（直线）用全站仪检查1处 | 2 |
| 4 | 路线中心线与隧道中心线的衔接（mm） |  | 20 | 分别将引道中心线和隧道中心线延长至两侧洞口，比较其平面位置 | 2 |
| 5 | 边坡、仰坡 |  | 不大于设计值 | 用坡度板检查 | 1 |

注：净高有一点不合格时，即得零分。

2.3外观鉴定

洞内没有渗漏水现象。不符合要求时，视其严重程度，高速、一级公路减5-10分，其他公路减1-5分，冻融地区存在渗漏水现象时扣分取高限。

3明洞浇注

3.1基本要求

3.1.1所用水泥、砂、石、水及添加剂的质量规格必须符合有关规范的要求。按规定的配合比施工。

3.1.2寒冷地区混凝土骨料应按有关规定进行抗冻试验，结果应符合规范要求。

3.1.3基础的地基承载力必须满足设计和规范要求，严禁超挖回填虚土。

3.1.4钢筋的加工、接头、焊接和安装以及混凝土的拌制、运输、灌注、养护、拆模均应符合《钢筋混凝土工程施工及验收规范》。

3.1.5明洞与暗洞拱圈应连接良好。

3.2实测项目见表3.2。

表3.2  明洞浇注实测项目

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 | 权值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度 | 在合格范围内 | 按附录D检查 | 3 |
| 2 | △混凝土厚度（cm） | 不小于设计值 | 用2m直尺每侧检查3处 | 3 |
| 3 | 轴线偏位（mm） | 5 | 用经纬仪测量2处 | 2 |
| 4 | 净高 | 不小于设计 | 用尺量一个断面，每个断面测定3点 | 2 |
| 5 | 砼平整度（mm） | 20 | 用2m直尺每侧检查3处 | 1 |

3.3外观鉴定

3.3.1混凝土表面密实，任一延米的隧道面积中，蜂窝麻面和气泡面积不超过0.5％，深度不超过5mm。不符合要求时，每超过0.5％减5分。

3.3.2结构轮廓线条顺直美观。不符合要求时减1－3分。

4明洞外贴式防水层

4.1基本要求

4.1.1防水层施工前，明洞混凝土外部用砂浆涂抹平整，以免对防水卷材造成损伤破坏。

4.1.2放水卷材的质量、规格等应符合设计要求。

4.1.3明洞外模拆除后应立即做好防水层和纵向盲沟，保证排水顺畅。

4.2实测项目见表4.2。

表4.2  外贴式防水层实测项目

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 | 权值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卷材质量 | 符合设计要求 | 按进货批次抽检 | 3 |
| 2 | △卷材搭接长度（cm） | ≥10 | 每环检查5处 | 2 |
| 3 | 卷材向隧道延伸长度（cm） | ≥50 | 检查5处 | 1 |
| 4 | 卷材于基底的横向长度（cm） | ≥20 | 检查5处 | 1 |

4.3外观鉴定

放水卷材无破损、老化，否则必须返工处理。

5明洞回填

5.1基本要求

5.1.1背墙回填应两侧同时进行。墙底部应铺填0.5～1.0m厚碎石并夯实后向上回填。回填前，应将土质地层坡面开挖成台阶状。

5.1.2拱背回填应对称分层夯实，每层厚度不得大于0.3m，两侧回填的土面高差不得大于0.5m。回填至拱顶齐平后，应立即分层满铺填筑至要求高度。

5.1.3使用机械回填应待拱圈混凝土强度达到设计强度且由人工夯实填至拱顶以上1.0m后方可进行。

5.2实测项目见表5.2。

表5.2明洞回填实测项目

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 | 权值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △回填厚度(cm) | ≤30 | 回填一层检查一次，每次每侧检查5点 | 3 |
| 2 | 两侧回填高差(cm) | ≤035 | 回填一层检查一次 | 2 |
| 3 | 坡度 | ≤设计坡度 | 检查3处 | 1 |

5.3外观鉴定

坡面平顺、密实、排水通畅。不符合要求减1～2分。

6洞身开挖

6.1基本要求

6.1.1不良地质应在做好超前预加固、预支护的情况下方可进行开挖。

6.1.2当前方地质发生变化迹象或接近围岩分界线时，必须用地质雷达、超前小导坑、超前探孔等方法先探明隧道的工程地质和水文地质情况，才可进行开挖。

6.1.3应合理确定开挖步骤和循环进尺，保持各开挖工序相互衔接，均衡施工。

6.1.  应严格控制欠挖。当石质坚硬完整且岩石抗压强度大于30MPa并确认不影响衬砌结构稳定和强度时，允许岩石个别凸处部分（1m2不大于0.1m2）突入衬砌断面，锚喷支护时凸入不大于3cm，衬砌时不大于5cm，拱脚、墙脚以上1m内严禁欠挖。

6.1.4开挖轮廓要预留支撑沉落量及变形量，并利用量测反馈信息进行及时调整，以防止出现净空不够的情况。

6.1.5隧道开挖应严格控制爆破震动，以确保相邻支护和衬砌安全。

6.1.6洞身开挖在清除浮石后应及时进行初喷支护。除完整坚硬岩层外，均应做好支撑，不良地质地段应结合地形开挖侧向安全洞。

6.1.7周边炮眼痕迹保存率应达到硬岩≥80％、中硬岩≥70％、软岩≥50％。周边炮眼痕迹应在开挖轮廓上均匀分布。

6.2实测项目见表6.2

表6.2  洞身开挖实测项目

| 项次 | 检查项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 | 权值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △拱部超挖(mm) | 破碎岩，土(Ⅰ、Ⅱ类围岩) | 平均100，最大150 | 每20m用尺量 一个断面 | 3 |
|  |  | 中硬岩，软岩(Ⅲ—Ⅴ类围岩) | 平均150，最大200 |  |  |
|  |  | 硬岩(Ⅵ类围岩) | 平均100，最大200 |  |  |
| 2 | 宽度 | 每侧 | +100，-0 | 每20m用尺量， 每侧一处 | 2 |
|  |  | 全宽 | +200，-0 |  |  |
| 3 | 边墙、仰拱、隧道超挖(mm) |  | 平均100 | 每20m用水准仪沿中线检查一处 | 1 |

6.3外观鉴定

洞顶无浮石。不符合要求时必须清除，并每处减1分。发生塌方时，塌体小于50m3时扣3分，塌体大于等于50m3小于100m3扣3～5分。7（钢纤维）喷射混凝土支护

7.1基本要求

7.1.1所用材料必须满足规范或设计要求。

7.1.2喷射前要检查开挖断面的质量，处理好超欠挖。

7.1.3喷射前，必须冲洗岩面；喷射中，要控制好水灰比和喷射距离；喷射后，注意洒水养护。

7.1.4喷射混凝土支护应与围岩紧密粘接，结合牢固，不能有空洞，喷层内不容许添加片石和木板等杂物，必要时应进行空洞检查和粘接力测试。喷射混凝土严禁挂模喷射。

7.1.5支护前应做好排水措施，对渗漏水孔洞、缝隙应采取引排、堵水措施，保证喷射混凝土质量。

7.1.6采用钢纤维喷射混凝土时，钢纤维抗拉强度不得低于380MPa，且不得有油渍及明显的锈蚀。钢纤维宜为0.3～0.5mm，长度为20~25mm,且不得大于25mm。钢纤维含量宜为混合质量得3％～6％。

7.2实测项目见表7.2。

表7.2（钢纤维）喷射砼支护实测项目

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 | 权值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷射砼强度(MPa) | 在合格标准内 | 按附录E检查 | 3 |
| 2 | △喷射厚度(mm) | 平均厚度≥H，检查点的60％≥H。H≥100时：最小厚度≥0.5H；50＜H＜100时：最小厚度≥30。H为设计厚度 | 每30m检查一个断面，每个断面从拱顶中线起每3m检查1点，用凿孔或雷达检测仪检测 | 3 |
| 3 | 空洞检查 | 无空洞，无杂物 | 每30m检查一个断面，每个断面从拱顶中线起每3m检查1点，用凿孔或雷达监测仪检测 | 2 |
| 4 | 喷射平整度(mm) | 边墙、拱顶：D/L≤1/6；L－喷射混凝土相邻两凸面间的距离；D－喷射混凝土相邻两凸面间下凹的距离 | 每40m选取代表性区域用50cm直尺每侧检查10处，任意方向 | 1 |

7.3外观鉴定

无漏喷、离鼓、裂缝、钢筋网外露现象，否则应返工处理并减2～5分。

8锚杆支护

8.1基本要求

8.1.1锚杆的材质、类型、规格、数量、质量和性能必须符合设计和规范的要求。

8.1.2锚杆插入孔内的长度不得短于设计长度的95％。

8.1.3砂浆锚杆、药包锚杆、浆筑锚杆、自动式锚杆砂浆强度指标应不小于设计和规范要求，锚杆孔内浆密实。

8.1.4锚杆垫板应满足设计要求，垫板应紧贴围岩，垫板与围岩不整平时应用砂浆填平。

8.2实测项目见表8.2

表8.2   锚杆支护实测项目

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 | 权值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △锚杆拔力(KN ) | 28d拔力平均值≥设计值，最小拔力≥0.9设计值 | 按锚杆数1％做拔力试验，且不小于3根做拔力试验 | 3 |
| 2 | 孔位(mm) | ±15 | 检查锚杆数的10％ | 2 |
| 3 | 钻孔深度(mm) | ±50 | 检查锚杆数的10％ | 2 |
| 4 | 孔径(mm) | 砂浆锚杆＞杆体直径+15。其他锚杆符合设计要求 | 检查锚杆数的10％ | 2 |
| 5 | 锚杆垫板 | 与岩面紧贴 | 检查锚杆数的10％ | 1 |

8.3外观鉴定

钻孔方向应尽量与围岩和岩层主要结构面垂直，锚杆垫板与岩层面紧贴。不符合要求时本项工程减1～3分。

9钢筋网支护

9.1基本要求

1.1所用材料、规格、尺寸等应符合设计要求。

1.2钢筋网应随岩面起伏铺设，与受喷面的间隙不大于3cm。

9.2实测项目见表2

表2钢筋网实测项目

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 | 权值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △网格尺寸(mm) | ±10 | 用尺量，抽查3个网眼 | 3 |
| 2 | 钢筋保护层厚 | ≥10mm | 每次检查3个点 | 2 |
| 3 | 网的长、宽(mm) | ±10 | 用尺量 | 1 |

9.3外观鉴定

钢筋网与锚杆或其他固定装置连接牢固，喷射混凝土时不得摇晃。否则本分项工程减1～3分。

10  仰拱

10.1基本要求

10.1.1应结合拱墙施工抓紧进行，使支护结构尽快封闭。

10.1.2仰拱浇注前应清除积水、杂物、虚渣等。

10.2实测项目见表10.2

表10.2  仰拱实测项目

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 | 权值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度(MPa) | 在合格标准内 | 按附录D检查 | 3 |
| 2 | △仰拱厚度(mm) | 不小于设计值 | 每20m检查一个断面，每个断面5点 | 2 |
| 3 | 配筋 | 符合设计 | 每20m检查一次 | 2 |
| 4 | 钢筋保护厚度层 | ≥50 | 每20m检查一个断面，每个断面5点 | 1 |

10.3外观鉴定

10.3.1混凝土表面密实，任一延米的隧道面积中，蜂握麻面和气泡面积不超过0.5％，深度不超过5mm。不符合要求时，每超过0.5％减5分。

10.3.2结构轮廓线条顺直美观。不符合要求时减1～3分。

11混凝土衬砌

11.1基本要求

11.1.1所用材料、规格必须满足规范和设计要求。

11.1.2防水混凝土必须满足《公路隧道施工规范》的要求。

11.1.3防水混凝土粗集料尺寸不应超过40mm。

11.1.4基底承载力要满足设计要求，对基底承载力有怀疑时应做承载力试验。

11.1.5拱墙背后的空隙必须回填密实。

11.2实测项目见表11.2

表11.2砼衬砌实测项目

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 | 权值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度(MPa) | 在合格标准内 | 按附录D检查 | 3 |
| 2 | △衬砌厚度(mm) | 不小于设计值 | 每40m检查一个断面，用激光断面仪来确定厚度 | 2 |
| 3 | 墙面平整度(mm) | 20 | 每40m用2m直尺每侧检查3处 | 1 |

11.3外观鉴定

11.3.1混凝土表面密实，任一延米的隧道面积中，蜂窝麻面和气泡面积不超过0.5％，深度不超过5mm。不符合要求时，每超过0.5％减5分。

11.3.2结构轮廓线条顺直美观。不符合要求时减1～3分。

11.3.3因施工养护不当产生混凝土裂缝并危害衬砌结构时，每条裂缝扣1～5分。

12  钢支撑支护

12.1基本要求

12.1.1钢支撑的型式、制作和架设应符合设计和规范要求。

12.1.2钢支撑之间必须用纵向钢筋联接，拱脚必须放在牢固的基础上。

12.1.3拱脚标高不足时，不容许用块石、碎石砌垫，而应设置钢板上调整，或用混凝土浇筑，混凝土强度指标不小于C20，每一钢支撑拱脚混凝土用量不少于0.03m3。

12.1.4钢支撑用量较大，应对钢支撑的强度和刚度进行抽检查。钢支撑应紧靠围岩，钢支撑与围岩的间隙，不得用片石回填，而应用混凝土填实。

12.2实测项目见表12.2

表12.2  钢支撑支护实测项目

| 项次 | 检查项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 | 权值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △安装间距(cm) |  | 5 | 每榀检查 | 3 |
| 2 | 保护层厚度(mm) |  | ≥20 | 每榀自拱顶每3m检查一点 | 2 |
| 3 | 倾斜度 |  | ±2° | 每榀检查 | 1 |
| 4 | 安装偏差 | 横向 | ±50 | 每榀检查 | 1 |
|  |  | 竖向 |  |  |  |
| 5 | 拼装偏差(mm) |  | ±30 | 每榀检查 | 1 |

12.3外观鉴定

无污秽、无锈蚀和假焊，安装时基底无虚渣及杂物，接头连接牢靠。不符合要求时本分项工程减1～5分。

13衬砌钢筋

13.1基本要求

13.1.1钢筋的品种、规格、形状、尺寸、数量、间距、接头位置必须符合设计要求和有关标准的规定。

13.2实测项目见表13.2

表13.2衬砌钢筋实测项目

| 项次 | 检查项目 |  |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 | 权值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △主筋间距(mm) |  |  | ±10 | 每20m检查5点 | 3 |
| 2 | 两层钢筋间距(mm) |  |  | ±5 | 每20m检查5点 | 2 |
| 3 | 网孔尺寸(mm) |  |  | ±10 | 每20m检查5点 | 2 |
| 4 | 箍筋间距(mm) |  |  | ±20 | 每20m检查5点 | 1 |
| 5 | 绑扎搭接长度 | 受拉 | Ⅰ级钢 | 30d | 每20m检查3个接头 | 1 |
|  |  |  | Ⅱ级钢 | 35d |  |  |
|  |  | 受压 | Ⅰ级钢 | 20d |  |  |
|  |  |  | Ⅱ级钢 | 25d |  |  |
| 6 | 钢筋加工 | 钢筋长度(mm) |  | -10，+5 | 每20m检查2根 | 1 |

13.3外观鉴定

无污秽、无锈蚀。不符合要求时本分项工程减1～5分。

14  防水层

14.1基本要求

14.1.1铺设防水层前，要用隧道断面仪对隧道实际轮廓进行检测。

14.1.2防水卷材铺设前要对喷射混凝土基面进行认真地检查，不得有钢筋、凸出的管件等尖锐突出物；割除尖锐突出物后，割除部位用砂浆抹平顺，以免刺破防水层。

14.1.3隧道断面变化处或转弯处的阴角应抹成半径≥5cm的圆弧。

14.1.4防水层施工时，基面不得有明水；如有明水，应采取措施堵或引排。

14.1.5喷射混凝土基面平整度应符合下列要求：

边墙：D/L≤1/6，拱顶：D/L≤1/8

式中：L－喷射混凝土相邻两凸面间的距离；

D－喷射混凝土相邻两凸面间的下凹距离。

14.2实测项目见表14.2表。14.2防水层实测项目

| 项次 | 检查项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 | 权值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料质量、性能 |  | 符合设计要求 | 同一生产厂、同一品种、规格的产品5000m一批进行验收，不足5000m也作为一批 | 3 |
| 2 | 搭接宽度(mm) |  | ≮100 | 每20m检查5环 | 2 |
| 3 | 结合方式 | 焊接 | 两侧焊缝宽≥25 | 每20m检查5处 | 2 |
|  |  | 粘接 | 粘缝宽≥50 |  |  |
| 4 | 固定点间距(m) | 拱部 | 0.5～0.7 | 检查20％ | 1 |
|  |  | 侧墙 | 1.0～1.2 |  |  |

14.3外观鉴定

14.3.1防水层表面平顺，无折皱、无气泡、无破损等现象，与洞壁密贴，松弛适度，无紧绷现象。不符合要求时返工处理。

14.3.2接缝、补眼粘贴密实饱满，不得有气泡、空隙。橡胶板与洞壁团结，在拱顶中心钉敷，其他部位吊挂，少钉眼便于混凝土推移。补符合要求时返工处理。

15  排水管

15.1基本要求

15.1.1排水管的材料、规格、孔径等应符合设计要求。

15.2检查项目见表15.2

表15.2  排水管检查项目

| 排水管类型 | 外观检查 | 安装检查 |
| --- | --- | --- |
| 环向排水管 | 玻璃纤维布或塑料布是否套紧；弹簧涂塑层是否均匀，涂层有无老化；从轴向和横向用力压弹簧管，观察其是否较大的塑性变形，孔径是否有异常变化 | 应按设计要求布设，保证基本间距，局部涌水量大时还应适当加大其密度；弹簧排水管应尽量紧贴渗水岩壁，尽量减小地下水进入排水管的阻力；弹簧排水管布置时沿环向应尽量圆顺，尤其是拱顶部位不得起伏不平；最后检查弹簧排水管与下部纵向排水管的连接 |
| 纵向排水管 | 塑料管保存不当极易发生老化，可目测管材的色泽和管身的变形；轻轻敲击观察管体是否变催；检查管径与管壁，检查其是否与设计要求相符。 管身透水孔检查：透水孔必须有一定的规格并保证有一定的间距，安装前检查孔径和孔间距 | 安装坡度检查：施工中做好基础，用坡度规测定纵向盲管的坡度。 包裹安装检查：要用土工布包裹，使泥砂不得进入纵向管道应用防水卷材半裹盲管，使从上部下流之水尽量流入管内，避免地下水在盲管位置纵横漫流。 与上下排水管的连接检查：环向排水管出口与纵向盲管应搭接良好。纵向排水盲管与横向盲管采用三通管连接，三通管留设位置应准确，接头应牢固，防止松动脱落。 |
| 横向排水管 | 接头应牢靠、密实，保证水路畅通，严防接头断裂。 | 横向盲管上部应设置一定的缓冲层。 |
| 中央排水管 | 用钢尺测量管段直径，观察管身是否变形或有严重裂缝；检查管身上部透水孔是否畅通。 用石块轻敲管壁，检查混凝土强度是否满足设计要求，对酥松掉块者必须弃之不用 | 应特别注意检查基础的坡度，确保管段基础平整密实。软岩或断层破碎带区段施工中，应用碎石换填，用素混凝土找平基面；管段应避免高低起伏。 |

16  止水带

16.1基本要求

16.1.1止水带的材质、规格应满足设计要求。

16.1.2止水带与衬砌端头模板应正交，否则会降低止水带在两侧的有效长度，并可能影响混凝土的密实性。

16.1.3浇捣作业时，应注意浇捣压力，以免止水带被刺破。

16.2检查项目

见表16.2。

表16.2  止水带检查项目

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 | 权值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材质、规格 | 满足设计要求 | 按批检查 | 3 |
| 2 | 内模到止水带的距离(cm) | ±5 | 每环用钢卷尺测量3处 | 2 |
| 3 | 偏离中心(cm) | 不能超过3 | 每环用钢卷尺测量3处 | 1 |

16.3外观鉴定

16.3.1发现破裂应及时修补。不符合要求时减1～3分。

16.3.2衬砌脱模后，若发现因走模致使止水带过分偏离中心，应适当或填补部分混凝土，对止水带进行纠偏。不符合要求时减3～5分。

17  排水

17.1基本要求

17.1.1衬砌背后或隧底设置盲沟时，沟内以石质坚硬、不易风化且尺寸不小于15cm的片石充填。盲沟纵坡不宜小于1％。

17.1.2设置在软弱围岩区段的盲沟、有管渗沟，周侧应加做砂砾石反滤层或用无纺布包裹，不得堵塞水路。

17.1.3墙背泄水孔必须伸入盲沟内，泄水孔进口标高以下超挖部分应用同级混凝土或不透水材料回填密实。

17.1.4排水管接头应密封牢固，不得出现松动。

17.1.5严寒地区保温水沟施作时应有防潮措施，防止保温材料受潮，影响保温性能。修筑的深埋渗水沟，回填材料除应满足保温、透水性好的要求外，水沟周侧应用级配骨料分层回填，不得让石屑泥砂渗入沟内。排水设施应安置在冻胀线以下。

17.2实测项目

排水结构物（如浆砌片石水沟、现浇混凝土等）按照路基相应项目评定。

17.3外观鉴定

17.3.1水沟和检查井盖板平稳无翘曲。不符合要求时每处减1～3分。

18  装饰

18.1基本要求

18.1.1要根据设计要求的装饰材料按照现行《装饰工程施工及验收规范》的有关规定执行。

18.1.2装饰前应仔细检查衬砌表面的渗漏水情况，如有渗漏要采取措施做好防排水工作。

18.1.3对于贴面装饰，应将装饰作业的表面拉毛后清洗干净。

18.1.4对采用的装饰材料进行装饰试验，检查装饰的质量和与基层粘接牢固程度。

18.1.5装饰材料不得侵入隧道建筑界限。

18.2外观鉴定

18.2.1洞口装饰应简洁、美观，隧道名牌字样应协调，醒目。

18.2.2采用面砖材料时应做到横、竖缝通直，缝宽均匀。面砖贴好后，外表应平整，不得出现凹凸，不允许背后有空响。

18.2.3采用喷涂材料时，应做到色调均匀，不得出现色斑和杂色。

19  超前锚杆

19.1基本要求

19.1.1超前锚杆宜用早强水泥砂浆锚杆。其材质、规格等应满足设计要求。

19.1.2超前锚杆与隧道纵向开挖轮廓线间的外插角宜为5°～10°，长度大于循环进尺，宜为3～5m。

19.1.3超前锚杆与钢架支撑配合使用时，超前锚杆应从钢架腹部穿过，尾端与钢架焊接。

19.1.4锚杆插入孔内的长度不得短于设计长度的95％。

19.2实测项目见表19.2

表19.2  超前锚杆实测项目

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 | 权值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △长度(m) | 不小于设计 | 检查锚杆数的10％ | 3 |
| 2 | 孔位(mm) | ±15 | 检查锚杆数的10％ | 2 |
| 3 | 钻孔深度(mm) | ±50 | 检查锚杆数的10％ | 1 |
| 4 | 孔径(mm) | 砂浆锚杆＞杆体直径+15，其他锚杆符合设计要求 | 检查锚杆数的10％ | 1 |

13外观鉴定

锚杆沿开挖轮廓线周边均匀布置，尾端与钢架焊接牢固，锚杆入孔长度符合要求。否则每处减3～5分。

20  超前钢管

20.1基本要求

20.1.1钢管的型号、规格、质量等应符合设计要求。

20.1.2钢管顶入钻孔的长度不应小于管长的90％。

20.1.3超前钢管与钢架支撑配合使用时，应从钢架腹部穿过，尾端与钢架焊接。

20.1.4钢管接头应采用厚壁管箍，上满丝扣，丝扣长度不应小于15cm，接头应错开，纵向两组小导管间应有不小于1m水平搭接长度。

20.1.5钢管外插角宜为5°～10°，以不侵入隧道开挖轮廓线越小越好。

20.2实测项目见表20.2

表20.2  超前钢管实测项目

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 | 权值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △长度(m) | 不小于设计值 | 检查10％ | 3 |
| 2 | 孔位(mm) | ±15 | 检查10％ | 2 |
| 3 | 钻孔深度(mm) | ±50 | 检查10％ | 1 |
| 4 | 孔径(mm) | 大于钢管直径20～30 | 检查10％ | 1 |

20.3外观鉴定

钢管沿开挖轮廓线周边均匀布置，尾端与钢架焊接牢固，入孔长度符合要求。否则本分项工程减1～5分。

备注：分项工程评分办法

分项工程质量检验内容包括基本要求、实测项目、外观鉴定和质量保证资料四个部分，只有在其使用的材料、半成品、成品及施工工艺符合基本要求的规定且无严重外观缺陷和质量保证资料真实并基本齐全时，才能对分项工程质量进行检验评定。

涉及结构安全和使用功能的重要实测项目为关键项目（在项目名称前以“△”标识），其合格率不得低于85%，否则必须进行返工处理。

分项工程评分值=∑[检查项目合格率×权值]/ ∑检查项目权值。

分项工程得分=分项工程评分值-外观缺陷扣分-资料不全扣分。

附录B

施工类增加表格目录

| 施管表 |  |
| --- | --- |
| 施管表14★ | 延期、索赔意向表 |
| 施管表15★ | 工程开工申请报告表 |
| 施管表16★ | 施工图审核报告表 |
| 施管表17★ | 进场管理人员表 |
| 施管表18★ | 工程数量审核表 |
| 施管表19★ | 分项工程中间交验报告 |
| 施管表20★ | 分部工程开工申请报告 |
| 路基表 |  |
| 路检表32★ | 开工前路线中桩测量记录表 |
| 路检表33★ | 土工布（膜）施工自检表 |
| 路检表34★ | 路基多级边坡度自检表 |
| 路检表35★ | 路基填筑前原地面处理自检表 |
| 路检表36★ | 路槽施工自检表 |
| 路检表37★ | 路基石灰土封层施工自检表 |
| 路检表38★ | 路基粘土包边施工自检表 |
| 路检表39★ | 中央分割带施工自检表 |
| 路检表40★ | 水泥砼板安装自检表 |
| 桥涵表 |  |
| 桥涵表51★ | T梁成品自检表 |
| 桥涵表52★ | 墩柱（肋板）成品自检表 |
| 桥涵表53★ | 薄壁空心墩成品自检表 |
| 桥涵表54★ | 桥台（背墙、耳墙）成品自检表 |
| 桥涵表55★ | 桥梁总体自检表 |
| 桥涵表56★ | 搭板、枕梁自检表 |
| 桥涵表57★ | 板式通道（涵）安装、铺装自检标 |
| 桥涵表58★ | 进出口墙身自检表 |
| 桥涵表59★ | 地基承载力自检表 |
| 桥涵表60★ | 钻孔桩开钻通知单 |
| 桥涵表61★ | 钻（挖）孔桩钢筋加工及安装自检表 |
| 桥涵表62★ | 台身工程自检表 |
| 桥涵表63★ | 现浇梁支架预压自检表 |
| 桥涵表64★ | 砼支撑梁自检表 |
| 桥涵表65★ | 砼横隔板自检表 |
| 桥涵表66★ | 急流槽自检表 |
| 桥涵表67★ | 检查（雨水）井砌筑自检表 |
| 桥涵表68★ | 小型构件钢筋加工及安装自检表 |
| 测量表 |  |
| 测量表03★ | 水准测量记录表 |
| 隧道表 |  |
| 隧道表31★ | 洞门砌筑自检表 |
| 隧道表32★ | 路面钢筋砼排水沟自检表 |
| 桥涵表68★ | 小型构件钢筋加工及安装自检表 |
| 试验表 |  |
| 试验表01-a★ | 矿质混合料配合组成试验记录表 |
| 试验表39-a★ | 无机结合稳定土击实试验记录表 |
| 试验表44-a★ | 土基现场CBR值测试试验记录表 |
| 试验表57-a★ | 无机结合料EDTA滴定标准曲线试验记录表 |
| 试验表64★ | 泥浆、石料冻融试验表 |

注：带星号的部分是在《通用表格》基础上进行修改或增加的内容。

监理类增加表格目录

| 路基表 |  |
| --- | --- |
| 路检表30★ | 土工布（膜）施工检查表 |
| 路检表31★ | 路基多级边坡度检查表 |
| 路检表32★ | 路基填筑前原地面处理自检表 |
| 路检表33★ | 路槽施工自检表 |
| 路检表34★ | 路基石灰土封层施工自检表 |
| 路检表35★ | 路基粘土包边施工自检表 |
| 路检表36★ | 中央分割带施工自检表 |
| 路检表37★ | 水泥砼板安装检查表 |
| 桥涵表 |  |
| 桥涵表41★ | T梁成品检查表 |
| 桥涵表42★ | 墩柱（肋板）成品检查表 |
| 桥涵表43★ | 薄壁空心墩成品检查表 |
| 桥涵表44★ | 桥台（背墙、耳墙）检查表 |
| 桥涵表45★ | 桥梁总体检查表 |
| 桥涵表46★ | 搭板、枕梁检查表 |
| 桥涵表47★ | 板式通道（涵）安装、铺装检查表 |
| 桥涵表48★ | 进出口墙身检查表 |
| 桥涵表49★ | 地基承载力检查表 |
| 桥涵表50★ | 钻（挖）孔桩钢筋加工及安装自检表 |
| 桥涵表51★ | 台身工程自检表 |
| 桥涵表52★ | 现浇梁支架预压检查表 |
| 桥涵表53★ | 砼支撑梁检查表 |
| 桥涵表54★ | 砼横隔板检查表 |
| 桥涵表55★ | 预制梁(板)底座检查表 |
| 桥涵表56★ | 急流槽检查表 |
| 桥涵表57★ | 检查（雨水）井砌筑检查表 |
| 桥涵表58★ | 小型构件钢筋加工及安装自检表 |
| 测量表 |  |
| 测量表03★ | 水准测量记录表 |
| 隧道表 |  |
| 隧道表31★ | 洞门砌筑检查表 |
| 隧道表32★ | 路面钢筋砼排水沟检查表 |
| 桥涵表58★ | 小型构件钢筋加工及安装检查表 |
| 试验表 |  |
| 试验表01-a★ | 矿质混合料配合组成试验记录表 |
| 试验表39-a★ | 无机结合稳定土击实试验记录表 |
| 试验表44-a★ | 土基现场CBR值测试试验记录表 |
| 试验表57-a★ | 无机结合料EDTA滴定标准曲线试验记录表 |
| 试验表64★ | 泥浆、石料冻融试验表 |

注：带星号的部分是在《通用表格》基础上进行修改或增加的内容。