填写监理月报的要求

为使监理月报达到统一规范，月报内容能全面反映工程进度、工程质量和监理工作开展状况，根据《公路工程监理规范》要求，现将监理月报的内容和格式统一规定如下：

一、文字叙述部分应包括

（一）工程概况（合同段编号，施工单位名称和项目经理、总工，起讫桩号或中心桩号，里程长度，合同总价，合同工期，合同规定开工日期和完工日期，实际开工日期，剩余工期等）。

（二）工程形象进度（分合同段叙述）。

（三）工程质量（所监理工程的总体评价，分合同段进行定性定量评价，提出存在问题，并与施工自检、监理抽检数据结合）。

（四）监理工作开展状况，工作成效，监理工作下阶段的安排和拟采取措施。

（五）监理工作中存在问题及建议。

（六）提请业主解决的问题（如征地拆迁、施工环境保障工作等）。

二、附表

请各高级驻地监理办按以上要求每月28日前报总监办。

附件：

监理月报01表   工程监理月报

监理月报02表    单项工程开工项目月报表

监理月报03表    工程进度月报表

监理月报04表    施工单位试验工作月报表

监理月报05表    监理抽样试验工作月报表

监理月报06表    监理工序抽检工作月报表

监理月报06-1表    监理工序抽检工作月报表

监理月报07表    监理工作指令月报表

监理月报08表    计量支付情况月报表

监理月报09表    工程变更项目月报表

监理月报10表    施工单位主要原材料进场情况月报表

监理月报11表    施工单位进场人员月报表

监理月报12表   主要施工机械设备与工作面配套情况月报表

监理月报13表    监理人员考核月报表