陕蒙高速公路路面工程

施工质量控制资料目录

陕蒙高速公路建设管理处

二○○五年二月

总目录

编制内容

···························································6～16

第一部分：开工报告

路面工程···················································17

路面总体开工报告

试验路段···················································18～34

路面工程细粒式沥青砼上面层开工报告

路面工程中粒式沥青砼中面层开工报告

路面工程粗粒式沥青砼下面层开工报告

路面工程水泥稳定碎石基层开工报告

路面工程水泥石灰综合稳定土底基层开工报告

路面工程细粒式沥青砼上面层分部开工报告

路面工程细粒式沥青砼上面层分项开工报告

路面工程中粒式沥青砼中面层分部开工报告

路面工程中粒式沥青砼中面层分项开工报告

路面工程粗粒式沥青砼下面层分部开工报告

路面工程粗粒式沥青砼下面层分项开工报告

路面工程水泥稳定碎石基层分部开工报告

路面工程水泥稳定碎石基层分项开工报告

路面工程水泥石灰综合稳定土底基层分部开工报告

路面工程水泥石灰综合稳定土底基层分项开工报告

路面工程砼路肩分部开工报告

路面工程砼路肩分项开工报告

路面工程无砂水泥砼路肩分部开工报告

路面工程无砂水泥砼路肩分项开工报告

路面工程砼路缘石分部开工报告

路面工程砼路缘石分项开工报告

路面工程拦水带分部开工报告

路面工程拦水带分项开工报告

桥梁工程···················································35～39

桥梁工程（分离立交）桥面水泥砼路面分部开工报告

桥梁工程（分离立交）桥面水泥砼路面分项开工报告

桥梁工程（分离立交）引道沥青砼面层分部开工报告

桥梁工程（分离立交）引道沥青砼面层分项开工报告

桥梁工程（分离立交）引道路面水泥碎石基层分部开工报告

桥梁工程（分离立交）引道路面水泥碎石基层分项开工报告

桥梁工程（分离立交）引道路面水泥石灰稳定土底基层分部开工报告

桥梁工程（分离立交）引道路面水泥石灰稳定土底基层分项开工报告

桥梁工程（分离立交）引道无砂砼路肩分部开工报告（参照路面无砂砼路肩分部开工报告）

桥梁工程（分离立交）引道无砂砼路肩分项开工报告

互通立交工程···············································40～45

互通立交（匝道）细粒式沥青砼上面层分部开工报告

互通立交（匝道）细粒式沥青砼上面层分项开工报告

互通立交（匝道）中粒式沥青砼下面层分部开工报告

互通立交（匝道）中粒式沥青砼下面层分项开工报告

互通立交（匝道）路面水泥碎石基层分部开工报告

互通立交（匝道）路面水泥碎石基层分项开工报告

互通立交（匝道）路面水泥石灰综合稳定土底基层分部开工报告

互通立交（匝道）路面水泥石灰综合稳定土底基层分项开工报告

互通立交（匝道）无砂砼路肩分部开工报告（参照路面无砂砼路肩分部开工报告）

互通立交（匝道）无砂砼路肩分项开工报告

排水工程···················································46～47

排水工程分部开工报告

急流槽、边沟分项开工报告

桥梁工程（分离立交）、互通式立交路面排水工程参照路面排水分部、分项要求的内容提交开工报告

涵洞、倒虹管工程···········································48～49

涵洞、倒虹管分部开工报告

涵洞、倒虹管分项开工报告

收费广场···················································50～53

收费广场水泥砼路面分部开工报告

收费广场水泥砼路面分项开工报告

收费广场水泥稳定碎石基层分部开工报告

收费广场水泥稳定碎石基层分项开工报告

收费广场水泥石灰综合稳定土底基层分部开工报告

收费广场水泥石灰综合稳定土底基层分项开工报告

交通工程···················································54～56

交通工程总体开工报告

交通工程标志、标线、突起路标分部开工报告

交通工程标志、标线、突起路标分项开工报告

交通工程护栏（轮廓标、防眩设施、隔离栅、防落网）分部开工报告

交通工程护栏（轮廓标、防眩设施、隔离栅、防落网）分项开工报告

桥梁工程

桥梁引道工程标志、标线等分部开工报告

桥梁引道工程标志、标线等分项开工报告

互通立交工程

互通（匝道）立交工程标志、标线、护栏、视线诱导标等分部开工报告

互通（匝道）立交工程标志、标线、护栏、视线诱导标等分项开工报告

分项工程开工报告···········································57

第二部分：工序自检、抽检及中间交工

- 施工类

路面工程···················································58～70

路面各结构层分项工程中间交工、工序自检资料（试验路段、路面工程、路缘石、路肩工程）

桥梁工程···················································71～75

分离式立交（桥梁工程）引道分项工程中路面等中间交工、工序自检资料（路面工程、路肩工程、排水工程）

互通式立交·················································76～80

互通式立交工程（匝道）分项工程路面中间交工、工序自检资料（路面工程、路肩工程、排水工程）

收费广场···················································81～83

收费广场分项工程路面中间交工、工序自检资料（路面工程、排水工程）

排水工程···················································84～90

排水分项工程中边沟、急流槽等工程中间交工、工序自检资料（路面排水等）

涵洞、倒虹管工程···········································91～94

涵洞、倒虹管中间交工、工序自检资料（洞口八字、跌水）

交通工程···················································95～97

交通工程中间交工、工序自检资料（标志工程、标线工程、视线诱导标工程）

交通工程中间交工、工序自检资料（波形梁护栏工程、隔离栅工程、防眩板工程）

桥梁工程

桥梁分离式立交引道工程中间交工、工序自检资料（标志工程、标线工程）

互通式立交工程

互通式立交工程中间交工、工序自检资料（标志工程、标线工程、护栏工程、视线诱导标工程）

- 监理类

路面工程···················································98～108

路面分项工程中间交工、工序抽检资料（试验路面、路面工程、路缘石、路肩工程）

桥梁工程···················································109～113

分离式立交（桥梁工程）引道路面中间交工、工序抽检资料（路面工程、路肩工程、排水工程）

互通式立交·················································114～118

互通式立交工程（匝道）分项工程路面中间交工、工序抽检资料（路面工程、路肩工程、排水工程）

收费广场···················································119～121

收费广场分项工程路面工序抽检、中间交工资料（路面工程、排水工程）

排水工程···················································122～128

排水分项工程边沟、急流槽等工程中间交工、工序抽检资料（路面排水等）

涵洞、倒虹管工程···········································129～132

涵洞、倒虹管分项工程中间交工、工序抽检资料（洞口八字、跌水）

交通工程···················································133～135

交通工程中间交工、工序抽检资料（标志工程、标线工程、视线诱导标工程）

交通工程中间交工、工序抽检资料（波形梁护栏工程、隔离栅工程、防眩板工程）

桥梁工程

桥梁分离式立交引道工程中间交工、工序抽检资料（标志工程、标线工程）

互通式立交

互通式立交工程中间交工、工序抽检资料（标志工程、标线工程、护栏工程、视线诱导标工程）

第三部分：试验············································136～140

施工类试验资料

中心实验室及监理类试验资料

第四部分：附录············································141～143

编制内容

编制说明

路面工程质量控制资料文件目录编制说明

陕蒙高速公路管理处为了规范路面工程质量管理，便于路面工程资料编制整理，2004年11月由管理处质量管理部根据陕蒙高速公路招标文件及有关规范、规定，并结合陕西省交通厅下发的《陕西省公路工程建设管理、监理、施工通用表格》通用表格格式，编制了陕蒙高速公路路面工程施工质量控制资料目录，以便对路面工程质量的检查和监督。

一、目录编制的依据

目录的编制主要依据是以下规范和管理文件:

1、陕蒙高速公路施工图设计

2、JTG F80/1--2004《公路工程质量检验评定标准》标准

3、《陕西省公路工程建设管理、监理、施工通用表格格式》(陕西省交通厅)

4、交通部颁发的有关规范、规程。

二、目录编制的原则

1、该目录的编制主要是在路面工程施工过程中，根据设计文件和有关施工规范、规程，同时结合《陕西省公路工程建设管理、监理、施工通用表格格式》(以下简称《通用表格》)，对路面工程质量进行质量控制、管理，并且方便日后竣工文件的整理和编制。所以在目录的编制时既要考虑施工质量管理与《通用表格》的配套，又要考虑生成的施工质量控制资料符合竣工文件的编制要求。

2、单位工程、分部、分项工程对项目的划分既要符合陕蒙高速公路路面工程的施工管理项目，还要注意划分项目的简洁，使施工质量检测项目能够控制工程质量。做到不漏施工环节，应全面检测路面工程项目。

三、目录的主要内容

根据管理处的要求，陕蒙高速公路目录编制的主要工程项目有路面工程、交通工程的施工、监理、试验方面的目录。

目录主要包括以下内容：

1、目录包括施工单位和监理单位两部分；

2、每部分包含路面工程、桥梁分离式引道工程、互通(匝道)立交工程、收费广场四个工程大类；

3、每一个路面工程从合同段又分成单位工程、分部工程、分项工程，分别为单位、分部、分项工程的路面施工质量控制资料。

4、试验资料目录。见路面施工质量控制资料目录表。

路面施工质量控制资料目录表

| 目录 | 施工单位 | 监理单位 | 中心试验室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单位工程开工报告 | 监理评定及 工序抽检资料目录 | 试验 资料目录 |
| 2 | 分部工程开工报告 |  |  |
| 3 | 分项工程开工报告 |  |  |
| 4 | 中间交工及 工序自检资料目录 |  |  |
| 5 | 施工、监理单位试验资料目录 |  |  |

四、目录说明

（一）单位工程、分部工程、分项工程的划分

本次陕蒙高速公路工程单位、分部、分项工程的划分主要根据陕蒙高速公路路面施工的实际情况，依据交通部颁布的JTG F80/1--2004《公路工程质量检验评定标准》标准，使得此次单位、分部、分项工程的划分上，更加符合工程实际。

现对单位、分部、分项工程中有关内容进行说明：

1、路面工程以每合同段的路面工程、桥梁(分离式立交)引道工程、互通立交(匝道)工程、排水工程、（收费广场）为单位工程；

2、每合同段路面的分部工程以单幅每公里为单元，桥梁引道工程每座为单元；互通(匝道)立交工程每条为单元；排水工程以单幅每公里为单元；

3陕蒙高速公路路面工程单位、分部、分项工程具体划分见下表。

说明：

(1) 粘层油、稀浆封层不评定，但施工工序资料应齐全；

(2) 急流槽每处，应有一套完整资料（检查表、砂浆强度），1Km半幅作为一个分项；

(3) 边沟每处，应有一套完整资料，1Km半幅作为一个分项；

（4）视线诱导标志不评定，但施工工序资料应齐全。

（二）开工报告

1、路面工程合同段总体开工报告；

2、试验段资料作为单独部分（包括开工报告、试验报告、配合比审批等资料）；

3、每个结构层上报一个分部工程开工报告；路肩、路缘石、拦水带各上报一个分部工程开工报告，原材料试验参见有关说明；

4、每个结构层中以路面工程、桥梁工程、互通工程等单位工程为单元各上报一个分项工程开工报告；附属工程，路肩、路缘石、拦水带各上报一个分项工程开工报告。

（三）施工工序资料

1、工序资料按单位工程、分部工程、分项工程进行分类，在每个分项工程中按每层、每施工段及工序先后进行资料的排序和整理；

2、对于面层、基层、底基层施工工序资料按每层、每施工段分别编排，每施工段工序资料（每层）前应增加监表5（检验申请批复单）

3、对于边沟按每段进行整理，每段施工工序资料前也应增加监表5（检验申请批复单）

（四）报告审批

1、总开工报告由承包人以正式文件向监理工程师提交申请报告，经高级驻地监理工程师按照«工程管理»规定和要求进行认真、全面地审查，并将审查意见以正式文件上报管理处，由总监办（质量管理部）批复。

2、分部工程开工报告应分为沥青上面层、中面层、下面层、水稳基层、稳定灰土底基层，以单幅为单元提交开工报告。分部工程开工报告由承包人以«分部工程开工申请批复单»向高级驻地办提出申请，高级驻地办依照«工程质量管理»规定和要求经认真核实，由高级驻地办审查后予以批复。

3、分项工程开工报告应分底基层、基层、面层（下面层、中面层、上面层），以每种结构层单幅为单元提交开工报告。分项工程开工报告由承包人以«工程分项开工申请批复单»向高级驻地办提交申请，高级驻地办依照«工程质量管理»规定和要求经认真核实，由高级驻地办审查后予以批复。

4、试验路段开工报告

各结构层正式开工之前，均应铺筑试验路段。试验路段开工报告由承包人以«分项工程开工申请批复单»（应标明试验路段）向高级驻地办提出申请，高级驻地办依照«工程质量管理»规定和要求经认真核实，由高级驻地办审查后予以批复。

（五）交通工程的合同段、单位、分部、分项工程见划分表。

（六）填表说明

1、分项评定表的填写

(1)分项评定表中检查项目应同规范一致；

(2)抽检频率、外观评定的内容和用词应符合JTG F80/1--2004《公路工程质量检验评定标准》标准要求；

(3)外观评定、保证资料如果要扣分必须是整分，杜绝如0.5、2.1等分数；

(4)对于具体某项分项评定表，检测项目不全者，评定分的计算为:将实测项目的实得分相加后再折算成百分制，规定分不得改动，折算成百分制后再减去外观鉴定折扣分即为分项评定分；

(5)对于分项评定表中具有权值而无规定分的分项评定分的计算(不论检查项目是否齐全)：实际检查项目合格率×权值÷实际检查项目权值总和=计算分，再减去外观评定折扣分，即为分项评定分；

（其中分项评定表中“规定分”一栏中改填“权值”）

(6)施工单位的分项评定表监理必须签字；

(7)路面抽检资料的检测频率应符合JTG F80/1――2004《公路工程质量检验评定标准》标准的要求和管理处对抽检频率的要求，监理单位根据抽检资料进行分项工程质量评定；

（8）分项工程质量评定按规范JTG F80/1――2004《公路工程质量检测评定标准》标准，汇总成分部工程、单位工程、合同段工程的质量评定；

（9）路面工程中，每一层压实后，必须按规范JTG F80/1――2004《公路工程质量检测评定标准》标准进行质量检测。路面的灰土封层、底基层、基层、面层等按层施工的项目，要求施工自检、抽检、中间交工施工质量检测项目的确定应遵循以下原则：

a、对于施工规范要求的检查项目必须全部检测，检查资料归入到相应的分项工程的工序资料中；

b、对于《公路工程质量检测评定标准》要求的检测项目；频率必须满足规范要求。

2、表格的填写总体要求

对于表格中具体的填写要求详见相关说明；

(1)路段工程名称

全称：陕蒙高速公路

(2)合同段名称

路面M-1合同段(M-1)，监理JM-1标为(JM-1)，其余以此类推。

(3)表格中应填部分一律采用手工填写(试验资料等由专业软件生成的表格除外，但签名必须采用本人手工签名)，对于空白处应用“S”填满；

(4)承包人、监理填写数据应符合规范要求，描述文字用词要标准，做到字迹要清晰；“全面”、“清晰”、“准确”、“细致”；

(5)对于一份表格、试验报告用于其他工程或工序时，至少有一份应为原件，其他的可以复印，试验报告中应注明地点、桩号或用途；

(6)承包人、监理表格大小统一用A4纸幅面；

(7)表格内容出现“实测”、“差值（△x，△y）”、“偏差”、“误差”、“代表值”（规定值或允许偏差），只填写结果，不填写计算过程，检查点数，不得小于检验频率的规定；

(8)表内出现的标高，只填写实测标高结果，表后应附“水准测量记录表”；

(9)承包人、监理必须有一份原始资料、待工程竣工后要交给业主。监理对承包人自检工序记录、试验报告，每表要求专业监理工程师签字认可。表内出现“监理意见”均需签写名字和时间；

(10)同类型结构、同一时间浇注砼(小型预制块按批报检)，资料只出一份，同时检查频率应满足规范有关要求；

(11)所有构造物基础的隐蔽工程、台背、墙背、桥台压实度资料，按结构分类，资料报检后归结构整理；

(12)施工单位的质检负责人对施工自检表中检查结果一栏填写自检结论及签名；施工单位现场自检人员在施工自检表中检查一栏签名；

(13)表格中工程名称为该工程分项工程名称；

(14)施工单位施工自检、中间交工资料和监理抽检用表，是依据本建设项目“路面工程”的具体特点，结合《陕西省公路工程建设管理、监理、施工通用表格格式》（陕西省交通厅）的相关内容进行修改后制订的。

(15)承包人、监理单位应统一按这次下发的表格及开工报告、抽检、自检资料目录进行编制资料。

五、路面工程（见表格内要求说明）

施工类    分部工程开工报告

分项工程开工报告

分项工程中间交工、工序自检资料

监理类    分项工程中间交工、工序抽检资料

六、桥梁工程质量控制资料编制说明

施工类    分部工程开工报告

分项工程开工报告

分项工程中间交工、工序自检资料

监理类    分项工程中间交工、工序抽检资料

七、互通立交工程

施工类    分部工程开工报告

分项工程开工报告

分项工程中间交工、工序自检资料

监理类    分项工程中间交工、工序抽检资料

八、收费广场质量控制资料目录

施工类    分部工程开工报告

分项工程开工报告

分项工程中间交工、工序自检资料

监理类    分项工程中间交工、工序抽检资料

九、交通工程质量控制资料目录

施工类    分部工程开工报告

分项工程开工报告

分项工程中间交工、工序自检资料

监理类    分项工程中间交工、工序抽检资料

以上资料应注意：

1、承包人在竣工整理时，把各分项工程开工报告放在分项工程工序自检、中间交工资料前。

2、承包人打分部工程开工报告时，应附所有的施工管理表，打分项工程开工报告时， 只附分项工程开工申请报告审批单（指令表01）和分项工程开工申请报告（施管表01-1）。

3、桥梁引道工程工序自检中间交工目录见路面工程相关项目。

4、附录为增加表格目录。

5、监理要“严格监理、热情服务”，积极做好监理工作，履行自己的监理职责；

（1）监理收到监理表05★后，依照程序进行抽检，完善抽检和试验资料。

（2）监理收到03★后，依照程序进行抽检，完善抽检测量资料。

（3）监理收到监表10★后，按分项工程质量检验评定表进行抽检评定。十、试验资料

交通工程施工所用原材料及成品构件的检验项目有：

1、原材料或成品构件的采购，在《合同文件》中有指定厂家和品牌的则必须按指定的厂家和品牌进行采购；

2、所购产品在进场时必须提供三证：生产许可证；产品质量检验合格证；购货凭据（发票），以备查验；

3、所生产或采购的原材料及成品构件，在进场前应先报送具有资质的检测部门的《产品检测鉴定报告》，然后由业主、监理派人员到厂内现场考察并取样送至具有资质的机构进行检测，经抽检合格后方可进入施工现场，在施工过程中若发现产品有变化时，将随机抽样复检；

以上材料以后需要存档，应注意保存。

4、各项交通工程的原材料及成品构件须检测的指标如下：

(1)标志工程：①反光膜质量；②铝板质量；③立柱质量；④热浸镀锌质量；

(2)、标线工程：①热熔型涂料质量；②涂料内预混玻璃微珠的含量；③面撒玻璃微珠的含量及均匀性；

(3)护栏工程：①波形梁、立柱的质量；②高强拼接螺栓质量；③热浸镀锌质量；

(4)视线诱导设施：反射器的光学性能；

十一、其他

此次在施工质量控制资料中未对照片、录像资料作详细的规定和要求。在实际施工过程中必须根据路面工程施工的不同环节，采集具有代表性和利用价值的照片、录像资料等重点工程的各工序以及关键部位的隐蔽工程均必须有照片资料，作为竣工资料的一部分。

在施工过程目录中未明确规定的工程质量控制资料，应根据工程实际情况，按照单位工程、分部工程、分项工程的划分和符合施工工序的先后次序的原则将资料归入相对应的工程项目中。

这次陕蒙高速公路路面施工质量控制资料目录编制工作过程中，得到了西安公路研究所的大力支持。公路研究所张生辉所长、王新明高工对我们的工作提出了宝贵的意见和建议，为工作的顺利进行提供了莫大的帮助，在此对他们表示衷心的感谢！

因时间仓促，目录中遗漏、谬误难免，望施工、监理单位在执行过程中及时对存在问题向管理处质量管理部反馈。

单位工程、分部工程、分项工程划分表

（一）路面工程

评定以JTG F80/1--2004《公路工程质量检测评定标准》为依据，进行评定

| 单位工程 | 分部工程 | 分项工程 |
| --- | --- | --- |
| 路面工程 （每合同段） | 路面工程（1KM） | 底基层、基层*、面层*（总体）、路缘石、路肩，以1 Km左右幅各一个分项。 |
| 桥梁工程 （分离式立交） | 引道工程 (每座为单元) | 每个分离式立交引道为一个分项（应包括路面*、排水工程） |
| 互通工程（每座） | 匝道工程（每条为单元） | 一条匝道中底基层、基层、面层*、排水工程各一个分项，再汇总成一个路面分项。 |
| 路基工程 | 排水工程（1KM单幅） | 急流槽*、边沟* |
| 交通 安全 设施 （每合同段 为单元） | 标志☆（1Km） | 标志☆1处为1个分项 |
|  | 标线☆、突起路标（1Km） | 标线☆左右幅各一个分项 突起路标左右幅各一个分项 |
|  | 护栏☆、轮廓标（1Km） | 波形梁护栏☆、轮廓标，左右幅各一个分项 |
|  | 防眩设施（1Km） | 全幅每1Km为一个分项(大、中桥中分带防眩板为一个分项) |
|  | 隔离栅（1Km） | 左右幅各一个分项 |
| 桥梁工程 (每座为单位) | 引道工程 | 标志☆：一个标志为一个分项 标线☆：一个桥为一个分项 防落网：一个桥为一个分项 |
| 互通立交工程 (每座) | 匝道工程 (每天为单元) | 标志☆:1个标志为1个分项 标线☆:1条匝道为1个分项 护栏:1条匝道为1个分项 视线诱导标:1条匝道为1个分项 |

注:1、对于连接线以上划分同样适用。但质量评定时单位工程需同主线分开，单独评定，最后同主线汇总成合同段工程。

2、互通范围内隔离栅随主线工程的分项走，不包含在互通内。

3、箭头、标线字，车距确认线纳入所属公里的分项工程中。

4、大型门式标志各工序基础资料需齐全完整。（包括基础施工、安装等工序资料）

5、标志砼的检测频率按JTG F80/1--2004《公路工程质量检验评定标准》附录D进行每1Km砼强度汇总评定，作为标志分项工程混凝土强度内容（附砼强度评定表、混凝土抗压强度试验记录表）。

6、每分项工程验收前，应加《中间交验证书》及分项评定表见附表。

开工报告

| 总体开工报告 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| 1 | 监表1 | 开工令 |
| 2 | 施管表15★ | 工程开工申请报告 |
| 3 | 施管表16★ | 施工图审核报告单 |
| 4 | 指令表06 | 导线点（水准点）交桩成果表 |
| 5 | 测量表01 | 导线点测量记录表 |
| 6 | 测量表02 | 水准点测量报表 |
| 7 | 施管17★ | 进场管理人员表 |
| 8 | 施管12 | 进场机械检验单 |
| 9 | 施管11 | 进场材料报验单 |
| 10 | 施管18★ | 工程数量审核表 |
| 11 | 实施性施工组织设计： （1）工程简况 （2）总体施工组织机构（附组织机构框图） （3）施工总平面布置及临时工程（附总体平面布置图、拌合场和预制场平面布置图） （4）总体施工安排（附分项工程进度计划图） （5）主要工程项目施工方案、施工方法（附施工工艺流程图） （6）重点和难点工程施工方案、方法及措施（附施工工艺流程图） （7）质量保证体系和质量保证措施（附质量保证体系图） （8）工期保证措施 （9）安全保证体系和安全保证措施（附安全保证体系图） （10）冬季、雨季施工保证措施 （11）环境保护及文明施工 |  |

注：（1）竣工文件整理时将总体开工报告附于总体开工报告批复单之后。

（2）总开工报告一式叁份，高驻办初审后报管理处审批。

试验路

路面工程细粒式沥青砼上面层开工报告

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 指令表01 | 分项工程开工申请报告 |
| 2 | 施管表01-1 | 分项工程开工申请报表 |
| 3 | 审批表-1 | 原材料审批表 |
| 4 | 审批表-5★ | 沥青混合料配合比审批表 |
| 5 | 试验表01 | 粗集料筛分试验记录表 |
| 6 | 试验表02 | 粗集料表观密度、松方密度及空隙率试验记录表 |
| 7 | 试验表03 | 粗集料含泥量试验记录表 |
| 8 | 试验表04-b | 沥青路面用粗集料针片状颗粒含量试验记录表 |
| 9 | 试验表06 | 粗集料磨耗试验记录表 |
| 10 | 试验表07-b | 沥青路面用粗集料压碎值试验记录表 |
| 11 | 试验表08 | 粗集料软弱颗粒含量试验记录表 |
| 12 | 试验表09 | 粗集料磨光值试验记录表 |
| 13 | 试验表10 | 粗集料冲击值试验记录表 |
| 14 | 试验表12 | 细集料筛分试验记录表 |
| 15 | 试验表13 | 细集料表观密度、堆积密度试验记录表 |
| 16 | 试验表16 | 细集料砂当量试验记录表 |
| 17 | 试验表20 | 矿粉筛分试验记录表 |
| 18 | 试验表21 | 矿粉密度试验记录表 |
| 19 | 试验表22 | 矿粉亲水系数试验记录表 |
| 20 | 试验表23 | 沥青三大指标试验记录表 |
| 21 | 试验表24 | 沥青含水量试验记录表 |
| 22 | 试验表25 | 沥青加热损失试验记录表 |
| 23 | 试验表26 | 沥青闪点和燃点试验记录表 |
| 24 | 试验表27 | 沥青粘结力试验记录表 |
| 25 | 试验表28 | 沥青粘度试验记录表 |
| 26 | 试验表29 | 沥青含蜡量试验记录表 |
| 27 | 试验表35 | 沥青混合料车辙试验记录表 |
| 附件： 1、试验路目的、桩号及开铺日期； 2、试验路方案（包括机械、人员等组合）； 3、确定试验参数及基础数据； 4、确定施工方案及施工工艺； 5、提交总结报告，指导施工。 |  |  |

试验路

路面工程细粒式沥青砼中面层开工报告

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 指令表01 | 分项工程开工申请报告 |
| 2 | 施管表01-1 | 分项工程开工申请报表 |
| 3 | 审批表-1 | 原材料审批表 |
| 4 | 审批表-5★ | 沥青混合料配合比审批表 |
| 5 | 试验表01 | 粗集料筛分试验记录表 |
| 6 | 试验表02 | 粗集料表观密度、松方密度及空隙率试验记录表 |
| 7 | 试验表03 | 粗集料含泥量试验记录表 |
| 8 | 试验表04-b | 沥青路面用粗集料针片状颗粒含量试验记录表 |
| 9 | 试验表06 | 粗集料磨耗试验记录表 |
| 10 | 试验表07-b | 沥青路面用粗集料压碎值试验记录表 |
| 11 | 试验表08 | 粗集料软弱颗粒含量试验记录表 |
| 12 | 试验表09 | 粗集料磨光值试验记录表 |
| 13 | 试验表10 | 粗集料冲击值试验记录表 |
| 14 | 试验表12 | 细集料筛分试验记录表 |
| 15 | 试验表13 | 细集料表观密度、堆积密度试验记录表 |
| 16 | 试验表16 | 细集料砂当量试验记录表 |
| 17 | 试验表20 | 矿粉筛分试验记录表 |
| 18 | 试验表21 | 矿粉密度试验记录表 |
| 19 | 试验表22 | 矿粉亲水系数试验记录表 |
| 20 | 试验表23 | 沥青三大指标试验记录表 |
| 21 | 试验表24 | 沥青含水量试验记录表 |
| 22 | 试验表25 | 沥青加热损失试验记录表 |
| 23 | 试验表26 | 沥青闪点和燃点试验记录表 |
| 24 | 试验表27 | 沥青粘结力试验记录表 |
| 25 | 试验表28 | 沥青粘度试验记录表 |
| 26 | 试验表29 | 沥青含蜡量试验记录表 |
| 27 | 试验表35 | 沥青混合料车辙试验记录表 |
| 附件： 1、试验路目的、桩号及开铺日期； 2、试验路方案（包括机械、人员等组合）； 3、确定试验参数及基础数据； 4、确定施工方案及施工工艺； 5、提交总结报告，指导施工。 |  |  |

试验路

路面工程细粒式沥青砼下面层开工报告

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 指令表01 | 分项工程开工申请报告 |
| 2 | 施管表01-1 | 分项工程开工申请报表 |
| 3 | 审批表-1 | 原材料审批表 |
| 4 | 审批表-5★ | 沥青混合料配合比审批表 |
| 5 | 试验表01 | 粗集料筛分试验记录表 |
| 6 | 试验表02 | 粗集料表观密度、松方密度及空隙率试验记录表 |
| 7 | 试验表03 | 粗集料含泥量试验记录表 |
| 8 | 试验表04-b | 沥青路面用粗集料针片状颗粒含量试验记录表 |
| 9 | 试验表06 | 粗集料磨耗试验记录表 |
| 10 | 试验表07-b | 沥青路面用粗集料压碎值试验记录表 |
| 11 | 试验表08 | 粗集料软弱颗粒含量试验记录表 |
| 12 | 试验表09 | 粗集料磨光值试验记录表 |
| 13 | 试验表10 | 粗集料冲击值试验记录表 |
| 14 | 试验表12 | 细集料筛分试验记录表 |
| 15 | 试验表13 | 细集料表观密度、堆积密度试验记录表 |
| 16 | 试验表16 | 细集料砂当量试验记录表 |
| 17 | 试验表20 | 矿粉筛分试验记录表 |
| 18 | 试验表21 | 矿粉密度试验记录表 |
| 19 | 试验表22 | 矿粉亲水系数试验记录表 |
| 20 | 试验表23 | 沥青三大指标试验记录表 |
| 21 | 试验表24 | 沥青含水量试验记录表 |
| 22 | 试验表25 | 沥青加热损失试验记录表 |
| 23 | 试验表26 | 沥青闪点和燃点试验记录表 |
| 24 | 试验表27 | 沥青粘结力试验记录表 |
| 25 | 试验表28 | 沥青粘度试验记录表 |
| 26 | 试验表29 | 沥青含蜡量试验记录表 |
| 27 | 试验表35 | 沥青混合料车辙试验记录表 |
| 附件： 1、试验路目的、桩号及开铺日期； 2、试验路方案（包括机械、人员等组合）； 3、确定试验参数及基础数据； 4、确定施工方案及施工工艺； 5、提交总结报告，指导施工。 |  |  |

试验路

路面工程水泥稳定碎石基层开工报告

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 指令表01 | 分项工程开工申请报告 |
| 2 | 施管表01-1 | 分项工程开工申请报告 |
| 3 | 审批表-1 | 原材料审批表 |
| 4 | 审批表-2★ | 水泥稳定碎石基层配合比审批表 |
| 5 | 试验表01 | 粗集料筛分试验记录表 |
| 6 | 试验表01-a※ | 矿质混合料配合比组成试验记录表 |
| 7 | 试验表02 | 粗集料表观密度、松方密度及空隙率试验记录表 |
| 8 | 试验表02-a※ | 粗集料吸水率试验记录表 |
| 9 | 试验表03 | 粗集料含泥量试验记录表 |
| 10 | 试验表04-b | 沥青路面用粗集料针片状颗粒含量试验记录表 |
| 11 | 试验表06 | 粗集料磨耗试验记录表 |
| 12 | 试验表07-b | 沥青路面用粗集料压碎值试验记录表 |
| 13 | 试验表08 | 粗集料软弱颗粒含量试验记录表 |
| 14 | 试验表10 | 粗集料冲击值试验记录表 |
| 15 | 试验表12 | 细集料筛分试验记录表 |
| 16 | 试验表13 | 细集料表观密度、堆积密度试验记录表 |
| 17 | 试验表14 | 细集料含水率试验记录表 |
| 18 | 试验表16 | 细集料砂当量试验记录表 |
| 19 | 试验表39-a※ | 无机结合料稳定土击实试验记录表 |
| 20 | 试验表45 | 水泥物理力学性能试验记录表 |
| 21 | 试验表56 | 半刚性基层无侧限抗压强度试验记录表 |
| 22 | 试验表57-a※ | 无机结合料EDTA滴定标准曲线试验记录表 |
| 23 | 试验表58 | 水质分析试验记录表 |
| 24 | 试验表59 | 标准砂标定试验记录表 |
| 附件： 1、试验路目的、桩号及开铺日期； 2、试验路方案（包括机械、人员等组合）； 3、确定试验参数及基础数据； 4、确定施工方案及施工工艺； 5、提交总结报告,指导施工。 |  |  |

试验路

路面工程水泥石灰综合稳定土底基层开工报告

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表04★ | 分部工程开工申请批复单 |
| 2 | 施管表20★ | 分部工程开工申请报告 |
| 3 | 施管表20-1★ | 分部工程开工申报表 |
| 4 | 建管表01 | 工程设计变更表 |
| 5 | 施管表12 | 进场机械报验单 |
| 6 | 施管表16★ | 施工图审核报告单 |
| 7 | 施管表18★ | 工程数量审核表 |
| 8 | 试验表42 | 液塑限联合测定试验记录表 |
| 9 | 试验表45 | 水泥物理力学性能试验记录表 |
| 10 | 审批表-1 | 原材料审批表 |
| 11 | 审批表-2★ | 标准击实审批表（灰土） |
| 12 | 试验表39 | 灰土击实试验记录表 |
| 13 | 试验表54 | 石灰中有效氧化镁和氧化钙含量试验记录表 |
| 14 | 试验表55 | 石灰未消解含量试验记录表 |
| 15 | 试验表56 | 半刚性基层无侧限抗压强度试验记录表 |
| 16 | 试验表57 | 水泥或石灰剂量测定试验记录表 |
|  | 试验表59 | 标准砂标定试验记录表（灌砂法用） |
| 附件： 1、试验目的，桩号及开铺日期； 2、试验路方案（包括机械、人员组合）； 3、确定试验参数及基础数据； 4、确定施工方案及施工工艺； 5、提交总结报告，指导施工。 |  |  |

路面工程分部开工报告

沥青路面上面层

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表04★ | 分部工程开工申请批复单 |
| 2 | 施管表20★ | 分部工程开工申请报告 |
| 3 | 施管表20-1★ | 分部工程开工申报表 |
| 4 | 建管表01 | 工程设计变更表 |
| 5 | 施管表11 | 进场材料报验单 |
| 6 | 施管表12 | 进场机械报验单 |
| 7 | 施管表16★ | 施工图审核报告单 |
| 8 | 施管表17★ | 进场管理人员表 |
| 9 | 施管表18★ | 工程数量审核表 |
| 10 | 审批表-1 | 原材料审批表 |
| 11 | 审批表-5★ | 沥青混合料配合比审批表 |
| 12 | 试验表01 | 粗集料筛分试验记录表 |
| 13 | 试验表02 | 粗集料表观密度、松方密度及空隙率试验记录表 |
| 14 | 试验表03 | 粗集料含泥量试验记录表 |
| 15 | 试验表04-b | 沥青路面用粗集料针片状颗粒含量试验记录表 |
| 16 | 试验表06 | 粗集料磨耗试验记录表 |
| 17 | 试验表07-b | 沥青路面用粗集料压碎值试验记录表 |
| 18 | 试验表08 | 粗集料软弱颗粒含量试验记录表 |
| 19 | 试验表09 | 粗集料磨光值试验记录表 |
| 20 | 试验表10 | 粗集料冲击值试验记录表 |
| 21 | 试验表12 | 细集料筛分试验记录表 |
| 22 | 试验表13 | 细集料表观密度、堆积密度试验记录表 |
| 23 | 试验表16 | 细集料砂当量试验记录表 |
| 24 | 试验表20 | 矿粉筛分试验记录表 |
| 25 | 试验表21 | 矿粉密度试验记录表 |
| 26 | 试验表22 | 矿粉亲水系数试验记录表 |
| 27 | 试验表23 | 沥青三大指标试验记录表 |
| 28 | 试验表24 | 沥青含水量试验记录表 |
| 29 | 试验表25 | 沥青加热损失试验记录表 |
| 30 | 试验表26 | 沥青闪点和燃点试验记录表 |
| 31 | 试验表27 | 沥青粘结力试验记录表 |
| 32 | 试验表28 | 沥青粘度试验记录表 |
| 33 | 试验表29 | 沥青含蜡量试验记录表 |
| 34 | 试验表35 | 沥青混合料车辙试验记录表 |
| 附件： 1、施工技术方案（主要技术措施）； 2、质量保证体系； 3、安全生产； 4、环境保障、文明施工； 5、施工工艺流程图； 6、有关图表。 |  |  |

路面工程分部开工报告

沥青路面中面层

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表04★ | 分部工程开工申请批复单 |
| 2 | 施管表20★ | 分部工程开工申请报告 |
| 3 | 施管表20-1★ | 分部工程开工申报表 |
| 4 | 建管表01 | 工程设计变更表 |
| 5 | 施管表11 | 进场材料报验单 |
| 6 | 施管表12 | 进场机械报验单 |
| 7 | 施管表16★ | 施工图审核报告单 |
| 8 | 施管表17★ | 进场管理人员表 |
| 9 | 施管表18★ | 工程数量审核表 |
| 10 | 审批表-1 | 原材料审批表 |
| 11 | 审批表-5★ | 沥青混合料配合比审批表 |
| 12 | 试验表01 | 粗集料筛分试验记录表 |
| 13 | 试验表02 | 粗集料表观密度、松方密度及空隙率试验记录表 |
| 14 | 试验表03 | 粗集料含泥量试验记录表 |
| 15 | 试验表04-b | 沥青路面用粗集料针片状颗粒含量试验记录表 |
| 16 | 试验表06 | 粗集料磨耗试验记录表 |
| 17 | 试验表07-b | 沥青路面用粗集料压碎值试验记录表 |
| 18 | 试验表08 | 粗集料软弱颗粒含量试验记录表 |
| 19 | 试验表09 | 粗集料磨光值试验记录表 |
| 20 | 试验表10 | 粗集料冲击值试验记录表 |
| 21 | 试验表12 | 细集料筛分试验记录表 |
| 22 | 试验表13 | 细集料表观密度、堆积密度试验记录表 |
| 23 | 试验表16 | 细集料砂当量试验记录表 |
| 24 | 试验表20 | 矿粉筛分试验记录表 |
| 25 | 试验表21 | 矿粉密度试验记录表 |
| 26 | 试验表22 | 矿粉亲水系数试验记录表 |
| 27 | 试验表23 | 沥青三大指标试验记录表 |
| 28 | 试验表24 | 沥青含水量试验记录表 |
| 29 | 试验表25 | 沥青加热损失试验记录表 |
| 30 | 试验表26 | 沥青闪点和燃点试验记录表 |
| 31 | 试验表27 | 沥青粘结力试验记录表 |
| 32 | 试验表28 | 沥青粘度试验记录表 |
| 33 | 试验表29 | 沥青含蜡量试验记录表 |
| 34 | 试验表35 | 沥青混合料车辙试验记录表 |
| 附件： 1、施工技术方案（主要技术措施）； 2、质量保证体系； 3、安全生产； 4、环境保障、文明施工； 5、施工工艺流程图； 6、有关图表。 |  |  |

路面工程分部开工报告

沥青路面下面层

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表04★ | 分部工程开工申请批复单 |
| 2 | 施管表20★ | 分部工程开工申请报告 |
| 3 | 施管表20-1★ | 分部工程开工申报表 |
| 4 | 建管表01 | 工程设计变更表 |
| 5 | 施管表11 | 进场材料报验单 |
| 6 | 施管表12 | 进场机械报验单 |
| 7 | 施管表16★ | 施工图审核报告单 |
| 8 | 施管表17★ | 进场管理人员表 |
| 9 | 施管表18★ | 工程数量审核表 |
| 10 | 审批表-1 | 原材料审批表 |
| 11 | 审批表-5★ | 沥青混合料配合比审批表 |
| 12 | 试验表01 | 粗集料筛分试验记录表 |
| 13 | 试验表02 | 粗集料表观密度、松方密度及空隙率试验记录表 |
| 14 | 试验表03 | 粗集料含泥量试验记录表 |
| 15 | 试验表04-b | 沥青路面用粗集料针片状颗粒含量试验记录表 |
| 16 | 试验表06 | 粗集料磨耗试验记录表 |
| 17 | 试验表07-b | 沥青路面用粗集料压碎值试验记录表 |
| 18 | 试验表08 | 粗集料软弱颗粒含量试验记录表 |
| 19 | 试验表09 | 粗集料磨光值试验记录表 |
| 20 | 试验表10 | 粗集料冲击值试验记录表 |
| 21 | 试验表12 | 细集料筛分试验记录表 |
| 22 | 试验表13 | 细集料表观密度、堆积密度试验记录表 |
| 23 | 试验表16 | 细集料砂当量试验记录表 |
| 24 | 试验表20 | 矿粉筛分试验记录表 |
| 25 | 试验表21 | 矿粉密度试验记录表 |
| 26 | 试验表22 | 矿粉亲水系数试验记录表 |
| 27 | 试验表23 | 沥青三大指标试验记录表 |
| 28 | 试验表24 | 沥青含水量试验记录表 |
| 29 | 试验表25 | 沥青加热损失试验记录表 |
| 30 | 试验表26 | 沥青闪点和燃点试验记录表 |
| 31 | 试验表27 | 沥青粘结力试验记录表 |
| 32 | 试验表28 | 沥青粘度试验记录表 |
| 33 | 试验表29 | 沥青含蜡量试验记录表 |
| 34 | 试验表35 | 沥青混合料车辙试验记录表 |
| 附件： 1、施工技术方案（主要技术措施）； 2、质量保证体系； 3、安全生产； 4、环境保障、文明施工； 5、施工工艺流程图； 6、有关图表。 |  |  |

路面工程  水泥稳定碎石基层分部开工报告

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表04★ | 分部工程开工申请批复单 |
| 2 | 施管表20★ | 分部工程开工申请报告 |
| 3 | 施管表20-1★ | 分部工程开工申报表 |
| 4 | 建管表01 | 工程设计变更表 |
| 5 | 施管表11 | 进场材料报验单 |
| 6 | 施管表12 | 进场机械报验单 |
| 7 | 施管表16★ | 施工图审核报告单 |
| 8 | 施管表17★ | 进场管理人员表 |
| 9 | 施管表18★ | 工程数量审核表 |
| 10 | 审批表-1 | 原材料审批表 |
| 11 | 审批表-3★ | 水泥稳定碎石基层配合比审批表 |
| 12 | 试验表01 | 粗集料筛分试验记录表 |
| 13 | 试验表01-a※ | 矿质混合料配合比组成试验记录表 |
| 14 | 试验表02 | 粗集料表观密度、松方密度及空隙率试验记录表 |
| 15 | 试验表02-a※ | 粗集料吸水率试验记录表 |
| 16 | 试验表03 | 粗集料含泥量试验记录表 |
| 17 | 试验表04-b | 沥青路面用粗集料针片状颗粒含量试验记录表 |
| 18 | 试验表06 | 粗集料磨耗试验记录表 |
| 19 | 试验表07-b | 沥青路面用粗集料压碎值试验记录表 |
| 20 | 试验表08 | 粗集料软弱颗粒含量试验记录表 |
| 21 | 试验表10 | 粗集料冲击值试验记录表 |
| 22 | 试验表12 | 细集料筛分试验记录表 |
| 23 | 试验表13 | 细集料表观密度、堆积密度试验记录表 |
| 24 | 试验表14 | 细集料含水率试验记录表 |
| 25 | 试验表16 | 细集料砂当量试验记录表 |
| 26 | 试验表39-a※ | 无机结合料稳定土击实试验记录表 |
| 27 | 试验表45 | 水泥物理力学性能试验记录表 |
| 28 | 试验表56 | 半刚性基层无侧限抗压强度试验记录表 |
| 29 | 试验表57-a※ | 无机结合料EDTA滴定标准曲线试验记录表 |
| 30 | 试验表58 | 水质分析试验记录表 |
| 31 | 试验表59 | 标准砂标定试验记录表 |
| 附件： 1、施工技术方案（主要技术措施）； 2、质量保证体系； 3、安全生产； 4、环境保障、文明施工； 5、施工工艺流程图； 6、有关图表。 |  |  |

路面工程  水泥石灰综合稳定土底基层分部开工报告

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表04★ | 分部工程开工申请批复单 |
| 2 | 施管表20★ | 分部工程开工申请报告 |
| 3 | 施管表20-1★ | 分部工程开工申报表 |
| 4 | 建管表01 | 工程设计变更表 |
| 5 | 施管表12 | 进场机械报验单 |
| 6 | 施管表16★ | 施工图审核报告单 |
| 7 | 施管表18★ | 工程数量审核表 |
| 8 | 试验表42 | 液塑限联合测定试验记录表 |
| 9 | 试验表45 | 水泥物理力学性能试验记录表 |
| 10 | 审批表-1 | 原材料审批表 |
| 11 | 审批表-2★ | 标准击实审批表（灰土） |
| 12 | 试验表39 | 灰土击实试验记录表 |
| 13 | 试验表54 | 石灰中有效氧化镁和氧化钙含量试验记录表 |
| 14 | 试验表55 | 石灰未消解含量试验记录表 |
| 15 | 试验表56 | 半刚性基层无侧限抗压强度试验记录表 |
| 16 | 试验表57 | 水泥或石灰剂量测定试验记录表 |
| 17 | 试验表59 | 标准砂标定试验记录表（灌砂法用） |
| 附件： 1、施工技术方案（主要技术措施）； 2、质量保证体系； 3、安全生产； 4、环境保障、文明施工； 5、施工工艺流程图； 6、有关图表。 |  |  |

路面工程  砼路肩分部开工报告

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表04★ | 分部工程开工申请批复单 |
| 2 | 施管表20★ | 分部工程开工申请报告 |
| 3 | 施管表20-1★ | 分部工程开工申报表 |
| 4 | 建管表01 | 工程设计变更表 |
| 5 | 施管表11 | 进场材料报验单 |
| 6 | 施管表12 | 进场机械检验单 |
| 7 | 施管表16★ | 施工图审核报告单 |
| 8 | 施管表18★ | 工程数量审核表 |
| 9 | 审批表-1 | 原材料审批表 |
| 10 | 审批表-4 | 混凝土配合比审批表 |
| 11 | 试验表50-a | 水泥混凝土配合比设计计算表 |
| 12 | 试验表50-b | 水泥混凝土（砂浆）配合比设计强度记录表 |
| 13 | 试验表47 | 水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表 |
| 14 | 试验表01 | 粗集料筛分试验记录表 |
| 15 | 试验表02 | 粗集料表观密度、松方密度及空隙率试验记录表 |
| 16 | 试验表03 | 粗集料含泥量试验记录表 |
| 17 | 试验表04-a | 水泥混凝土用粗集料针片状颗粒含量试验记录表 |
| 18 | 试验表07-a | 水泥混凝土用粗集料压碎值试验记录表 |
| 19 | 试验表12 | 细集料筛分试验记录表 |
| 20 | 试验表13 | 细集料表观密度、堆积密度试验记录表 |
| 21 | 试验表14 | 细集料含水率实验记录表 |
| 22 | 试验表15 | 细集料含泥量试验记录表 |
| 23 | 试验表45 | 水泥物理力学性能试验记录表 |
| 24 | 试验表46 | 水泥混凝土稠度试验记录表 |
| 附件： （1）施工技术方案（主要技术措施）；（2）质量保证体系； （3）安全生产；（4）环境保障、文明施工； （5）施工工艺流程图；（6）图表； |  |  |

说明：1、如工程施工中无变更即无需“建管表01”。

路面工程  无砂水泥砼路肩分部开工报告

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表04★ | 分部工程开工申请批复单 |
| 2 | 施管表20★ | 分部工程开工申请报告 |
| 3 | 施管表20-1★ | 分部工程开工申报表 |
| 4 | 建管表01 | 工程设计变更表 |
| 5 | 施管表11 | 进场材料报验单 |
| 6 | 施管表12 | 进场机械检验单 |
| 7 | 施管表16★ | 施工图审核报告单 |
| 8 | 施管表18★ | 工程数量审核表 |
| 9 | 审批表-1 | 原材料审批表 |
| 10 | 审批表-4 | 混凝土配合比审批表 |
| 11 | 试验表50-a | 水泥混凝土配合比设计计算表 |
| 12 | 试验表50-b | 水泥混凝土（砂浆）配合比设计强度记录表 |
| 13 | 试验表47 | 水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表 |
| 14 | 试验表01 | 粗集料筛分试验记录表 |
| 15 | 试验表02 | 粗集料表观密度、松方密度及空隙率试验记录表 |
| 16 | 试验表03 | 粗集料含泥量试验记录表 |
| 17 | 试验表04-a | 水泥混凝土用粗集料针片状颗粒含量试验记录表 |
| 18 | 试验表07-a | 水泥混凝土用粗集料压碎值试验记录表 |
| 附件： （1）施工技术方案（主要技术措施）； （2）质量保证体系； （3）安全生产； （4）环境保障、文明施工； （5）施工工艺流程图； （6）图表； |  |  |

说明：1、如工程施工中无变更即无需“建管表01”。

路面工程  砼路缘石分部开工报告

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表04★ | 分部工程开工申请批复单 |
| 2 | 施管表20★ | 分部工程开工申请报告 |
| 3 | 施管表20-1★ | 分部工程开工申报表 |
| 4 | 建管表01 | 工程设计变更表 |
| 5 | 施管表11 | 进场材料报验单 |
| 6 | 施管表12 | 进场机械检验单 |
| 7 | 施管表16★ | 施工图审核报告单 |
| 8 | 施管表18★ | 工程数量审核表 |
| 9 | 审批表-1 | 原材料审批表 |
| 10 | 审批表-4 | 混凝土配合比审批表 |
| 11 | 试验表50-a | 水泥混凝土配合比设计计算表 |
| 12 | 试验表50-b | 水泥混凝土（砂浆）配合比设计强度记录表 |
| 13 | 试验表47 | 水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表 |
| 14 | 试验表01 | 粗集料筛分试验记录表 |
| 15 | 试验表02 | 粗集料表观密度、松方密度及空隙率试验记录表 |
| 16 | 试验表03 | 粗集料含泥量试验记录表 |
| 17 | 试验表04-a | 水泥混凝土用粗集料针片状颗粒含量试验记录表 |
| 18 | 试验表07-a | 水泥混凝土用粗集料压碎值试验记录表 |
| 19 | 试验表12 | 细集料筛分试验记录表 |
| 20 | 试验表13 | 细集料表观密度、堆积密度试验记录表 |
| 21 | 试验表14 | 细集料含水率实验记录表 |
| 22 | 试验表15 | 细集料含泥量试验记录表 |
| 23 | 试验表45 | 水泥物理力学性能试验记录表 |
| 24 | 试验表46 | 水泥混凝土稠度试验记录表 |
| 附件： （1）施工技术方案（主要技术措施）；（2）质量保证体系； （3）安全生产；（4）环境保障、文明施工； （5）施工工艺流程图；（6）图表； |  |  |

说明：1、如工程施工中无变更即无需“建管表01”。

路面工程分部开工报告

沥青路面拦水带

| 序号 | 表格编号 |  | 表格名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监表04★ |  | 分部工程开工申请批复单 |
| 2 | 施管表20★ |  | 分部工程开工申请报告 |
| 3 | 施管表20-1★ |  | 分部工程开工申报表 |
| 4 | 建管表01 |  | 工程设计变更表 |
| 5 | 施管表11 |  | 进场材料报验单 |
| 6 | 施管表12 |  | 进场机械报验单 |
| 7 | 施管表16★ |  | 施工图审核报告单 |
| 8 | 施管表17★ |  | 进场管理人员表 |
| 9 | 施管表18★ |  | 工程数量审核表 |
| 10 | 审批表-1 |  | 原材料审批表 |
| 11 | 审批表-5★ |  | 沥青混合料配合比审批表 |
| 12 | 试验表12 |  | 细集料筛分试验记录表 |
| 13 | 试验表13 |  | 细集料表观密度、堆积密度试验记录表 |
| 14 | 试验表16 |  | 细集料砂当量试验记录表 |
| 15 | 试验表20 |  | 矿粉筛分试验记录表 |
| 16 | 试验表21 |  | 矿粉密度试验记录表 |
| 17 | 试验表22 |  | 矿粉亲水系数试验记录表 |
| 18 | 试验表23 |  | 沥青三大指标试验记录表 |
| 19 | 试验表24 |  | 沥青含水量试验记录表 |
| 24 |  | 附件： 1、施工技术方案（主要技术措施）； 2、质量保证体系； 3、安全生产； 4、环境保障、文明施工； 5、施工工艺流程图； 6、有关图表。 |  |

桥梁工程（分离立交）桥面水泥砼路面分部工程开工报告

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表04★ | 分部工程开工申请批复单 |
| 2 | 施管表20★ | 分部工程开工申请报告 |
| 3 | 施管表20-1★ | 分部工程开工申报表 |
| 4 | 建管表01 | 工程设计变更表 |
| 5 | 施管表11 | 进场原材料报验单 |
| 6 | 施管表12 | 进场机械报验单 |
| 7 | 施管表16★ | 施工图审核报告单 |
| 8 | 施管表18★ | 工程数量审核表 |
| 9 | 审批表-1 | 原材料审批表 |
| 10 | 审批表-4 | 混凝土配合比审批表 |
| 11 | 试验表50-a | 水泥混凝土配合比设计计算表 |
| 12 | 试验表50-b | 水泥混凝土（砂浆）配合比设计强度试验记录表 |
| 13 | 试验表47 | 水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表 |
| 14 | 试验表01 | 粗集料筛分试验记录表 |
| 15 | 试验表02 | 粗集料表观密度、松方密度及空隙率试验记录表 |
| 16 | 试验表03 | 粗集料含泥量试验记录表 |
| 17 | 试验表04-a | 水泥混凝土用粗集料针片状颗粒含量试验记录表 |
| 18 | 试验表07-a | 水泥混凝土用粗集料压碎值试验记录表 |
| 19 | 试验表12 | 细集料筛分试验记录表 |
| 20 | 试验表13 | 细集料表观密度、堆积密度试验记录表 |
| 21 | 试验表14 | 细集料含水率试验记录表 |
| 22 | 试验表15 | 细集料含泥量试验记录表 |
| 23 | 试验表45 | 水泥物理力学性能试验记录表 |
| 24 | 试验表46 | 水泥混凝土稠度试验记录表 |
| 25 | 试验表51 | 钢材力学性能试验记录表 |
| 26 | 试验表52 | 钢材焊接力学性能试验记录表 |
| 附件： （1）施工技术方案（主要技术措施）； （2）质量保证体系； （3）安全生产； （4）环境保障、文明施工； （5）施工工艺流程图 ； （6）图表； |  |  |

说明：1、如工程施工中无变更时，不填“建管表01”。

桥梁工程(分离立交)引道  沥青砼面层分部开工报告

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表04★ | 分部工程开工申请批复单 |
| 2 | 施管表20★ | 分部工程开工申请报告 |
| 3 | 施管表20-1★ | 分部工程开工申报表 |
| 4 | 建管表01 | 工程设计变更表 |
| 5 | 施管表11 | 进场材料报验单 |
| 6 | 施管表12 | 进场机械报验单 |
| 7 | 施管表16★ | 施工图审核报告单 |
| 8 | 施管表17★ | 进场管理人员表 |
| 9 | 施管表18★ | 工程数量审核表 |
| 10 | 审批表-1 | 原材料审批表 |
| 11 | 审批表-5★ | 沥青混合料配合比审批表 |
| 12 | 试验表01 | 粗集料筛分试验记录表 |
| 13 | 试验表02 | 粗集料表观密度、松方密度及空隙率试验记录表 |
| 14 | 试验表03 | 粗集料含泥量试验记录表 |
| 15 | 试验表04-b | 沥青路面用粗集料针片状颗粒含量试验记录表 |
| 16 | 试验表06 | 粗集料磨耗试验记录表 |
| 17 | 试验表07-b | 沥青路面用粗集料压碎值试验记录表 |
| 18 | 试验表08 | 粗集料软弱颗粒含量试验记录表 |
| 19 | 试验表09 | 粗集料磨光值试验记录表 |
| 20 | 试验表10 | 粗集料冲击值试验记录表 |
| 21 | 试验表12 | 细集料筛分试验记录表 |
| 22 | 试验表13 | 细集料表观密度、堆积密度试验记录表 |
| 23 | 试验表16 | 细集料砂当量试验记录表 |
| 24 | 试验表20 | 矿粉筛分试验记录表 |
| 25 | 试验表21 | 矿粉密度试验记录表 |
| 26 | 试验表22 | 矿粉亲水系数试验记录表 |
| 27 | 试验表23 | 沥青三大指标试验记录表 |
| 28 | 试验表24 | 沥青含水量试验记录表 |
| 29 | 试验表25 | 沥青加热损失试验记录表 |
| 30 | 试验表26 | 沥青闪点和燃点试验记录表 |
| 31 | 试验表27 | 沥青粘结力试验记录表 |
| 32 | 试验表28 | 沥青粘度试验记录表 |
| 33 | 试验表29 | 沥青含蜡量试验记录表 |
| 34 | 试验表35 | 沥青混合料车辙试验记录表 |
| 附件： 1、施工技术方案（主要技术措施）； 2、质量保证体系； 3、安全生产； 4、环境保障、文明施工； 5、施工工艺流程图； 6、有关图表。 |  |  |

分离立交引道  水泥稳定碎石基层分部开工报告

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表04★ | 分部工程开工申请批复单 |
| 2 | 施管表20★ | 分部工程开工申请报告 |
| 3 | 施管表20-1★ | 分部工程开工申报表 |
| 4 | 建管表01 | 工程设计变更表 |
| 5 | 施管表11 | 进场材料报验单 |
| 6 | 施管表12 | 进场机械报验单 |
| 7 | 施管表16★ | 施工图审核报告单 |
| 8 | 施管表17★ | 进场管理人员表 |
| 9 | 施管表18★ | 工程数量审核表 |
| 10 | 审批表-2★ | 水泥稳定碎石基层配合比审批表 |
| 11 | 审批表-1 | 原材料审批表 |
| 12 | 试验表01 | 粗集料筛分试验记录表 |
| 13 | 试验表01-a※ | 矿质混合料配合比组成试验记录表 |
| 14 | 试验表02 | 粗集料表观密度、松方密度及空隙率试验记录表 |
| 15 | 试验表02-a※ | 粗集料吸水率试验记录表 |
| 16 | 试验表03 | 粗集料含泥量试验记录表 |
| 17 | 试验表04-b | 沥青路面用粗集料针片状颗粒含量试验记录表 |
| 18 | 试验表06 | 粗集料磨耗试验记录表 |
| 19 | 试验表07-b | 沥青路面用粗集料压碎值试验记录表 |
| 20 | 试验表08 | 粗集料软弱颗粒含量试验记录表 |
| 21 | 试验表10 | 粗集料冲击值试验记录表 |
| 22 | 试验表12 | 细集料筛分试验记录表 |
| 23 | 试验表13 | 细集料表观密度、堆积密度试验记录表 |
| 24 | 试验表14 | 细集料含水率试验记录表 |
| 25 | 试验表16 | 细集料砂当量试验记录表 |
| 26 | 试验表39-a※ | 无机结合料稳定土击实试验记录表 |
| 27 | 试验表45 | 水泥物理力学性能试验记录表 |
| 28 | 试验表56 | 半刚性基层无侧限抗压强度试验记录表 |
| 29 | 试验表57-a※ | 无机结合料EDTA滴定标准曲线试验记录表 |
| 30 | 试验表58 | 水质分析试验记录表 |
| 31 | 试验表59 | 标准砂标定试验记录表 |
| 附件： 1、施工技术方案（主要技术措施）；2、质量保证体系； 3、安全生产； 4、环境保障、文明施工； 5、施工工艺流程图； 6、有关图表。 |  |  |

桥梁（分离立交）引道路面工程水泥石灰综合稳定土底基层分部开工报告

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表04★ | 分部工程开工申请批复单 |
| 2 | 施管表20★ | 分部工程开工申请报告 |
| 3 | 施管表20-1★ | 分部工程开工申报表 |
| 4 | 建管表01 | 工程设计变更表 |
| 5 | 施管表12 | 进场机械报验单 |
| 6 | 施管表16★ | 施工图审核报告单 |
| 7 | 施管表18★ | 工程数量审核表 |
| 8 | 试验表42 | 液塑限联合测定试验记录表 |
| 9 | 试验表45 | 水泥物理力学性能试验记录表 |
| 10 | 审批表-1 | 原材料审批表 |
| 11 | 审批表-2★ | 标准击实审批表（灰土） |
| 12 | 试验表39 | 灰土击实试验记录表 |
| 13 | 试验表54 | 石灰中有效氧化镁和氧化钙含量试验记录表 |
| 14 | 试验表55 | 石灰未消解含量试验记录表 |
| 15 | 试验表56 | 半刚性基层无侧限抗压强度试验记录表 |
| 16 | 试验表57 | 水泥或石灰剂量测定试验记录表 |
| 17 | 试验表59 | 标准砂标定试验记录表（灌砂法用） |
| 附件： 1、施工技术方案（主要技术措施）； 2、质量保证体系； 3、安全生产； 4、环境保障、文明施工； 5、施工工艺流程图； 6、有关图表。 |  |  |

互通立交（匝道）细粒式沥青砼上面层分部开工报告

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表04★ | 分部工程开工申请批复单 |
| 2 | 施管表20★ | 分部工程开工申请报告 |
| 3 | 施管表20-1★ | 分部工程开工申报表 |
| 4 | 建管表01 | 工程设计变更表 |
| 5 | 施管表11 | 进场材料报验单 |
| 6 | 施管表12 | 进场机械报验单 |
| 7 | 施管表16★ | 施工图审核报告单 |
| 8 | 施管表17★ | 进场管理人员表 |
| 9 | 施管表18★ | 工程数量审核表 |
| 10 | 审批表-1 | 原材料审批表 |
| 11 | 审批表-5★ | 沥青混合料配合比审批表 |
| 12 | 试验表01 | 粗集料筛分试验记录表 |
| 13 | 试验表02 | 粗集料表观密度、松方密度及空隙率试验记录表 |
| 14 | 试验表03 | 粗集料含泥量试验记录表 |
| 15 | 试验表04-b | 沥青路面用粗集料针片状颗粒含量试验记录表 |
| 16 | 试验表06 | 粗集料磨耗试验记录表 |
| 17 | 试验表07-b | 沥青路面用粗集料压碎值试验记录表 |
| 18 | 试验表08 | 粗集料软弱颗粒含量试验记录表 |
| 19 | 试验表09 | 粗集料磨光值试验记录表 |
| 20 | 试验表10 | 粗集料冲击值试验记录表 |
| 21 | 试验表12 | 细集料筛分试验记录表 |
| 22 | 试验表13 | 细集料表观密度、堆积密度试验记录表 |
| 23 | 试验表16 | 细集料砂当量试验记录表 |
| 24 | 试验表20 | 矿粉筛分试验记录表 |
| 25 | 试验表21 | 矿粉密度试验记录表 |
| 26 | 试验表22 | 矿粉亲水系数试验记录表 |
| 27 | 试验表23 | 沥青三大指标试验记录表 |
| 28 | 试验表24 | 沥青含水量试验记录表 |
| 29 | 试验表25 | 沥青加热损失试验记录表 |
| 30 | 试验表26 | 沥青闪点和燃点试验记录表 |
| 31 | 试验表27 | 沥青粘结力试验记录表 |
| 32 | 试验表28 | 沥青粘度试验记录表 |
| 33 | 试验表29 | 沥青含蜡量试验记录表 |
| 34 | 试验表35 | 沥青混合料车辙试验记录表 |
| 附件： 1、施工技术方案（主要技术措施）； 2、质量保证体系； 3、安全生产； 4、环境保障、文明施工； 5、施工工艺流程图； 6、有关图表。 |  |  |

互通立交（匝道）中粒式沥青砼下面层分部开工报告

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表04★ | 分部工程开工申请批复单 |
| 2 | 施管表20★ | 分部工程开工申请报告 |
| 3 | 施管表20-1★ | 分部工程开工申报表 |
| 4 | 建管表01 | 工程设计变更表 |
| 5 | 施管表11 | 进场材料报验单 |
| 6 | 施管表12 | 进场机械报验单 |
| 7 | 施管表16★ | 施工图审核报告单 |
| 8 | 施管表17★ | 进场管理人员表 |
| 9 | 施管表18★ | 工程数量审核表 |
| 10 | 审批表-1 | 原材料审批表 |
| 11 | 审批表-5★ | 沥青混合料配合比审批表 |
| 12 | 试验表01 | 粗集料筛分试验记录表 |
| 13 | 试验表02 | 粗集料表观密度、松方密度及空隙率试验记录表 |
| 14 | 试验表03 | 粗集料含泥量试验记录表 |
| 15 | 试验表04-b | 沥青路面用粗集料针片状颗粒含量试验记录表 |
| 16 | 试验表06 | 粗集料磨耗试验记录表 |
| 17 | 试验表07-b | 沥青路面用粗集料压碎值试验记录表 |
| 18 | 试验表08 | 粗集料软弱颗粒含量试验记录表 |
| 19 | 试验表09 | 粗集料磨光值试验记录表 |
| 20 | 试验表10 | 粗集料冲击值试验记录表 |
| 21 | 试验表12 | 细集料筛分试验记录表 |
| 22 | 试验表13 | 细集料表观密度、堆积密度试验记录表 |
| 23 | 试验表16 | 细集料砂当量试验记录表 |
| 24 | 试验表20 | 矿粉筛分试验记录表 |
| 25 | 试验表21 | 矿粉密度试验记录表 |
| 26 | 试验表22 | 矿粉亲水系数试验记录表 |
| 27 | 试验表23 | 沥青三大指标试验记录表 |
| 28 | 试验表24 | 沥青含水量试验记录表 |
| 29 | 试验表25 | 沥青加热损失试验记录表 |
| 30 | 试验表26 | 沥青闪点和燃点试验记录表 |
| 31 | 试验表27 | 沥青粘结力试验记录表 |
| 32 | 试验表28 | 沥青粘度试验记录表 |
| 33 | 试验表29 | 沥青含蜡量试验记录表 |
| 34 | 试验表35 | 沥青混合料车辙试验记录表 |
| 附件： 1、施工技术方案（主要技术措施）； 2、质量保证体系； 3、安全生产； 4、环境保障、文明施工； 5、施工工艺流程图； 6、有关图表。 |  |  |

互通立交（匝道）水泥稳定碎石基层分部开工报告

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表04★ | 分部工程开工申请批复单 |
| 2 | 施管表20★ | 分部工程开工申请报告 |
| 3 | 施管表20-1★ | 分部工程开工申报表 |
| 4 | 建管表01 | 工程设计变更表 |
| 5 | 施管表11 | 进场材料报验单 |
| 6 | 施管表12 | 进场机械报验单 |
| 7 | 施管表16★ | 施工图审核报告单 |
| 8 | 施管表17★ | 进场管理人员表 |
| 9 | 施管表18★ | 工程数量审核表 |
| 10 | 审批表-1 | 原材料审批表 |
| 11 | 审批表-3★ | 水泥稳定碎石基层配合比审批表 |
| 12 | 试验表01 | 粗集料筛分试验记录表 |
| 13 | 试验表01-a※ | 矿质混合料配合比组成试验记录表 |
| 14 | 试验表02 | 粗集料表观密度、松方密度及空隙率试验记录表 |
| 15 | 试验表02-a※ | 粗集料吸水率试验记录表 |
| 16 | 试验表03 | 粗集料含泥量试验记录表 |
| 17 | 试验表04-b | 沥青路面用粗集料针片状颗粒含量试验记录表 |
| 18 | 试验表06 | 粗集料磨耗试验记录表 |
| 19 | 试验表07-b | 沥青路面用粗集料压碎值试验记录表 |
| 20 | 试验表08 | 粗集料软弱颗粒含量试验记录表 |
| 21 | 试验表10 | 粗集料冲击值试验记录表 |
| 22 | 试验表12 | 细集料筛分试验记录表 |
| 23 | 试验表13 | 细集料表观密度、堆积密度试验记录表 |
| 24 | 试验表14 | 细集料含水率试验记录表 |
| 25 | 试验表16 | 细集料砂当量试验记录表 |
| 26 | 试验表39-a※ | 无机结合料稳定土击实试验记录表 |
| 27 | 试验表45 | 水泥物理力学性能试验记录表 |
| 28 | 试验表56 | 半刚性基层无侧限抗压强度试验记录表 |
| 29 | 试验表57-a※ | 无机结合料EDTA滴定标准曲线试验记录表 |
| 30 | 试验表58 | 水质分析试验记录表 |
| 31 | 试验表59 | 标准砂标定试验记录表 |
| 附件： 1、施工技术方案（主要技术措施）；2、质量保证体系； 3、安全生产； 4、环境保障、文明施工； 5、施工工艺流程图； 6、有关图表。 |  |  |

互通立交（匝道）路面工程水泥石灰综合稳定土底基层分部开工报告

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表04★ | 分部工程开工申请批复单 |
| 2 | 施管表20★ | 分部工程开工申请报告 |
| 3 | 施管表20-1★ | 分部工程开工申报表 |
| 4 | 建管表01 | 工程设计变更表 |
| 5 | 施管表12 | 进场机械报验单 |
| 6 | 施管表16★ | 施工图审核报告单 |
| 7 | 施管表18★ | 工程数量审核表 |
| 8 | 试验表42 | 液塑限联合测定试验记录表 |
| 9 | 试验表45 | 水泥物理力学性能试验记录表 |
| 10 | 审批表-1 | 原材料审批表 |
| 11 | 审批表-2★ | 标准击实审批表（灰土） |
| 12 | 试验表39 | 灰土击实试验记录表 |
| 13 | 试验表54 | 石灰中有效氧化镁和氧化钙含量试验记录表 |
| 14 | 试验表55 | 石灰未消解含量试验记录表 |
| 15 | 试验表56 | 半刚性基层无侧限抗压强度试验记录表 |
| 16 | 试验表57 | 水泥或石灰剂量测定试验记录表 |
| 17 | 试验表59 | 标准砂标定试验记录表（灌砂法用） |
| 附件： 1、施工技术方案（主要技术措施）； 2、质量保证体系； 3、安全生产； 4、环境保障、文明施工； 5、施工工艺流程图； 6、有关图表。 |  |  |

排水工程分部开工报告

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表04★ | 分部工程开工申请批复单 |
| 2 | 施管表20★ | 分部工程开工申请报告 |
| 3 | 施管表20-1★ | 分部工程开工申报表 |
| 4 | 建管表01 | 工程设计变更表 |
| 5 | 施管表11 | 进场原材料报验单 |
| 6 | 施管表12 | 进场机械报验单 |
| 7 | 施管表16★ | 施工图审核报告表 |
| 8 | 施管表18★ | 工程数量审核表 |
| 9 | 审批表-1★ | 原材料审批表 |
| 10 | 审批表-4 | 砼（砂浆）配合比审批表 |
| 11 | 试验表01 | 粗集料筛分试验记录表 |
| 12 | 试验表01-a★ | 矿质混合料组成试验记录表 |
| 13 | 试验表02 | 粗集料表观密度、松方密度及空隙率试验记录表 |
| 14 | 试验表03 | 粗集料含泥量试验记录表 |
| 15 | 试验表04-a | 水泥混凝土用粗集料针片状颗粒含量试验记录表 |
| 16 | 试验表05 | 粗集料有机物含量试验记录表 |
| 17 | 试验表07-a | 水泥混凝土用粗集料压碎值试验记录表 |
| 18 | 试验表08 | 粗集料软弱颗粒含量试验记录表 |
| 19 | 试验表11 | 砖抗压强度试验记录表 |
| 20 | 试验表11 | 石料抗压强度试验记录表 |
| 21 | 试验表11-a★ | 石料冻融试验记录表 |
| 22 | 试验表12 | 细集料筛分试验记录表 |
| 23 | 试验表13 | 细集料表观密度、堆积密度试验记录表 |
| 24 | 试验表14 | 细集料含水率试验记录表 |
| 25 | 试验表15 | 细集料含泥量试验记录表 |
| 26 | 试验表45 | 水泥物理力学性能试验记录表 |
| 27 | 试验表46 | 水泥混凝土稠度试验记录表 |
| 28 | 试验表51 | 钢材力学性能试验记录表 |
| 29 | 试验表52 | 钢材焊接力学性能试验记录表 |
| 30 | 汇总表-1★ | 原材料试验结果汇总表 |
| 31 | 审批表-3★ | 水泥混凝土、砂浆配合比审批表 |
| 32 | 试验表47 | 水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表 |
| 33 | 试验表49 | 水泥砂浆抗压强度试验记录表 |
| 34 | 试验表50-a | 水泥混凝土、砂浆配合比设计计算表` |
| 35 | 试验表50-b | 水泥混凝土、砂浆、配合比设计强度试验记录表 |
| 36 | 审批表-2★ | 标准击实审批表（灰土） |
| 37 | 试验表39-a★ | 无机结合料稳定土击实试验记录表 |
| 38 | 试验表57-a★ | 无机结合料EDTA滴定曲线试验记录表 |
| 39 | 试验表54 | 石灰中有效氧化镁和氧化钙含量试验记录表 |
| 40 | 试验表55 | 石灰未消解含量试验记录表 |
| 41 | 试验表56 | 半刚性基层无侧限抗压强度试验记录表 |
| 42 | 试验表57 | 水泥或石灰剂量测定试验记录表 |
| 附件： 1、施工技术方案（主要技术措施）； 2、质量保证体系； 3、安全生产； 4、环境保障、文明施工； 5、施工工艺流程图； 6、有关图表。 |  |  |

路面工程圆管涵  倒虹管开工报告

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表04★ | 分部工程开工申请批复单 |
| 2 | 施管表20★ | 分部工程开工申请报告 |
| 3 | 施管表20-1★ | 分部工程开工申报表 |
| 4 | 建管表01 | 工程设计变更表 |
| 5 | 施管表11 | 进场材料报验单 |
| 6 | 施管表12 | 进场机械检验单 |
| 7 | 施管表16★ | 施工图审核报告单 |
| 8 | 施管表18★ | 工程数量审核表 |
| 9 | 审批表-1 | 原材料审批表 |
| 10 | 审批表-4 | 砼（砂浆）配合比审批表 |
| 11 | 试验表50-a | 水泥混凝土配合比设计计算表 |
| 12 | 试验表50-b | 水泥混凝土（砂浆）配合比设计强度记录表 |
| 13 | 试验表47 | 水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表 |
| 14 | 试验表49 | 砂浆强度试验记录表 |
| 15 | 审批表-2 | 标准击实审批表 |
| 16 | 试验表39 | 击实试验记录表 |
| 17 | 试验表01 | 粗集料筛分试验记录表 |
| 18 | 试验表02 | 粗集料表观密度、松方密度及空隙率试验记录表 |
| 19 | 试验表03 | 粗集料含泥量试验记录表 |
| 20 | 试验表04-a | 水泥混凝土用粗集料针片状颗粒含量试验记录表 |
| 21 | 试验表07-a | 水泥混凝土用粗集料压碎值试验记录表 |
| 22 | 试验表12 | 细集料筛分试验记录表 |
| 23 | 试验表13 | 细集料表观密度、堆积密度试验记录表 |
| 24 | 试验表14 | 细集料含水率实验记录表 |
| 25 | 试验表15 | 细集料含泥量试验记录表 |
| 26 | 试验表45 | 水泥物理力学性能试验记录表 |
| 27 | 试验表46 | 水泥混凝土稠度试验记录表 |
| 28 | 试验表54 | 石灰中有效氧化镁和氧化钙含量试验记录表 |
| 29 | 试验表55 | 石灰中未消解含量试验记录表 |
| 30 | 试验表57 | 水泥或石灰剂量测定试验记录表 |
| 31 | 试验表37 | 土工含水量试验记录表 |
| 32 | 试验表38 | 土工密度试验记录表 |
| 33 | 试验表40-a | 土工比重（比重瓶法）试验记录表 |
| 34 | 试验表41-a | 土颗粒组成分析（筛分法）试验记录表 |
| 35 | 试验表41-b | 土颗粒组成分析（比重计法）试验记录表 |
| 36 | 试验表42 | 液塑限联合测定试验记录表 |
| 37 | 试验表43 | 天然稠度试验记录表 |
| 38 | 试验表59 | 标准砂标定试验记录表 |
| 附件： （1）施工技术方案（主要技术措施）； （2）质量保证体系； （3）安全生产； （4）环境保障、文明施工； （5）施工工艺流程图； （6）图表； |  |  |

说明：1、如工程施工中无变更即无需“建管表01”。

收费广场  水泥砼路面分部开工报告

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表04★ | 分部工程开工申请批复单 |
| 2 | 施管表20★ | 分部工程开工申请报告 |
| 3 | 施管表20-1★ | 分部工程开工申报表 |
| 4 | 建管表01 | 工程设计变更表 |
| 5 | 施管表11 | 进场材料报验单 |
| 6 | 施管表12 | 进场机械检验单 |
| 7 | 施管表16★ | 施工图审核报告单 |
| 8 | 施管表17★ | 进场管理人员表 |
| 9 | 施管表18* | 工程数量审核表 |
| 9 | 审批表-1 | 原材料审批表 |
| 10 | 审批表-4★ | 混凝土配合比审批表 |
| 11 | 试验表50-a | 水泥混凝土配合比设计计算表 |
| 12 | 试验表50-b | 水泥混凝土（砂浆）配合比设计强度记录表 |
| 13 | 试验表47 | 水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表 |
| 14 | 试验表01 | 粗集料筛分试验记录表 |
| 15 | 试验表02 | 粗集料表观密度、松方密度及空隙率试验记录表 |
| 16 | 试验表03 | 粗集料含泥量试验记录表 |
| 17 | 试验表04-a | 水泥混凝土用粗集料针片状颗粒含量试验记录表 |
| 18 | 试验表05 | 粗集料有机物含量试验记录表 |
| 19 | 试验表07-a | 水泥混凝土用粗集料压碎值试验记录表 |
| 20 | 试验表12 | 细集料筛分试验记录表 |
| 21 | 试验表13 | 细集料表观密度、堆积密度试验记录表 |
| 22 | 试验表14 | 细集料含水率试验记录表 |
| 23 | 试验表15 | 细集料含泥量试验记录表 |
| 24 | 试验表45 | 水泥物理力学性能试验记录表 |
| 25 | 试验表46 | 水泥混凝土稠度试验记录表 |
| 26 | 试验表51 | 钢材力学性能试验记录表 |
| 27 | 试验表52 | 钢材焊接力学性能试验记录表 |
| 后附： 1、施工技术方案（主要技术措施）； 2、质量保证体系； 3、安全生产； 4、环境保障、文明施工； 5、施工工艺流程图； 6、图表； 说明：若工程施工中无变更即无需“建管表01”。 |  |  |

收费广场  水泥稳定碎石基层分部开工报告

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表04★ | 分部工程开工申请批复单 |
| 2 | 施管表20★ | 分部工程开工申请报告 |
| 3 | 施管表20-1★ | 分部工程开工申报表 |
| 4 | 建管表01 | 工程设计变更表 |
| 5 | 施管表11 | 进场材料报验单 |
| 6 | 施管表12 | 进场机械报验单 |
| 7 | 施管表16★ | 施工图审核报告单 |
| 8 | 施管表17★ | 进场管理人员表 |
| 9 | 施管表18★ | 工程数量审核表 |
| 10 | 审批表-1 | 原材料审批表 |
| 11 | 审批表-5★ | 水泥稳定碎石基层配合比审批表 |
| 12 | 试验表01 | 粗集料筛分试验记录表 |
| 13 | 试验表01-a※ | 矿质混合料配合比组成试验记录表 |
| 14 | 试验表02 | 粗集料表观密度、松方密度及空隙率试验记录表 |
| 15 | 试验表02-a※ | 粗集料吸水率试验记录表 |
| 16 | 试验表03 | 粗集料含泥量试验记录表 |
| 17 | 试验表04-b | 沥青路面用粗集料针片状颗粒含量试验记录表 |
| 18 | 试验表06 | 粗集料磨耗试验记录表 |
| 19 | 试验表07-b | 沥青路面用粗集料压碎值试验记录表 |
| 20 | 试验表08 | 粗集料软弱颗粒含量试验记录表 |
| 21 | 试验表10 | 粗集料冲击值试验记录表 |
| 22 | 试验表12 | 细集料筛分试验记录表 |
| 23 | 试验表13 | 细集料表观密度、堆积密度试验记录表 |
| 24 | 试验表14 | 细集料含水率试验记录表 |
| 25 | 试验表16 | 细集料砂当量试验记录表 |
| 26 | 试验表39-a※ | 无机结合料稳定土击实试验记录表 |
| 27 | 试验表45 | 水泥物理力学性能试验记录表 |
| 28 | 试验表56 | 半刚性基层无侧限抗压强度试验记录表 |
| 29 | 试验表57-a※ | 无机结合料EDTA滴定标准曲线试验记录表 |
| 30 | 试验表58 | 水质分析试验记录表 |
| 31 | 试验表59 | 标准砂标定试验记录表 |
| 附件： 1、施工技术方案（主要技术措施）； 2、质量保证体系； 3、安全生产； 4、环境保障、文明施工； 5、施工工艺流程图； 6、有关图表。 |  |  |

收费广场  水泥石灰综合稳定土底基层分部开工报告

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表04★ | 分部工程开工申请批复单 |
| 2 | 施管表20★ | 分部工程开工申请报告 |
| 3 | 施管表20-1★ | 分部工程开工申报表 |
| 4 | 建管表01 | 工程设计变更表 |
| 5 | 施管表12 | 进场机械报验单 |
| 6 | 施管表16★ | 施工图审核报告单 |
| 7 | 施管表18★ | 工程数量审核表 |
| 8 | 试验表42 | 液塑限联合测定试验记录表 |
| 9 | 试验表45 | 水泥物理力学性能试验记录表 |
| 10 | 审批表-1 | 原材料审批表 |
| 11 | 审批表-2★ | 标准击实审批表（灰土） |
| 12 | 试验表39 | 灰土击实试验记录表 |
| 13 | 试验表54 | 石灰中有效氧化镁和氧化钙含量试验记录表 |
| 14 | 试验表55 | 石灰未消解含量试验记录表 |
| 15 | 试验表56 | 半刚性基层无侧限抗压强度试验记录表 |
| 16 | 试验表57 | 水泥或石灰剂量测定试验记录表 |
| 17 | 试验表59 | 标准砂标定试验记录表（灌砂法用） |
| 附件： 1、施工技术方案（主要技术措施）； 2、质量保证体系； 3、安全生产； 4、环境保障、文明施工； 5、施工工艺流程图； 6、有关图表。 |  |  |

| 交通工程总体开工报告 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| 1 | 监表1 | 开工令 |
| 2 | 施管15★ | 工程开工申请报告 |
| 3 | 施管16★ | 施工图审核报告单 |
| 4 | 施管17★ | 进场管理人员表 |
| 5 | 施管12 | 进场机械检验单 |
| 6 | 施管11 | 进场材料报验单 |
| 7 | 施管18★ | 工程数量审核表 |
| 实施性施工组织设计： （1）工程简况 （2）总体施工组织机构（附组织机构框图） （3）施工总平面布置及临时工程（附总体平面布置图） （4）总体施工安排（附分项工程进度计划图） （5）主要工程项目施工方案、施工方法（附施工工艺流程图） （6）工程施工方案、主要技术措施（附施工工艺流程图） （7）质量保证体系和质量保证措施（附质量保证体系图） （8）工期保证措施 （9）安全保证体系和安全保证措施（附安全保证体系图） （10）雨季施工保证措施 （11）环境保护及文明施工 |  |  |

注：（1）竣工文件整理时将总体开工报告附于总体开工报告批复单之后。

（2）总开工报告一式叁份，高驻办初审后报管理处审批。

交通工程分部开工报告

交通安全设施  (标志、防护拦、隔离栅、引道工程、匝道工程砼基础)

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表04★ | 分部工程开工申请批复单 |
| 2 | 施管表20★ | 分部工程开工申请报告 |
| 3 | 施管表20-1★ | 分部工程开工申报表 |
| 4 | 建管表01 | 工程设计变更表 |
| 5 | 施管表11 | 进场原材料报验单 |
| 6 | 施管表12 | 进场机械报验单 |
| 7 | 施管表16★ | 施工图审核报告表 |
| 8 | 施管表17★ | 进场管理人员表 |
| 9 | 施管表18★ | 工程数量审核表 |
| 10 | 审批表-4 | 砼配合比审批表 |
| 11 | 审批表-1 | 原材料审批表 |
| 12 | 试验表01 | 粗集料筛分试验记录表 |
| 13 | 试验表02 | 粗集料表观密度、松方密度及空隙率试验记录表 |
| 14 | 试验表03 | 粗集料含泥量试验记录表 |
| 15 | 试验表04-a | 水泥混凝土用粗集料针片状颗粒含量试验记录表 |
| 16 | 试验表05 | 粗集料有机物含量试验记录表 |
| 17 | 试验表07-a | 水泥混凝土用粗集料压碎值试验记录表 |
| 18 | 试验表08 | 粗集料软弱颗粒含量试验记录表 |
| 19 | 试验表12 | 细集料筛分试验记录表 |
| 20 | 试验表13 | 细集料表观密度、堆积密度试验记录表 |
| 21 | 试验表14 | 细集料含水率试验记录表 |
| 22 | 试验表15 | 细集料含泥量试验记录表 |
| 23 | 试验表45 | 水泥物理力学性能试验记录表 |
| 24 | 试验表46 | 水泥混凝土稠度试验记录表 |
| 25 | 试验表47 | 水泥砼抗折抗压强度试验记录表 |
| 26 | 试验表51 | 钢材力学性能试验记录表 |
| 27 | 试验表52 | 钢材焊接力学性能试验记录表 |
| 28 | 委托试验 | 其他外购材料成品、半成品、附出厂合格证 |
| 附件： 1、施工技术方案（主要技术措施）、 2、质量保证体系； 3、安全生产； 4、环境保障、文明施工； 5、施工工艺流程图； 6、有关图表。 |  |  |
| 交通工程 标志标线、防护拦、隔离栅、桥梁引道工程标志标线、互通(匝道)立交工程标志标线、护栏等工程的分部工程开工报告目录,参照交通安全设施分别编制分部工程开工报告目录。 |  |  |

分项开工报告

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 指令表01 | 分项工程开工申请报告 |
| 2 | 施管表01-1 | 分项工程开工申请报表 |
| 说明：所有的分项工程开工报告用（指令表01、施管表01-1）表。 |  |  |

施工类

中间交工、工序自检资料目录

试验路段  路面工程细粒式沥青砼主线上面层

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表19★ | 分项工程中间交验报告 |
| 3 | 施管表10 | 《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表 |
| 4 | 汇总表-1 | 汇总表 |
| 5 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 6 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 7 | 路检表01 | 路面中线平面位置自检表 |
| 8 | 路检表02 | 路面高程测量自检表 |
| 9 | 路检表03 | 路面宽度、横坡、边坡坡度自检表 |
| 10 | 路检表04 | 路面弯沉测定记录表 |
| 11 | 路检表05 | 路面弯沉成果表 |
| 12 | 路检表06 | 路面平整度自检表 |
| 13 | 路检表07 | 结构层厚度自检表 |
| 14 | 路检表08 | 路面构造深度（砂铺法）自检表 |
| 15 | 路检表41★ | 沥青路面渗水试验自检表 |
| 16 | 路检表10 | 路面压实度汇总表 |
| 17 | 试验表30 | 沥青混合料中沥青含量试验记录表 |
| 18 | 试验表31 | 沥青混合料马歇尔试验记录表 |
| 19 | 试验表32-a | 压实沥青混合料密度试验记录表（表干法） |

试验路段  路面工程中粒式沥青砼主线中面层

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表19★ | 分项工程中间交验报告 |
| 3 | 施管表10 | 《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表 |
| 4 | 汇总表-1 | 汇总表 |
| 5 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 6 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 7 | 路检表01 | 路面中线平面位置自检表 |
| 8 | 路检表02 | 路面高程测量自检表 |
| 9 | 路检表03 | 路面宽度、横坡、边坡坡度自检表 |
| 10 | 路检表06 | 路面平整度自检表 |
| 11 | 路检表07 | 结构层厚度自检表 |
| 12 | 路检表10 | 路面压实度汇总表 |
| 13 | 试验表30 | 沥青混合料中沥青含量试验记录表 |
| 14 | 试验表31 | 沥青混合料马歇尔试验记录表 |
| 15 | 试验表32-a | 压实沥青混合料密度试验记录表（表干法） |

试验路段  路面工程粗粒式沥青砼主线下面层

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表19★ | 分项工程中间交验报告 |
| 3 | 施管表10 | 《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表 |
| 4 | 汇总表-1 | 汇总表 |
| 5 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 6 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 7 | 路检表01 | 路面中线平面位置自检表 |
| 8 | 路检表02 | 路面高程测量自检表 |
| 9 | 路检表03 | 路面宽度、横坡、边坡坡度自检表 |
| 10 | 路检表06 | 路面平整度自检表 |
| 11 | 路检表07 | 结构层厚度自检表 |
| 12 | 路检表10 | 路面压实度汇总表 |
| 13 | 试验表30 | 沥青混合料中沥青含量试验记录表 |
| 14 | 试验表31 | 沥青混合料马歇尔试验记录表 |
| 15 | 试验表32-a | 压实沥青混合料密度试验记录表（表干法） |

试验路段  水泥稳定碎石基层

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表19★ | 分项工程中间交验报告 |
| 3 | 施管表10 | 《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表 |
| 4 | 汇总表-1 | 汇总表 |
| 5 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 6 | 路检表01 | 路面中线平面位置自检表 |
| 7 | 路检表02 | 路面高程测量自检表 |
| 8 | 路检表03 | 路面宽度、横坡、边坡坡度自检表 |
| 9 | 路检表06 | 路面平整度自检表 |
| 10 | 试验表56 | 半刚性基层无侧限抗压强度试验记录表 |
| 11 | 试验表57 | 水泥或石灰剂量测定试验记录表 |
| 12 | 试验表60-a | 灌砂法压实度试验记录表 |
| 13 | 路检表10 | 路面压实度汇总表 |

验路段  路面工程水泥石灰土底基层

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表19★ | 分项工程中间交验报告 |
| 3 | 施管表10 | 《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表 |
| 4 | 汇总表-1 | 汇总表 |
| 5 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 6 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 7 | 路检表36★ | 路槽施工自检表 |
| 8 | 路检表01 | 路面中线平面位置自检表 |
| 9 | 路检表02 | 路面高程测量自检表 |
| 10 | 路检表03 | 路面宽度、横坡、边坡坡度自检表 |
| 11 | 路检表06 | 路面平整度自检表 |
| 12 | 路检表07 | 结构层厚度自检表 |
| 13 | 路检表10 | 路面压实度汇总表 |
| 14 | 试验表60-a | 灌砂法压实度试验记录表 |
| 15 | 试验表60-b | 环刀法压实度试验记录表 |
| 16 | 试验表56 | 半刚性基层无侧限抗压强度试验记录表 |
| 17 | 试验表57 | 水泥或石灰剂量测定试验记录表 |
| 18 | 路检表04 | 路基弯沉测定记录表 |
| 19 | 路检表05 | 路基弯沉成果表 |

路面工程  细粒式沥青砼主线上面层

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表19★ | 分项工程中间交验报告 |
| 3 | 施管表10 | 《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表 |
| 4 | 汇总表-1 | 汇总表 |
| 5 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 6 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 7 | 路检表01 | 路面中线平面位置自检表 |
| 8 | 路检表02 | 路面高程测量自检表 |
| 9 | 路检表03 | 路面宽度、横坡、边坡坡度自检表 |
| 10 | 路检表04 | 路面弯沉测定记录表 |
| 11 | 路检表05 | 路面弯沉成果表 |
| 12 | 路检表06 | 路面平整度自检表 |
| 13 | 路检表07 | 结构层厚度自检表 |
| 14 | 路检表08 | 路面构造深度（砂铺法）自检表 |
| 15 | 路检表41★ | 沥青路面渗水试验自检表 |
| 16 | 路检表10 | 路面压实度汇总表 |
| 17 | 试验表30 | 沥青混合料中沥青含量试验记录表 |
| 18 | 试验表31 | 沥青混合料马歇尔试验记录表 |
| 19 | 试验表32-a | 压实沥青混合料密度试验记录表（表干法） |

路面工程  中粒式沥青砼主线中面层

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表19★ | 分项工程中间交验报告 |
| 3 | 施管表10 | 《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表 |
| 4 | 汇总表-1 | 汇总表 |
| 5 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 6 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 7 | 路检表01 | 路面中线平面位置自检表 |
| 8 | 路检表02 | 路面高程测量自检表 |
| 9 | 路检表03 | 路面宽度、横坡、边坡坡度自检表 |
| 10 | 路检表06 | 路面平整度自检表 |
| 11 | 路检表07 | 结构层厚度自检表 |
| 12 | 路检表10 | 路面压实度汇总表 |
| 13 | 试验表30 | 沥青混合料中沥青含量试验记录表 |
| 14 | 试验表31 | 沥青混合料马歇尔试验记录表 |
| 15 | 试验表32-a | 压实沥青混合料密度试验记录表（表干法） |

路面工程  粗粒式沥青砼主线下面层

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表19★ | 分项工程中间交验报告 |
| 3 | 施管表10 | 《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表 |
| 4 | 汇总表-1 | 汇总表 |
| 5 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 6 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 7 | 路检表01 | 路面中线平面位置自检表 |
| 8 | 路检表02 | 路面高程测量自检表 |
| 9 | 路检表03 | 路面宽度、横坡、边坡坡度自检表 |
| 10 | 路检表06 | 路面平整度自检表 |
| 11 | 路检表07 | 结构层厚度自检表 |
| 12 | 路检表10 | 路面压实度汇总表 |
| 13 | 试验表30 | 沥青混合料中沥青含量试验记录表 |
| 14 | 试验表31 | 沥青混合料马歇尔试验记录表 |
| 15 | 试验表32-a | 压实沥青混合料密度试验记录表（表干法） |

路面工程  水泥稳定碎石基层

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表19★ | 分项工程中间交验报告 |
| 3 | 施管表10 | 《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表 |
| 4 | 汇总表－1 | 汇总表 |
| 5 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 6 | 路检表01 | 路面中线平面位置自检表 |
| 7 | 路检表02 | 路面高程测量自检表 |
| 8 | 路检表03 | 路面宽度、横坡、边坡坡度自检表 |
| 9 | 路检表06 | 路面平整度自检表 |
| 10 | 试验表56 | 半刚性基层无侧限抗压强度试验记录表 |
| 11 | 试验表57 | 水泥或石灰剂量测定试验记录表 |
| 12 | 试验表60-a | 灌砂法压实度试验记录表 |
| 13 | 路检表10 | 路面压实度汇总表 |

路面工程  水泥石灰土底基层

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表19★ | 分项工程中间交验报告 |
| 3 | 施管表10 | 《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表 |
| 4 | 汇总表－1 | 汇总表 |
| 5 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 6 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 7 | 路检表36★ | 路槽施工自检表 |
| 8 | 路检表01 | 路面中线平面位置自检表 |
| 9 | 路检表02 | 路面高程测量自检表 |
| 10 | 路检表03 | 路面宽度、横坡、边坡坡度自检表 |
| 11 | 路检表06 | 路面平整度自检表 |
| 12 | 路检表07 | 结构层厚度自检表 |
| 13 | 路检表10 | 路面压实度汇总表 |
| 14 | 试验表60-a | 灌砂法压实度试验记录表 |
| 15 | 试验表60-b | 环刀法压实度试验记录表 |
| 16 | 试验表56 | 半刚性基层无侧限抗压强度试验记录表 |
| 17 | 试验表57 | 水泥或石灰剂量测定试验记录表 |
| 18 | 路检表04 | 路基弯沉测定记录表 |
| 19 | 路检表05 | 路基弯沉成果表 |

路面工程  水泥砼路缘石预制

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 2 | 桥涵表14 | 混凝土构件模板安装自检表 |
| 3 | 桥涵表15 | 混凝土施工自检表 |
| 4 | 桥涵表16 | 混凝土养护自检表 |
| 5 | 桥涵表43 | 小型构件成品抽样自检表 |
| 6 | 试验表47 | 水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表 |

路面工程  水泥砼路缘石安装

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表10 | 《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表 |
| 3 | 汇总表－1 | 汇总表 |
| 4 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 5 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 6 | 测量表03★ | 水准测量记录表 |
| 7 | 路检表20 | 路缘石、拦水带自检表 |
| 8 | 试验表49 | 水泥砂浆抗压强度试验记录表 |
| 说明：桥梁分离式立交引道工程、互通立交(匝道)工程、收费广场的砼路缘石中间交工、工序自检资料，参照路面工程水泥砼路缘石预制、安装的中间交工、工序自检资料目录进行编制。 |  |  |

路面工程  水泥砼路肩

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表19★ | 分项工程中间交验报告 |
| 3 | 施管表10 | 《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表 |
| 4 | 汇总表－1 | 汇总表 |
| 5 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 6 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 7 | 桥涵表14 | 混凝土构件模板安装自检表 |
| 8 | 桥涵表15 | 混凝土施工自检表 |
| 9 | 桥涵表16 | 混凝土养护自检表 |
| 10 | 路检表10 | 路面压实度汇总表 |
| 11 | 试验表60-a | 灌砂法压实度试验记录表（灌砂法） |
| 12 | 试验表60-b | 环刀法压实度试验记录表 |
| 13 | 路检表19 | 路肩自检表 |
| 14 | 试验表47 | 砼强度试验记录表 |
| 备注：桥梁分离式立交引道工程、互通立交（匝道）工程、收费广场的无砂水泥砼路肩中间交工、工序自检资料参照路面工程水泥砼路肩中间交工、工序自检资料目录进行编制。 |  |  |

桥梁工程  分离式立交水泥砼路面

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表19★ | 分项工程中间交验报告 |
| 3 | 施管表10 | 《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表 |
| 4 | 汇总表－1 | 汇总表 |
| 5 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 6 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 7 | 测量表03★ | 水准测量记录表 |
| 8 | 桥涵表14 | 混凝土构件模板安装自检表 |
| 9 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 10 | 桥涵表40 | 桥面铺装自检表 |
| 11 | 试验表47 | 水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表 |
| 12 | 桥涵表12 | 钢筋网自检表 |
| 13 | 桥涵表15 | 混凝土施工自检表 |
| 14 | 桥涵表16 | 混凝土养护自检表 |
| 15 | 试验表47 | 水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表 |

桥梁工程分离式立交引道  细粒式沥青砼路面

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表19★ | 分项工程中间交验报告 |
| 3 | 施管表10 | 《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表 |
| 4 | 汇总表－1 | 汇总表 |
| 5 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 6 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 7 | 路检表01 | 路面中线平面位置自检表 |
| 8 | 路检表02 | 路面高程测量自检表 |
| 9 | 路检表03 | 路面宽度、横坡、边坡坡度自检表 |
| 10 | 路检表04 | 路面弯沉测定记录表 |
| 11 | 路检表05 | 路面弯沉成果表 |
| 12 | 路检表06 | 路面平整度自检表 |
| 13 | 路检表07 | 结构层厚度自检表 |
| 14 | 路检表08 | 路面构造深度（砂铺法）自检表 |
| 15 | 路检表41★ | 沥青路面渗水试验自检表 |
| 16 | 路检表10 | 路面压实度汇总表 |
| 17 | 试验表30 | 沥青混合料中沥青含量试验记录表 |
| 18 | 试验表31 | 沥青混合料马歇尔试验记录表 |
| 19 | 试验表32-a | 压实沥青混合料密度试验记录表（表干法） |

桥梁分离式立交引道工程  中粒式沥青砼路面下面层

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表19★ | 分项工程中间交验报告 |
| 3 | 施管表10 | 《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表 |
| 4 | 汇总表－1 | 汇总表 |
| 5 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 6 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 7 | 路检表01 | 路面中线平面位置自检表 |
| 8 | 路检表02 | 路面高程测量自检表 |
| 9 | 路检表03 | 路面宽度、横坡、边坡坡度自检表 |
| 10 | 路检表06 | 路面平整度自检表 |
| 11 | 路检表07 | 结构层厚度自检表 |
| 12 | 路检表10 | 路面压实度汇总表 |
| 13 | 试验表30 | 沥青混合料中沥青含量试验记录表 |
| 14 | 试验表31 | 沥青混合料马歇尔试验记录表 |
| 15 | 试验表32-a | 压实沥青混合料密度试验记录表（表干法） |

桥梁工程  水泥稳定碎石基层

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表19★ | 分项工程中间交验报告 |
| 3 | 施管表10 | 《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表 |
| 4 | 汇总表－1 | 汇总表 |
| 5 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 6 | 路检表01 | 路面中线平面位置自检表 |
| 7 | 路检表02 | 路面高程测量自检表 |
| 8 | 路检表03 | 路面宽度、横坡、边坡坡度自检表 |
| 9 | 路检表06 | 路面平整度自检表 |
| 10 | 试验表56 | 半刚性基层无侧限抗压强度试验记录表 |
| 11 | 试验表57 | 水泥或石灰剂量测定试验记录表 |
| 12 | 试验表60-a | 灌砂法压实度试验记录表 |
| 13 | 路检表10 | 路面压实度汇总表 |

桥梁工程分离式立交引道路面工程  水泥石灰土底基层

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表19★ | 分项工程中间交验报告 |
| 3 | 施管表10 | 《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表 |
| 4 | 汇总表－1 | 汇总表 |
| 5 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 6 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 7 | 路检表36★ | 路槽施工自检表 |
| 8 | 路检表01 | 路面中线平面位置自检表 |
| 9 | 路检表02 | 路面高程测量自检表 |
| 10 | 路检表03 | 路面宽度、横坡、边坡坡度自检表 |
| 11 | 路检表06 | 路面平整度自检表 |
| 12 | 路检表07 | 结构层厚度自检表 |
| 13 | 路检表10 | 路面压实度汇总表 |
| 14 | 试验表60-a | 灌砂法压实度试验记录表 |
| 15 | 试验表60-b | 环刀法压实度试验记录表 |
| 16 | 试验表56 | 半刚性基层无侧限抗压强度试验记录表 |
| 17 | 试验表57 | 水泥或石灰剂量测定试验记录表 |
| 18 | 路检表04 | 路基弯沉测定记录表 |
| 19 | 路检表05 | 路基弯沉成果表 |

互通立交（匝道）  细粒式沥青砼上面层

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表19★ | 分项工程中间交验报告 |
| 3 | 施管表10 | 《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表 |
| 4 | 汇总表－1 | 汇总表 |
| 5 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 6 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 7 | 路检表01 | 路面中线平面位置自检表 |
| 8 | 路检表02 | 路面高程测量自检表 |
| 9 | 路检表03 | 路面宽度、横坡、边坡坡度自检表 |
| 10 | 路检表04 | 路面弯沉测定记录表 |
| 11 | 路检表05 | 路面弯沉成果表 |
| 12 | 路检表06 | 路面平整度自检表 |
| 13 | 路检表07 | 结构层厚度自检表 |
| 14 | 路检表08 | 路面构造深度（砂铺法）自检表 |
| 15 | 试验表41★ | 沥青路面渗水试验自检标 |
| 16 | 路检表10 | 路面压实度汇总表 |
| 17 | 试验表30 | 沥青混合料中沥青含量试验记录表 |
| 18 | 试验表31 | 沥青混合料马歇尔试验记录表 |
| 19 | 试验表32-a | 压实沥青混合料密度试验记录表（表干法） |

互通立交（匝道）  中粒式沥青砼中面层

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表19★ | 分项工程中间交验报告 |
| 3 | 施管表10 | 《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表 |
| 4 | 汇总表－1 | 汇总表 |
| 5 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 6 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 7 | 路检表01 | 路面中线平面位置自检表 |
| 8 | 路检表02 | 路面高程测量自检表 |
| 9 | 路检表03 | 路面宽度、横坡、边坡坡度自检表 |
| 10 | 路检表06 | 路面平整度自检表 |
| 11 | 路检表07 | 结构层厚度自检表 |
| 12 | 路检表10 | 路面压实度汇总表 |
| 13 | 试验表30 | 沥青混合料中沥青含量试验记录表 |
| 14 | 试验表31 | 沥青混合料马歇尔试验记录表 |
| 15 | 试验表32-a | 压实沥青混合料密度试验记录表（表干法） |

互通立交（匝道）  粗粒式沥青砼下面层

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表19★ | 分项工程中间交验报告 |
| 3 | 施管表10 | 《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表 |
| 4 | 汇总表－1 | 汇总表 |
| 5 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 6 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 7 | 路检表01 | 路面中线平面位置自检表 |
| 8 | 路检表02 | 路面高程测量自检表 |
| 9 | 路检表03 | 路面宽度、横坡、边坡坡度自检表 |
| 10 | 路检表06 | 路面平整度自检表 |
| 11 | 路检表07 | 结构层厚度自检表 |
| 12 | 路检表10 | 路面压实度汇总表 |
| 13 | 试验表30 | 沥青混合料中沥青含量试验记录表 |
| 14 | 试验表31 | 沥青混合料马歇尔试验记录表 |
| 15 | 试验表32-a | 压实沥青混合料密度试验记录表（表干法） |

互通立交(匝道)  水泥稳定碎石基层

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表19★ | 分项工程中间交验报告 |
| 3 | 施管表10 | 《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表 |
| 4 | 汇总表－1 | 汇总表 |
| 5 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 6 | 路检表01 | 路面中线平面位置自检表 |
| 7 | 路检表02 | 路面高程测量自检表 |
| 8 | 路检表03 | 路面宽度、横坡、边坡坡度自检表 |
| 9 | 路检表06 | 路面平整度自检表 |
| 10 | 试验表56 | 半刚性基层无侧限抗压强度试验记录表 |
| 11 | 试验表57 | 水泥或石灰剂量测定试验记录表 |
| 12 | 试验表60-a | 灌砂法压实度试验记录表 |
| 13 | 路检表10 | 路面压实度汇总表 |

互通立交（匝道）路面工程  水泥石灰综合稳定土底基层

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表19★ | 分项工程中间交验报告 |
| 3 | 施管表10 | 《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表 |
| 4 | 汇总表－1 | 汇总表 |
| 5 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 6 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 7 | 路检表36★ | 路槽施工自检表 |
| 8 | 路检表01 | 路面中线平面位置自检表 |
| 9 | 路检表02 | 路面高程测量自检表 |
| 10 | 路检表03 | 路面宽度、横坡、边坡坡度自检表 |
| 11 | 路检表06 | 路面平整度自检表 |
| 12 | 路检表07 | 结构层厚度自检表 |
| 13 | 路检表10 | 路面压实度汇总表 |
| 14 | 试验表60-a | 灌砂法压实度试验记录表 |
| 15 | 试验表60-b | 环刀法压实度试验记录表 |
| 16 | 试验表56 | 半刚性基层无侧限抗压强度试验记录表 |
| 17 | 试验表57 | 水泥或石灰剂量测定试验记录表 |
| 18 | 路检表04 | 路基弯沉测定记录表 |
| 19 | 路检表05 | 路基弯沉成果表 |

收费广场  砼路面

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表19★ | 分项工程中间交验报告 |
| 3 | 施管表10 | 分项工程质量评定表 |
| 4 | 汇总表－1 | 汇总表 |
| 5 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 6 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 7 | 桥表15 | 砼施工自检表 |
| 8 | 桥表16 | 砼养护自检表 |
| 9 | 路表02 | 路面高程测量自检表 |
| 10 | 路表03 | 路面宽度、横坡`边坡坡度自检表 |
| 11 | 路表01 | 路面中线平面位置自检表 |
| 12 | 路表08 | 路面构造深度(砂铺法)自检表 |
| 13 | 路表17 | 水泥砼中面相邻板高差自检表 |
| 14 | 路表18 | 水泥砼路面纵、横缝顺直度自检表 |
| 15 | 试验47 | 水泥砼抗压抗折强度试验记录表 |
| 16 | 桥表12 | 钢筋加工及安装自检表 |
| 17 | 路表07 | 结构层厚度自检表 |
| 18 | 路表06 | 路基、路面平整度自检表 |

收费广场  水泥稳定碎石基层

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表10 | 《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表 |
| 3 | 汇总表－1 | 汇总表 |
| 4 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 5 | 路检表01 | 路面中线平面位置检查表 |
| 6 | 路检表02 | 路面高程测量检查表 |
| 7 | 路检表03 | 路面宽度、横坡、边坡坡度检查表 |
| 8 | 路检表06 | 路面平整度检查表 |
| 9 | 路检表07 | 结构层厚度检表查 |
| 10 | 路检表10 | 路面压实度汇总表 |
| 11 | 试验表56 | 半刚性基层无侧限抗压强度试验记录表 |
| 12 | 试验表57 | 水泥或石灰剂量测定试验记录表 |
| 13 | 试验表60-a | 灌砂法压实度试验记录表 |

收费广场、路面工程  水泥石灰综合稳定土底基层

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表19★ | 分项工程中间交验报告 |
| 3 | 施管表10 | 《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表 |
| 4 | 汇总表－1 | 汇总表 |
| 5 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 6 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 7 | 路检表36★ | 路槽施工自检表 |
| 8 | 路检表01 | 路面中线平面位置自检表 |
| 9 | 路检表02 | 路面高程测量自检表 |
| 10 | 路检表03 | 路面宽度、横坡、边坡坡度自检表 |
| 11 | 路检表06 | 路面平整度自检表 |
| 12 | 路检表07 | 结构层厚度自检表 |
| 13 | 路检表10 | 路面压实度汇总表 |
| 14 | 试验表60-a | 灌砂法压实度试验记录表 |
| 15 | 试验表60-b | 环刀法压实度试验记录表 |
| 16 | 试验表56 | 半刚性基层无侧限抗压强度试验记录表 |
| 17 | 试验表57 | 水泥或石灰剂量测定试验记录表 |
| 18 | 路检表04 | 路基弯沉测定记录表 |
| 19 | 路检表05 | 路基弯沉成果表 |

排水工程   小型构件预制

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表19★ | 分项工程中间交验报告 |
| 3 | 施管表10 | 《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表 |
| 4 | 汇总表－1 | 汇总表 |
| 5 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 6 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 7 | 桥涵表13 | 钢筋网自检表 |
| 8 | 桥涵表14 | 混凝土构件模板安装自检表 |
| 9 | 桥涵表15 | 混凝土施工自检表 |
| 10 | 桥涵表16 | 混凝土养护自检表 |
| 11 | 桥涵表43 | 小型构件成品抽样自检表 |
| 12 | 试验表47 | 水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表 |

排水工程 砼板安装

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表19★ | 分项工程中间交验报告 |
| 3 | 施管表10 | 《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表 |
| 4 | 汇总表－1 | 汇总表 |
| 5 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 6 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 7 | 桥涵表02 | 基坑自检表 |
| 8 | 路检表23 | 排水沟自检表 |
| 9 | 路检表40★ | 水泥混凝土板安装自检表 |
| 10 | 试验表49 | 水泥砂浆抗压强度试验记录表 |
| 说明：路面工程、桥梁分离式立交引道工程、互通立交(匝道)工程、收费广场排水工程的预制和安装、分项工程中间交工、工序自检资料，参照排水工程预制、安装的中间工序自检资料目录进行编制。 |  |  |

路面工程  中央分隔带

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 2 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 3 | 路检表01 | 路面中线平面位置检查表 |
| 4 | 路检表02 | 路面高程测量自检表 |
| 5 | 路检表39 | 中央分隔带施工自检表 |
| 6 | 路检表10 | 路面压实度汇总表 |
| 7 | 试验表39 | 击实试验记录表 |
| 8 | 试验表42 | 液塑限联合测定试验记录表 |
| 9 | 试验表60-b | 环刀法压实度试验记录表 |
| 备注：1、中央分隔带填土50cm必须能满足种草栽树的要求；50cm以下填土压实度必须≥90％；要求每层填土1/3高度检查一次； 2、按公里进行检查，出工序报检资料，不进行评定。 |  |  |

排水工程  细粒式沥青砼拦水带

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表19★ | 分项工程中间交验报告 |
| 3 | 施管表10 | 《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表 |
| 4 | 汇总表－1 | 汇总表 |
| 5 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 6 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 7 | 路检表20 | 路缘石、拦水带自检表 |
| 8 | 试验表30 | 沥青混合料中沥青含量试验记录表 |
| 9 | 试验表31 | 沥青混合料马歇尔试验记录表 |
| 说明：路面工程、桥梁分离式立交、引道工程、互通式立交(匝道)工程、收费广场拦水带的分项工程中间交工、工序自检资料，参照排水工程细粒式沥青砼拦水带的中间交工、工序自检资料目录进行编制。 |  |  |

排水工程   浆砌排水沟（砌石矩形边沟加混凝土盖板）

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表19★ | 分项工程中间交验报告 |
| 3 | 施管表10 | 《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表 |
| 4 | 汇总表－1 | 汇总表 |
| 5 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 6 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 7 | 路检表10 | 压实度汇总表 |
| 8 | 试验表60-a | 灌砂法压实度试验记录表 |
| 9 | 试验表60-b | 环刀法压实度试验记录表 |
| 10 | 试验表57 | 水泥或石灰剂量测定试验记录表 |
| 11 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 12 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 13 | 路检表23 | 排水沟自检表 |
| 14 | 路检表25 | 浆砌砌体自检表 |
| 15 | 路检表40★ | 水泥混凝土板安装自检表 |
| 16 | 桥涵表43 | 小型构件成品抽样自检表 |
| 17 | 试验表49 | 水泥砂浆抗压强度试验记录表 |
| 18 | 试验表47 | 水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表 |
| 说明：路面工程、桥梁分离式立交引道工程、互通立交(匝道)工程、收费广场的排水沟、矩形边沟、砼板的分项工程中间交工、工序自检资料，参照排水工程浆砌水沟矩形边沟、砼板的中间交工、工序自检资料目录进行编制。 |  |  |

排水工程     跌  水

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表19★ | 分项工程中间交验报告 |
| 3 | 施管表10 | 《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表 |
| 4 | 汇总表－1 | 汇总表 |
| 5 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 6 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 7 | 路检表22★ | 检查（雨水）井砌筑自检表 |
| 8 | 路检表25 | 浆砌砌体自检表 |
| 9 | 试验表49 | 水泥砂浆抗压强度试验记录表 |

排水工程  浆砌急流槽

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表19★ | 分项工程中间交验报告 |
| 3 | 施管表10 | 《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表 |
| 4 | 汇总表－1 | 汇总表 |
| 5 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 6 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 7 | 路检表23 | 排水沟自检表 |
| 8 | 路检表25 | 浆砌砌体自检表 |
| 9 | 试验表49 | 水泥砂浆抗压强度试验记录表 |
| 说明：路面工程、桥梁分离式立交引道工程、互通立交(匝道)工程、收费广场排水工程浆砌急流槽的分项工程中间交工、工序自检资料，参照排水工程浆砌排水急流槽的中间交工、工序自检资料目录进行编制。 |  |  |

路面排水工程  水簸萁

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表19★ | 分项工程中间交验报告 |
| 3 | 施管表10 | 《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表 |
| 4 | 汇总表－1 | 汇总表 |
| 5 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 6 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 7 | 路检表23 | 排水沟自检表 |
| 8 | 路检表25 | 浆砌砌体自检表 |
| 9 | 试验表49 | 水泥砂浆抗压强度试验记录表 |

排水工程    蒸渗池

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表19★ | 分项工程中间交验报告 |
| 3 | 施管表10 | 《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表 |
| 4 | 汇总表－1 | 汇总表 |
| 5 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 6 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 7 | 桥涵表02 | 基坑自检表 |
| 8 | 路检表23 | 排水沟施工自检表 |
| 9 | 路检表25 | 浆砌砌体自检表 |
| 10 | 试验表49 | 水泥砂浆抗压强度试验记录表 |

管涵工程  倒虹吸安装

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表19★ | 分项工程中间交验报告 |
| 3 | 施管表10 | 《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表 |
| 4 | 汇总表－1 | 汇总表 |
| 5 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 6 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 7 | 测量表03★ | 水准测量记录表 |
| 8 | 桥涵表02 | 基坑自检表 |
| 9 | 桥涵表14 | 砼构件模板安装自检表 |
| 10 | 桥涵表15 | 砼施工自检表 |
| 11 | 桥涵表16 | 砼养护自检表 |
| 12 | 桥涵表17 | 砼基础成品自检表 |
| 13 | 桥涵表47 | 管涵施工自检表 |
| 14 | 桥涵表50 | 倒虹吸施工安装自检表 |
| 15 | 试验表47 | 水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表 |
| 16 | 试验表49 | 水泥砂浆抗压强度试验记录表 |

涵洞   八字翼墙

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表19★ | 分项工程中间交验报告 |
| 3 | 施管表10 | 《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表 |
| 4 | 汇总表－1 | 汇总表 |
| 5 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 6 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 7 | 桥涵表01 | 桥涵施工放样自检表 |
| 8 | 测量表03★ | 水准测量记录表 |
| 9 | 桥涵表02 | 基坑自检表 |
| 10 | 桥涵表03 | 基底处理自检表 |
| 11 | 桥涵表59★ | 地基承载力自检表 |
| 12 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 13 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 14 | 桥涵表01 | 桥涵施工放样自检表 |
| 15 | 测量表03★ | 水准测量记录表 |
| 16 | 桥涵表14 | 混凝土构件模板安装自检表 |
| 17 | 桥涵表15 | 混凝土施工自检表 |
| 18 | 桥涵表16 | 混凝土养护自检表 |
| 19 | 路检表25 | 浆砌砌体自检表 |
| 20 | 桥涵表58★ | 进出口墙身自检表 |
| 21 | 桥涵表42 | 桥涵台背回填自检表 |
| 22 | 试验表47 | 水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表 |
| 23 | 试验表49 | 水泥砂浆抗压强度试验记录表 |
| 24 | 试验表57 | 水泥或石灰剂量测定试验记录表 |
| 25 | 试验表60-a | 灌砂法压实度试验记录表 |
| 26 | 试验表60-b | 环刀法压实度试验记录表 |
| 附注：工序包括基础开挖，基础浇注、回填及墙身等施工 |  |  |

### 管涵、倒虹  台背回填

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 2 | 桥涵表42 | 桥涵台背回填自检表 |
| 3 | 试验表60-a | 灌砂法压实度试验记录表 |
| 4 | 试验表58 | 水泥石灰剂量测定试验记录表 |
| 5 | 试验表60-b | 环刀法压实度试验记录表 |
| 6 | 路检表10 | 路面压实度汇总表 |
| 注：每台背每层压实度检查2点，每点压实度≥95% |  |  |

### 桥梁工程   上部构造路面伸缩缝安装

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表19★ | 分项工程中间交验报告 |
| 3 | 施管表10 | 《公路工程质量检验评定标准》分项工程质量检验评定表 |
| 4 | 汇总表－1 | 汇总表 |
| 5 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 6 | 桥涵表41 | 伸缩缝安装自检表 |
| 7 | 桥涵表15 | 混凝土施工自检表 |
| 8 | 桥涵表16 | 混凝土养护自检表 |
| 9 | 试验表47 | 水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表 |
| 备注：安装时每条伸缩缝做一份资料 |  |  |

路面工程  竖井

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表10 | 《公路工程质量检验评定标准分项工程质量检验评定表》 |
| 3 | 汇总表－1 | 汇总表 |
| 4 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 5 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 6 | 测量表03★ | 水准测量记录表 |
| 7 | 路检表22 | 检查（雨水）井砌筑自检表 |
| 8 | 试验表49 | 水泥砂浆抗压强度试验记录表 |

交通安全设施    标志

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表19 | 分项工程中间交验报告 |
| 3 | 汇总表-1 | 汇总表 |
| 4 | 施管表10 | 分项工程质量检验评定表 |
| 5 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 6 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 7 | 桥涵表01 | 桥涵施工放样自检表 |
| 8 | 桥涵表12 | 钢筋加工及安装自检表 |
| 9 | 桥涵表15 | 混凝土施工自检表 |
| 10 | 试验表47 | 水泥混凝土抗压抗折强度试验记录表 |
| 11 | 交表01 | 标志安装自检表 |
| 说明：路面工程、桥梁分离式引道工程、互通立交(匝道)工程、收费广场的路面标志分项工程中间交工、工序自检资料，参照交通安全设施标志工程中间交工、工序自检资料的目录进行编制。 |  |  |

交通安全设施    标线、突起路标

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表10 | 分项工程质量检验评定表 |
| 3 | 施管表19 | 分项工程中间交验报告 |
| 4 | 汇总表-1 | 汇总表 |
| 5 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 6 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 7 | 桥涵表01 | 桥涵施工放样自检表 |
| 8 | 交表02 | 路面标线自检表 |
| 9 | 交表07 | 突起路标自检表 |
| 说明：路面工程、桥梁分离式引道工程、互通立交(匝道)工程、收费广场的路面标线、突起路标的分项工程中间交工、工序自检资料，参照交通安全设施标线、突起路标工程中间交工、工序自检资料的目录进行编制。 |  |  |

交通安全设施    护栏、轮廓标

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表10 | 分项工程质量检验评定表（包括混凝土及钢筋） |
| 3 | 施管表19 | 分项工程中间交验报告 |
| 4 | 汇总表-1 | 汇总表 |
| 5 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 6 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 7 | 桥涵表01 | 桥涵施工放样自检表 |
| 9 | 交表04 | 波形梁钢护栏自检表 |
| 10 | 交表08 | 轮廓标自检表 |
| 说明：路面工程、桥梁分离式引道工程、互通立交(匝道)工程、收费广场的护栏、轮廓标分项工程中间交工、工序自检资料，参照交通安全设施护栏、轮廓标的中间交工、工序自检资料的目录进行编制。 |  |  |

交通安全设施    隔离栅、防落物网

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表10 | 分项工程质量检验评定表（包括混凝土） |
| 3 | 施管表19 | 分项工程中间交验报告 |
| 4 | 汇总表-1 | 汇总表 |
| 5 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 6 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 7 | 桥涵表01 | 桥涵施工放样自检表 |
| 8 | 交表10 | 隔离栅和防落网自检表 |
| 说明：路面工程、桥梁分离式引道工程、互通立交(匝道)工程、收费广场的隔离栅、防落物网分项工程中间交工、工序自检资料，参照交通安全设施隔离栅、防落物网的中间交工、工序自检资料的目录进行编制。 |  |  |

交通安全设施    防眩设施

| 序号 | 表格编号 | 表格名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监表10★ | 中间交工证书 |
| 2 | 施管表10 | 分项工程质量检验评定表 |
| 3 | 施管表19 | 分项工程中间交验报告 |
| 4 | 汇总表-1 | 汇总表 |
| 5 | 监表05★ | 检验申请批复单 |
| 6 | 监表03★ | 施工放样报验单 |
| 7 | 桥涵表01 | 桥涵施工放样自检表 |
| 8 | 交表09 | 防眩设施自检表 |
| 说明：路面工程、桥梁分离式引道工程、互通立交(匝道)工程、收费广场的防眩设施分项工程中间交工、工序自检资料，参照交通安全设施防眩设施的中间交工、工序自检资料的目录进行编制。 |  |  |