建 筑 工 程 施 工 资 料

第六册

名    称：××市光明花园8号商住楼

案卷题名：建筑电气工程施工资料

编制单位：××市建筑工程公司

技术主管：×××

编制日期：2003年×月×日起2003年×月×日止

保管期限：  长期           密级：

保存档号：××××××

共八册     第六册

| 建筑电气工程施工资料目录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |
| 序号 | 工程资料题名 |  | 编制单位 | 编制日期 | 页次 | 备注 |
| 一、 | 电气分部工程概况表 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 二、 | 施工现场质量管理记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 三、 | 建筑电气分部工程质量验收记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 四、 | 质量控制资料核查表 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 五、 | 安全和功能检测资料核查及主要功能抽查记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 六、 | 分部工程观感质量检查记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 七、 | 质量管理资料 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 57 | 有分目录 |
| 八、 | 电气照明安装子分部工程、分项工程验收资料 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 25 | 有分目录 |
| 九、 | 防雷及接地安装子分部工程、分项工程验收资料 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 13 | 有分目录 |
| 十、 | 隐蔽工程验收记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 78 | 有分目录 |
| 十一、 | 施工试验记录 |  | ××市质量检测中心 | 2003年×月×日 | 8 | 有分目录 |
| 十二、 | 施工记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 50 | 有分目录 |
| 十三、 | 电气施工图及设计变更文件 |  | ××市建筑设计院 | 2003年×月×日 | 5 | 有分目录 |
| 十四、 | 其他必须提供的文件或记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 3 | 有分目录 |

| 七、质量资料管理资料 分目录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |
| 序号 | 资料名称 |  | 编制单位 | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 技术交底记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 8 | 有细目 |
| 2 | 预检工程记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 49 | 有细目 |

| 技术交底记录 细目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |
| 序号 | 施工部位、资料名称 |  | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 电线穿管、电缆穿管和线槽敷线技术交底 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 2 | 建筑物等电位联结技术交底 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 3 | 接地装置安装技术交底 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 4 | 开关、插座、风扇安装技术交底 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 5 | 普通灯具安装技术交底 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 6 | 照明配电箱（盘）安装技术交底 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 7 | 电线导管、电缆导管和线槽敷设技术交底 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 预检工程记录 细目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |
| 序号 | 施工部位、资料名称 |  | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 屋面避雷带敷设预检工程记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 2 | 4单元等电位联结预检工程记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 3 | 3单元等电位联结预检工程记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 4 | 2单元等电位联结预检工程记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 5 | 1单元等电位连接预检工程记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 八、电气照明安装子分部工程、分项工程验收资料 分目录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |
| 序号 | 资料名称 |  | 编制单位 | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 电气照明安装子分部工程质量验收记录 |  | ××项目部 | ×年×月×日 | 1 |  |
| 2 | 照明配电箱（盘）安装分项工程质量验收记录 |  | ××项目部 | ×年×月×日 | 4 | 有细目 |
| 3 | 电线导管、电缆导管和线槽敷设分项工程质量验收记录 |  | ××项目部 | ×年×月×日 | 4 | 有细目 |
| 4 | 电线、电缆穿管和线槽敷线分项工程质量验收记录 |  | ××项目部 | ×年×月×日 | 4 | 有细目 |
| 5 | 普通灯具安装分项工程质量验收记录 |  | ××项目部 | ×年×月×日 | 4 | 有细目 |
| 6 | 开关、插座、风扇安装分项工程质量验收记录 |  | ××项目部 | ×年×月×日 | 4 | 有细目 |
| 7 | 建筑物照明通电试运行分项工程质量验收记录 |  | ××项目部 | ×年×月×日 | 1 | 有细目 |

| 照明配电箱（盘）安装分项工程各检验批质量验收记录 细目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |
| 序号 | 施工部位、资料名称 |  | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 1单元照明配电箱（盘）安装检验批质量验收记录 01 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 2 | 2单元照明配电箱（盘）安装检验批质量验收记录 02 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 3 | 3单元照明配电箱（盘）安装检验批质量验收记录 03 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 4 | 4单元照明配电箱（盘）安装检验批质量验收记录 04 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 电线导管、电缆导管和线槽敷设安装分项工程各检验批质量验收记录 细目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |
| 序号 | 施工部位、资料名称 |  | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 首层1～19/A～D轴柱、梁、板电线导管敷设检验批质量验收记录01 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 2 | 首层19～37/A～D轴柱、梁、板电线导管敷设检验批质量验收记录02 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 3 | 首层1～19/A～D轴砌体内电线导管、电缆导管和线槽敷设检检验批质量验收记录 03 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 4 | 首层19～37/A～D轴砌体内电线导管、电缆导管和线槽敷设检检验批质量验收记录 04 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 5 | 二层1～19/A～D轴砌体内电线导管敷设检验批质量验收记录05 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 6 | 二层19～37/A～D轴砌体内电线导管敷设检验批质量验收记录06 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 7 | 二层19～37/A～D轴柱、梁、板内电线导管敷设检验批质量验收记录07 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 8 | 二层19～37/A～D轴柱、梁、板内电线导管敷设检验批质量验收记录08 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 9 | 三层1～19/A～D轴砌体内电线导管敷设检验批质量验收记录09 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 10 | 三层19～37/A～D轴砌体内电线导管敷设检验批质量验收记录10 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 11 | 三层19～37/A～D轴柱、梁、板内电线导管敷设检验批质量验收记录11 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 12 | 三层19～37/A～D轴柱、梁、板内电线导管敷设检验批质量验收记录12 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 13 | 四层1～19/A～D轴砌体内电线导管敷设检验批质量验收记录13 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 14 | 四层19～37/A～D轴砌体内电线导管敷设检验批质量验收记录14 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 15 | 四层19～37/A～D轴柱、梁、板内电线导管敷设检验批质量验收记录15 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 16 | 四层19～37/A～D轴柱、梁、板内电线导管敷设检验批质量验收记录16 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 17 | 五层1～19/A～D轴砌体内电线导管敷设检验批质量验收记录17 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 18 | 五层19～37/A～D轴砌体内电线导管敷设检验批质量验收记录18 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 19 | 五层19～37/A～D轴柱、梁、板内电线导管敷设检验批质量验收记录19 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 20 | 五层19～37/A～D轴柱、梁、板内电线导管敷设检验批质量验收记录20 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 21 | 六层1～19/A～D轴砌体内电线导管敷设检验批质量验收记录21 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 22 | 六层19～37/A～D轴砌体内电线导管敷设检验批质量验收记录22 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 23 | 六层19～37/A～D轴柱、梁、板内电线导管敷设检验批质量验收记录23 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 24 | 六层19～37/A～D轴柱、梁、板内电线导管敷设检验批质量验收记录24 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 25 | 坡屋顶1～19/A～D轴电线导管、电缆导管和线槽敷设检检验批质量验收记录 25 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 26 | 坡屋顶19～37/A～D轴电线导管、电缆导管和线槽敷设检检验批质量验收记录 26 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 普通灯具安装分项工程各检验批质量验收记录 细目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |
| 序号 | 施工部位、资料名称 |  | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 1单元普通灯具安装检验批质量验收记录表 01 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 2 | 2单元普通灯具安装检验批质量验收记录表02 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 3 | 3单元普通灯具安装检验批质量验收记录表03 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 4 | 4单元普通灯具安装检验批质量验收记录表04 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 开关、插座、风扇安装分项工程各检验批质量验收记录 细目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |
| 序号 | 施工部位、资料名称 |  | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 1单元开关、插座、风扇安装检验批质量验收记录 01 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 2 | 2单元开关、插座、风扇安装检验批质量验收记录 02 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 3 | 3单元开关、插座、风扇安装检验批质量验收记录 03 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 4 | 4单元开关、插座、风扇安装检验批质量验收记录 04 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 建筑物照明通电试运行分项工程各检验批质量验收记录 细目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |
| 序号 | 施工部位、资料名称 |  | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 建筑物照明通电试运行检验批质量验收记录 01 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 九、防雷及接地安装子分部工程、分项工程验收资料 分目录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |
| 序号 | 资料名称 |  | 编制单位 | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 防雷及接地安装子分部工程质量验收记录 |  | ××项目部 | ×年×月×日 | 1 |  |
| 2 | 接地装置安装分项工程质量验收记录 |  | ××项目部 | ×年×月×日 | 1 |  |
| 3 | 避雷引下线敷设分项工程质量验收记录 |  | ××项目部 | ×年×月×日 | 1 |  |
| 4 | 建筑物等电位联结分项工程质量验收记录 |  | ××项目部 | ×年×月×日 | 4 | 有细目 |

| 避雷引下线敷设分项工程各检验批质量验收记录 细目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |
| 序号 | 施工部位、资料名称 |  | 编制单位 | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 1单元避雷引下线敷设检验批质量验收记录 01 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 接地装置安装分项工程各检验批质量验收记录 细目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |
| 施工部位、资料名称 |  |  | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 1单元接地装置安装检验批质量验收记录 01 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 建筑物等电位联结分项工程各检验批质量验收记录 细目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |
| 序号 | 施工部位、资料名称 |  | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 1单元建筑物等电位联结检验批质量验收记录 01 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 2 | 2单元建筑物等电位联结检验批质量验收记录02 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 3 | 3单元建筑物等电位联结检验批质量验收记录03 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 4 | 4单元建筑物等电位联结检验批质量验收记录04 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 十、隐蔽工程验收记录 分目录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 资料名称 |  |  | 编制单位 |  | 编制日期 |  | 页数 |  | 备注 |  |
| 1 |  | 埋在墙体内的各种电线导管隐蔽工程验收记录 |  |  | ××项目部 |  | ×年×月×日 |  | 14 |  | 有细目 |  |
| 2 |  | 埋在地面内的各种电线导管隐蔽工程验收记录 |  |  | ××项目部 |  | ×年×月×日 |  | 14 |  | 有细目 |  |
| 3 |  | 利用结构钢筋做避雷引下线隐蔽工程验收记录 |  |  | ××项目部 |  | ×年×月×日 |  | 8 |  | 有细目 |  |
| 4 |  | 等电位及均压环暗埋隐蔽工程验收记录 |  |  | ××项目部 |  | ×年×月×日 |  | 14 |  | 有细目 |  |
| 5 |  | 接地极装置埋设隐蔽工程验收记录 |  |  | ××项目部 |  | ×年×月×日 |  | 14 |  | 有细目 |  |
| 6 |  | 金属门窗与接地引下线隐蔽工程验收记录 |  |  | ××项目部 |  | ×年×月×日 |  | 14 |  | 有细目 |  |
| 埋在墙体内的各种电线导管隐蔽工程验收记录 细目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 施工部位、资料名称 |  |  |  |  | 编制日期 |  | 页数 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 首层1、2单元墙体内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  | 2003年×月×日 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 首层3、4单元墙体内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  | 2003年×月×日 |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 二层1、2单元墙体内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  | 2003年×月×日 |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 二层3、4单元墙体内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  | 2003年×月×日 |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 三层1、2单元墙体内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  | 2003年×月×日 |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 三层3、4单元墙体内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  | 2003年×月×日 |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 四层1、2单元墙体内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  | 2003年×月×日 |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 四层3、4单元墙体内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  | 2003年×月×日 |  | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 五层1、2单元墙体内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  | 2003年×月×日 |  | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 五层3、4单元墙体内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  | 2003年×月×日 |  | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 六层1、2单元墙体内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  | 2003年×月×日 |  | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 六层3、4单元墙体内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  | 2003年×月×日 |  | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 坡屋面1、2单元墙体内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  | 2003年×月×日 |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 坡屋面3、4单元墙体内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  | 2003年×月×日 |  | 1 |  |  |  |  |

| 埋在地面内的各种电线导管隐蔽工程验收记录 细目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |
| 序号 | 施工部位、资料名称 |  | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 首层1、2单元地面内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 2 | 首层3、4单元地面内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 3 | 二层1、2单元地面内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 4 | 二层3、4单元地面内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 5 | 三层1、2单元地面内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 6 | 三层3、4单元地面内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 7 | 四层1、2单元地面内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 8 | 四层3、4单元地面内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 9 | 五层1、2单元地面内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 10 | 五层3、4单元地面内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 11 | 六层1、2单元地面内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 12 | 六层3、4单元地面内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 13 | 坡屋面1、2单元地面内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 14 | 坡屋面3、4单元地面内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 利用结构钢筋做避雷引下线隐蔽工程验收记录 细目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |
| 序号 | 施工部位、资料名称 |  | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 防雷接地、保护接地焊接隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 2 | 首层防雷引下线焊接工程隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 3 | 二层防雷引下线焊接工程隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 4 | 三层防雷引下线焊接工程隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 5 | 四层防雷引下线焊接工程隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 6 | 五层防雷引下线焊接工程隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 7 | 六层防雷引下线焊接工程隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 8 | 坡屋顶防雷引下线焊接工程隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 等电位及均压环暗埋隐蔽工程验收记录 细目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |
| 序号 | 施工部位、资料名称 |  | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 首层1、2单元墙体内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 2 | 首层3、4单元墙体内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 3 | 二层1、2单元墙体内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 4 | 二层3、4单元墙体内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 5 | 三层1、2单元墙体内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 6 | 三层3、4单元墙体内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 7 | 四层1、2单元墙体内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 8 | 四层3、4单元墙体内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 9 | 五层1、2单元墙体内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 10 | 五层3、4单元墙体内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 11 | 六层1、2单元墙体内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 12 | 六层3、4单元墙体内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 13 | 坡屋面1、2单元墙体内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 14 | 坡屋面3、4单元墙体内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 接地极装置埋设隐蔽工程验收记录 细目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |
| 序号 | 施工部位、资料名称 |  | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 首层1、2单元墙体内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 2 | 首层3、4单元墙体内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 3 | 二层1、2单元墙体内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 4 | 二层3、4单元墙体内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 5 | 三层1、2单元墙体内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 6 | 三层3、4单元墙体内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 7 | 四层1、2单元墙体内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 8 | 四层3、4单元墙体内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 9 | 五层1、2单元墙体内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 10 | 五层3、4单元墙体内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 11 | 六层1、2单元墙体内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 12 | 六层3、4单元墙体内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 13 | 坡屋面1、2单元墙体内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 14 | 坡屋面3、4单元墙体内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 金属门窗与接地引下线隐蔽工程验收记录 细目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 施工部位、资料名称 |  |  |  | 编制日期 |  | 页数 |  | 备注 |  |  |
| 1 |  | 首层1、2单元墙体内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  |  |  | 2003年×月×日 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  | 首层3、4单元墙体内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  |  |  | 2003年×月×日 |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 |  | 二层1、2单元墙体内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  |  |  | 2003年×月×日 |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 |  | 二层3、4单元墙体内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  |  |  | 2003年×月×日 |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  | 三层1、2单元墙体内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  |  |  | 2003年×月×日 |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  | 三层3、4单元墙体内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  |  |  | 2003年×月×日 |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 |  | 四层1、2单元墙体内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  |  |  | 2003年×月×日 |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 |  | 四层3、4单元墙体内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  |  |  | 2003年×月×日 |  | 1 |  |  |  |  |
| 9 |  | 五层1、2单元墙体内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  |  |  | 2003年×月×日 |  | 1 |  |  |  |  |
| 10 |  | 五层3、4单元墙体内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  |  |  | 2003年×月×日 |  | 1 |  |  |  |  |
| 11 |  | 六层1、2单元墙体内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  |  |  | 2003年×月×日 |  | 1 |  |  |  |  |
| 12 |  | 六层3、4单元墙体内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  |  |  | 2003年×月×日 |  | 1 |  |  |  |  |
| 13 |  | 坡屋面1、2单元墙体内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  |  |  | 2003年×月×日 |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 |  | 坡屋面3、4单元墙体内电线导管敷设隐蔽工程验收记录 |  |  |  | 2003年×月×日 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 十一、施工试验记录 分目录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程名称 |  |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 资料名称 |  | 编制单位 |  | 编制日期 |  | 页数 |  | 备注 |  |
|  |  |  | 见证取样记录 |  | ××项目部 |  | ×年×月×日 |  | 4 |  | 有细目 |  |

| 建筑电气分部工程见证取样记录 细目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |
| 序号 | 施工部位、资料名称 |  | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 电线铜芯2.5mm2见证取样记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 2 | 电线铜芯4.0mm2见证取样记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 3 | 电线铜芯6.0mm2见证取样记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 4 | 电线铜芯10.0mm2见证取样记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 5 | 阻燃管见证取样记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 6 | 照明配电箱见证取样记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 7 | 开关、插座见证取样记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 8 | 五孔墙壁插座见证取样记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 十二、施工记录 分目录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |
| 序号 | 资料名称 |  | 编制单位 | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 自检互检记录 |  |  | ×年×月×日 | 36 | 有细目 |
| 2 | 工序交接单 |  |  | ×年×月×日 | 14 | 有细目 |

| 建筑电气分部工程各检验批自检互检记录 细目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |
| 序号 | 施工部位、资料名称 |  | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 1单元照明配电箱（盘）安装自检互检记录 01 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 2 | 2单元照明配电箱（盘）安装自检互检记录 02 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 3 | 3单元照明配电箱（盘）安装自检互检记录 03 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 4 | 4单元照明配电箱（盘）安装自检互检记录 04 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 5 | 1单元电线导管、电缆导管和线槽敷设自检互检记录表01 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 6 | 2单元电线导管、电缆导管和线槽敷设自检互检记录表03 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 7 | 3单元电线导管、电缆导管和线槽敷设自检互检记录表04 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 8 | 4单元电线导管、电缆导管和线槽敷设自检互检记录表02 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 9 | 1单元普通灯具安装自检互检记录表 01 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 10 | 2单元普通灯具安装自检互检记录表02 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 11 | 3单元普通灯具安装自检互检记录表03 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 12 | 4单元普通灯具安装自检互检记录表04 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 13 | 1单元开关、插座、风扇安装自检互检记录 01 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 14 | 2单元开关、插座、风扇安装自检互检记录 02 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 15 | 3单元开关、插座、风扇安装自检互检记录 03 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 16 | 4单元开关、插座、风扇安装自检互检记录 04 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 建筑电气分部工程各检验批自检互检记录 细目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |
| 序号 | 施工部位、资料名称 |  | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 1单元建筑物照明通电试运行自检互检记录 01 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 2 | 2单元建筑物照明通电试运行自检互检记录 02 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 3 | 3单元建筑物照明通电试运行自检互检记录 03 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 4 | 4单元建筑物照明通电试运行自检互检记录 04 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 5 | 接地装置安装自检互检记录 01 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 6 | 避雷引下线和变配电室接地干线敷设自检互检记录 01 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 建筑电气分部工程各检验批自检互检记录 细目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |
| 序号 | 施工部位、资料名称 |  | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 1单元建筑物等电位联结自检互检记录 01 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 2 | 2单元建筑物等电位联结自检互检记录02 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 3 | 3单元建筑物等电位联结自检互检记录03 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 4 | 4单元建筑物等电位联结自检互检记录04 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 建筑电气分部工程工序交接单 细目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |
| 序号 | 施工部位、资料名称 |  | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 首层1、2单元电线导管、电缆导管和线槽敷设→首层1、2单元混凝土 工序交接单 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 2 | 首层3、4单元电线导管、电缆导管和线槽敷设→首层3、4单元混凝土 工序交接单 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 3 | 二层1、2单元电线导管、电缆导管和线槽敷设→二层1、2单元混凝土 工序交接单 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 4 | 二层3、4单元电线导管、电缆导管和线槽敷设→二层3、4单元混凝土 工序交接单 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 5 | 三层1、2单元电线导管、电缆导管和线槽敷设→三层1、2单元混凝土 工序交接单 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 6 | 三层3、4单元电线导管、电缆导管和线槽敷设→三层3、4单元混凝土工序交接单 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 7 | 四层1、2单元电线导管、电缆导管和线槽敷设→四层1、2单元混凝土 工序交接单 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 8 | 四层3、4单元电线导管、电缆导管和线槽敷设→四层3、4单元混凝土 工序交接单 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 9 | 五层1、2单元电线导管、电缆导管和线槽敷设→五层1、2单元混凝土 工序交接单 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 10 | 五层3、4单元电线导管、电缆导管和线槽敷设→五层3、4单元混凝土 工序交接单 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 11 | 六层1、2单元电线导管、电缆导管和线槽敷设→六层1、2单元混凝土 工序交接单 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 12 | 六层3、4单元电线导管、电缆导管和线槽敷设→六层3、4单元混凝土 工序交接单 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 13 | 坡屋面1、2单元电线导管、电缆导管和线槽敷设→坡屋面层1、2单元混凝土 工序交接单 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 14 | 坡屋面3、4单元电线导管、电缆导管和线槽敷设→坡屋面层3、4单元混凝土 工序交接单 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 十三、电气施工图及设计变更文件 分目录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |
| 序号 | 资料名称 |  | 编制单位 | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 图纸会审记录 |  | ××市建筑工程公司 | 2003年×月×日 | 2 |  |
| 2 | 设计变更单××号 |  | ××市建筑设计院 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 3 | 设计变更单××号 |  | ××市建筑设计院 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 4 | 工程洽商记录××号 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 十四、其他必须提供的文件或记录 分目录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |
| 序号 | 资料名称 |  | 编制单位 | 编制日期 | 页数 | 备注 |
|  | 新材料、新工艺施工记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 3 |  |