目录

第一章 001组织建设	8

第1节 000-封面及卷内文件目录	8

第2节 12.1.1-劳动保护监督检查委员会	11

第3节 12.1.2.--工会劳动保护小组网络图	12

第4节 12.1.3--管理组织机构图	12

第5节 12.1.4--项目经理部全年工作计划	12

第6节 12.1.5--劳动保护监督检查委员会年度工作计划	13

第7节 12.1.6.--劳动保护工作目标	14

第8节 12.1.7--项目经理部安全委员会	14

第9节 12.1.8.--项目部安全生产组织机构图	15

第10节 12.1.9.--安全生产工作计划	17

第11节 12.1.10.--安全施工管理目标	17

第12节 12.1.11--施工现场劳动保护月检表	22

第13节 12.1.12--劳动保护监督检查委员会全年工作总结	24

第二章 002制度建设	25

第1节 000-封面及卷内文件目录	25

第2节 001-项目经理部工会劳动保护工作制度	28

第3节 002-工会劳动保护监督检查责任制	39

第4节 003-劳动保护监督委员会委员分工	47

第5节 004-工会劳动小组检查员责任制	50

第6节 005-会议记录	57

第三章 003教育培训	61

第1节 000-封面及卷内文件目录	61

第2节 001-宣传教育资料	64

第3节 002-劳动保护工作竞赛评比表	70

第4节 003-安全培训教育记录	75

第5节 004-劳动保护检查员培训记录	87

第四章 004群众监督	92

第1节 000-封面及卷内文件目录	92

第2节 劳动安全卫生措施	95

第3节 劳动保护经费使用情况记录	98

第4节 职工代表巡视现场安全生产劳动保护工作记录表	99

第5节 职业危害和安全隐患跟踪监督检查表	100

第五章 005依法维护	102

第1节 000-封面及卷内文件目录	102

第2节 001-劳动安全卫生	105

第3节 002-落实集体合同有关劳动安全卫生及工伤保险的有关条款的措施	107

第4节 003-女职工劳动保护规	108

第5节 005-关于伤亡事故的调查和处理	113

第6节 006-劳动安全卫生及工伤保险工作记录表	114

第7节 007-女职工劳动保护工作记录表	115

第8节 008-尘毒作业人员登记表	117

第9节 009-伤亡事故调查处理表	118

第六章 006文明施工及生活保障	120

第1节 004-施工现场材料管理及消防工作	120

1、 000-施工现场材料管理及消防工作	120

2、 001-材料管理制度	123

3、 002施工现场场容管理制度	126

4、 006-施工现场消防保卫制度	127

5、 008-防火委员会（领导小组）登记表	128

6、 009-消防管理组织机构网络图	130

7、 010-消防基本情况登记表	130

8、 011-消防设施、器材情况、存放及安装、验收情况登记表	132

9、 012-重点防火防范部位登记表	134

10、 013-易燃、贵重设备、新型建材审批表	135

11、 014-现场用火申请批准书	137

第2节 005-施工现场综合治理工作	139

1、 000-施工现场综合治理工作	139

2、 001-施工现场防粉尘防保护防扰民管理措施	155

3、 002-防粉尘防保护措施	157

4、 005.7防止扰民措施	159

第3节 006-施工现场生活设施保障工作	159

1、 000-施工现场生活设施保障工作	159

2、 001-生活保障制度	162

3、 003-现场卫生管理制度	163

4、 005-饮水管理制度	165

5、 006-食堂卫生管理制度	166

6、 0007-厕所管理制度	167

第4节 001-现场文明施工生活保障工作	167

1、 000-现场文明施工生活保障工作	167

2、 001.6项目部工会文明施工及生活保障活动记录表	171

3、 001-生活保障制度	173

4、 002-生活区行政卫生管理网络图	174

第5节 002-施工现场CI形象	175

1、 000-施工现场CI形象	175

2、 001-门卫制度	178

第6节 003-施工现场环保工作	179

1、 000-施工现场环保工作	179

2、 001环保基本内容	182

3、 002-自我保障体系网络图	183

第七章 007-施工现场生活区管理工作	184

第1节 000-施工现场生活区管理工作	184

第2节 001-生活区行政卫生管理网络图	187

第3节 002-生活区宿舍区域管理责任书	188

第4节 003-宿舍卫生管理制度	189

第八章 008-施工现场急救小组	190

第1节 000-施工现场急救小组	190

第2节 001-施工现场急救组织名单	194

第3节 008.2现场急救知识答卷	195

第九章 000-封面及卷内文件目录	197

# 001组织建设

## 000-封面及卷内文件目录

建筑工程文明安全施工资料

工会劳动保护工作:

卷内文件目录

工会劳动保护工作内业资料之一----组织建设

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 劳动保护监督检查委员会（网络图） |  |
| 2 | 工会劳动保护小组网络图 |  |
| 3 | 项目部管理组织机构图 |  |
| 4 | 项目部工作计划 |  |
| 5 | 劳动保护监督检查委员会年度计划 |  |
| 6 | 劳动保护工作目标 |  |
| 7 | 项目部安全生产委员会名单 |  |
| 8 | 项目部安全生产组织机构图 |  |
| 9 | 项目部安全生产工作计划 |  |
| 10 | 项目部安全生产管理目标 |  |
| 11 | 施工现场劳动保护月检表 |  |
| 12 | 项目部劳动保护监督委员会年度总结 |  |

## 12.1.1-劳动保护监督检查委员会

## 12.1.2.--工会劳动保护小组网络图

工会劳动保护小组网络图

## 12.1.3--管理组织机构图

项目部管理组织机构图

## 12.1.4--项目经理部全年工作计划

项目经理部全年工作计划

年度工作指导思想

主要经济技术指挥计划

重点搞好几项工作

## 12.1.5--劳动保护监督检查委员会年度工作计划

劳动保护监督检查委员会年度工作计划

项目部基本情况:

工程施工概况:

全年六项应该做的工作:

组织建设

制度建议

教育培训

群众监督

依法维护

文明施工及生活保障

## 12.1.6.--劳动保护工作目标

劳动保护工作目标（范本）

1．认真落实劳动保护各项制度，实现文明安全工地100%的目标。

2．认真贯彻执行“严肃法规、落实责任、消灭违章、 强化管理”的安全生产工作方针。

3．强化安全生产，文明施工工作目标，努力实现安全生产，杜绝因工死亡。

4．各工段长相互配合，共同做好安全监督检查工作。

5．劳动保护，做到层层明确责任，层层明确目标，并有严格的考核制度。

6．创红牌工地，必保“ 长城杯”。

## 12.1.7--项目经理部安全委员会

项目经理部

安全委员会

组  长：

副组长：

组  员：

## 12.1.8.--项目部安全生产组织机构图

项目部安全生产组织机构图

## 12.1.9.--安全生产工作计划

安全生产工作计划（范本）

1．认真贯彻执行“严肃法规、落实责任、消灭违章、强化管理”，的安全生产工作方针。

2．加强安全监督，安全生产和文明施工管理，其中包括安全监督和安全检查。

3．文明施工检查，检查设置专人，做到责任要明确，工作落实到人。

4．安全培训与教育，对管理人员及外施队安全员进行安全培训。

5．强化系统建设、健全技安岗位。安全员必须持证上岗，做好安全监督检查工作。

6．完善技安管理，认真学习落实《建筑施工安全检查标准》提高安全管理水平。

## 12.1.10.--安全施工管理目标

安全生产管理目标（范本）

一、工程概况

二、建立领导小组

施工现场认真贯彻执行安全生产责任制和各项规章制度，建立健全领导小组，以项目经理现场安全生产第一负责人。

（1）项目经理对生产经营过程中的安全生产负全面责任，根据生产特点，确保安全工作的管理机构和人员，明确各职能的安全责任，支持安全管理人员的工作。

（2）项目技术负责人对生产过程中的安全措施负技术责任。主持安全防护设备和脚手架的验收，主持制定施工组织设计方案和季节性施工方案，制定相应的安全技术措施。

（3）工长在施工生产过程中严格执行各项安全技术措施和安全操作规程，对所管辖的生产班组下达任务前，必须先进行书面有针对性的安全技术措施交底。严格履行签字手续，实行安全管理“三清三跟踪”。

三．施工现场进行封闭管理制度

生活区与施工区分离，非施工人员禁止入内，大门口设专职保安人员，施工人员统一着装。对进入现场施工的队伍进行安全教育和培训，严禁无进场培训人员上岗作业，对进场的工人进行安全知识教育不少于36小时，保证建筑工程质量和安全。

四．组成安全管理网络

施工现场安全组织以经理、技术经理、工长、安全员、外施队管理人员生产班组长参加安全生产管理小组成安全管理网络∶

建立由生产经理参加、工长、安全员在内的轮流值班制度，做好安全值班记录，建立健全各类人员的安全生产责任制，安全技术交底，安全教育宣传，安全检查，安全设施验收和事故报告管理制度。

五．安全施工要求

现场排水设施齐全，保持畅通，现场人行道，车行道坚实平整，保证畅通。作业中使用剩余材料及现场拆下来的模板，脚手架杆件和余料，废料都随时清理回料场。油漆及稀释剂和其他对人体有害的物质，放在通风良好，严禁烟火的专用仓库。严禁在施工现场违章指挥

和违章作业。

六．安全设施

安全网，洞口盖板，护栏及防护装置，各种限制保险装置齐全有效。操作人员未经许可不得擅自拆除或移动。

七．特种作业要求

对进入施工现场的特殊工种作业人员，必须有进行专门的安全技术培训，并经考试合格持有效证件上岗。

八．临时用电要求

工程临时用电按照三相五线制，实行两极漏电保护合理布置，临时用电系统现场所用配电箱，以购置符合部分标准的定型产品。施工现场临电用电系统的配电箱，设置围栏，并配以明显的安全警示标志。

九．洞口防护要求

主要楼板屋面平台等平面上的洞口边场大于 25cm用坚实的木板盖严栓紧，边长 50cm×150cm的洞口用贯穿于混凝土板内的钢筋构件防护网铺木板盖严栓牢。垃圾井道，烟道，和竖井管道按洞口的大小参照预留洞的防护措施加以防护，跃层门口加绑两道防护栏。电梯井口设置固定栅门，电梯井内每隔四层设一道平网。槽边护栏设两个出入口。

十．安全防火要求

施工现场的电气焊，防水作业所用明火的工种，必须严格执行用火审批制度。木工加工区内严禁吸烟和明火作业，工作完毕应拉闸断电并检查确认无火险后方可离开。明火作业经消防部门批准后方可动火，建有安全防火责任制，划分防火责任区。

十一．防爆安全要求

各种气瓶的运输、保存和使用按规定严格执行。各种可燃性液体汽油，涂料在保存使用中除严格执行规定外，根据其性能特点采取相应的防爆措施。

十二．安全工作管理目标

对班组作业前后所处的环境进行安全检查，班组之间开展安全检查，共同遵章守纪，经理、工长，安全员及安全值班人员日常巡回安全检查，每月定期组织两次由经理带队参加的安全检查。执行公司安全生产文明施工年度计划和月份工作要点，实行领导安全值班制度，组织安全检查，针对施工生产中的安全隐患制定并实施整改措施。予以解决并按时复查。提高岗位管理人员，外施队管理人员素质、意识及遵规守纪的自觉性。以文明施工促进安全防护规范标准预防事故的发生，把事故降低为零。

## 12.1.11--施工现场劳动保护月检表

工会劳动保护工作

文明施工、生活保障检查评分汇总表

企业名称:                                                                             受检工程名称:

| 建 筑 面 积 /m2 | 结 构 类 型 | 总计得分 （满分分值100分） | 检查项目名称及分值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 组织建设 （满分分值 8分） | 制度建设 （满分分值 8分） | 教育培训 （满分分值 8分） | 群众监督 （满分分值 12分） | 依法围护 （满分分值 14分） | 文明施工及 生活保障 （满分分值 50分） |
| 评语: |
| 应得分 |  | 实得分 |  | 得分率 |  | 折合标准分值 |  |
| 检查单位 |  | 负责人 |  | 项目工会主席 |  | 项目经理 |  |

年  月   日

## 12.1.12--劳动保护监督检查委员会全年工作总结

劳动保护监督检查委员会全年工作总结（范本）

一、项目部基本情况:

二、工程施工概况:

三、全年六项应该做的工作:

组织建设

制度建议

教育培训

群众监督

依法维护

文明施工及生活保障

四、取得的效果及不足

五、明年的展望

# 002制度建设

## 000-封面及卷内文件目录

建筑工程文明安全施工资料

工会劳动保护工作:

卷内文件目录

工会劳动保护工作内业资料之二----制度建设

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理部工会劳动保护工作制度 |  |
| 2 | 项目部工会劳动保护监督检查工作责任制 |  |
| 3 | 劳动保护监督检查委员会委员具体分工 |  |
| 4 | 工会劳动小组检查员责任状 |  |
| 5 | 会议记录 |  |

## 001-项目经理部工会劳动保护工作制度

建筑工程文明安全施工资料

工会劳动保护工作:

卷内文件目录

工会劳动保护工作内业资料之二----制度建设

| 序号 | 文件名称 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制 度 建 设 |  |
| 2 | 项目经理部工会劳动保护工作制度 |  |
| 3 | 劳动保护工作会议制度 |  |
| 4 | 劳动保护工作检查考核制度 |  |
| 5 | 劳动保护工作教育与信息反馈制度 |  |
| 6 | 劳动保护工作基础资料管理制度 |  |

制 度 建 设（范本）

一．施工现场应建立三个劳动保护工作责任制、一个工作制度。

三个责任制是：

1、项目经理部工会劳动保护监督检查委员会工作责任制。

2、项目经理部工会劳动保护监督检查委员会主任（监督检查员）工作责任制。

3、班组劳动保护检查员工作责任制。

一个工作制度是：项目经理部工会劳动保护工作制度。

二、每季召开一次劳动保护工作会议，会议有记录。

项目经理部工会劳动保护工作制度（范本）

1、会议制度：每季召开一次劳动保护监督检查委员会会议，通报研究有关劳动保护工作事宜。

2、检查制度：每月协同行政进行一次劳动安全卫生方面的现场检查，并进行一次“建筑施工安全工会检查标准”的自检，认真填写自检记录，整改发现问题。

3、培训制度：工会劳动保护监督检查员每年参加相关知识的培训不低于24小时，有安全资质的要积极参加安全资质年审培训；班组劳动保护检查员的安全培训，每年不低于16学时，每年至少进行一次全员安全培训。

4、信息反馈制度：工会劳动保护工作要贯彻系统管理原则，项目工会要及时下情上达。上情下达，按要求及时进行信息反馈，对发现的问题提出整改措施。

5、内业资料管理制度：贯彻“写应做的，做所写的，记所做的”原则，搞好原始记录和基础资料的管理。

6、总结评比制度：每月进行一次工作小结，半年进行一次初评，年终总结评比，搞好奖优罚劣。

劳动保护工作会议制度（范本）

1、劳动保护监督检查小组，每季度召开一次工作例会。

2、学习和传达上级有关安全生产、劳动保护方面的文件、指示、规定和要求等。

3、结合本单位安全生产和劳动保护的特点和形式，制定劳动保护监督检查工作措施和计划。

4、研究、讨论和分析，劳动保护方面存在的问题及整改、解决办法。

5、建立完整的会议记录制度，包括会议时间、地点、主要内容、参加人，研究讨论的主要问题，发言简录，决议、决定、结果等。

劳动保护工作检查考核制度（范本）

1、工会主席，必须积极参加同级和上级的安全文明施工检查。

2、工会组织职工代表经常深入施工现场和生产一线，巡视安全生产和劳动保护情况，每年一次到两次。

3、劳动保护组织要坚持每季度检查一次，劳动保护检查员要坚持每班的检查。

4、要认真按照标准进行检查，做好记录（参加人、时间、地点、单位）。对事故隐患和处理意见，监督专业人员填写在事故隐患通知书和整改建议书，待整改后进行复查。

5、工会要参与伤亡事故调查和重大事故隐患的跟踪调查，坚持三不放过的原则（事故原因分析不清不放过，事故责任者和群众没受到教育不放过；没有防范措施不放过）

6、对本单位每次购置的劳动保护用品进行监督，没有“三证”的禁止使用。对发放劳动用品使用情况进行检查。

劳动保护工作教育与信息反馈制度（范本）

1、充分利用简报、板报、橱窗、标语、口号等各种形式宣传安全生产、劳动保护等有关政策、法令法规及安全技术卫生知识等。劳动保护宣传专栏要坚持每月更换一次内容。

2、组织工会劳动保护人员的业务培训，协助专业部门搞好特殊工种的培训。

3、劳动保护组织，每半年向公司工会交一份总结材料，汇报劳动保护监督检查情况。

4、工会小组和外施队的劳动保护检查员，每月向劳动保护组织汇报一次情况。

5、劳动保护组织，注意收集信息，对在安全生产、劳动保护方面有突出贡献的职工和集体，要及时总结先进典型事迹，宣传报导，申报奖励。

6、劳动保护组织，对发生重大伤亡事故，坚持执行速报，用电话、通信便条、传呼等方式（一般不得超过24小时）报告到公司工会。报告内容包括：事故发生单位、伤亡人员姓名、年龄、工种、伤亡地点、伤亡部位状况，事故类别及简要经过。

劳动保护工作基础资料管理制度（范本）

1、劳动保护监督检查组织要依照中国建设建材工会关于《建筑施工企业工会劳动保护工作检查评分标准》（试行）中的六项内容，分别建立台帐，（包括：组织建设，制度建设，安全教育与竞赛，群众监督，依法维护，现场生活保障）台帐要求规格整齐，内容和目录相符。

2、工会要加强劳动保护基础资料的收集管理（包括：有关文件及信息，活动记录，安全竞赛活动，宣传教育培训活动，会议记录，工伤事故统计，事故调查材料。本单位尘毒作业工种，人员及休疗养活动统计，重大事故隐患处理情况历届监督检查及整改情况）。

## 002-工会劳动保护监督检查责任制

建筑工程文明安全施工资料

工会劳动保护工作:

卷内文件目录

工会劳动保护工作内业资料之二----制度建设

| 序号 | 文件名称 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理部工会劳动保护监督检查委员会工作责任制 |  |
| 2 | 项目经理部工会劳动保护监督检查委员会主任（监督检查员）工作责任制 |  |
| 3 | 班组劳动保护检查员工作责任制 |  |

项目经理部工会

劳动保护监督检查委员会工作责任制

（范本）

1．监督和协助项目经理贯彻执行国家和企业关于劳动保护政策， 法律法规。参加集体合同、劳动合同。劳动安全卫生条款的协商与制定，并对执行情况进行监督检查。

2．贯彻执行中华全国总工会《基层工会劳动保护检查委员会工作条例》，宣传国家和企业关于劳动保护的政策、法律、法规。普及安全文明生产知识，协同行政进行职工的安全生产培训，开展安全生产和文明施工竞赛。

3．协同行政进行安全检查，监督整改，问题严重的下达《限期解决问题的通知书》，要求限期解决。

4．参加伤亡事故的调查，提出处理意见，维护职工合法权益，协助项目经理部采取防范措施。

5．制止违章指挥、违章作业，发现明显的事故隐患和严重职业危害，危及职工生命的紧急状况时，协助现场指挥人员立即采取紧急避险措施。

6．实行分工责任制，各负其责。

项目经理部工会劳动保护监督检查

委员会主任（监督检查员）工作责任制

（范本）

1．全面负责本单位劳动保护监督检查委员会工作。

2．认真贯彻执行中华全国总工会《工会劳动保护监督检查员工作条例》和全国建设建材工会和市总工会等上级有关文件精神，在施工现场佩带“监督检查员”标识，依法实行安全生产的监督检查。

3．参与施工生产的安全管理，对安全生产的现状进行调查研究，提出意见和建议，对不符合国家标准的劳动条件和安全卫生设施，协同行政予以解决，并如实上报同一级工会。

4．严格执行“职工伤亡速报制度”，现场发生重伤、重大伤亡、特大伤亡事故或紧急中毒事故，须在24小时内如实报告上一级工会，并按照“三不放过”的原则，参与伤亡事故的调查处理工作，提出意见的建议。

5．支持班组劳动保护检查员开展工作，在劳动保护业务上给予指导。

6．定期召开劳动保护监督检查委员会会议。

班组劳动保护检查员工作责任制（范本）

1、认真贯彻执行中华全国总工会《工会小组劳动保护检查员工作条例》，佩带“检查员”标识上岗，协助班组长落实国家和企业的劳动保护政策、法律、法规。开展安全生产竞赛。

2、协助和监督班组长对本班组人员搞好安全交底。

班前讲话，进行安全教育，提高全员安全意识和安全技能。

3、制止违章指挥、违章作业。

4、进行安全检查，发现事故隐患及时报告，提出建议，督促解决。发现明显危及职工生命安全的紧急情况时，立即报告，并组织职工采取紧急避险措施。

5、发生伤亡事故。立即报告，迅速参加抢险、急救工作，保护事故现场，协助检查。

6、协助班组长优化作业环境，建议现场改善劳动条件和作业环境

## 003-劳动保护监督委员会委员分工

建筑工程文明安全施工资料

工会劳动保护工作:

劳动保护监督检查委员会委员具体分工

（范本）

l．委员会主任：负责监督和协助项目经理贯彻执行国家和企业关于劳动保护政策法律法规；负责劳动保护监督检查委员会的全面工作；负责组织每月一次的文明施工现场的检查工作；支持委员及班组劳动保护员的工作，在劳动保护业务上给予指导；定期召开劳动保护监督检查委员会会议，总结前期工作，布置下一步工作安排。

2．副主任：协助主任开展工作；负责组织开展各工种之间的生产劳动竞赛。

3．副主任：协助主任开展工作；负责现场的宣传工作，每年出十期黑板报，宣传施工安全，现场管理卫生等方面的知识。

4．副主任：协助主任开展工作；负责施工现场劳动保护用品的购买及检查工作。

5．委员：负责劳务工人的现场管理工作。

6．委员：负责劳务分包队伍的安全培训与教育，对管理人员及劳务分包队伍安全员进行安全培训。

7．委员：负责职工俱乐部的日常工作。开展义务服务队活动，负责现场的防暑降温工作及劳务工人食堂的管理工作。

## 004-工会劳动小组检查员责任制

建筑工程文明安全施工资料

工会劳动保护工作:

卷内文件目录

工会劳动保护工作内业资料之二----制度建设

| 序号 | 文件名称 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

工会劳动小组检查员责任状（范本）

l．工会小组根据需要设劳动保护检查员，劳动保护检查员由工会小组民主产生，在工会小组长的领导下工作，任期与工会小组长相同。

2．工会小组劳动检查员应具有安全生产和工业卫生知识，热心劳动保护工作，密切联系群众，敢于坚持原则。

3．劳动检查员的责任：

（1）组织本组职工学习党和国家的劳动保护政策法令，企业的安全卫生规章制度和安全技术及工业卫生知识、交流经验、提高安全技术素质。

（2）协助班组长经常对本组工人特别是新工人和调换工种的工人进行安全教育，督促其爱护和正确使用劳动保护措施，认真执行安全操作规程和规章制度。

（3）经常检查各种生产设备的安全装置和防尘防毒措施的状况，发现问题及时向班组长反映，督促解决，保证其经常处于良好状况和正常运转。

（4）协助班组长做好和有关部门检查有毒有害，易燃易爆等危险品的运输，保管和使用情况，发现问题及时解决保证安全。

（5）发生伤亡或中毒事故，立即上报，并积极参加抢救工作，协助班组长分析事故原因，采取有效措施，防止事故重复发生。

（6）督促班组长做好本组女工的特殊保护措施保护工作。

4．劳动检查员的权力：

（1）有权力制止任何人违章指挥，违章作业，并将情况及时向领导和有关部门报告。

（2）发现生产设备、作业环境存在明显重大事故隐患，随时可能危及工人生命安全或会造成国家财产的损失的，有权停止作业，并组织工人立即撤离危险区域，及时向领导报告，工人工资照发。

（3）因进行正常的劳动保护监督检查活动受到打击报复时，有权越级上报，要求严肃处理。

5．劳动保护检查员应认真学习规范，执行党和国家的劳动保护政策法令和企业的安全卫生规章制度，勇于同违反者做斗争。

6．劳动保护检查员善于团结本组工人共同工作，热心为本组工人的安全健康服务，虚心听倾众意见，经常向上级反映情况。

7．劳动保护检查员应根据本组情况做好工人的劳动保护工作，要有记录，定期向工会小组汇报。

监督人∶                         执行人：

## 005-会议记录

建筑工程文明安全施工资料

工会劳动保护工作:

会 议 记 录

| 时间 |  | 地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主持人 |  | 参加人数 |  |
| 内 容 |  |

年  月  日

# 003教育培训

## 000-封面及卷内文件目录

建筑工程文明安全施工资料

工会劳动保护工作:

卷内文件目录

工会劳动保护工作内业资料之三----教育培训

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宣传教育资料 |  |
| 2 | 劳动保护工作竞赛评比资料 |  |
| 3 | 安全培训教育记录 |  |
| 4 | 劳动保护检查员培训记录 |  |

## 001-宣传教育资料

建筑工程文明安全施工资料

工会劳动保护工作:

卷内文件目录

工会劳动保护工作内业资料之三----教育培训

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 劳动保护工作宣传教育记录 |  |
| 2 | 宣传管理制度 |  |
| 3 | 现场宣传标语布置及内容 |  |
| 4 | 现场宣传栏、会议室布置及内容 |  |
| 5 | 黑板报资料 |  |

劳动保护工作宣传教育记录

教育培训（表一）

| 单位及工程名称 |
| --- |
| 宣传教育形式 | 时间 | 主要内容 |

宣传管理制度（范本）

l．严格贯彻执行和宣传国家有关方针、法律及法规。广泛深入开展宣传教育活动。

2．宣传、表彰先进典型人物。惩戒和处罚严重违反职业道德的人和事上墙上报。

3．竞赛台要及时开展竞赛评比活动，奖优罚劣。

4．现场宣传橱窗内容要更换及时。

5．宣传标牌要齐全，主标牌位置显要。

6．徽记制作要规范、醒目。

## 002-劳动保护工作竞赛评比表

建筑工程文明安全施工资料

工会劳动保护工作:

卷内文件目录

工会劳动保护工作内业资料之三----教育培训

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现场安全教育与劳动保护竞赛制度 |  |
| 2 | 各类劳动生产竞赛计划及总结 |  |
| 3 | 劳动保护工作竞赛评比表 |  |

劳动保护工作竞赛评比表

| 单位 |  |
| --- | --- |
| 工程名称 |  |
| 竞赛名称 |  |
| 起止日期 |  | 参加班组人数 |  |
| 竞赛方案 及主要内容 |  |
| 检查日期及存在问题∶ |
| 向有关部门提出的整改意见∶ | 部门领导签字 |
| 竞赛评比结果∶ |
| 竞赛工作总结 |

年  月  日

## 003-安全培训教育记录

建筑工程文明安全施工资料

工会劳动保护工作:

卷内文件目录

工会劳动保护工作内业资料之三----教育培训

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现场安全教育制度 |  |
| 2 | 安全培训教育记录 |  |
| 3 | 现场管理人员和各种岗位施工人员考试汇总表 |  |
| 4 | 特殊工种人员登记表(复印件) |  |
| 5 | 特殊工种人员考试情况汇总表 |  |

现场安全教育制度（范本）

宣传栏报纸坚持每天更换一次。

每月出板报两期。

曝光台根据情况随时更换内容。

每季对班组安全检查员进行一次安全生产业务培训。

一年召开两次职工大会，对职工进行安全生产培训。

安全培训教育记录

| 单位 |  |
| --- | --- |
| 工程名称 |  |
| 组织培训 教育单位 |  | 培训 时间 |  |
| 协助教育 培训单位 |  |
| 培训队、组人数 |
| 培训教育内容 |
| 培训形式 | 考核形式 |

年  月  日

现场管理人员和各种岗位施工人员考试汇总表

单位：                                         编号：

| 职工（外施队）名称 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 籍贯 | 考核分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表人：                                                           年   月   日

劳动保护安全生产常识考试试卷

劳动保护是指:

安全生产方针是指:          ,           的方针.

我国劳动保护工作体制是指:                               .

1982年,国务院发布                 和                  ,规定了劳动部门安全监察职责和权力.

劳动保护法是指有关搞好          ,                   方面的        ,          的总称.

工会劳动保护监督检查三个条例:

.

处理事故的三不放过:

.

8.三保四口是指:             、            、            是三保,            、           、           、           是四口。

9.劳动保护用品是指：                                      。

10.国家统一的安全标志是指：           ，         ，        ，

，            四类。

11.安全色是指：     ，     ，      ，     四种。

12.触电急救的步骤是：

。

试卷答案

保护劳动者的安全和健康

安全第一，预防为主。

国家在安全生产劳动保护方面实行的工作制度。

矿山安全监察条例，锅炉压力容器安全检查暂行条例。

安全生产，保护职工安全健康，法律，法规。

工会劳动保护监督检查员暂行条例，基层工会劳动保护监督检查委员会共组条例，工会小组劳动监察员的职责。

事故原因不清不放过，事故责任者和群众没有受到教育不放过，没有防范措施不放过。

安全帽，安全带，安全网，阳台口，孔洞口，楼梯口，电梯开口。

保护职工安全健康的个体防护用品。

禁止标志，警告标志，指令标志，提示标志。

红，黄，蓝，绿。

尽快使触点人员脱离电源、用正确的方法抢救、特别注意的是不要注射强心剂。

## 004-劳动保护检查员培训记录

建筑工程文明安全施工资料

工会劳动保护工作:

卷内文件目录

工会劳动保护工作内业资料（之三）----教育培训

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 劳动保护检查员培训材料 |  |
| 2 | 劳动保护检查员培训记录 |  |
| 3 |  |  |

劳动保护检查员培训记录

| 单位 |  |
| --- | --- |
| 工程名称 |  |
| 培训 单位 |  | 培训 时间 |  |
| 参加人员 |  |
| 培训内容 |

年  月  日

# 004群众监督

## 000-封面及卷内文件目录

建筑工程文明安全施工资料

工会劳动保护工作:

卷内文件目录

工会劳动保护工作内业资料之四----群众监督

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 年度职工代表大会文件 |  |
| 2 | 公司集体合同 |  |
| 3 | 劳动安全卫生措施（表一） |  |
| 4 | 劳动保护经费使用情况记录（表二） |  |
| 5 | 职工代表巡视现场安全生产活动保护工作记录表（表三） |  |
| 6 | 职工危害和安全隐患跟踪监督检查表（表四） |  |

## 劳动安全卫生措施

劳动安全卫生措施

| 单位 |  |
| --- | --- |
| 时间 |  |

## 劳动保护经费使用情况记录

劳动保护经费使用情况记录

单位∶

| 劳保用品名称 | 采购日期 | 来源 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 经手人 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注∶劳动保护用品主要包括∶安全帽、安全带、安全网等，以及特殊工种、从事有毒有害作业所必须的防护用品，包括防暑降温用品、季节性防护用品和集体合同中所约定的劳保用品。

年   月   日

## 职工代表巡视现场安全生产劳动保护工作记录表

职工代表巡视现场安全生产劳动保护工作记录表

| 单位 |  | 组织者 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡视地点 |  |
| 时间 |  |
| 参加巡视人员（代表） |
| 巡视情况∶ |
| 处理结果∶ |

## 职业危害和安全隐患跟踪监督检查表

职业危害和安全隐患跟踪监督检查表

| 被跟踪检查单位 |  |
| --- | --- |
| 危害、隐患、名称及内容∶ |
| 发现时间 |  | 报告时间 |  | 报告人 |  |
| 整改建议∶ |
| 提出建议时间 |  | 整改时间 |  |
| 整改结果∶ |

年  月  日

# 005依法维护

## 000-封面及卷内文件目录

建筑工程文明安全施工资料

工会劳动保护工作:

卷内文件目录

工会劳动保护工作内业资料之五----依法维护

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 集体合同有关劳动安全卫生及工伤保险的有关条款 |  |
| 2 | 落实《集体合同有关劳动安全卫生及工伤保险的有关条款》措施 |  |
| 3 | 实施《女职工劳动保护规定》细则 |  |
| 4 | 未成年工保护措施 |  |
| 5 | 关于伤亡事故的调查和处理 |  |
| 6 | 劳动安全卫生及工伤保险工作记录表 |  |
| 7 | 女职工劳动保护工作记录表（表二） |  |
| 8 | 尘毒作业人员登记表（表三） |  |
| 9 | 伤亡事故调查表（表四） |  |

## 001-劳动安全卫生

摘自《集体合同》中的第六章

第六章 劳动安全卫生

第三十二条 企业执行政府有关劳动安全卫生的法律、法规，加强和改善劳动安全卫生设施，搞好劳动保护，特殊工种及女工的特殊保护工作。

第三十三条 企业为职工提供符合国家规定的劳动卫生条件和必要的防护用品。严格执行公司《关于职工劳动保护用品发放标准和管理办法的暂行规定》。坚持安全生产教育和特殊工种持证上岗制度。

第三十四条 企业每年按需要提取一定的资金用于改善职工的劳动条件。施工现场防护按照部颁标准，合格率100％，达标率70％。

工会参与重大安全技术措施的立项讨论并监督实行。

第三十五条 企业、工会共同强化施工现场的安全管理工作，坚持对职工的安全教育，提高安全意识，贯彻“安全第一、预防为主” 方针。组织安全生产竞赛；维护施工现场职工的人身安全。

第三十六条 企业和工会均有责任教育职工严格遵守各项安全生产操作规程。

工会参与安全事故的调查和处理。

第三十七条 企业支持工会劳动保护监察委员会开展工作。工会劳动保护监察员有权就危及职工健康的加班加点、安全隐患提出意见，并向上级领导报告，以确保安全生产。

## 002-落实集体合同有关劳动安全卫生及工伤保险的有关条款的措施

落实《集体合同有关劳动

安全卫生及工伤保险的有关条款》的措施（范本）

1．项目部执行上级有关劳动安全卫生的法律、法规。

2．确保工会劳动保护监察委员会正常开展工作。

3．定期召开会议，对施工人员进行遵守各项安全生产操作规程的培训。

4．定期为职工发放肥皂、洗衣粉、防暑降温茶等劳保用品。

5．贯彻“安全第一、预防为主” 的方针，组织各劳务分包队伍开展生产劳动竞赛。

6．维护女职工权益、搞好女工“四期” 安全卫生保护工作。

7．定期为职工进行体检。

8．随工资按规定足额缴纳各项保险费用。

9．丰富职工业余文化生活、搞好职工俱乐部的建设。

10．做好职工的思想政治工作、维护公司的安定团结及项目部的正常生产秩序。

11．设置职工食堂、浴室、厕所、劳务工人食堂；现场有救护队、药箱等。

12．积极参与安全事故的调查和处理，维护职工的合法权宜。

## 003-女职工劳动保护规

实施《女职工劳动保护规定》细则（范本）

第一条 为实施国务院《女职工劳动保护规定》（以下简称规定）和《××市实施（女职工劳动保护规定）的若干规定》（以下简称市规定）结合建工集团的实际情况制定本细则。

第二条 集团各成员单位包括集体所有制企、事业单位（以下统称单位）女职工的劳动保护均应全面执行《规定》、《市规定》和本细则。

第三条 各级卫生部门、工会、女职工委员会有权对《规定》、《市规定》和本细则的执行情况进行监督，协助行政和有关部门认真做好女职工劳动保护工作。

第四条 各单位应根据《规定》制定本单位女职工劳动保护管理制度。

第五条 对女职工经期、孕期、产期、哺乳期、更年期的保护（以下简称五期）按照“三调三不调”即：调轻不调重：调低不调高；调近不调远的原则安排工作，予以适当照顾。

第六条 按照市政府若干规定精神，各单位应建立女职工生理卫生保健制度并与医务部门联系，定期为女职工进行妇科检查。一般应1~2年进行一次妇科检查，35岁以上已婚女职工应一年检查一次，建立普查、普治登记表，发现疾病及时治疗。对从事有毒有害作业（如油漆、电气焊、电瓶等工种）的女职工要定期进行体检，有条件的单位可分期分批进行短期脱产疗养。

第七条 严格执行劳动部《女职工禁忌劳动的规定》和《职业安全卫生标准》。

“五期”保护具体规定：

1．经期：女职工患痛经，不能坚持正常工作生产的，经医务部门证明，可以在经期休息1d（发技能工资和岗位工资）。

2．孕期：单位应根据怀孕女职工的具体情况核减其劳动定额、工作量。怀孕女职工依照医务部门的要求在劳动时间内进行产前检查，应算作劳动时间，按出勤对待。对怀孕7个月以上（含7个月）的女职工应根据具体情况在劳动时间内安排休息时间，不得安排上夜班和加班加点。有条件的应当暂时调离原岗位，安排其他不影响孕妇健康的劳动。

3．产期：女职工产假为90d，其中产前休假15d，难产的增加产假15d，多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假15d。

女职工怀孕流产的，根据医务部门的证明，妊娠不满4个月的，产假为15~30d；妊娠4个月以上的，产假为42d。

产假期间，工资照发。

4．哺乳期：女职工哺乳（包括人工哺养）一周岁以内婴儿的，单位应当按照《规定》第九条的要求，每天安排其两次哺乳时间。每次哺乳30min，多胞胎生育的，每多哺乳一个儿，每次哺乳增加30min。每班劳动时间内给予哺乳女职工两次哺乳时间，可以合并使用。

哺乳时间和在本单位内哺乳往返途中的时间，算作劳动时间。

女职工哺乳婴儿满1周岁后，一般不得延长哺乳期。婴儿身体特别虚弱的，经医务部门证明，可根据具体情况，适当延长哺乳期。哺乳期满正值夏季（七、八月）的，哺乳期可以延长1~2个月。

对哺乳女职工严禁安排有毒有害作业，有条件的地方应单设卖饭窗口，可提前买饭。

5．更年期：经医院确诊更年期综合症的女职工，不适合继续从事原工作的，单位可以适当减轻其工作量或暂时安排其他适宜的工作。

第八条 各单位要建立女更衣室、女工休息室、女厕所和女浴室，有条件的要建立女职工卫生室。按时发放女职工卫生费，根据需要建立健全保健、托幼等设施。

第九条 女职工晚婚晚育执行计划生育政策应享受的奖励，或违反计划生育的按计生有关规定处理。

第十条 女职工在休产假和哺乳期间影响工资晋级的，产假期满后，经单位考核或试工合格的，应予以晋级，补足晋级工资。经单位考核或试工不合格的由单位安排适当工作，保留原工资等级。聘任与否，视其具体情况而定。

第十一条 任何单位在招工时，凡适合女职工从事劳动的单位、工种，不得拒绝招收女职工。对四十五岁以上仍在高空作业的女职工，要妥善安置，予以适当照顾。

第十二条 各单位对全体女职工要进行《中华人民共和国妇女权益保障法》及劳动保护法规、妇女卫生保健及安全生产知识教育，增强自我保护的意识和能力。

第十三条 各单位每年要进行一次女职工劳动保护、五期保护工作检查，发现问题及时解决；全面落实规定精神。

第十四条 本细则由工会、劳动处，安全处、卫生处和人事处负责解释。

第十五条 本细则自1994年元月1日起施行。

## 005-关于伤亡事故的调查和处理

关于伤亡事故的调查和处理（范本）

1. 企业单位应该严肃，认真地贯彻执行国务院发布的《工人职员伤亡事故报告规程》。事故发生后，企业领导人应该立即负责组织职工进行调查和分析，认真地从生产、技术、设备和管理制度等方面找出事故发生的原因，查明责任，确实改进措施，并且指定专人，限期改正。

2. 对于违反政策法令和规章制度或工作不负责任而造成事故的，应该根据情节的轻重和损失的大小，给予不同的处分，直至送交司法机关处理。

3. 时刻警惕一切敌对分子的破坏活动，发现有关政治性破坏活动时，应立即报告公安机关，并积极协助调查处理。对于那些思想麻痹、玩忽职守的有关人员，应该根据具体情况，给予应得处分。

4. 企业的领导人对本单位所发生的事故应该定期进行全面分析，找出事故发生的规律，制定防范办法，认真贯彻执行，以减少和防止事故，对于在防范事故中表现好的职工，给予适当的表扬或物质鼓励。

各产业主管部门可以根据本规定的精神，结合本产业的具体情况，拟订实施细则发布施行。

## 006-劳动安全卫生及工伤保险工作记录表

劳动安全卫生及工伤保险工作记录表

依法维护（表一）

单位集体合同中有关劳动安全卫生及工伤保险的有关条款内容是什么？

施工现场的落实措施和落实情况如下∶

年   月   日

## 007-女职工劳动保护工作记录表

女职工劳动保护工作记录表

依法维护（表二）

对女职工劳动保护工作的措施是什么∶

女职工劳动保护工作记录

年  月  日

## 008-尘毒作业人员登记表

尘毒作业人员登记表

依法维护（表三）

| 序号 | 工种 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 单位 | 是否体检 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

年  月  日

## 009-伤亡事故调查处理表

伤亡事故调查处理表

依法维护（表四）

| 单位 |  | 报告上级工会时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 伤亡发生 时间 |  | 伤亡 发生地点 |  |
| 伤亡者姓名 |  | 性别 |  | 职务（工种） |  |
| 参与 调查时间 |  | 参与 调查者 |  | 参与 调查者职务 |  |
| 调查伤亡事故经过∶ |
| 事故原因分析是否清楚 |  |
| 事故责任者和群众是否受到教育 |  |
| 防范措施是否已采取 |  |
| 工会处理意见∶ |

年   月   日

# 006文明施工及生活保障

## 004-施工现场材料管理及消防工作

### 000-施工现场材料管理及消防工作

建筑工程文明安全施工资料

工会劳动保护工作:

卷内文件目录

工会劳动保护工作内业资料之六---施工现场材料管理及消防工作

| 序号 | 文 件 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现场材料管理制度 |  |
| 2 | 施工现场场容管理制度 |  |
| 3 | 施工现场材料码放平面布置图 |  |
| 4 | 施工现场消防方案 |  |
| 5 | 重点部位防火、灭火预案 |  |
| 6 | 施工现场消防保卫制度. |  |
| 7 | 施工现场的各种防火制度 |  |
| 8 | 防火委员会（领导小组）登记表 |  |
| 9 | 消防管理组织机构网络图 |  |
| 10 | 消防基本情况登记表 |  |
| 11 | 消防设施、器材情况、存放及安装情况登记表 |  |
| 12 | 重点防火防范部位登记表 |  |
| 13 | 易燃、贵重设备、新型建材审批表 |  |
| 14 | 现场用火申请批准书 |  |
| 15 | 材料管理及消防工作在工地上的具体体现（图片） |  |

### 001-材料管理制度

材 料 管 理 制 度（范本）

一、库房管理制度

材料管理人员要坚守岗位，保持库容整洁干净，对入库的各种材料，对照计划单，来料单逐一核对，对物资的品种、规格、质量、数量，进行验收入库。

对质量、数量、品种、规格、型号不符合要求的，有权拒绝入库，并及时向上级有关部门反映。

根据材料性能要求，保管好物资，做好防护措施。

库内货架应摆放合理，利于货物的存储，按照品种、规格进行码放，标明货物的名称、规格、数量。

做到先入库，先使用的原则，按照制度规定的手续发料，做好货物的发料记录。

出入库的帐目要齐全，要有出门证，帐实相等，日清月结，做到有物必有帐。

库房要达到防火、防盗要求，进入库房的工作人员严禁吸烟，库内配置灭火器材。

易燃、易爆、贵重物品及有毒产品应设专库存放，并有保管措施。

易燃、易爆材料严禁在结构工程内部存放。

二、为了加强现场料具的管理，使用和周转，制定以下管理制度：

各班组、各外包队班组，必须设有专人领料，由材料人员登记入帐。

各种工具、劳保工具、机具，使用完毕后，必须清理干净，完整的交回材料组，不得在班组长长期存放。

负责现场材料管理工作，对进场材料认真检验，做好检测、发放记录，建立健全材料采购台帐。

负责场容管理工作，现场材料要分规格、分区域码放，做到标识清楚。

妥善保管和合理使用各种工具，不得损坏，不得丢失。

所有工程用料必须按计划使用，不得随意丢弃浪费和损坏，对故意损坏浪费材料的人酌情进行处罚。

超计划用料必须由工地经理签发领料单。

各种工具、材料，因保管不当丢失的照价赔偿。

三、现场管理制度

为了加强施工现场管理，提高现场的管理水平，合理、有效的使用面积狭窄的施工现场规定如下：

凡进入施工现场的车辆需把车停在指定位置，不得影响施工作业。

一切运送材料的车辆进入现场后必须听从材料人员的指挥，把材料卸到指定地点。

卸料时要轻拿轻放，码放整齐，不得随意抛、投，不得超高码放，夜间来料卸料不能影响周围居民的休息。

做好施工现场的安全、保卫、防火、防盗的工作，设专人作品好施工现场的清洁保洁工作。

保持施工现场的道路畅通。

### 002施工现场场容管理制度

施工现场场容管理制度（范本）

1. 施工现场平面布置要有严格执行施工组织设计、施工平面图

2. 施工现场要严格执行分片包干和个人岗位责任制，做到整个

现场清洁文明。

3. 施工现场道路和场地必须平整坚实，并有排水措施，道路要

畅通，不得尘土飞扬。

4. 各种材料及构配件按要求、分规格码放整齐，合理保管、使

用方便。

5. 工人操作地点和周围必须清洁整齐，干活脚下清、活完料

准。施工垃圾和撤漏的检要及时清理。

6. 现场要有工程成品保护措施，不得有碰撞、损坏现象。

7. 建筑物内外禁止随地大小便，经常保持清洁卫生。

### 006-施工现场消防保卫制度

施工现场消防保卫制度（范本）

1. 现场禁止吸烟，吸烟请到吸烟室。

2. 非经批准不得使用电热器。

3. 动用明火前必须经检查，开用火证方可操作。

4. 现场的临时支搭禁止使用易燃物，支搭木板房要符合建委“标准”要求，并经消防部门审查。

5. 工地消防道路要保持畅通，消火栓禁止被埋压、圈占，高层

建筑及时安装临时消防竖管。

6. 工地的办公室、宿舍、更衣室必须人走关门上锁，财务室等

要害部门要安装防撬锁。

7. 职工携物外出和开出车辆必须凭出门条经门卫查验方可放

行。建筑物内不准做仓库。

8. 工地禁止留宿非本工地人员，会客和洽谈业务人员要经门卫

允许，建筑物内住人要经审批。

9. 班前要对职工开展防火安全知识教育，做好安全交底，所有

职工要掌握本工种的防火知识和一般防火常识。

10. 各工种下班前要拉闸断电，清理杂物做到活完脚下清。

### 008-防火委员会（领导小组）登记表

防  火  委  员  会  （领导小组）  登  记  表

单位：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 政治面目 | 文化程度 | 行政 职务 | 防火 职务 | 电话 | 手机号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表人：                                                                                                                  年    月   日

### 009-消防管理组织机构网络图

网络图

### 010-消防基本情况登记表

消  防  基  本  情  况  登  记  表

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 地 址 |  |
| 开竣工日期 |  | 所属消防机关 |  |
| 申报日期 |  | 建筑面积 |  |
| 建筑高度 |  | 层数 |  | 占地面积 |  |
| 项目经理 |  | 防火负责人 |  |
| 消防干部 |  | 电话或BP机号 |  |
| 义务消防队数 |  | 人数 |  | 义务消防队长 |  |
| 消防器材（数） |  | 种类 |  | 分布情况 |  |
| 消火栓（个） |  | 室内 |  | 室 外 |  |
| 消防水泵 | 台数 |  | 扬程 |  | 竖管 |  | 管径 |  |
| 消防水泵是否专路供电 |  | 消火栓 |  | 管径 |  |
| 用电情况 | 设备负荷 | 实际最高用电量 | 供电方式 |
| 消防器材 购置情况 | 8Kg干粉（具） |  | 类型 |  | 购置时间 |  |
|  | 水龙带（盘） |  | 类型 |  | 购置时间 |  |
|  | 水枪（支） |  | 类型 |  | 购置时间 |  |

单位：                                                        编号：

填表人：                                                           年   月   日

### 011-消防设施、器材情况、存放及安装、验收情况登记表

消防泵房、竖管、消火栓、灭火器材

登    记    表

单位：                                                    编号：

| 工程名称 |  | 地 址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程高度 |  | 层 数 |  | 水泵台数 |  |
| 扬 程 |  | 水压情况 |  | 设水箱否 |  |
| 水箱容量 |  | 泵房是否设专用线路 |  |
| 消防竖管口径 |  | 水口如何配备 |  |
| 器材箱的配备 |  | 水龙带数 |  | 现场消火栓数 |  |
| 灭火器材数量 |  | 维修时间 |  | 是否有效 |  |
| 制定的措施及泵房配电线路图 |
| 主管负责人： 年 月 日 |

填表人：                                                        年   月   日

### 012-重点防火防范部位登记表

重 点 防 火 防 范 部 位 登 记 表

单位：                                               编号：

| 重点部位名称 |  |
| --- | --- |
| 行政负责人 |  | 电 话 |  |
| 地 点 |  |
| 重点部 位包括 设备物 品及经 济价值 等情况 |  |
| 防 火 措 施 |  |
| 负责人、 保管人 |  | 消防负责人 |  |
|  |  | 保卫负责人 |  |
| 备注 |  |

填表人：                                                               年   月   日

### 013-易燃、贵重设备、新型建材审批表

易燃易爆物品、保温材料、新型建材、贵重设备

存放、使用、安装审批表

单位：                                                     编号：

| 工程名称 |  | 材料物品名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 |  | 防火等级 |  | 存放使用部位 |  |
| 安装使用时间 |  | 是否用火作业 |  |
| 所属单位 |  | 防火负责人 |  |
| 防 火 措 施 |  |
| 施 工 单 位 | 负责人签字：（盖章） 年 月 日 |
| 消防 监督 部门 意见 |  |
| 注：贵重设备指；制冷设备、电梯设备、自动控制系统等。新型建材和施工工艺要附使用说明 |

填表人：                                                                       年   月   日

### 014-现场用火申请批准书

现  场  用  火  申  请  批  准  书

单位：                                                     编号：

| 工地名称 |  | 项目经理 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用火种类 |  | 用火数量 |  |
| 操作部位 |  |
| 用火人 |  | 看火人 |  |
| 防 火 措 施 | 使用期限： 年 月 日至 年 月 日 |
|  | 消防保卫人员签字 年 月 日 |
| 审 批 意 见 |  |
|  | 主管防火负责人签字 年 月 日 |

填表人：                                                                       年   月   日

## 005-施工现场综合治理工作

### 000-施工现场综合治理工作

建筑工程文明安全施工资料

工会劳动保护工作:

卷内文件目录

工会劳动保护工作内业资料之六---施工现场综合治理工作

| 序号 | 文 件 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工现场治安综合治理方案 |  |
| 2 | 综合治理领导小组网络图 |  |
| 3 | 治保会的任务、职责及制度 |  |
| 4 | 施工现场的各种管理制度 |  |
| 5 | 现场职工俱乐部为民工提供学习和娱乐场所 |  |
| 6 | 施工现场防粉尘、防噪音、防扰民管理措施 |  |
| 7 | 防止扰民措施 |  |
| 8 | 建设工程夜间连续施工审批表 |  |
| 9 | 环境保护工作在工地上的具体体现 |  |

施工现场治安综合治理方案（范本）

一、治安综合治理领导小组成员的具体分工

l．负责治安综合治理的全面工作，对上负责。

2．负责现场民工队伍的管理和教育工作。

3．负责现场内部的消防、保卫工作、义务消防队日常管理工作。

4．负责工地内部食堂及民工宿舍卫生管理工作及项目部的交通管理工作。

5．负责施工中的安全管理工作。

6．其它领导小组成员则根据工作需要配合以上同志开展好各项工作。

二、全年治安综合治理各项指标

死亡事故为零

重伤事故为零

轻伤频率小于3%

无重大机械伤害事故

无食物中毒事故

无火警事故发生

三、现场治安综合治理管理的各项措施

1．成立各有关组织，加强管理，确保复兴医院工程一方平安。

（1）、本着“谁主管谁负责”的原则，综合治理领导小组将下设若干专门小组，具体搞好相关工作，成立小组如下：综合治理治保小组、施工现场文明施工管理委员会、安全领导小组、成品保护小组、现场保卫小组、义务消防队、行政卫生小组、宣传小组、交通管理小组（后附名单）。

（2）、治安综合治理工作是一项全方位的全体员工参与的工作，为此，宣传教育工作不可少。在今年工作中，根据形势需要以宣传标语、小型活动及各种会议的形式向全体员工进行治安综合治理教育工作。

（3）、为保证综合治理工作的顺利进行，每两周开一次领导小组会，研究讨论具体工作，每周一下午领导小组成员对工程现场及生活区进行巡回检查，发现问题并及时解决。

（4）、综合治理工作内业台帐的建立和日常记录由专人负责。

2．加强现场保卫工作，对重点部位、重点人进行重点管理

（1）、严格遵守《北京市建设工程施工现场保卫工作基本标准》《北京市社会治安综合治理条例》

（2）、为保证现场保卫工作万无一失，成立现场保卫领导小组24小时现场值班，建立干部值班制度，每晚必须有一名付经理以上干部带班，处理现场出现的任何问题。

（3）、重点部门的防护措施；

现场重点部门为财务室、计算机房、变压器、材料库、木工棚及木料场。

重点、要害部位应制定岗位责任制，明确责任人。

在重点、要害部位明显位置有标识牌。

重点、要害部位的门、窗安装应牢靠，并安装有防止发生案件的防护设施或报警装置。

重点、要害部位工作人员应坚守岗位，建立交接班制度，详细记载当班发生的重大问题及处理结果。

各部门制度有部门系统特点的防范措施以保证所在部门的安全。

（4）建立门卫和巡逻护场制度：

对出入施工现场人员应主动查验证件，问明事由，查验身份证明。

物资出门要有出门证，门卫经警要核查物资品种、数量，人员出入要佩戴集团统一发放的胸卡，核对无误后方可予以放行。

执勤门卫要认真履行职责，文明礼貌待人，发现问题及时报告，不得擅自处理。

做好交接班记录，对重大问题及时进行交接、交待清楚。

值班期间。执勤门卫不得擅自脱离岗位。要坚守岗位，勤检查，勤巡逻，不准喝酒、睡觉，不准做与值班无关的工作。

（5）同周围派出所、居委会积极配合，取得工程所在地有关部门的帮助和支持。

（6）财务制度：严格执行现金制度、报销制度和安全防范制度，树立治安防范意识。

3．为了严格遵守《中华人民共和国消防条例实施细则》、建设工程施工现场保卫工作基本标准、条例、法规。加强施工现场的消防保卫工作，不发生火灾事故，不发生重大违法犯罪案件，确保工程的顺利进行，特制定如下措施：

（1）按照”谁主管，谁负责”的原则，实行责任负责制，建立施工现场消防管理委员会；按照”预防为主，防消结合”的方针，组织义务消防队。

（2）定期对工人进行治安、防火教育，定期组织工作检查，建立保卫，防火档案。

（3）成立义务消防队：巡逻守卫于工程要害部位，无事能防、有事能救，确保工程安全。

（4）现场配备足够的灭火工具和设备，对消防器材要有专人管理并定期检查，现场要设吸烟室，场内严禁吸烟。

（5）电气焊、明火作业要开用火证。动火前，要清除附近易燃物，配备看火人员和灭火用具。

（6）易燃、易爆、有毒物品设专库、专管；贵重物品及工程的关键部位和关键工序，要设专人负责保护。

（7）工程内不准存放易爆、可燃材料，要按计划限量进入并采取可靠的防火措施；工程内不准住人。

（8）氧气瓶、乙炔瓶工作间距不小于5m，两瓶同明火作业距离不小于10m。

（9）现场消防道路严禁占用堆料。室外消防井不得占用。油漆作业时，要注意通风，严禁明火

4．加强工地内部食堂及民工宿舍 行政卫生管理

（1）每周进行一次巡回检查，发现问题及时进行纠正问题，严重者进行相应处罚。

（2）对民工食堂进行管理：“三证”齐全，生熟分开，不准做凉菜。

（3）对民工宿舍的管理：非本单位人员不得随便留宿，不得卧床吸烟，不得赌博，保持宿舍卫生。

（4）每周打药两次保证卫生消灭蚊蝇，保证职工身体健康。

5．交通工作：

（1）要求司机经常学习交通法规及安全行车常识。

（2）坚持对机动车实行“三检制”，不开带病车上路，不酒后开车。

（3）在施工过程中对进出场的车辆要进行管理，进场车辆所运材料要堆放牢固，不超高、不超载、不违章，确保安全。

（4）出场车辆要对车身进行冲洗，不带泥沙出场。

（5）在大型汽车进、出场时要设专人在医院门口维护交通秩序，以免堵塞道路。

6．对外分包单位的管理：

签定责任状明确总包分包责任，加强对分包单位现场施工人员的教育和管理。

7．对民工的管理：

（1）外聘劳务人员进入现场前，项目部统一进行为期三天的培训。进行现场安全文明施工教育、防火教育、细部施工交底工作，特别是对各技术工种的培训。

（2）对民工包工队及班组签定《民工管理协议书》。

（3）加强施工现场的民工管理工作，做到防范于未然。

（4）每周召开一次民工班长会，为前期工作进行总结，布置下步工作要求。

（5）严格按照民工管理协议书条款治理，赏罚分明，为施工创造良好的工作环境。

8．施工现场安全保证措施

（1）项目经理部成立安全生产委员会，具体负责施工的安全生产管理。安全生产委员会由项目经理任主任，生产经理、安全员任副主任，与生产有关的管理人员为委员，全面搞好项目的安全生产。

（2）本工程所有的施工单位，必须以保证安全为前提，必须遵守下列原则：安全第一、预防为主；管施工必须管安全；动态管理、全面控制。

（3）安全生产管理的内业和外业工作必须达到北京市关于安全生产的有关规定，必保“北京市安全文明工地”。

9．防止扰民

工程与居民相及住院处邻较近，为确保工程的顺利进行，项目部规定：

（1）在施工期间将按照北京市颁发的有关夜间施工规定进行施工。晚上超过10点不得进行混凝土施工，其它带噪声的工作也不能进行；

（2）对噪声大的作业进行隔音封闭处理：如做好搅拌机棚的隔音封闭，施工层加封隔音幕布。

（3）将噪音大、对周围生活环境产生影响的工序安排在白天进行。

（4）成立“群众来访接待领导小组”专人负责周围居民的工作，并设立接待室接待解决居民提出的问题。

（5）加强对民工的教育，减少在施工中的噪音。

10．成品保护措施

（1）结构施工期间由生产副经理、各专业工长、水电队有关负责人、外包队负责人共同组成成品保护领导小组负责成品保护工作；装修施工期间另行成立成品保护领导小组及成品保护队。

（2）成品保护制度：实行技术、生产、保卫联合把关的整改制度，整修拆改必须有批示。

（3）将成品保护工作责任落实到人，并建立奖惩制度。

（4）制定有针对性的成品保护方案，并注意各专业交叉作业过程中，下一工序对上一工序成品的保护。

（5）其他具体成品保护措施参见《成品保护方案》及各专项方案中有关成品保护措施。

（6）为了搞好此项工程，在组织施工过程中，我们将认真贯彻执行建设部、××市建委、××市环保局、××市卫生局关于施工现场文明施工管理的各项规定。重点落实《××市建设工程施工现场管理基本标准》、《××市建设工程施工现场环境保护工作基本标准》,《××市建设工程施工现场保卫工作基本标准》、《××市建设工程现场管理基本标准补充生活设施及卫生防疫管理标准》，以及《××市建设工程施工现场文明安全施工补充标准》，争创市“文明安全工地”。

《××市建设工程施工现场现场管理基本标准》

《××市建设工程施工现场环境保护工作基本标准》

《××市建设工程施工现场保卫工作基本标准》

《××市建设工程现场管理基本标准补充生活设施及卫生防疫管理标准》

《××市建设工程施工现场文明安全施工补充标准》

《××市社会治安综合治理条例》

《治安管理处罚条例》

《施工现场创建达标管理办法》

《企业治安保卫有关规定》

《建立治安保卫委员会的规定》

《四防教育》

《××市外地来京务工经商人员管理条例》

《关于加强外地施工队伍科学管理的实施办法》

防止扰民措施（范本）

一、强噪音机械设备进行全封闭，控制噪音。

二、人为活动噪音要控制到最低点。

三、作业时、材料要轻拿轻放，避免产生噪音扰民。

四、有强噪音的电机作业时间应控在

早上：7：00~11：30

下午：2：00~19：00

五、严格执行北京市关于高考期间有关各项规定。

六、在施工中如果有特殊需情况要延长工作时间要跟当地居民协调好，避免发生不必要的纠纷。

### 001-施工现场防粉尘防保护防扰民管理措施

施工现场防粉尘、防噪音、防扰民管理措施

为了认真贯彻落实北京市政府和市建委的关于加强施工现场管理的各项规定，全面提高施工现场文明施工的管理水平，最大限度地减少扬尘、废水、废物和噪声的排放，真正做到施工不扰民，我们一定遵守上级机关的一切规章制度，不超时作业，为使我们工程顺利施工，尽快竣工，我们在防尘，扰民上制定以下管理措施：

1、现场路面全面硬化处理，不露黄土、并在大门口处设置清洗轮胎水管和下水道，出场运料汽车必须清洗干净方可出场，设专人负责现场路面无浮沉和洒水压尘、降尘。

2、施工现场要认真执行上级要求，现场围墙、大门、宣传牌、门口标志要规范化、标准化，结构施工期间要到密目网全封闭。

3、施工现场内的细颗粒和易飞材料全部入库或苫盖、最大限度降低扬尘。

4、现场搅拌机严格执行全封闭和安装除尘设备，同时完善排水沉淀后，废水重复利用，现场清洗车轮、洒水压尘一律使用经沉淀后的中水，节约水资源。

5、施工现场内设置封闭式垃圾站，施工垃圾分开并及时清运，结构阶段高层的施工垃圾集中装袋，用容器吊运送到垃圾站

6、强噪声机械设备进行全封闭，人为活动噪声要控制到最低点作业时，材料要轻拿轻放，避免产生噪音扰民，有强噪音的电机具作业时间控制在

早上∶ 7：00——11：30  下午：2：00——晚上7：00

7、现场内要整洁卫生，料具和配件码放整齐，建筑物内，外零散碎料和施工垃圾，渣土清理及时，现场大门外实行三包跟踪清扫，浇筑完混凝土及时清洗路面，每大根据大气情况间隔二个小时用水喷洒路面降尘。

以上是项目部的环保工作具体措施，我们决心把环保工作落实到位，提高全体人员的环保意识的文明修养，形成“保护环境光荣，污染环境可耻”舆论氛围，为实现空气清新，环境优美，生态良好的首都贡献我们的力量。

### 002-防粉尘防保护措施

防粉尘防保护措施

l、施工路面全部硬化处理，不露黄土、并在大门口处设置清洗轮胎水管和下水道，出场运料汽车必须清洗干净方可出场。

2、施工现场要认真执行上级要求，现场围墙、大门、宣传牌、门口标志要规范化、标准化。

3、施工现场内的细颗粒的易飞扬材料全部入库或遮盖，最大限度降低扬尘。

4、现场搅拌机严格执行全封闭的安装除尘设备。

5、施工现场内设置全封闭式垃圾站。

6、强噪音机械设备进行全封闭、人为活动噪音要控制到最低点。

### 005.7防止扰民措施

## 006-施工现场生活设施保障工作

### 000-施工现场生活设施保障工作

建筑工程文明安全施工资料

工会劳动保护工作:

卷内文件目录

工会劳动保护工作内业资料之六---施工现场生活设施保障工作

| 序号 | 文 件 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生活保障制度 |  |
| 2 | 区卫生局签发的《卫生许可证》（副本） |  |
| 3 | 现场卫生管理制度 |  |
| 4 | 饮水管理制度 |  |
| 5 | 食堂卫生管理制度 |  |
| 6 | 厕所管理制度 |  |
| 7 | 劳务工人食堂平面图 |  |
| 8 | 炊事员健康证复印件 |  |

### 001-生活保障制度

生活保障制度（范本）

1．保持环境卫生。经常保洁。

2．生活垃圾与工业垃圾分开，应到集中指定地点及时清理。

3．禁止随地乱扔乱倒废弃物。

4．办公室、宿舍、更衣室内保持清洁，有卫生负责人轮流制。

5．厕所建设符合标准，有保洁工，有专人负责保洁。

6．职工饮水要保持洁净，供应及时。

7．责任落实到人。

8．卫生责任区岗位责任制必须落实到人。

### 003-现场卫生管理制度

现场卫生管理制度（范本）

1．现场布局科学合理，卫生责任区明确，

责任落实到人。

2．现场道路要硬化，排水系统畅通，现场

无积水，保证车辆不带泥沙出现场。

3．保持现场卫生整洁，各种材料、机具码

放整齐、有序，现场不准乱扔乱倒废弃

物。

4．建筑物内外禁止随地大小便。

5．办公室、生活区要保持内外卫生整洁，

无污物、无污水。

6．现场应保证职工饮用开水，确保职工饮

水安全。

7．现场厕所应有专人打扫，保证厕所卫生。

8．现场应按规定设置密闭式工业垃圾站和

生活垃圾站。

### 005-饮水管理制度

饮 水 管 理 制 度（范本）

现场确保全天供应开水。

现场饮水设备要每天清洗定期消毒，确保饮水安全。

现场饮水桶要加锁，确保饮水安全。

茶炉工要对工作认真负责，坚守岗位，保持饮水站周围环境的清洁卫生。

### 006-食堂卫生管理制度

食堂卫生管理制度（范本）

1．食堂应“三证”齐全有效，炊事人员应随身携带健康证和培训证（可带复印件人无证人员不准炊事操作。

2．食堂内外应卫生整洁，炊具干净、卫生，码放整齐，灶台、炊具要物见本色。食堂内要做到无鼠、无蝇、无蟑螂。

3．炊事员要搞好个人卫生，进入工作间要穿戴整洁的工作服、工作帽。

4．加工、保管生、熟食品要分开，食品有遮盖。炊具要有明显生熟标记，食堂内不准使用塑料炊具。

5．主、付食库不准住人，物品应分类码放整齐。主食库应有距地、墙不小于20cm的粮食存放台。

6．严把进货关，不买三无产品，确保食品卫生安全。

### 0007-厕所管理制度

厕所管理制度（范本）

1．厕所屋顶、墙壁严密，门窗、纱门、纱

窗齐全有效。

2．厕所男、女标识要规范。

3．厕所要有专人清扫，定期用水冲洗，保

持室内外卫生。

4．粪便及时清理，有防蝇措施，并定期打

药消毒。

## 001-现场文明施工生活保障工作

### 000-现场文明施工生活保障工作

建筑工程文明安全施工资料

工会劳动保护工作:

卷内文件目录

工会劳动保护工作内业资料之六---现场文明施工生活保障工作

| 序号 | 文 件 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生活保障制度 |  |
| 2 | 行政卫生管理领导小组及网络图 |  |
| 3 | 施工现场生活保障小组名单 |  |
| 4 | 文明施工方案 |  |
| 5 | 项目部工会文明施工及生活保障活动记录表 |  |

### 001.6项目部工会文明施工及生活保障活动记录表

项目部工会文明施工及生活保障活动记录表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 工会负责人 |  | 活动时间 |  |
| 参加活动人数 |  |
| 活动方案∶ |
| 解决问题∶ |
| 效果评价∶ |
| 行政领导签字 |  |

### 001-生活保障制度

生活保障制度（范本）

1．保持环境卫生。经常保洁。

2．生活垃圾与工业垃圾分开，运到集中指定地点及时清理。

3．禁止随地乱扔乱倒废弃物。

4．办公室、宿舍、更衣室内保持清洁，有卫生负责人轮流值班制度。

5． 厕所建设符合标准，有保洁工，有专人负责保洁。

6．职工饮水要保持洁净，供应及时。

7．责任落实到人。

8．卫生责任区岗位责任制必须落实到人。

### 002-生活区行政卫生管理网络图

生活区行政卫生管理网络图

## 002-施工现场CI形象

### 000-施工现场CI形象

建筑工程文明安全施工资料

工会劳动保护工作:

卷内文件目录

工会劳动保护工作内业资料之六---施工现场CI形象

| 序号 | 文 件 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CI形象留存资料（图片） |  |
| 2 | 门卫制度 |  |
| 3 | 办理胸卡登记表 |  |

### 001-门卫制度

门卫制度（范本）

1. 对出入施工现场人员应主动查验证件。

2. 非施工现场人员进入施工现场，应问明事由，查验身份证明，填写登记会客单。

3. 拉运材料出场车辆应查验材料部门签发的材料退场清单，数量，种类相符，并认真进行登记。

4. 携物出场，应有现场保卫部门的出门条。

5. 进入现场参观，应有现场保卫部门签发的临时证件，并由有关部门人员陪同。

6. 执勤门卫要认真履行职责，文明礼貌待人，发现问题及时报告，不得擅自处理。

7. 做好交接班记录，对重大问题及时进行交接、交待清楚。

8. 执勤门卫不得擅自脱离岗位。

## 003-施工现场环保工作

### 000-施工现场环保工作

建筑工程文明安全施工资料

工会劳动保护工作:

卷内文件目录

工会劳动保护工作内业资料之六---施工现场环保工作

| 序号 | 文 件 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环保基本内容 |  |
| 2 | 环境保护工作自我保障体系网络图 |  |
| 3 | 施工现场环境保护措施 |  |
| 4 | 施工工地环境保护审批表 |  |
| 5 | 环境保护工作在工地上的具体体现（图片） |  |

### 001环保基本内容

环保基本内容（范本）

1. 清理施工垃圾要搭设封闭式垃圾通道或用容器吊运。

2. 现场要防止扬尘，运料汽车出工地大门有人冲洗车轮泥土。

3. 存放水泥要严密遮盖，现场砂石料要堆放整齐。

4. 搅拌机采取除尘装置，设排水沟和沉淀池。

5. 使用锅炉、茶炉应有消烟除尘装置。

6. 现场沥青作业，必须采用节能消烟沥青锅。

7. 现场油库有专人负责，有防渗漏措施，防止油料跑、冒、滴、漏。

8. 100人以上食堂设置隔油池，定期掏油。

9. 强噪声作业，必须严格控制作业时间，一般不超过晚上22

时，对人为的施工噪声应有降噪措施和管理制度。

10. 现场使用的电锯、空压机等有隔声间或吸音材料。

### 002-自我保障体系网络图

自我保障体系网络图

# 007-施工现场生活区管理工作

## 000-施工现场生活区管理工作

建筑工程文明安全施工资料

工会劳动保护工作:

卷内文件目录

工会劳动保护工作内业资料之六---生活区管理工作

| 序号 | 文 件 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生活区行政卫生管理网络图 |  |
| 2 | 生活区宿舍区域管理责任书 |  |
| 3 | 宿舍卫生管理制度 |  |

## 001-生活区行政卫生管理网络图

生活区行政卫生管理网络图

## 002-生活区宿舍区域管理责任书

生活区宿舍区域管理责任书（范本）

1．负责检查或进行宿舍区的日常卫生清理、床铺规整齐整、生活用品摆放整齐、床铺下的物品码放整齐，宿舍内的衣物挂放整齐，不零乱。

2．负责检查或整理好宿舍各床铺施工人员姓名定位标识工作，宿舍责任人挂牌上墙检查工作。

3．负责生活区宿舍备种生活垃圾的清理工作，将垃圾倒至指定处理地点，禁止随意倾倒。

4．负责生活区宿舍内各种生活设施的监督和保护检查工作，如发主损坏现象，由责任人负责赔偿（如举报了破坏人，有破坏人负责加倍赔偿）。各种生活设施的正常使用时损坏不包括在内。

如在检查时发现此责任区日常管理未按上述要求执行，将对此管理区域的负责人进行罚款处理。

管理监控人∶                    责任人∶

年  月  日

## 003-宿舍卫生管理制度

宿舍卫生管理制度（范本）

1．室内布置科学合理，有明确的卫生轮流值班制度。

2．室内严禁存放或使用煤油炉、煤气罐、电炉做饭，室内不得存放工具、材料。

3．室内应设置简易物架柜、碗架柜，并有遮档，毛巾悬挂一条线。

4．铺上被褥要卫生整洁，叠放整齐，不准使用光板棉套，铺上不准吸烟。

5．铺下卫生整洁，脸盆、鞋子码放整齐一致，地面无烟头。纸屑。

6．牙具、餐具要干净卫生，无剩饭，牙具、餐具要存入碗柜架。

7．室内有防蚊蝇措施，预防传染病发生。

8．室内不准私自乱接乱拉电线。

9．冬季取暖用火，要按有关规定安装风斗，炉火设施要齐全有效，并有有关部门签发的炉火合格证。

# 008-施工现场急救小组

## 000-施工现场急救小组

建筑工程文明安全施工资料

工会劳动保护工作:

卷内文件目录

文明施工及生活保障管理内业资料之六----施工现场急救小组

| 序号 | 文 件 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工现场急救小组名单 |  |
| 2 | 现场急救知识考试试卷 |  |

## 001-施工现场急救组织名单

施工现场急救组织名单

| 姓名 | 年龄 | 性别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

## 008.2现场急救知识答卷

现场急救知识考试试卷

一．意外或紧急处理程序是什么？

二．如何用电话进行呼救？

三．事故现场的处理是什么？

四．火灾中伤员的急救原则是什么？

答案

一．意外或紧急处理程序：

交通事故122、  急救中心120、

危难时刻110、  火警119。

二．如何用电话进行呼救：要报请以下几方面情况：

伤病者所在地点。

伤病者的性质（意外原因）。

伤者神志是否清楚。

报案人的姓名。

伤者数目。

6． 现场可联系的电话号码。

三．事故现场的处理：

1．迅速呼救。

2．意识不清者应迅速清除口鼻中泥土异物。

3．就地抢救伤员、止血包扎固定完成后再搬运伤员。

4．正确搬运特别预防颈椎错位和脊髓损伤，首先在原地放颈托或用替代品固定颈椎或脊椎后再搬运。

5．迅速送医院抢救。

四．火灾中伤员的急救原则：

迅速灭火。

检查推出的伤员有无危及生命的严重损伤。

防疼痛、防休克。

4．  用干净纱布、布单保护创面。

# 000-封面及卷内文件目录

建筑工程文明安全施工资料

工会劳动保护工作:

卷内文件目录

工会劳动保护工作内业资料之六---文明施工及生活保障

| 序号 | 文 件 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现场文明施工生活保障工作 |  |
| 2 | 施工现场CI形象 |  |
| 3 | 施工现场环保工作 |  |
| 4 | 施工现场材料管理及消防工作 |  |
| 5 | 施工现场综合治理工作 |  |
| 6 | 施工现场生活设施保障工作 |  |
| 7 | 施工现场生活区管理工作 |  |
| 8 | 施工现场急救小组 |  |

# 施工组织设计

# 1、概况

## 1.1工程简介

中心渔港一期工程位于舟山本岛普陀山浦东西两侧。

### 1.1.1工程内容

（1）中心渔港：300-500吨级浮码头栈桥四条（3#栈桥140.5*6米，4#栈桥

136.5*6米，5#栈桥137.1*6米，6#栈桥133.3*6米），8个撑墩。

（2）渔政东海基地：千吨级固定码头一座（平台104.0*10米，1#栈桥165.5*6

米），浮码头2#栈桥148.1*6米，3个撑墩。

### 1.1.2工程结构

（1）引桥结构：靠岸的九跨采用Ф800mm钻孔灌注桩基础，每个排架2根，排架间距为9.5-10米；其余靠海打桩船能进入的地方采用600*600mm预应力钢筋混凝土空心方桩。桩上为现浇横梁，横梁上搁置预制空心大板。

（2）撑墩结构：采用600*600mm预应力钢筋混凝土空心方桩基础，每个

撑墩4根桩，上部结构为现浇墩台结构。

（3）码头结构：1000吨级码头采用高桩梁板结构。总长104米，分为各52

米的2个结构段，宽10米，桩基为600*600mm预应力钢筋混凝土空心方

桩，排架间距7米，每个排架4根桩，桩上为现浇横梁，横梁上搁置纵梁，

面板为叠合板。平台前沿设置人员上落的踏步平台及固定钢爬梯。

### 1.1.3主要工程数量表

根据投标文件，本次投标的主要工程数量见下表：

# 主 要 工 程 量 表

| 序号 | 工程项目 | 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 中心渔港 | 东海基地 | 合计 |
| 1 | 钻孔桩工作平台 | m2 | 1754 | 875.8 | 2629.8 |
| 2 | 钻孔桩钢护筒埋设 | t | 22.234 | 11.12 | 33.354 |
| 3 | 水上钻孔灌注桩成孔 | m | 2255 | 1160 | 3415 |
| 4 | 800mm钻孔灌注桩(C30) | 根/m3 | 72/1347.8 | 36/729.28 | 108/2077.1 |
| 5 | 800mm钻孔灌注桩钢筋 | t | 84.528 | 42.266 | 126.794 |
| 6 | 600*600预制方桩(C45) | m3 | 949.78 | 1115.83 | 2065.61 |
| 7 | 预应力方桩施打 | 根 | 88 | 108 | 196 |
| 8 | 现浇纵横梁(C30) | m3 | 497.52 | 768.66 | 1266.18 |
| 9 | 现浇混凝土板及板接缝 | m3 | 54.31 | 63.11 | 117.42 |
| 10 | 现浇码头及引桥面层 | m3 | 525.7 | 416.5 | 942.2 |
| 11 | 现浇引桥墩台 | m3 | 106 | 26.5 | 132.5 |
| 12 | 现浇护轮坎 | m3 | 62 | 48.3 | 110.3 |
| 13 | 现浇撑墩 | m3 | 280.75 | 105.28 | 386.03 |
| 14 | 制安靠船构件 | 件/ m3 |  | 16/19.76 | 16/19.76 |
| 15 | 制安水平撑,剪刀撑 | 件/ m3 |  | 18/22.82 | 18/22.82 |
| 16 | 制安纵梁 | 件/ m3 |  | 56/181.8 | 56/181.8 |
| 17 | 制安空心板 | 件/ m3 |  | 130/174.46 | 130/174.46 |
| 18 | 制安空心大板 | 件/ m3 | 224/989.96 | 132/572.4 | 356/1562.36 |
| 19 | 预应力钢筋 | t | 110.062 | 122.467 | 232.529 |
| 20 | 预制件钢筋 | t | 181.283 | 163.945 | 345.228 |
| 21 | 现浇钢筋 | t | 85.821 | 87.766 | 173.587 |
| 22 | 150KN系船柱 | 个 | 9 | 9 | 18 |
| 23 | 预埋铁件 | t | 8.397 | 9.449 | 17.846 |
| 24 | 橡胶支座 | 块 | 936 | 546 | 1482 |

### 1.1.4施工技术标准

本工程施工中的所有材料、设备、工艺和施工质量均符合如下技术规范的要求，施工组织设计的编写遵循施工技术规范和工程质量检验评定标准，    本工程施工及验收应遵循的主要施工技术规范和验收标准如下：

（1）交通部《水运工程混凝土施工规范》（JTJ268-96）；

（2）交通部《水运工程混凝土质量控制标准》（JTJ269-96）；

（3）交通部《港口工程地基规范》（JTJ250-98）；

（4）交通部《高桩码头设计与施工规范》（JTJ291-98）；

（5）交通部《港口工程质量检验评定标准》（JTJ221-98）；

（6）国家和地方政府颁布的有关技术法规和规范。

在工程施工期间，如上述标准或规范有修改或重新颁布业将遵循执行。

## 1.2、自然条件

### 1.2.1气象

工程位于舟山本岛，地处纬度地带，属北亚热带季风海洋性气候。冬季受蒙古高压的控制，盛行偏北和西北风；夏季盛行温热的东南风。

该地区常风向为N、SE，频率为11%；其次为NW、NN向，频率为9%。实测最大风速为18m/s（E、SE、SSE、NW）。多年平均风速为3.97m/s。

### 1.2.2水文

码头处的潮汐变化过程属于不规则半日潮型，港域内潮流呈往复流，涨潮由东南向西北，落潮由西北往东南。涨潮流速大于落潮流速，潮流流向与水道走向一致。

设计高潮位：+1.96m

设计低潮位：-1.65m

极端高水位：+2.92m

极端低水位：-2.31m

根据舟山市水文站提供的高程基准面资料，85国家基准面在定海潮站基准面以上7.538m。

码头位置处的波要素是：H1%=1.74m，Hs=1.15m，波向135°,波长21.9m，原始波向SE。

### 1.2.3地质

根据所提供的设计图纸的说明，工程区的地质情况，其土质分为7个地质单元体：

（1）淤泥：层厚度约为0.3-1.4m，土层压缩性大，物理力学性质较差，不能作为基础持力层。

（2）淤泥质粉质粘土：层厚度约为13.6-36.7m，顶板标高约为1.2-8.7m，土层压缩性大，含水量较高。

（3）粘土：层厚度约为13.1-14.7m，顶标高约为-22.6- -23.5m，该土层的地基承载力较高，但土层分布不均匀，大部分钻孔中未见该土层。

（4）粉质粘土：层厚度约为5.4-42.2m，顶标高约为-19.9- -38.5m，土层分布较为均匀，地质承载力较高，是桩基的持力层。

（5）砂层：以中细砂、中粗砂为主，层厚度约为0.7-3.7m，顶标高约为-31- -45.6m，分布不均匀，多夹在粉质粘土中。

（6）粘土混砂砾、砂砾混粘土及碎石土层。

（7）风化基岩(J3)：棕红、肉红色，钻进厚度约为1.4-2.4m，顶标高约为-42.2- -43.5m。

# 2、施工总体安排

根据本工程的结构型式和现场的施工条件，总体施工安排上作如下考虑：分两部份，采用二种不同的施工工艺，基本上同时进行施工。

# 一、陆上施工部分

1．施工范围：

（1）1~6#栈桥的全部钻孔灌注桩。

（2）上述桩的现浇横梁。

（3）1~6#栈桥的全部预制空心大板。

（4）1~6#栈桥的全部现浇面层砼。

2．施工顺序：

3、主要施工方法：

（1）施工作业平台搭设

平台采用支撑在钢管桩上的型钢横梁、纵梁、木板面层结构，宽度6米，长度满足各栈桥施工作业需要。同时搭设两座平台。搭设方法：用兵15~25吨履带吊机吊加30KW电动振动锤，由岸向海逐跨搭设。

（2）钻孔灌注桩施工

每座平台上二台钻机，由海向陆逐跨施工，下钢筋笼和浇注砼既可以用钻机的起重设备，又可用吊机辅助作业。

（3）横梁浇注

紧跟桩基逐跨施工，利用平台纵、横梁悬吊底侧模，人工手推车浇注砼。

（4）空心大板预制

在海堤后方的陆上适当位置建设临时预制场。

（5）空心大板安装

用贝雷片组装成双导梁架桥机，由岸向海逐跨安装。

# 二、水上施工部分

1．施工范围

（1）全部预应力钢筋混凝土空心方桩的沉桩。

（2）1#~6#栈桥方桩基础的横梁施工。

（3）全部撑墩的施工。

（4）千吨级固定码头的施工。

2、施工方法

与常规的码头施工相同。

以上总体施工安排的优点是：两部分同时施工，互不影响，有利于缩短工期。缺点是：投入较大。无论是设备和管理力量的投入都比较大。但我单位有足够的设备和管理能力，实施上述施工方案，总工期可以缩短21天。

# 3、施工总流程图

## 3.1.钻孔灌注桩基础栈桥施工流程图

## 3.2.千吨级码头施工流程图

# 4、主要工程项目施工方法

## 4.1施工测量及试验和试验设备

### 4.1.1施工基线和水准点的布设

根据业主提供的平面控制点和高程控制点，在施工区域内布置并测设施工基线和水准点，程序如下：

（1）复核业主提供的平面布置控制点和水准点；

（2）布置并测设施工基线和水准点，基点布设在通视良好，不易被干扰和损坏的地方并能有效覆盖整个施工区域。考虑到施工现场情况，基点用混凝土墩做成（混凝土墩下打木桩做基础），点位以十字铜头标记，并设置明显的保护标志；

（3）整理测量报告和绘制施工测量平面图，报工程师审批，

（4）施工期间定期对基线及水准点进行复核。

### 4.1.2测量仪器

# 测量仪器一览表

| 名称 | 型号 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全站仪 | TC2002 | 1台 | 瑞士 |
| 经纬仪 | T2 | 4台 | 瑞士 |
| 水准仪 | N3 | 2台 | 瑞士 |

### 4.1.3测量精度控制

（1）施工基线方向的允许角度误差值为12秒。

（2）施工基线长度的允许误差值为1/10000。

### 4.1.4试验和试验设备

本工程在进场后临时设施建设时，设立现场实验室，面积约80m2(见施工总平面布置图)。

工地实验室配备足够人员，实验室工作人员均要有相应资质和上岗证。     工地实验室为检验工程所用原材料及混凝土施工质量控制而设立，主要试验项目及配备检测设备仪器见下表：

# 主要试验项目及配备检测设备仪器表

| 类 别 | 名称 | 检 测 项 目 | 主要设备名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原 材 料 物 理 力 学 性 能 指 标 | 水 泥 | 标准稠度和凝结时间 | 标准稠度和凝结时间测定仪 |
|  |  | 安定性 | 雷氏夹 |
|  |  | 细度 | 负压筛 |
|  |  | 比表面积 | 比表面积测定仪 |
|  |  | 胶砂强度 | 标准试模4*4*16 |
|  |  | 比重 | 比重瓶 |
|  | 钢材 | 力学性能及拉弯性能检测 | 万能材料试验机 |
|  |  | 焊接性能 | 万能材料试验机 |
|  | 砂 | 表观密度及堆积密度 | 李氏比重瓶及测量筒 |
|  |  | 颗粒级配筛分 | 摇筛机及分析筛 |
|  |  | 含泥量及有机质含量 | 玻璃器皿 |
|  | 碎石 | 粒径级配 | 分析筛 |
|  |  | 针片状含量 | 石针、片状规准仪 |
|  |  | 压碎指标 | 压碎指标测定仪 |
|  |  | 含泥量及泥块含量 | 玻璃器皿 |
|  |  | 表观密度及堆积密度 | 比重瓶及测量筒 |
| 施 工 质 量 控 制 | 混凝土 | 混凝土配合比设计 | 搅拌机、试模、压力机 |
|  |  | 混凝土3d、28d抗压强度 | 抗压强度试模 |
|  |  | 坍落度 | 坍落度筒 |
|  |  | 初（终）凝时间 | 电动阻力贯入仪 |
|  |  | 含气量 | 含气量测定仪 |
|  |  | 保护层厚度 | 探测仪 |
|  |  | 其他 | 抗渗、砂浆试模、维勃稠度仪，标准养护室、电动取芯机等 |

实验室内设置力学性能，物理性能，水泥试验检测室，混凝土配合比搅拌成型室，标准养护室，样品储藏室和办公室。

在建立工地实验室的同时，选取1-2家具有CMA认证资质的检测单位，并申报监理工程师批准后，作为工地实验室的补充，进行工地实验室不具备检测条件的项目检测。如减水剂性能测试，必要时进行砂中氯离子含量测定及钢材的化学分析等。

所有结构用料运到现场后，均要按规范频率和数量抽检，取样及检测过程配合监理工程师执行“见证取样”规定，所有试验项目在自检的同时执行监理工程师的平行抽检的指令或规定。

## 4.2.钻孔灌注桩基础栈桥施工

本工程一共有六座栈桥，由东向西方向分布分别是1#~6#栈桥。接岸段总工程量如下：φ800水下灌注桩106根；岸上空心板预制及安装348块，其中。栈桥施工包括:钻孔灌注桩平台施工、钻孔灌注桩施工、现浇横梁施工、陆上预制空心板、陆上空心板安装、现浇面层砼施工六分项工程。六座栈桥由东向西方向施工，每两座为一个工作段，共分为三个工作段。下一个工作段的施工等上一个工作段的施工材料回收后再进行。每座栈桥的施工流程如下：

钻孔灌注桩平台施工

↓

# 钻孔灌注桩施工

↓

# 现浇横梁施工

↓

# 陆上预制空心板 →　陆上空心板安装

↓

# 现浇面层砼施工

### 4.2.1.钻孔灌注桩平台施工

钻孔灌注桩施工平台搭设的施工工艺流程图如下：

# 沉钢管桩

# 支架搭设

# 支架焊接

# 模板铺设

# 栏杆焊接

根据现场环境的勘测，钻孔灌注桩的施工场地处于浅滩上，而浅滩面上2~3m为淤泥层，不能支承施工机械及施工时的荷载。因此，在钻孔灌注桩施工前，先采取震动下沉φ400钢管桩作为支承桩，【20槽钢作支架，50mm厚的木板作面板搭设施工平台，作为钻孔灌注桩的施工工作面用。而钢管桩长度的确定，由于在投标图纸总说明当中，地质勘测中第二个单元的土体没有具体标明土层标高等详细的情况，目前钢管桩的长度暂时按照10~12m设计，在施工当中如遇到不满足要求的情况再作加长。1#~6#栈桥的结构形式基本相同，在施工方案中就不一一列举，现以3#栈桥为例，说明其具体的施工方法。

# a.测量放线

首先要设定施工平台的顶面标高。3#引桥中最高的钻孔灌注桩桩顶标高为+2.50m，现浇横梁的最高点为+3.85m，根据施工方便的原则，设定3#引桥的面标高为+3.85m，设定此标高是因为在钻孔灌注桩以及现浇横梁的施工中，需要有如履带吊机，及钻孔桩机等机械在走动，施工平台太低，会造成钻孔灌注桩的桩头或预留钢筋高出施工平台而对施工造成影响。而施工平台太高，又会因高差大对钻孔灌注桩及现浇横梁施工带来不便。实际测量时用经纬仪定向，水准仪控制标高。

# b.沉钢管桩

根据测量所放样所定出的方向及位置，采用履带吊机加电动震动锤从岸边开始将10~12m长φ400钢管桩沉入土中。用水准仪控制，沉至设定的标高时，检查单桩的承载力是否能满足施工荷载的要求，如不满足，则接桩再打，满足则进行下一根桩的施工。钢管桩的中心间距为4.0m，每跨长度为5.0m，3#引桥φ400钢管桩沉桩顺序见下图：

# c.槽钢支架搭设及焊接

每一排钢管桩上安放背靠背焊接起来的[20槽钢横梁，槽钢与钢管桩要紧密接触，然后焊接，如接触不平整还需在钢管桩面上先焊接一块钢板再安放槽钢横梁，槽钢横梁长度为6~6.5m。横梁焊接好后，在横梁上按照0.75~1.0m的间距安装[20槽钢纵梁，纵梁与横梁接触点要电焊机焊接。在主要的干道上，纵梁要用2~3根槽钢安装。

# d.模板铺设及栏杆焊接

整个支架成型以后，为了便于人员的行走和安全通过，在纵梁的面上铺设50mm厚木板，在横梁上焊接小钢管及挂上安全网。每沉桩一跨，就安装一跨的槽钢支架，铺摊一跨的厚木板，如此循环，直到满足最离岸一根钻孔灌注桩可以施工为止。到此，整个施工平台的施工就算完成，在整个施工的过程中，测量人员要是始终控制好施工平台施工的方向及标高，防止位置的偏移。施工平台的施工进度按照10m/天计算，一座施工平台要在10天内完成，钻孔灌注桩施工平台施工简见下图：

### 4.2.2.钻孔灌注桩施工

#### 4.2.2.1.钻孔灌注桩的施工工艺流程如图：

#### 4.2.2.2施工方法

a.护筒埋设

钻孔桩护筒采用3mm厚钢板制作，高3~4m，直径为设计桩径+0.02m，护筒埋设高出桩顶60cm以上，并保证护筒底部低于淤泥层底标高。钢护筒采用震动锤震动埋设的施工方法，埋设要保持垂直，桩位钢护筒中心与桩中心偏差不大于50mm，护筒斜度偏差小于1%。

# b.泥浆池设置

泥浆循环池布置根据现场施工场地情况，沿引桥两侧边布置，由钢板焊接形成，泥浆处理池由泥浆池和沉淀池组成，形成泥浆循环系统。因钻孔灌注桩数量不多，钻孔桩施工时，对沉淀池中沉渣及灌筑砼时溢出的废弃泥浆及时用手推车运至允许的弃土区，严防泥浆溢流污染海面。

# c.泥浆配制泥浆系统：

根据每孔的实际量确定泥浆池及废浆池的容量，该工程采用每台机用一个循环池，泥浆采用原土造浆，遇砂层等不良层时，加适当膨润土造浆。制备的泥浆应满足下述要求：

粘度：一般地层16～22S，松散砂层19～28S。

含砂率：新制泥浆小于4%，循环泥浆不大于8%。

胶体率：不小于90%。

PH值： 8～10。

比重：粘性土中，泥浆比重1.1～1.2kg/L，砂土和较厚的夹砂层为1.2～1.3，砂卵石层为1.3～1.5，清孔泥浆比重为1.15kg/L。

# d.成孔及清孔：

根据我单位施工经验及现场情况，采用TXB-1000A型回转钻机带动笼式合金钻头成孔，在正常的施工条件下，1天~1.5天可以完成一根钻孔灌注桩的成孔及清孔工作，在施工过程中，一座引桥采用两台钻机，按先离岸后近岸的顺序施工。

钻机安装就位后，底座和顶端应平稳，不得产生位移。顶部的起吊滑轮缘、转盘中心和桩孔中心在同一铅垂线上，其偏差不得大于20mm，以确保钻孔桩垂直度误差小于或等于0.5%H（H为桩长）的要求。

正式钻进前，先启动泥浆泵，使之空转一段时间，待泥浆输入孔口一定数量后方可正式钻进。开始钻进时，应控制进尺速度及钻压，采用“低压慢进”措施，待钻至护筒下1m后，再以正常速度钻进。

钻进速度根据土层类别、钻孔深度、供水量确定，对淤泥钻进速度不宜大于1m/分钟，以不超负荷为准。成孔须一次完成，中间不能间断施工作业，成孔完毕至灌注砼的间隔时间不能大于24小时。在成孔施工过程中应勤测泥浆比重，并定期测定粘度、含砂量、胶体率和稳定性，并应经常注意土层变化。

当钻孔距设计标高1m时，注意控制钻进速度和深度，防止超钻，并核实地质资料，判断是否达到设计要求的地层。钻孔到设计深度后，应对孔深、孔径和孔形等进行检查，检查合格后通知监理等有关各方进行终孔验收签证，验收合格后应立即进行清孔工作。

成孔至设计深度后，采用钻头在孔底空钻的方法进行第一次清换孔内泥浆。由于本工程粘土层较厚，成孔时应调整泥浆的粘度及比重，（粘度16～22S、比重1.1～1.2）根据现场踏勘情况，局部地区位于在淤泥层下有夹层存在，主要是以碎石、块石为主，夹有中粗砂、粉砂，成孔过程中应加以注意，如果遇到这种情况则需要调整泥浆的粘度及比重（粘度19～28S、比重1.3～1.5）。如果钻进困难，应采用冲锤处理。

# e.钢筋笼制作安装

钢筋笼制作在现场进行，钢筋笼成型后采用吊机配合载重汽车吊运至相应桩位进行吊装就位。

①制作：钢筋笼纵筋下料，应按钢筋笼大样图尺寸要求，驳接时焊口必须符合规范规定，应按规范错开（同一截面内的接口不超过总数50%）。加劲箍筋焊接成闭合的圆箍，且应设在纵向钢筋的内侧，并与纵向钢筋的交接点全部焊接牢固，以便其真正起到加劲钢筋的作用，使钢筋在运吊中避免产生不可恢复的变形。螺旋箍在纵向钢筋的外侧，其焊接应均匀，间隔距离符合设计和规范要求。控制平整度误差不超过50mm。钢筋笼成型后应经有关人员验收合格方可安装。吊装钢筋笼的桩孔，应预先清理干净，并标出定高度。钢筋笼入孔后，应按其保护层厚度要求调正固定，使其在灌注砼时，不移动不上浮。钢筋笼制作的允许偏差应满足规范要求。

②吊装：吊装钢筋笼入孔时，不得碰撞孔壁。灌注砼时，应采取措施，校正设计标高固定钢筋位置。为了便于运吊和避免钢筋笼产生较大的变形，钢筋笼过长，可采取分段接驳的方式，上下节拼接时，主筋采用单面搭接焊，搭接长度为10d。

# f.砼灌注：

采用自制的螺纹接头法兰导管浇筑水下砼。砼由陆上搅拌站搅和，手推车运输，砼坍落度18～22cm，砼面上升速度大于2m/h，埋管深度为2～6m，严禁埋管过深和灌浆管拔出砼面，并做好试件留样工作并按标准条件养护，以备试验用。

桩体水下混凝土采用425#普通硅酸盐水泥，粗骨料采用碎石，其最大粒径不大于导管内径的1/6～1/8和钢筋净距的1/4，同时不大于40mm，细骨料采用中砂。混凝土的配制强度应大于设计强度15%，混凝土的含砂率40～50%，水灰比采用0.45，为使混凝土拌合物有良好的和易性，在运输和灌注过程中无显著离析、泌水，其塌落度取18～22cm（以孔口检测的指标为准）。每立方米混凝土的水泥用量不小于360kg，宜掺外加剂。

灌注水下砼是确保成桩质量的关键工序，灌注前应做好一切准备工作，保证砼灌注连续紧凑地进行。单桩砼灌注时间不应超过6小时，上升速度不小于2m/h。砼灌注用导管直径250mm，壁厚大于5mm，导管第一节管大于6m，标准节长度2m。导管应全部安装在桩孔内，安装位置居中，导管底端距孔底0.3～0.5m。隔水塞用混凝土预制或袋装砼，用铁丝悬挂于导管内。砼灌入前应先在储料斗内灌入少量水泥砂浆，然后再灌注砼，等储料斗内初灌砼足量后，方可截断隔水塞的导结钢丝，将砼灌注孔底。砼初灌量应能保证砼灌放后，导管埋入砼深度不少于1.0m。

砼灌注过程中导管应始终埋在砼中，严格控制导管不能提出砼面。导管埋入砼面以下的深度保持在2～4m之间，最小埋入深度不得小于1m，最大埋入深度不大于6m。导管应勤提勤拆，一次提留拆管不得超过6m。砼灌制中应防止钢筋上浮。砼实际灌注高度应比设计桩顶标高高出0.6m，以确保桩顶砼能符合设计强度要求。

必须对每一根桩做好一切施工记录，每根桩留取混凝土抗压强度试件2组，并提交试验结果，整理好资料提交给监理工程师。

#### 4.2.2.3施工布置及施工机具配置

施工布置

a.钻孔桩施工分二个桩机组施工，每个桩机组2台桩机。第一桩机组负责1#、3#、5#栈桥，共50根桩，第二桩机组负责2#、4#、6#栈桥，共56根桩，每座栈桥在施工平台搭设完成后，由海侧向岸侧逐根施工钻孔灌注桩。

b.泥浆池在施工平台两侧布置，钢筋笼加工场地设于岸边空地，施工平台留出施工便道。

主要施工机具如下表所示：

| 序 号 | 名 称 | 用 途 | 规 格 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻桩机 | 成孔 施工 | TXB-1000A | 台套 | 4 |
| 2 | 泥浆泵 |  | 3PNL | 台 | 6 |
| 3 | 电焊机 | 钢筋笼制安 | ZX5、BX1 | 台 | 3 |
| 4 | 钢筋切割机 |  | CT14-40 | 台 | 1 |
| 5 | 钢筋弯曲机 |  | H-400 | 台 | 1 |
| 6 | 灌浆导管 | 砼浇筑 | Φ250mm | 套 | 4 |
| 7 | 砼料斗 |  | 1m3 | 个 | 4 |
| 8 | 吊车 | 8t | 辆 | 1 |
| 9 | 柴油发电机 | 200kW | 台套 | 1 |
| 10 | 其它机具 | 根据施工需要配备 |

因为施工的工期较紧，每座引桥的钻孔灌注桩数量为16~20根，目前按照每台两天一根桩的速度计算，两台钻机20天可完成一座引桥的施工。

### 4.2.3.现浇横梁施工

1#~6#栈桥的现浇横梁一共有60根，其编号及断面尺寸如下表：

# 陆上现浇横梁数量分类表

| 横梁编号 | 断面尺寸 | 数量 | C30砼方量 |
| --- | --- | --- | --- |
| ZHL2 | （500*650/1200*900）*6000 | 54 | 111.24 |
| ZHL3 | （500*650/1200*900）*7000 | 6 | 14.40 |
| 合计 |  | 60 | 125.64 |

现浇横梁施工工艺流程如下：

桩头凿除  → 模板安装 → 钢筋绑扎 → 砼浇注

# → 模板拆除

# a.钻孔灌注桩桩头头凿除

在钻孔灌注桩强度达到100%后，就可以进行桩头凿除的施工，为保证桩头凿除完后桩顶的砼强度符合设计的要求，而且桩头凿除的工程数量不大，采取人工凿除的施工方法，凿除后的桩顶标高以伸入横梁5cm控制。

# b.现浇横梁模板制安

在桩头凿除及清洗完之后，可进行横梁模板的安装。横梁模板采用悬吊散拼的形式，直接计算横梁的标高及平面位置尺寸后，在钻孔灌注桩施工平台的纵梁上用【20槽钢焊接现浇横梁的立柱及底梁。支架焊接完成后先拼装底板及侧板，模板拼装后要调整至规范允许的范围内，两端的封头板要等钢筋绑扎完成后才能安装。

# c.钢筋开料及绑扎

钢筋开料在岸边的加工场地进行，开料时严格按照施工图纸施工，由于与钻孔桩同时施工，为防止材料的混乱，开料后马上做好标示或用轻便运输工具运往现场。

模板安装经监理验收通过后，开始钢筋的绑扎。由于现浇横梁的钢筋都比较简单，施工时主要是要注意钢筋的数量及预埋件的安装位置。

# d.现浇横梁砼浇注

钢筋绑扎通过验收后，开始砼的浇注。由于现浇横梁的砼方量不大，现浇横梁砼的搅拌与陆上预制空心板统一安排，砼采用手推车运至现场浇注，为保证砼的质量，整个砼浇注过程中相关各工种要有人现场值班。

# e.现浇横梁的砼强度达到75%后，横梁的模板就可以拆除，每拆除完一根横梁的模板后，履带吊机配合震动锤开始回收该跨的施工材料。

现浇横梁模板拼装见下图：

### 4.2.4.引桥空心板预制

六座引桥的空心板预制共348块，其中钻孔灌注桩上部安装的数量为216块，具体的规格及数量如下表：

| 构件编号 | 数量 | 结构尺寸 |
| --- | --- | --- |
| KB1 | 116 | (1420/1470)*550*9500 |
| KB2 | 116 | (1400/1500)*550*9500 |
| KB1’ | 12 | (1420/1470)*550*9460 |
| KB2’ | 12 | (1400/1500)*550*9460 |
| KB3 | 2 | (1420/1470)*550*3360 |
| KB4 | 2 | (1400/1500)*550*3360 |
| KB5 | 22 | (1420/1470)*550*9000 |
| KB6 | 22 | (1400/1500)*550*9000 |
| KB5’ | 12 | (1420/1470)*550*8960 |
| KB6’ | 12 | (1400/1500)*550*8960 |
| KB7 | 2 | (1420/1470)*550*4210 |
| KB8 | 2 | (1400/1500)*550*4210 |
| KB9 | 2 | (1420/1470)*550*6610 |
| KB10 | 2 | (1400/1500)*550*6610 |
| KB11 | 2 | (1420/1470)*550*4910 |
| KB12 | 2 | (1400/1500)*550*4910 |
| KB13 | 2 | (1420/1470)*550*3610 |
| KB14 | 2 | (1400/1500)*550*3610 |
| KB15 | 2 | (1420/1470)*550*4210 |
| KB16 | 2 | (1400/1500)*550*4210 |
| 合计 | 348 |  |

# 预制场地选择

根据现场的地形及六座引桥的分布，5#~6#引桥与1#~4#引桥没有施工道路相连，因此选用两个施工场地作为空心板的预制，1#预制场地预制1#~4#引桥的空心板，2#预制场地预制5#~6#引桥的空心板。两个预制场地都设于靠近道路的某个合适场地上。

由于预制构件的数量较多，预制构件的周转期需要10天左右，为满足施工的进度要求，1#预制场地配置10条的生产线，每条生产线可施工4~5块的空心板。2#预制场地的数量可以减半，每个预制场地配置有各自的钢筋加工场、模板加工场及搅拌设备。空心板预制的施工流程及机械设备配置如下：

模板制作     混凝土拌制

(          (

# 钢筋加工绑扎(模板安装(混凝土浇注(养护、转堆

# 空心板预制施工流程图

主要机械设备如下：

拌和系统：四台0.4m3自落式混凝土搅拌机；

手推车20台；

15t轮胎吊机一台；

15t平板车二辆；

风电焊、D40插入式振捣棒等配套设施；

# a.  钢筋

钢筋在车间开料加工好，运送到现场，直接在底模上绑扎成形。

# b.  模板

底模：底模采用C20混凝土结构，四周边上铺设φ20mm左右的透明软塑料管作止浆用，防止构件裙脚漏浆。底模两侧预埋[10槽钢作侧模支撑用。如下图：

侧模及封头板：侧模全部采用整片式钢模板或定型钢模板拼制，中间空心部分采用冲汽胶囊内胆形成，冲汽胶囊由厂家定做。端头有冲汽胶囊部分采用木模板。加工套数为6套。

脱模剂：采用柴油、石腊、滑石粉按一定配合比混合而成。

# c.  混凝土浇注

混凝土由拌和机供应，手推车运送到现场。混凝土入仓根据各构件特征，制作手推车的上料支架，砼直接用手推车入仓。D40插入式振捣棒振捣密实，人工抹面。

构件面上按设计要求需凿毛处理。处理方法为：在已浇注完成的砼面上涂刷缓凝剂，在适当的时间砼初凝后，用高压水枪冲涮混凝土表面，至露出骨料而成毛面，但应确保骨料不松动或掉落。当上述方法处理效果不满意时，人工凿毛加以补充。混凝土浇注完后，洒淡水潮湿养护14天。

# e.  构件转堆

构件混凝土强度达到设计强度的70％后，即可进行转堆作业，转堆用45t汽车吊机将构件吊到平板车上，到堆场后再由20t汽车吊机堆放。采用多点支垫，堆高3~4层。堆放时做好标示，便于安装时出运，堆场场地应平整并压实。

空心板预制每天完成3~4块，四个月内全部完成。

### 4.2.5.陆上空心板安装

所有陆上安装的空心板都在陆上预制场地预制。在现浇横梁及预制空心板的强度达到100%强度满足设计要求后，即可进行预制空心板安装工作。由于重量最大的空心板约11.5t，安装采用拼装20吨双导梁式架桥机施工，配以龙门吊和运梁平车。安装施工时，注意构件规格及位置的准确性，避免返工情况的出现，空心板的安装应符合图纸及规范范的要求。

# a.空心板安装的施工流程如下；

# b.安装方法

引桥空心板采用20吨龙门吊及20吨双导梁架桥机配合安装。导梁移至安装跨后，将中、后支墩的行走轮系统转向90度，放下前支墩。空心板用轮胎吊及20t平板车运至引桥根部，通过龙门吊将空心板置于运梁小车上，沿轨道将梁运到安装跨的后方，然后由架桥机上的平车起吊空心板通过架桥机导梁移至安装跨，安装的位置由横移小车控制，确定位置准确后安装。如此重复，安装完一跨后，中、后支墩行走轮系统转向90度，前移导梁至下一安装跨。导梁前移时，将上横梁等移至后端，并加平衡压重，收起前支腿缓慢前行，以确保安全。加长铺设运梁小车轨道，进行下一跨的安装工作，直至全部安装完成。

桥侧最外边梁安装由于位于架桥机导梁下，无法一次性安装就位，且受梁间距影响，施工时须先将最外边梁安放，然后进行滑梁、横移安装就位后，才进行中梁一次性安装。空心板安装示意图如下：

### 4.2.6.现浇面层砼施工

在整座引桥的空心板安装完成后，开始进行面层砼的浇注。施工的顺序是由引桥端部向岸边施工，具体的施工方法如下：

a.清理引桥顶面：先人工彻底清除空心板顶面的施工垃圾，凿除松动混凝土、浮浆及各种油渍，然后采用高压水冲洗主梁顶面，待安装完钢筋网后，再次用高压水清洗干净主梁顶面方可浇注混凝土。

b.测量放样：首先对整个主梁顶面的实际标高进行全面的复测，以便采取措施，保证面板层厚度比较均匀一致，不小于设计厚度。测量定出模板安装高度。

c.钢筋绑扎架立砼浇注通道：按照图纸的规格和数量绑扎钢筋，超过12m的钢筋需要采取搭接的方法绑扎，搭接长度为35d。浇注混凝土前架设混凝土运输机具的通道，避免机具碾压钢筋网发生变形、变位，使钢筋网位置始终保持在距引桥面有保护层的距离，并使其在假缝的地方要连续通过。

d.浇注混凝土：混凝土采用Ｃ30混凝土，由砼搅拌机拌制，手推车运输到现场浇筑，浇注混凝土前，对主空心板顶面淋水，在梁顶潮湿时浇混凝土：一是利于主梁于铺装混凝土紧密结合，二是对主梁降温，降低混凝土水化热减少混凝土收缩。尤其夏天，除对砂石淋水降温外，避开酷暑时间而选择在傍晚时候开始浇注混凝土，同时搭设好防雨遮荫棚。混凝土采用 (30插入式振动棒与平板振动器交叉振捣密实。

## 4.3.构件预制

### 4.3.1 预应力方桩预制

本工程的桩基础除栈桥部分的钻孔灌注桩外，尚采用C45的600mm×600mm预应力空心钢筋混凝土方桩,共2065.61m3/196根。其中渔政东海基地一期工程，在栈桥深水区撑墩和千吨级码头上，共1115.83 m3/108根；中心渔港工程，在栈桥深水区撑墩上共949.78 m3/88根。主要工程量及规格如下表：

| 桩长(m) | 渔政东海基地一期工程 | 中心渔港工程 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 桩数量(根) | 砼方量(m3/根) | 桩数量(根) | 砼方量(m3/根) |  |
| 27 | 8 | 7．69 | 8 | 7．69 |  |
| 32 | 8 | 9．04 | 2 | 9．04 |  |
| 33 | 8 | 9．31 | 2 | 9．31 |  |
| 34 | 19 | 9．56 | 2 | 9．56 |  |
| 35 | 7 | 9．85 | 6 | 9．85 |  |
| 36 | 13 | 10．12 | 22 | 10．12 |  |
| 37 | 14 | 10．38 | 18 | 10．38 |  |
| 38 | 5 | 10．66 | 2 | 10．66 |  |
| 39 | 8 | 10．928 |  |  |  |
| 40 |  |  | 4 | 11．202 |  |
| 41 | 2 | 11．476 |  |  |  |
| 42 | 8 | 11．75 |  |  |  |
| 43 | 2 | 12．02 |  |  |  |
| 44 | 6 | 12．29 |  |  |  |
| 45 |  |  | 16 | 12．56 |  |
| 46 |  |  | 2 | 11．93 |  |
| 47 |  |  | 2 | 12．29 |  |
| 48 |  |  | 2 | 12．65 |  |

# a.  预制场地选择及机械设备配备

根据现场情况，预应力钢筋砼空心方桩600mm×600mm共196根，安排在我单位在附近租用的专业预制场内进行预制。预制场共布置4条预应力桩生产线，每条线可使用长度为100米，可同时预制2～3根桩，每条线周转为3天，平均每月预制100根桩左右。详见现场预制场平面布置图。

根据本工程实际情况，预制场拟配备以下机械设备

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拌 和 机 | 750L | 台 | 2 |  |
| 2 | 履 带 吊 | 65t | 台 | 1 | 方桩预制 |
| 3 | 轮 胎 吊 | 16t | 台 | 1 | 梁板和其他构件预制 |
| 4 | 平 板 车 | 15t | 台 | 2 | 梁板等构件运输 |
| 5 | 平板汽车 | 5t | 台 | 2 | 运输砼 |
| 6 | 装载机 | 3m3 | 台 | 2 | 拌和站用 |
| 7 | 张拉设备 | 通 用 | 套 | 4 |  |

# b.  施工工艺流程

预应力混凝土预制方桩施工工艺流程见预制方桩施工工艺流程图图所示。

# c.  施工方法

# (a)  模板工程

模板采用定型钢底模和钢侧模。空心部分根据桩长订购直径为φ330mm的充气胶囊，预应力桩桩尖加钢桩靴。

钢筋加工、对焊          校核张拉机具

钢筋绑扎              调整初应力

# 安放钢筋骨架

清理台座  吊装侧模板                  入胶囊  施加预应力

及安装联合器

胶囊充气



安装桩顶、桩尖模板

（安装压钢筋卡）

水泥、砂、石、水、减水剂   搅拌砼       浇筑砼    制砼试块

胶囊放气、拔出

拆模、养护

出运    转堆   脱模   编号   放松、切断预应力筋

养护           压试块，砼抗压强度达70%

# 预制方桩施工工艺流程图

为了防止胶囊在砼振捣作用下而导致上浮，沿胶囊通长方向按设计要求布置胶囊固定钢筋并与钢筋骨架固定牢固。

模板在砼浇注前要认真检查，确保模板安装的允许偏差满足规范要求。

在砼浇注过程中，配备木工值班，检查模板有无变形、支顶松动现象，确保模板在施工过程中符合要求。

拆模应在砼强度能保证其表面及棱角不因拆模而受到损坏时，方可拆除（一般宜在浇注完后24小时进行，胶囊放气及拨出时间应在砼确保其不因胶囊放气而发生沉陷及出现裂缝为准），一般约在砼浇注后2～3小时进行。

# (b)  钢筋工程

钢筋原材料必须有出厂检验合格证书，加工前必须按规范分批量抽样试验。检验合格后方可使用。

主筋搭接采用闪光对焊。为了保证对焊接头质量，施焊前，必须对每个焊接工人每种钢筋的焊接产品按规范取样进行抗拉、冷弯试验，不合格者，取消其焊接资格。闪光对焊的接头应定期分批进行外观检查和机械性能检验，以保证焊接质量。

主筋对焊后应进行冷拉加工，以便调直、除锈和提高钢筋强度，冷拉采用控制冷拉率的单控方法进行。

钢筋在车间开料加工好后运至现场绑扎成型，钢筋骨架绑扎必须注意主筋接头的面积在同一截面内不得大于主筋总面积的50％。

# (c)  施加预应力

施加预应力采用先张法，初始张拉必须均匀加载，并调整均匀，以防止张拉钢筋受力不均匀造成断筋。为了减少预应力筋的松驰影响，采用超张拉方法进行张拉。

张拉程序：

放松调整            持荷2min

0  0.6(k            0       1.05(k                (k

砼浇注完成后，当砼强度达到设计强度的70％时才能放松预应力钢筋。预应力筋的放松采用楔形放松器放松的方法。

张拉过程应做好详细记录，并提交给监理工程师审核。

# (d)  砼工程

所需用水泥、砂、石、水、外加剂等原材料必须符合规范要求，并事先将出厂合格证、抽样试验资料提交给监理工程师验证。

砼配合比在试验室设计试拌，并提交给监理工程师审核。

砼由拌和站拌制，用5t平板汽车车卡放置灰罐运送至现场，吊机吊灰罐沿线连续浇注，D50插入式振捣棒振捣密实，振捣应均匀，避免漏振，并应尽量避免碰撞钢筋、模板和充气胶囊，瓦工二次抹面。

在砼浇注过程中，充气胶囊要始终保持足够气压，内充气压大小为0.03～0.035Mpa。

因桩头部分钢筋较密，所以浇注桩头砼时，采用较小级配碎石的砼浇注，并用D30插入式振捣棒振捣密实，保证桩头部分砼的质量。

砼浇注完成后及时覆盖麻袋，洒淡水潮湿养护14天。

# (e)  转堆

当桩砼强度达到70％时，放松、切断预应力钢筋后，用65t履带吊进行水平吊运转堆，起吊按设计要求采用四点吊。

桩在堆场用方木多点支垫，堆放层数不多于三层，同一型号的桩放在一起。堆放场地应平整、坚实，避免不均匀沉降。垫木要坚实、耐用，安放时，由测量工测标高，保证各垫木顶标高在同一水平面上。

# (f)  桩出运

当桩砼强度达到100％并经外观检查合格后方可出运。用65t履带吊将桩直接吊入停靠在出运码头旁边的1000t方驳上，425kw拖轮拖运至现场施打。

桩出运按沉桩顺序分层装驳，装驳层数不多于三层。方驳拖运过程中采取加固措施：方驳两侧焊设封仓架，桩与封仓架、桩与桩之间采用木枋、木尖支顶牢固，避免桩在拖运过程中发生平移、倾倒事故。

d   施工进度安排

本工程共196根预应力砼方桩，平均每月预制100根，共二个月完成。

### 4.3.2 码头构件预制

本工程预制构件总数212件，混凝土总量380.66m3。工程数量统计如下：

# 工  程  数  量  一  览  表

| 序号 | 构件种类 | 数量(件) | 方量(m3/件) | 总量(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面板B1 | 114 | 1.39 | 158.46 |
| 2 | 面板B2 | 6 | 1.34 | 8.04 |
| 3 | 面板B3 | 6 | 0.63 | 3.78 |
| 4 | 纵梁ZL1 | 28 | 3.7 | 103.6 |
| 5 | 纵梁ZL2 | 1 | 3.22 | 3.22 |
| 6 | 纵梁ZL2’ | 1 | 3.22 | 3.22 |
| 7 | 边梁BL1 | 26 | 2.76 | 71.76 |
| 8 | 靠船构件KCJ1 | 2 | 1.22 | 2.44 |
| 9 | 靠船构件KCJ2 | 12 | 1.24 | 14.88 |
| 10 | 靠船构件KCJ3 | 2 | 1.22 | 2.44 |
| 11 | 水平撑SPC | 14 | 0.63 | 8.82 |
|  | 合 计 | 212 |  | 380.66 |

# a  预制场地布置

构件预制安排在与预应力方桩同一预制场内进行，详见施工总平面布置图。

预制场机械设备配备详见预制预应力桩部分。

b 主要施工工艺流程及预制顺序

预制顺序按照各种预制构件安装顺序进行，即按先安装先预制的原则进行：

# c 施工方法

# (1) 钢筋

钢筋在车间开料加工好，运送到现场，直接在底模上绑扎成形。

# (2) 模板

①  底模

底模采用C20砼结构，采用帮包底形式，四周边上铺设φ20mm左右的透明软塑料管作止浆用，防止构件裙脚漏浆。底模两侧预埋[10槽钢作侧模支撑用。

侧模

侧模全部采用整片式钢模板或定型钢模板拼制，端头有外露钢筋部分采用木模板。加工套数为面板8套、纵梁2套、靠船构件2套。

脱模剂

采用柴油、石腊、滑石粉按一定配合比混合而成。

模板装拆用16t轮胎吊机配合进行。

（3）  砼浇注

混凝土由拌和站供应，用5t平板汽车车卡放置灰罐运送至现场，浇筑时根据各构件特征，采用吊机＋吊罐和人工打铲入模等方法进行，然后用D40插入式振捣棒振捣密实，人工抹面。

构件端头有外露钢筋面按设计要求需凿毛处理。处理方法为：在该侧面的模板上涂刷缓凝剂，在适当的时间拆模后，用高压水枪冲涮混凝土表面，至露出骨料而成毛面，但应确保骨料不松动或掉落。

当上述方法处理效果不满意时，人工凿毛加以补充。

混凝土浇注完后，洒淡水潮湿养护14天。

# （4）  预埋件

砼浇注前，应根据设计图纸和施工需要仔细设置、检查核对构件上的各种预埋件、孔洞，位置准确，安装牢固。

# （5）  构件转堆、出运

构件砼强度达到设计强度的70％后，即可进行转堆作业，转堆用16t轮胎吊加15t平板车以及65t履带吊机将构件从底模转到堆场上。梁采用不设支点的单层存放，板采用多点支垫，堆高三层。堆场场地应平整并压实。

构件混凝土达到设计强度后，方可出运安装。出运时，在堆场用16t轮胎吊装车，15t平板车运送构件至出运码头前沿，利用65t履带吊装上方驳上运至施工现场。

d、  施工进度安排

预制构件共212件，计划51天完成。

## 4.4  千吨级码头施工

### 4.4.1  水上沉桩

渔政东海基地一期工程共108根600mm×600mm预应力钢筋砼空心方桩,其中直桩44根，斜桩64根。中心渔港工程共82根600mm×600mm预应力方桩，其中直桩46根，斜桩36根。

# a.  主要船机配备

根据本工程实际情况，本工程的桩最长为48m，最大重量约32t。根据打桩船性能及本工程水域施工条件，本工程沉桩选用我单位自有的打桩船配MB－70柴油锤进行施工，运桩采用1000t方驳，425kw拖轮拖运。打桩船性能如下，能满足本工程沉桩需求。

打桩船主要性能：

桩船尺寸（长×宽×高）  43.8m×20.0m×3.6m

桩架高                  53.55m

最大桩径                管桩φ1200，方桩600×600

最大桩长                42m＋水深

最大桩重                40t

最大倾角                30(

主要船机配备表

| 序号 | 船机名称 | 规 格 型 号 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打桩船 | 53.55m高桩架 | 1艘 |  |
| 2 | 桩 锤 | MB－70 | 1个 |  |
| 3 | 方 驳 | 1000t 长×宽：50×13.5 m | 1艘 |  |
| 4 | 拖 轮 | 421kw | 2艘 |  |
| 5 | 锚 艇 | 120HP | 1艘 |  |

b.  沉桩技术要求

沉桩以标高控制为主，贯入度作为校核，当桩尖已达到设计标高而贯入度仍较大时，继续锤击，使其贯入度达到15mm/击内，且继续锤击下沉深度一般不超过1m，当桩尖距离设计标高较大而贯入度已较小，且沉桩有困难时，继续锤击20击，其平均贯入度不大于控制贯入度，但桩尖距设计标高不宜超过1～2m。桩锤施打过程必须重锤轻击，严格按设计提供的控制标准进行施工，如沉桩过程中出现无法满足沉桩控制标准时，应及时会同业主、监理等研究解决。

沉桩质量检验标准为：

基桩沉放后，直桩桩顶偏位不大于50mm；斜桩桩顶偏位不大于100mm。桩身垂直度：(1％。

c.  沉桩顺序

根据现场情况和工期要求结合打桩船的平面尺寸，沉桩平面施工顺序为：

其中结构沉桩顺序为：先施打栈桥靠岸侧的基桩，然后往海侧逐根施打，最后施打码头平台（撑墩）基桩。详见千顿级固定码头基桩沉放顺序图。2#～6#栈桥及撑墩基桩沉放顺序与千顿级固定码头基桩沉放顺序相类似，先施打栈桥基桩，然后施打撑墩基桩。

沉桩前，应先将编制好的沉桩顺序报监理工程师审批。

d.  船位布置

桩船沉桩时，抛八字锚，带缆控制船横向移位，首尾抛锚带缆，控制前后移位，装桩方驳与打桩船两船纵轴线成T型布置。

e.  测量控制

利用设置在陆侧平行码头前沿线的基线进行打桩测量控制，采用经纬仪前方任意角交会控制。斜桩的定位标高设在施工水位以上，并尽可能接近桩顶标高，桩的平面扭角由打桩船上用六分仪对岸标进行控制。打桩时，用三台经纬仪测量控制，其中两台用于定位，一台用于校核，标高测量用水准仪。

打桩测量程序如下：

# (1)  由打桩主管工程师编制打桩顺序；

(2)  测量工程师根据打桩顺序依次计算每根桩的座标及各个测站的测量控制数据，打桩主管工程师复核测量内业计算成果，主任工程师审核。将有关资料报监理工程师审批。

(3)  将打桩测量控制数据交给负责各测站司测的测量员进行现场测量。

(4)  测量工程师及主管工程师在打桩船上随时对打桩测量过程中出现的问题进行处理。

f.  沉桩要求

(1)  沉桩前，先根据桩位布置图结合沉桩允许偏差，校核各桩是否相碰；

# (2)  对施工区域原有障碍物进行探明及清理；

(3)  在斜坡上定位，应根据现场实际操作的情况及已有施工经验，适当确定提前量定位下桩；

(4)  锤击过程中，桩锤、替打和桩应保持在同一直线上，避免偏心锤击；

# (5)  桩垫的材料和厚度应严格按设计要求加工制作；

(6)  沉桩应尽量连续，不要中途停锤，以免土壤恢复而增加沉桩阻力；

(7)  每根桩必须作好原始记录，沉桩过程中出现的任何不正常现象都作好详细记录，并及时通知业主、监理工程师研究解决。打桩完成后，应及时将该桩的沉桩记录提交给监理工程师。

g.  夹桩

沉桩完毕后应即时进行夹桩，夹桩采用10×15cm及[12槽钢，纵横夹桩，将单个墩台的桩联成一稳定网络结构，增强稳定性。

h.  桩头处理

桩施打完毕后，若桩顶标高高于设计值，应将高出部分凿除，凿桩时，测量放出桩顶标高，利用夹桩材料搭设简易平台，砼桩头用人工凿除，用趸船配合吊住桩头，以策安全，并将长出桩头吊入趸船仓内运上岸。

i.  施工进度计划安排

本工程共196根600mm×600mm预应力混凝土方桩，沉桩进度按平均每天4根，总工期安排60天完成。

### 4.4.2  现浇横梁施工

桩基施工完成后，即可进行码头现浇横梁施工。现浇横梁分为HL1、HL2和2HL3三种，其主要工程量如下表所示：

横梁规格及数量

| 序号 | 规格 | 砼强度等级 | 件数 | 数量(m3) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 横梁HL1 | C30 | 4 | 4×20.8 |  |
| 2 | 横梁HL2 | C30 | 8 | 8×22.32 |  |
| 3 | 横梁HL3 | C30 | 4 | 4×21.5 |  |
| 4 | 合 计 | C30 | 16 | 347.76 |  |

a   施工流程

横梁施工顺序与沉桩方向一致,当横梁的基桩施打完成后,马上进行

横梁施工,其施工工艺流程如下：

b.  模板工程

底模支承采用10×15cm木枋及[12槽钢作两层井字型夹桩，用Ф22螺栓与基桩夹紧成整体。然后在夹桩木长度方向铺设[14槽钢作为底模的支撑，底模面板和侧模采用定型钢模板，外侧用对拉螺栓固定。详见横梁模板示意图：

模板在岸上木工车间内加工,然后由工作船运至现场趸船配合安装。

c  钢筋工程

所有进场钢筋均要有出厂要有合格证，并按规定取样进行试验。不合格品不得用于工程。

先根据构件的尺寸和分层浇筑情况编制好钢筋配料单。然后根据钢筋配料单在陆上钢筋车间内加工，工作船运至现场人工绑扎。

d  混凝土工程

i.  混凝土供应及运输

砼采用0.75m3砼搅拌机进行拌和，1t翻斗车运输至工作码头，通过溜槽将砼卸入装在交通船上的砼吊斗内，吊斗容积约1.5m3，交通船运至浇注地点，由趸船吊吊斗入仓。

ii.  混凝土浇注

混凝土浇注必须连续进行,横梁分下横梁和上横梁二次浇筑,第一次浇注至纵梁的搁置面,厚度为0.9m，浇筑方量为11.82m3，第二次在码头纵梁安装后浇注,厚度为1.5m,浇筑方量为10.5m3。如下图：

新旧混凝土接缝处进行凿毛处理，并在浇注新混凝土之前先用水清洗，再铺一层砂浆。砂浆厚1～2cm。

混凝土分层浇注，每层厚度不大于50 cm，插入式振捣棒振捣密实，为保证上、下层砼结合成整体，振捣棒插入下层砼5cm。并进行二次振捣，二次抹面。

e.  养护

砼养护由专人进行，采用拆模后喷涂养护液进行。

### 4.4.3 码头构件安装

码头构件安装包括码头纵梁、边梁及面板等。共212件,如下表示。栈桥空心板的安装采用陆上安装。详见陆上安装部分。

# 构 件 安 装 数 量 一 览 表

| 序号 | 构 件 名 称 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纵梁 | 件 | 30 |
| 2 | 边梁 | 件 | 26 |
| 3 | 面板 | 件 | 126 |
| 4 | 靠船构件 | 件 | 16 |
| 5 | 水 平 撑 | 件 | 14 |
|  | 合 计 | 件 | 212 |

# a  船机配备

本工程预制构件单件最重约10t，码头构件安装跨度为10m以内，拟配备以下船机进行构件安装：

# 船  机  设  备  一  览  表

| 序号 | 船 机 名 称 | 规 格 型 号 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起重船 | 30t | 1艘 |  |
| 2 | 方 驳 | 1000t | 2艘 |  |
| 3 | 拖 轮 |  | 1艘 |  |
| 4 | 锚 艇 |  | 1艘 |  |

b 安装顺序

安装靠船构件(安装水平撑(安装纵梁、边梁(现浇节点砼(安装面板

c 安装工艺流程

在支承点处表面（或侧面）测放梁板等构件安装的端边线和侧边线(测量支承点处的标高(水泥砂浆找平(起重船吊构件就位安装(检查合格后解扣(焊接加固。

d 施工方法及要求

(1)  构件安装前，先根据分段流水作业的部署仔细编排各类构件的安装顺序，以此安排构件装驳顺序。并在出运时逐件检查，以防出错。

(2)  构件安装时，应严格控制搁置面的平整度，保证构件底面与搁置面接触紧密，安装完后要及时勾缝。

(3)  用水泥砂浆铺填预制件搁置面时，砂浆应随铺随安，不得等砂浆硬化后安装构件，水泥砂浆不宜太厚，一般为1～2cm，以座浆饱满，安装后略有余浆挤出缝口为准。

(4)  码头前、后沿线和侧边线的构件安装时，要用经纬仪控制其边线，确保码头边线的位置准确及平直。

(5)  安装靠船构件及悬臂板时，须将主筋与横梁焊接牢固后方可松钩，以保证构件的安全稳定。构件安装完成后，要及时将外露钢筋焊接牢固，增强抗风浪能力，必要时要进行加焊、拉、顶等加固措施。并且要及时跟上节点砼的施工，及早成为整体结构，保证台风期的安全。

# e  注意事项

上部构件安装完毕后，应进行验收：核对构件编号，检查安装位置并复核标高。

在已安装完毕的构件上面，堆放临时荷载或使机械进行运输安装时，应验算构件强度及稳定性。

f  施工进度安排

本工程的构件安装所需工期约为45天。

### 4.4.4  现浇面层砼施工

现浇面层包括码头和1#、2#栈桥两部分,其中码头现浇面层由130mm的现浇层和50～60mm的磨耗层组成，栈桥现浇层由100mm的现浇层和45～60mm的磨耗层组成，砼强度等级为C30，砼方量共416.5 m3。其施工方法与4.2.5 钻孔灌注桩基础栈桥现浇面层砼施工一样,详见该部分。

## 4.5  撑墩施工

本工程共有11个撑墩,砼方量为:384.78 m3。在基桩完成后即可进行撑墩施工，撑墩分二次浇筑，第一次先浇筑底座，厚度为：1m，浇筑方量为16m3;第二次浇筑上部墩身，厚度2.3m,浇筑方量为18.98m3,如下图示。

# a.预埋件加工

上部墩身的预埋件为10mm厚的钢板和Ф50的锚环，每个撑墩各预

埋一个，在浇筑第二次砼时需要预埋，严格按照图纸的尺寸，选用合格的钢材在车间内加工，然后运至现场安装。

# b.预埋件安装

钢筋绑扎好后，按照图纸位置尺寸进行测量放样安装，利用钢筋焊

接固定在已绑扎成型的钢筋骨架上，砼浇筑过程中严禁碰撞。

# c. 撑墩的模板、钢筋及砼浇筑工艺与横梁施工一样，详见4.4.2 现浇横梁施工部分。

# 5、投入本合同工程的主要施工船机设备

## 5.1主要施工船机设备表

| 船 机 名 称 | 规 格 型 号 | 额定功率(KW)或容量(m3)或吨位(t) | 厂牌及出厂时间 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小计 | 其 中 |  |
|  |  |  |  |  | 自有 | 新购 | 租赁 |  |
| 钻桩机 | (TXB-1000A) | 96年 | 4台 | 4 |  |  |  |
| 泥浆泵 | (3PNL) |  | 93年 | 6台 | 6 |  |  |  |
| 电焊机 | (ZX5,BX1) |  | 94年 | 8台 | 8 |  |  |  |
| 振动锤 |  | 30KW | 95年 | 1个 | 1 |  |  |  |
| 发电机 |  | 200KW | 92年 | 1台 | 1 |  |  |  |
| 履带吊机 |  | 35t | 90年 | 1台 | 1 |  |  |  |
| 搅拌机 |  | 0.75m3 | 99年 | 2台 | 2 |  |  |  |
| 履带吊机 |  | 65t | 95年 | 1台 | 1 |  |  |  |
| 汽车吊机 |  | 16t | 99年 | 1台 | 1 |  |  |  |
| 平板车 |  | 15t | 98年 | 2台 | 2 |  |  |  |
| 平板汽车 |  | 5t | 97年 | 2部 | 2 |  |  |  |
| 装载机 |  | 3m3 | 93年 | 2部 | 2 |  |  |  |
| 钢筋加工设备 |  |  | 95年 | 2套 | 2 |  |  |  |
| 打桩船 | (54m高桩架) | 85年 | 1艘 | 1 |  |  |  |
| 起重船 |  | 30t | 88年 |  |  |  | 1 | 当地租赁 |
| 方驳 |  | 1000t | 84年 | 2艘 | 2 |  |  |  |
| 拖轮 |  | 442KW | 87年 | 1艘 | 1 |  |  |  |
| 交通船 |  |  | 90年 | 2艘 |  |  | 2 |  |
| 工作船 | (100~200t) | 89年 | 3艘 |  |  | 3 | 当地租赁 |
| 张拉设备 |  |  | 96年 | 4套 | 4 |  |  | 当地租赁 |
| 木工加工设备 |  |  | 98年 | 2套 | 2 |  |  |  |

## 5.2主要船机进场计划

| 序 号 | 设备名称规格型号 | 数 量 | 单 位 | 2002年 | 2003年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二 | 一月 |
| 1 | 钻桩机(TXB-1000A) | 4 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 泥浆泵(3PNL) | 6 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电焊机(ZX5,BX1) | 8 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 振动锤(60KW) | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 发电机(200KW) | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 履带吊机(35t) | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 搅拌机(0.75m3) | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 履带吊机(65t) | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 汽车吊机(16t) | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 平板车(15t) | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 平板汽车(5t) | 2 | 部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 装载机(3m3) | 2 | 部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 钢筋加工设备 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 打桩船(54m高桩架) | 1 | 艘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 起重船(30t) | 1 | 艘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 方驳(1000t) | 3 | 艘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 拖轮(442KW) | 2 | 艘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 交通船 | 2 | 艘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 工作船(100~200t) | 3 | 艘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 张拉设备 | 4 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 拼装式架桥机 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |

# 6、主要物质进场计划

| 序 号 | 主要物质名称 | 数 量 | 单 位 | 2002年 | 2003年 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二 | 一月 |  |
| 1 | 钻孔桩平台用料 | Φ400钢管桩 | 80 | 根 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20#槽钢 | 2400 | m | 1000 | 1400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5cm厚木板 | 1300 | m2 | 300 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 钻孔桩钢护筒 | 33.4 | t |  | 11.2 | 6.0 | 5.0 | 11.1 |  |  |  |
| 3 | 钻孔桩钢筋 | 126.8 | t |  | 45 | 22 | 22 | 37.8 |  |  |  |
| 4 | 预应力钢筋 | 232.6 | t |  | 150 | 82.6 |  |  |  |  |  |
| 5 | 预制件钢筋 | 345.3 | t |  | 100 | 100 | 100 | 45.3 |  |  |  |
| 6 | 现浇钢筋 | 173.5 | t |  |  | 50 | 50 | 40 | 33.5 |  |  |
| 7 | 150KN系船柱 | 18 | 个 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
| 8 | 预埋铁件 | 17.9 | t |  |  | 10 | 7.9 |  |  |  |  |
| 9 | 橡胶支座 | 1482 | 块 |  |  |  | 500 | 500 | 482 |  |  |
| 10 | 水泥 | 4362.8 | t |  | 800 | 900 | 900 | 1000 | 862.8 |  |  |
| 11 | 海水耐蚀剂 | 484.8 | t |  | 90 | 100 | 95 | 105 | 94.8 |  |  |
| 12 | 碎石 | 8253 | m3 |  | 1600 | 1700 | 1700 | 2000 | 1253 |  |  |
| 13 | 中粗砂 | 4602 | m3 |  | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 502 |  |  |

# 7、劳动力安排计划

| 序 号 | 人员名称 | 单 位 | 2002年 | 2003年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二 | 一月 |
|  |  |  | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 |
| 1 | 项目经理 | 人 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 项目副经理 | 人 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 项目总工 | 人 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 技术管理人员 | 人 |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 测量工 | 人 |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 6 | 电工 | 人 |  | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 7 | 机驶工 | 人 |  | 0 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 |
| 8 | 起重工 | 人 |  | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 4 | 4 |
| 9 | 木工 | 人 |  | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 8 |
| 10 | 钢筋工 | 人 |  | 0 | 0 | 4 | 10 | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 4 |
| 11 | 铁焊工 | 人 |  | 8 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 4 |
| 12 | 砼工 | 人 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 243 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | 4 |
| 13 | 修理工 | 人 |  | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 |
| 14 | 试验工 | 人 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 15 | 钻桩工 | 人 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 司机 | 人 |  | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 17 | 普工 | 人 |  | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 20 | 10 |
| 合 计 | 人 |  | 35 | 73 | 89 | 146 | 150 | 160 | 174 | 208 | 210 | 225 | 229 | 229 | 233 | 225 | 234 | 232 | 220 | 199 | 102 | 57 |

# 8、 工程质量的技术组织措施

## 8.1、质量保证体系

### 8.1.1、政策声明

我单位在承建本工程中，将完全按照合同条款、工程图纸、技术规格书进行施工，并对施工全过程实施有计划、有系统的质量管理，给业主提供充分的质量信任，确保合同范围内的各项工程的施工质量满足合同规定的要求并使业主和监理工程师满意。

### 8.1.2、本工程质量目标

严格按照规范精心施工，争创优质工程。按招标文件要求，施工质量按《港口工程质量检验评定标准》（JTJ221-98）检验评定，工程质量达到优良等级。

## 8.2、质量保证体系

我单位已按GB/T19001-2000idt ISO9001:2000标准建立并实施质量保证体系，在1997年通过了质量认证公司的现场审核，并获得了该公司颁发的质量认证证书。

### 8.2.1 质量方针、质量目标和质量承诺

# 1．质量方针

科学管理、持续改进、优质高效、顾客满意。

# 2、质量目标

(1) 确保质量体系按GB/T19001-2000idt ISO9001:2000标准有效运行；

(2) 竣工工程合格率为100％，经评定的竣工工程优良品率达到85％以上。

(3) 树立良好的社会信誉。

# 3、质量承诺

鼓励和支持全体员工对工程和服务质量精益求精，积极推动企业技术进步，努力提高质量水平。

### 8.2.2 主要质量体系文件

――质量手册：QM

――管理程序：

1.	QP4-1	文件和资料控制程序

2.	QP4-2	记录控制程序

3.	QP6-1	人力资源控制程序

4.	QP6-2	船机设备控制程序

5.	QP7-1	施工组织设计编制程序

6.	QP7-2	合同评审控制程序

7.	QP7-3	采购控制程序

8.	QP7-4	生产和服务过程控制程序

9.	QP7-5	产品标识和可追溯性程序

10.QP7-6	监视和测量装置控制程序

11.QP8-1	顾客满意度监视测量程序

12.QP8-2	内部审核控制程序

13.QP8-3	产品的监视和测量控制程序

14.QP8-4	不合格品控制程序

15.QP8-5	纠正措施和预防措施控制程序

16.QP9-1	安全生产控制程序

――作业指导书：

共编制37个作业指导文件，对工序施工进行具体指导。

我单位质量保证体系履盖我单位各施工单位。质量方针是我单位质量工作的宗旨；质量目标是我们工程施工的最终目标。质量手册、程序文件和作业指导书是我单位质量保证体系文件。质量保证体系也将在本工程中得到有效的运行。

### 8.2.3 质量保证遵守的原则

(1) 按照GB/T19001-2000idt ISO9001:2000标准及质量管理八项原则，并结合本工程的特点建立有效的质量保证体系并使之有效运行。

(2) 根据“谁施工谁负责质量，谁操作谁保证质量”的原则，实施生产者自觉控制质量的工序管理。

(3) 坚持质量的“三检”和严格的监督检查制度，防止不合格品产生。

(4) 坚持不合格的材料、半成品、成品不得使用或交付。

(5) 坚持试验、检验和工程验收制度。

(6) 遵守施工技术规范、质量检验评定标准，严格按照设计图纸施工。

## 8.3、质量管理组织机构

### 8.3.1 概述

我单位总部将抽调技术水平高、施工经验丰富的人员组建实施本工程的项目部，总部将对工程进度、质量、安全等方面对项目部进行指导、协助、监督，并在人、财、物等方面给予全面的支持和配合，确保工程质量满足业主的要求。

总部与质量有关的部门有质保办、工程管理处、技术处、经营处、组人处、财务处、劳资处、安全处、综合处、办公室等，这些机构包含了从事与质量有关的管理、执行和验证工作的部门和人员。

项目部与质量有关的部门有质保部、质检部（含试验站）、安全部、技术部、工程部、机务部、财务部、劳资部、合约部、物资部、办公室等。

### 8.3.2 质量保证机构

(1) 总部质保办

质保办是独立行使质量保证职权的管理部门，其主要职责是通过组织内部质量体系审核及平时的质保监督，及时发现存在的或潜在的问题，责成责任部门采取纠正和预防措施，质保人员跟踪验证，从而确保质量保证体系的有效运行。总部质保办向管理者代表报告工作。

# (2) 项目部质保部

质保部是项目部内独立行使质量保证职权的管理部门，其主要职责是通过参与内部质量体系审核及进行平时的质保监督，发现存在的或潜在的问题并跟踪验证项目部纠正和预防措施的实施，从而确保项目部内质量体系的有效运行。质保部在业务上受总部质保办的监督、协助和指导，在项目部内向项目经理报告工作。

### 8.3.3 检验和试验机构

(1) 总部工程管理处

工程管理处是总部独立行使质量监督、检验、试验的职能部门，其主要职责是监督、指导、检查，通过对进货的产品、过程中半成品及最终产品的检验和试验，确保不合格的产品不使用、转序或交付。工程管理处向总部主管质量的领导报告工作。

(2) 项目部质检部（下设试验站）

质检部是项目部内独立行使质量监督、检验、试验的职能部门，其主要职责是具体实施项目部内进货产品、过程中半成品及最终产品的检验和试验工作，对不符合规范规定施工或对工程质量造成严重危害的施工方法的操作过程有权加以制止，对经核实不符合质量标准的项目有权制止继续施工，确保项目工程质量。下设的试验站负责对工程所用材料检测工作，由质检部直接领导。质检部向项目部总工程师报告工作。

### 8.3.4 以顾客为关注焦点

我们将实现顾客满意作为本单位质量方针和质量目标的重要内容。

(1) 规定识别顾客明确的或隐含的需求和期望的职责权限、工作程序并控制执行。

(2) 将顾客的需求转化为产品的技术和服务的要求。

(3) 通过质量管理体系的有效运行，实现顾客要求。

(4) 制定各种激励政策，鼓励员工主动在满足顾客要求方面提出改进措施，并对切实可行的改进措施积极采纳。

### 8.3.5 质量保证体系组织框图

# 质量保证体系组织框图

## 8.4、工程质量保证措施

### 8.4.1 生产过程控制

生产过程控制从签订合同，完成设计图纸后开始，其控制程序如下图所示：

# 生产过程控制程序

### 8.4.2 采购控制

物资部根据工程部编制的材料请购计划和技术要求制定材料采购计划，对于构成工程产品的结构材料，将对供应厂商进行调查、评价，确定其为合格的分供方后，才能实施采购，以确保工程用材料的质量满足规定的要求。结构材料进场时，要求厂家提供材质证书，之后，由工地试验站按规定进行抽样检验。

### 8.4.3 检验和试验控制

#### 8.4.3.1 进货检验和试验

用于工程的所有的结构材料进场后，均应对其验证合格后方能用于工程。对于对工程质量影响较大的材料（如钢筋、水泥、砂、碎石等），除应由供贷单位提供材料出厂材质证明书外，进场后还应按规定由项目试验站进行抽样检验，当试验项目超出项目部实验站的能力范围，可委托具有相应资质等级的试验单位进行试验。对于无法进行检验的结构材料，应由质检员对其外观和厂家提供的材质证书进行验证，合格后方能用于工程。结构材料检验程序如下图所示：

# 结构材料检验程序

#### 8.4.3.2 施工过程检验和试验

(1) 根据国家有关规范的要求，对本工程进行分部、分项工程的划分，施工时对各工序、分项工程、分部工程逐级进行检查控制、验收和评定，以确保本工程质量达到优良标准。

(2) 设立质量管理点

对工程主要部位，影响质量的关键工序或材料作为重点控制对象，即以质量管理点加以控制管理。施工前按设计要求、规范、标准等制定相应的技术措施、检查手段、工具、方法，并制定成文件。

(3) 施工中严格按照下图所示的质量监督检查程序搞好工程质量的自检、互检和监督检查：

# 质量监督检查程序

# 质量监督检查程序

(4) 测量基线、水准点、隐蔽工程的检查验收

基线、水准点在项目部自检合格的基础上由上一级派出专职的测量工程师进行复查验收，经测量工程师检查合格后报业主代表和监理复核确认，经监理工程师检查确认后方能开始后续工序的施工。

隐蔽工程在项目部质检员自检合格的基础上报请业主代表和监理工程师检查验收，经检验签认后，方能进行下一工序的施工。

#### 8.4.3.3 最终检验和试验控制

当所有的进货、工序、分项和分部工程检验和试验均已完成且验证合格后才能进行最终的工程验收。项目部质检部负责组织收集、整理竣工资料，检查否齐全及准确无误之后向总部递交完工申请，由总部派出验收小组对工程实物质量及竣工资料进行验收，合格后方能向业主申请验收。

================================================================

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.oicp.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600

# Text boxes

由岸上向海逐跨搭设施工工作平台

由海向岸逐跨施工钻孔灌注桩

由海向岸逐跨浇注横梁

由海向岸逐跨拆除施工作业平台

由岸向海逐跨安装预制空心大板

由海向岸逐段浇注面层砼

测量放线

平台钢管桩加工

平台钢管桩施打

平台材料加工

搭设平台

施放钻孔桩桩位

钻孔桩钢护筒埋设

泥浆检查

钻机定位、钻孔

废渣土外运

泥浆循环

清孔，测孔深、沉淤

钢筋笼制作

沉放钢筋笼

下导管，第二次清孔

钻机移位

配制砼

灌注砼

平台拆除

现浇横梁

空心大板安装

施工准备

施工船舶进场

测量基线布置

预制场台座建设

预应力方桩预制

方桩水上沉桩

桩头处理

靠船构件安装

水上夹桩

现浇下横梁

靠船构件预制

现浇踏步板

纵梁、水平撑、

剪刀撑预制

纵梁、水平撑、剪刀撑安装

实心板预制

现浇上横梁

实心板安装

现浇封头面板

现浇面板

现浇护轮坎

系船柱安装

合 格

配 制 砼

泥浆循环

钻机移位

拔出导管

灌注混凝土

安放隔水栓

测 沉 淤

第二次清孔

下 导 管

钢筋笼制作

沉放钢筋笼

测孔深、沉淤

清    孔

泥浆检查

钻    孔

钻机定位

钢护筒设置

定 桩 位

不 合 格

合 格

合 格

不合格

废渣土外运

现场检查

测量放样、定出支承线

拼装双导梁架桥机

龙门吊就位

铺设该跨导梁枕木、轨道

龙门吊吊装板至桥面轨道平车

卷扬机拖空心至架桥机位置

架桥机吊空心板、横移梁就位

架桥机安放导梁处的空心板

架桥机安放中间跨空心板

铺设桥上枕木、轨道

龙门吊吊装梁上平车

卷扬机拖梁到位

混凝土拌制

模板制作

拆模

混凝土浇注

钢筋加工绑扎

模板安装

出运

养护、转堆

面板预制

边梁预制

纵梁预制

靠船构件及水平撑预制

千吨级码头及1#栈桥

3# 栈 桥

2# 栈 桥

4# 栈 桥

5# 栈 桥

6# 栈 桥

钢筋绑扎

砼浇筑

砼养护

侧模安装

夹桩铺设底模

管理线

业务指导线

各工区负责人

项目部试验室

项目部测量班

项目部质检工程师

项目质保部

项目总工程师

项目经理

移交工程竣工资料

改善施工管理

效果检查，质量检查

开展质量活动

设 备 供 应

材 料 供 应

执行施工方案

根据计划编制任务书

执行施工计划

试验段施工

审查批准

编制施工组织设计、质量措施计划

设计交底,研究图纸及说明

施工质量的鉴定和评价

退回，不得用于工程

用于工程

检验不合格

检验合格

项目部试验站检验

物 资 部 验 收

材料进场、材质证书

确定合格分供方

对分供方调查、评价

下一工序（项目）施工

签认，形成质量记录文件

业主代表，监理工程师检查

专职质检员检查

技术主管项目检查

下一工序互检或交接检

生产工人或班组自检

组织建设

1

外包队保护小组组长

劳动保护小组组员

外包队监督员：

劳动保护小组组长：

项目经理

贯标员

办公室

财务

材料

容器

安装

水电

钢筋工长

混凝土工长

木工工长

放线

木工翻样

钢筋翻样

试验

资料

技术

质量

计量

副经理

副经理

生产经理

技术负责人

项目经理：

第一负责人

项目书记

生产负责

技术负责

安全员

木工负责

水电负责

安全负责

混凝土负责

壮工负责

其他

钢筋负责

制度建设

2

项目经理部工会

劳动保护工作制度

2-1

项目部工会劳动保护

监督检查工作责任制

2-2

劳动保护监督

检查委员会分工

2-3

工会劳动小组

检察员责任状

2-4

会 议 记 录

2-5

教　育　培　训

3

宣 传 教 育 资 料

3-1

劳动保护工作竞赛

评比资料

3-2

安全培训教育记录

3-3

劳动保护检查员

培训记录

3-4

群　众　监　督

4

依　法　维　护

5

施工现场材料管理

及消防工作

6-4

消防安全责任人

材       料

技       安

技       术

生       产

栋 号 主 管

班 组 工 种

班 组 工 种

班 组 工 种

班 组 工 种

班 组 工 种

班 组 工 种

分  包  单  位

工     长

消防保卫      卫

各 职 能 部 门

书     记

消防安全管理人

经       理

施工现场综合治理工作

6-5

施工现场生活设施保障工作

6-6

现场文明施工保障工作

6-1

茶炉房

茶炉房严禁放床，不得堆放过多的易燃物，不得在茶炉房内洗衣、洗澡、做饭。

办公室

办公用品码放整齐，烟头不得乱扔，不做与工作无关的事。

民工宿舍

宿舍内要保持清洁，被褥整齐，不在宿舍内洗衣、泼水，床下无杂物，生活用品码放整齐

食  堂

炊事员工作服、帽要保持清洁，有卫生证，食堂操作间做到无蝇无鼠，炊具干净。

场  容

保持现场干净整洁，厕所要经常打扫，地面无污水、无蝇、无蛹

副组长：

副组长：

组长：

施工现场CI形象

6-2

施工现场环保工作

6-3

环保领导

环保员

道路防尘

砂浆机降尘

沉淀池清理

隔油池清理

噪声监测

油料防渗

垃圾清运

施工现场生活区管理工作

6-7

茶炉房

茶炉房严禁放床，不得堆放过多的易燃物，不得在茶炉房内洗衣、洗澡、做饭。

办公室

办公用品码放整齐，烟头不得乱扔，不做与工作无关的事。

民工宿舍

宿舍内要保持清洁，被褥整齐，不在宿舍内洗衣、泼水，床下无杂物，生活用品码放整齐

食  堂

炊事员工作服、帽要保持清洁，有卫生证，食堂操作间做到无蝇无鼠，炊具干净。

场  容

保持现场干净整洁，厕所要经常打扫，地面无污水、无蝇、无蛹

副组长：

副组长：

组长：

施工现场急救小组

6-8

文明施工及生活保障

6