目     录

第一节   编制依据	1

第二节   工程概况	1

一、工程概况	1

二、文明施工目标	2

第三节   文明施工及环境管理架构	2

第四节   文明施工及环境管理保证措施	3

第五节   文明施工管理制度	7

第六节   环境管理方案及保护措施	11

一、环境保护组织管理依据	11

二、环境保护具体管理措施	11

三、施工现场环境因素管理措施	13

第七节   附    件	16

一、施工现场文明施工管理制度	16

二、防火消防安全制度	18

三、临时用电验收和定期安全检查制度	20

四、宿舍管理制度	20

五、卫生管理制度	22

六、卫生间、浴室卫生制度	23

七、门卫制度	23

八、治安保卫制度	24

第八节   附    图	24

### 第一节   编制依据

本文明施工、环境管理方案按照以下有关文件编制：

1、《广州市建设工程现场文明施工管理办法》 穗建筑[1999]175号；

2、《广州市建筑工程文明施工检查评分表》穗建筑[1999]285号；

3、《广州市安全文明施工样板工地评选办法》穗建筑[2003]90号；

4、《关于加强施工用临时设施建造管理通知》穗建筑[2005]784号；

5、《广东省安全生产、文明施工优良样板工地评选办法》（暂行）粤建管字[2000]44号；

6、建筑施工安全检查标准（JGJ59-99）；

7、环境管理体系规范及使用指南（GB/T24001－2004）；

8、公司环境和职业健康安全手册（A版 第一次修改）。

### 第二节   工程概况

#### 一、工程概况

本工程为×××工程，位于广州市×××地段，由广州市×××兴建，广州市×××设计院设计，广州市×××监理公司监理，广州市×××发展有限公司负责施工。

针对该工程施工特点作出简略说明。

#### 二、文明施工目标

施工现场和环境管理按规范、省市文明施工标准、安全生产工地以及环境管理标准进行布置和管理，实现以下目标：确保文明施工工地，争创市安全文明施工样板工地。

### 第三节   文明施工及环境管理架构

组  长：负责文明施工现场全面工作；

副组长：负责文明施工、环境管理的日常工作；

组员1：负责现场围蔽、现场防火、治安综合治理；

组员2：负责封闭管理、厨房、厕所；

组员3：负责施工文件资料、卫生保健；

组员4：负责材料堆放、施工现场；

组员5：负责现场宿舍、宣传、环境保护。

### 第四节   文明施工及环境管理保证措施

严格执行《建筑施工安全检查标准》及广东省和广州市文明施工规定，做好各项管理工作。

1、制定并严格执行以下文明施工措施和规范，设立专职文明施工现场管理小组责任人，24小时管理以下主要内容：

⑴、现场环境卫生管理；

⑵、噪音防护处理；

⑶、汽车出入高压水枪冲洗；

⑷、秋冬物燥防火（如果现场附近多山和树木，更注意周围环境的防火）；

⑸、周围环境卫生打扫、冲洗、喷水、降尘；

⑹、及时清理排污沟淤泥；

2、整体场容场貌

⑴、大门、标识：工地主要出入口要设置规整的大门，宽度不小于5m，大门采用镀锌水管做架，正面封铁板并油蓝色油漆，门面上有企业标志，大门两边立柱封铁板并油蓝色油漆面贴企业标语（如图1）。大门口右侧的外墙上应挂设施工许可证标牌及“七牌一图”。围墙统一采用砖砌 18 墙 , 高度 2 米以上并压顶。围墙形式美观 , 与周围环境协调。砌筑围墙时必须砌筑基础底脚和墙柱 , 基础底脚埋地深度不小于 50 厘米 , 墙柱与墙柱之间距离不大于 3 米 , 墙柱与墙体连接必须牢固、安全、可靠，外墙面要批荡抹光作刷白处理 , 并按照企业标准绘制企业名称及标志，围墙上下设两条红色水平线，中间书写企业名称及标志。

⑵、工地内车辆出入口必须设置用混凝土浇捣成宽300mm，深400mm沟槽围成宽3000mm、长5000mm的矩型洗车场地，三级沉淀池砌18墙1200mm×3000mm，排水渠250mm×300mm，高压冲洗水枪，并有专人负责。余泥排放要严格执行市有关规定。

3、现场文明施工、环境保护管理规定

⑴、室外施工场地：施工现场必须三通一平，有防泥浆、污水外流设置，保持排水畅通，砂浆机位及其它操作地点周围保持清洁；地面按规定实行硬地坪施工。

⑵、室内施工场地：建筑物室内的主要通道、楼梯间必须通畅，有足够的照明；无积水、无泥浆、无高空向下抛洒垃圾现象；临时施工杂物、垃圾按规定的区域堆放并定时清运；搅拌砂浆必须有容器或垫板，施工完场地要清净，丢洒在楼梯、楼板的砂浆混凝土要及时清扫。

4、临时供排水：开工前按施工组织设计完成临时水管线的敷设无滴漏和长流水现象，临时排水要按规定自成系统。

5、安全警示标志：加强现场宣传教育工作，在施工现场的醒目位置设有相关的安全警示标志，人员进入施工现场必须戴安全帽。

6、安全防护设施：物料装拆时严禁随意掷物，排栅架子、安全网设置必须符合规范要求，临边、洞口要按规范要求做好安全防护设施。

7、现场图表规格：施工现场办公室内要有施工平面布置图、施工进度计划表、晴雨表以及各岗位责任制制度等张贴上墙，且要求内容清晰、图实相符，随施工不同阶段及时进行调整。

8、外来工的管理：

⑴、建立外来工档案，做好“证卡”登记。

⑵、施工班组人员进场后由安全文明领导小组对其进行安全技术交底，并进行三级安全教育（班组、项目部、分公司），填写新工人入场三级安全教育登记表、“三级”安全教育记录表。

⑶、班组长必须对所管辖的外来人员全面负责，项目部与班组长签订防火、治安、卫生责任状，落实宿舍管理责任。

⑷、施工单位必须成立卫生领导小组。落实民工宿舍区的“爱卫”责任人。

9、机械设备管理规定：

⑴、施工现场固定安装的机械设备基础部分不得积水，视不同的设备种类搭设适用、牢固的操作台和机棚，并在显眼处张挂公司统一的安全操作警示牌。

⑵、施工现场流动安装的小型机具，要设置简易有效的临时防雨设施。

⑶、各种施工机具班后要按规程进行保养，保持机容整洁。

⑷、施工现场安装的各种机械设备进场前，机械表面应油漆翻新，保持机械设备清洁完整。

⑸、现场供配电干线安装架设要稳固整齐，相线零线要按顺序敷设布置，架设高度必须符合规范。

⑹、施工现场安装的配电箱、开关箱采用公司统一的标准箱，箱门加锁。

10、施工现场卫生

⑴、地下室、水沟无滋生蚊蝇，排水沟无垃圾堵塞。

⑵、设卫生责任人，有卫生检查记录。

11、施工现场沿建筑物周边修排水沟，保证排水通畅，经三级沉淀池排入经有关部门批准的市政井，保证施工现场无积水。

12、施工现场设置吸烟区，禁止在其它地方吸烟。

13、施工现场进行绿化处理，保持施工现场环境。

14、施工管理人员统一佩戴公司员工卡。

15、进入施工现场的人员佩带胸卡，对施工人员进行文明施工交底，禁止外来人员随便进出施工场地，杜绝影响学校正常工作。

16、根据施工总平面布置图，按规划堆放建筑材料、构件、料具并给予标识。

17、易燃易爆物品分类堆放并给予标识。

18、制定消防制度，配置消防设施，按照要求办理动火手续。

19、施工场地张贴安全标语及环境标语。

20、清运余泥的车辆，余泥面要夯实,不能装车过满，并要洗车方能上路。散体物料运输由专业运输公司负责。

21、定期对场地卫生清洁检查，清疏沟渠、水井、积水，定期灭蚊。每天由专人打扫、清理公共生活场所卫生，厨房卫生制度必须张贴上墙。

22、建立文明施工责任人制度，加强对工人宣传教育工作，在工地大门口张拉宣传横幅，工地内张贴宣传标语，现场人员一律佩带工作胸卡，施工、生活污水要经过滤池及砂井才排放入市政管道。

23、制定保健急救措施，落实现场配置措施。

24、落实防尘、防噪音措施。

25、根据广州市要求的时间施工，夜间加班要办理夜间施工许可证，方能施工。

26、开展创文明工地，树立企业良好形象活动，力争本工程成为广州市文明施工样板工地。

### 第五节   文明施工管理制度

1、成立以项目经理为组长的现场文明施工领导小组，负责该工程的文明施工管理工作，并结合实际情况制定文明施工管理细则，并组织实施。

2、严格按广州市有关文明施工的各项规定，将文明施工工作落实到各大项目。

3、加强宣传教育工作，提高管理人员及各施工班组文明施工的意识和自觉性，并定期对现场文明施工情况进行检查评比，找出不足，重点改进。

4、施工现场总平面合理布置，施工中，严格按总平面图布置，不得随意改变。同时根据工程进度，适时地对施工现场进行整理和整改，或进行必要的调整。

5、建立各项责任制度，按广州地区建设工程安全监督管理和施工现场安全生产管理的要求，设立安全生产和文明施工记录资料档案，记录各阶段检查整改的情况，组织项目管理人员定期学习。

6、值班巡逻制度

⑴、实行宿舍值班制度，上班熄灯，离开宿舍前要检查防火；

⑵、夜间和下班后要有专人巡逻，发现火情及时报告打119；

⑶、值班时要坚守岗位，精神集中，监视好各种防火信号和装置，随时处理发生的任何异常现象；

⑷、按时巡视各种消防设备，做好记录，发现异常情况要迅速作出正确处理，并立即报告；

⑸、在值班过程中，填写好各种记录并做好值班交接；

⑹、值班人员要按时到班，未履行交接手续前，交班人员不准离岗；在处理防火隐患过程中，不得办理交接班。

7、场地卫生管理制度

⑴、要使全体人员对卫生的重视（特别是空气、噪音和水质污染公害），预防职业病。

⑵、项目部由一名专人负责卫生管理，并分区管理责任到人。

⑶、成立由一人组成的卫生管理组织，开展卫生活动，例如定期灭鼠、灭蚊，与卫生防疫部门协商、定合约，每一月在施工现场做一次消毒。

⑷、定期给职工检查身体，保障职工身以健康，现场配备部分常用药品。

⑸、每月要有专业人士讲卫生常识课，使全员养成卫生的习惯。对施工现场生活垃圾和建筑垃圾要及时清理并运走。

⑹、施工场地要备有合格饮用水（夏季加少量盐）。对于粉尘、高压、噪音、振动、缺氧、放射均加强防护并给予有效劳动保护用品。

8、环境保护制度

⑴、加强环境保护领导工作，明确责任制，加强技术计划、奖惩制度的管理。

⑵、人人注意保护环境，保护人类的生存环境。

⑶、建筑垃圾要及时运走，粪便按规定处理，场貌、道路、材料堆放要符合要求。

⑷、凡是粉、尘、垃圾排放时，噪单振动都要按规定办理手续后才能处理，并不能超过国家标准，做好记录监控资料，实现环境管理目标。

⑸、消除一切有害人类健康环境，为工作创造良好的条件，把工作搞得更好，为企业降低成本，增加生产。特别要注意防止食品的污染。

⑹、搞好现场环境绿化工作，促进生产的发展和保护人民健康。加强污水排放，保护环境技术设备。

9、文明施工的宣传教育制度

⑴、施工场地要有文明施工宣传栏和阅读栏，每月出一期板报在工地加大对文明施工教育力度，使之人人皆知，形成齐抓共管的局面。

⑵、根据市的文明施工的要求配合形势，做好文明施工和安全生产的宣传教育。加强对文明施工的贯彻执行，狠抓落实并且常抓不懈，不断提高文明施工的自觉性。配合好每月举行安全周、安全月，百日无安全事故的活动，做好宣传鼓动工作

⑶、加强对文明施工工作的指导和实践，结合施工现场实际，把文明施工和实际融合一起。

⑷、加强文明施工与建筑施工质量，节约和经济效益关系的教育，使文明施工持续地坚持下去，要把文明施工与生产效益、质量紧密的结合起来。

⑸、对新进场的工人要进行文明施工的教育，使他们进入施工现场就受教育，养成良好的文明卫生习惯，文明施工反映了施工各个角落，是一项艰苦、琐碎的日常工作，文明施工的教育每月不得少于4小时，教育形式可以多种多样。

⑹、文明施工是社会主义精神文明在建筑企业的具体体现，也是社会进步人类文明的战略措施，是提高管理水平的综合反映，树立文明生产应该人人重视，人人有责，人人动手才能达到目标。

⑺、对文明施工中，出现的缺陷要及时分析采取纠正措施。

10、文明施工的检查制度

⑴、加强文明施工督促检查指导工作。

⑵、要检查文明施工思想责任制、措施。是否把文明施工列入议事日程，在安全技术交底施工方案中是否有文明施工的措施。

⑶、检查文明施工要注意加强指导，勤检查、督促，总结成功的管理经验，交流经验，推进工作全面提高。

⑷、定期进行文明施工检查，公司安全生产委员会实行季度抽检，分公司每月组织一次，项目部每周组织一次检查，根据实际情况还可增加检查频率。各级的检查标准按《广东省建筑施工安全管理资料统一用表》文明施工检查评分表打分。

⑸、检查全员文明施工的思想意识，为教育提供更多的依据结合实际提高教育的真实性。

⑹、检查文明施工软件与实物是否与文明施工细则相符，有缺陷及时指出整改，并及时总结经验推动文明施工工作深入进行。

⑺、文明施工检查要落实，特别是节假日更要抓紧，检查中不要走过场，做到边检查边整改，检查出的问题要条条有落实，件件有整改。

### 第六节   环境管理方案及保护措施

#### 一、环境保护组织管理依据

严格遵守国家、广东省、广州市有关环境保护的规定。在实施ISO9001质量体系时，按照《环境管理体系规范及使用指南》（GB/T24001－2004）；公司《2006年环境管理方案》（2006年第1版）；建立健全的施工环境管理制度和管理体系，实现施工环境管理的系统化、标准化。

#### 二、环境保护具体管理措施

1、落实门前三包环境保洁责任制，所有施工现场以外的公用场地禁止堆放材料、工具、垃圾等杂物。

2、设专人对所有进出场地的车辆进行冲洗，用水枪将车轮泥污等冲洗干净，确认不会对外部环境产生污染后，运碴汽车用塑料编织布或雨布覆盖车厢，不得落石掉碴，不得污染道路。

3、把施工期间，弃土运输安排在夜间工作，并采取防尘、防散落措施。

4、现场设沉淀池，对施工废水和地下水进行沉淀净化，以防止泥浆、杂物堵塞下水道，防止污染地下水。

5、施工中采取有效的技术措施，保证降低施工范围周边的建筑物、地下管线、道路交通的影响。制定保护管线的措施，妥善保护各类地下管线，不明管线应先探明。施工中若发生管线损坏情况，除立即采取必要的抢救措施外，应及时报告监理和地方主管部门。

6、发现地下文物应暂停施工，及时上报文物主管部门，处理结束后，方可恢复施工。

7、对工地上使用的空压机、通风机等噪音比较大的机械均设置消音装置，控制施工噪音。

8、对所有易产生粉尘的工序，采取降尘、隔尘和通风措施，以保证排入到大气中的粉尘含量达到国家工业卫生标准，使居民能有一个优美、清新、舒适的环境。

9、施工期间，积极主动处理好与邻边居民、企业等单位的互相工作，建立友好关系，尊重当地人民群众、居委会及各行政部门和公安机关的意见，及时改进，争取他们的理解、指导和支持，开展“共创安全文明工地”。密切与当地交管部门协同做好施工期间的交通疏解工作。

#### 三、施工现场环境因素管理措施

1、施工现场产生的噪声管理

⑴、项目经理部按《施工现场粉尘、噪声、废水、废气管理规程》对施工现场产生的噪声实施管理。

⑵、使用切割机、风机、电钻、刨、锤、锯、磨等设备时，尽可能安排在隔音效果好的房间进行，减少噪声传播。

⑶、控制施工时间，依现场周边环境合理安排重噪声作业时间，避开学生上课及居民休息时间。必须取得夜间施工许可证后方可夜间施工。

⑷、施工人员施工时实施个人防护（如戴耳塞），减少人体伤害。

⑸、对产生噪声的施工设备进行定期维护保养。

⑹、对施工人员进行培训。

⑺、项目部定期进行监督检查。

2、施工现场生产生活污水排放的管理

⑴、项目经理部按《施工现场粉尘、噪声、废水、废气管理规程》对施工现场产生的废水实施管理。

⑵、施工组织设计中要有说明污水初级处理的方法、设施和位置，施工平面布置图中必须标明生产生活污水排放路径及排放点位置。禁止污水随意排放，市内污水必须排入市政污水管网。

⑶、现场洗车池应设置沉淀池。

⑷、食堂设置隔油池，对油污进行过滤，定期清理。

⑸、厕所设置化粪池。

⑹、项目经理部应定期清理排水沟，维护排水设施，保持排水通畅，确保                                                                                                          各类污水经过沉淀处理后排放。

3、施工现场粉尘的排放的管理

⑴、项目经理部按《施工现场粉尘、噪声、废水、废气管理规程》对施工现场产生的粉尘实施管理。

⑵、现场主要运输道路采用硬化路面。场地撒水清扫，减少地面扬尘。

⑶、切割、打磨作业时必须采取加水等处理措施，以减少粉尘产生。

⑷、施工人员实行个人防护（如戴口罩等），减轻人体伤害。

⑸、针对施工人员进行培训。

⑹、项目部定期进行检查。

4、施工现场有毒有害废弃物的排放的管理

⑴、项目经理部按《施工现场固体废弃物管理规程》对施工现场产生的固体废弃物实施管理。

⑵、根据需要增设固体废弃物的放置场地或设施，加强管理，实现固体废弃物的分类管理。

⑶、在清运垃圾前与运输方签定协议。

⑷、办公区域设置有毒有害固体废弃物堆放区，及时收集并处理。

5、减少危险化学品、油品的泄漏的管理

⑴、项目经理部按《施工现场化学危险品管理规程》、《油料、油漆及化学品管理规程》、《易燃易爆品管理规程》对施工现场化学危险品、油品、易燃易爆品实施管理。

⑵、作业前对操作者进行培训。

⑶、施工现场易燃易爆品及化学品存放应设立专用储存柜。

6、物料运输车辆遗洒的管理

⑴、土方等的清运可委托有关合法的单位承运并签定清运协议，自运时应取得外运手续，按指定路线、地点倾倒。

⑵、在工地大门口设置洗车槽和高压洗车泵，车辆出入工地要经过清洗，运土方、渣土等的车辆由专人密封覆盖严实，以防止遗洒。

7、防止火灾、爆炸的管理

⑴、严格执行《广州市住宅建设发展有限公司消防安全管理规定》，配备必要的防火设施（包括灭火器、砂箱及消防栓等）并保证其完好，工地实施明火管制（工地现场和化学品仓库严禁吸烟、生火做饭等明火行为）。对油漆作业实施管理，对电焊作业实施管理。

⑵、项目经理部按《施工现场化学危险品管理规程》、《易燃易爆品管理规程》、《油料、油漆及化学品管理规程》严格执行，对施工现场化学危险品的采购、搬运、贮存和使用等进行严格控制，防止因化学品管理管理不善而造成火灾。

⑶、项目经理部按《施工现场用电安全规定》对工地现场用电实施管理，预防线路老化、短路等事故，工地现场严禁乱搭接电线，严禁使用电炉等高用量电气设备。

⑷、按《应急准备和响应控制程序》、《施工现场事故应急规程》成立应急响应工作小组，对紧急情况进行处理。

⑸、针对可能发生火灾的岗位，对相关人员就控制火灾规程进行培训。

⑹、定期进行安全检查。

8、施工现场夜间光污染的管理

⑴、施工照明灯具进场前，必须检查是否配置灯罩等防护设备。

⑵、灯具照明范围不得超过施工场界。

⑶、对使用灯具的人员进行交底。

9、节约能源、资源的管理

⑴、对管理人员、施工人员进行宣传教育，避免人为故意浪费现象的发生。

⑵、工程施工采取科学的项目管理办法，进行成本、材料、能源控制，从根本上减少能源、资源的浪费，使有效资源得到有效使用。

### 第七节   附    件

#### 一、施工现场文明施工管理制度

1、认真执行《广州市建设工程现场文明施工管理办法》, 施工前，必须办理开工手续，并到有关部门领取施工标牌，在施工现场大门口右方围墙上挂设；

2、施工前，要做好施工方案，并按施工方案的要求对施工现场办公室、

仓库、作业区、宿舍、厨房、厕所、吸烟室和娱乐室等进行全面的规划及布置，施工现场所有道路、材料堆放场地均实施硬地化；

3、夜间施工要经区建设局、环保局批准，并做好群众的解释工作，实际施工时要将噪音控制到最低限度，并在街道张贴有关减少噪音的安民告示；

4、临时占用道路必须向市政、公安交通部门办妥报批手续；

5、市区马路和旅游风景区施工现场，要设高度不小于2m的连续封闭的围墙，并内外粉刷。围墙边不准堆放建筑材料和杂物，防止损坏行人道上的树木和市政设施；

6、及时清理建筑余泥垃圾，送运散体、流体建筑材料、余泥、垃圾，必须按规定办理许可手续，并雇请有准运证的车辆运输，工地出入口处设洗车槽，车轮沾有泥沙及泥浆的车辆不准驶出工地；

7、施工现场管理人员和作业人员应当在胸前佩戴个人身份标卡；

8、施工现场四周不乱倒垃圾、余泥、不乱扔废弃物，施工垃圾应当设立垃圾池集中堆放并及时清理。只能在定点吸烟室内吸烟，排水设施畅通，工地无大面积积水；

9、施工场地道路平整、畅通，材料、机具分类堆放整齐，临时生产和生活设施要统一合理布局；

10、厕所内应当设置洗手槽、便槽、自动冲洗设备、加盖化粪池，禁止将粪便直接排入下水道和河道，要对厕所、浴室落实专人清扫（每天数次），每周一次喷药，不得有异味，要保持厕所清洁卫生；

11、要根据现场周边原有市政排污井的实际布置好现场临时排污系统，污水必须经硬底硬壁沉淀池处理后方可排入市政排污系统，每周要作一次全面清理；

12、工地设一员工食堂，食堂分售卖间、熟食间、洗切间、煮食间等，炊事员要有健康证，食堂要办理卫生许可证方可使用；

13、施工现场宜在距厨房30m以上的位置设置经地方卫生部门验收合格的男、女厕所及浴室；

14、工地出入口设洗车槽及高压洗车水泵，安排专人负责对进出工地的车辆进行清洗，防止车轮带泥土上路。洗车槽内沟每三天清一次；

15、施工现场按进度各阶段的实际情况划出各班组的卫生管理范围，各班组应对各自管理范围的卫生负全面责任；

16、施工现场内设有专人负责卫生工作，工作人员要经常保持现场内环境清洁，若无力自行落实除“四害”措施，可委托社会服务机构代为处理；

17、施工现场的主要通道和大门口要硬地化，并随时洒水，减少通道扬尘；

18、散水泥和灰土等易飞扬的细粒散体材料应尽量安排库内存放，如露天存放应采用严密遮盖，运输和卸运时防止遗洒飞扬，以减少扬尘；

19、生石灰的熟化和灰土施工要适当配合洒水，杜绝扬尘；

20、高层或多层建筑清理施工垃圾使用封闭的专用垃圾道或采用容器吊运，严禁随意凌空抛撒造成扬尘，施工垃圾要及时清运，清运时，适量洒水减少扬尘。

#### 二、防火消防安全制度

1、保持施工现场安全出口的疏散通道畅通无阻；

2、实行防火安全责任制度，项目经理为防火责任人；

3、坚持三个月和不定期检修用电设备及线路、开关，切实杜绝和避免电气设备和线路故障引起火灾；

4、加强教育和培训，逐步建立起定期对各班组进行消防防火教育；

5、对及时举报火灾隐患的班组和个人给予奖励200元/班，对违反消防条例，玩忽职守造成火灾的或发现火灾隐患不及时消除和通知的有关单位、班组和个人给予处罚；

6、消防工作实行“预防为主，消防结合”的方针和“谁主管，谁负责”的消防管理原则；

7、成立消防安全监督小组，监督班组消除火灾隐患，设立具有消防专业知识消防监督安全员；

8、任何班组和个人不得堵塞消防通道或者损坏和擅自挪用拆除，停用消防设施器材；

9、任何班组和个人不得违反消防安全规定，冒险作业；

10、进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的特种作业人员必须持证上岗，严格执行动火审批和“十不烧”的规定；

11、在宿舍区内，严禁燃烧容易引起火灾的东西；

12、不准带易燃、易爆物品进入施工现场；

13、在施工现场生产作业区域内禁止吸烟，违反一次除写检讨外，并罚款500元。

#### 三、临时用电验收和定期安全检查制度

1、临时用电的验收：

①、临时用电工程安装完毕后，由公司生产经营部组织质安部、分公司主管副经理、分公司质安组、施工现场项目经理、临时用电编制者、审核者、项目部安全员及电工参加检查验收。对在建工程与外电线路的距离、配电线路及线路架敷设、各种配电箱、开关箱、电器设备安装、设备调试、现场照明、接地电阻测试记录等进行检查，并做好记录，签字确认；

2、临时用电定期安全检查：

①、施工现场电工每天上班前检查一遍线路和电器设备的使用情况，发现问题及时处理，将检查和维修情况做好记录填写有关检查记录表；

②、施工现场项目安全员每周组织班组长、电工对工地的用电设备，用电情况进行全面检查，并填写《施工用电检查评分表》；

③、施工现场项目经理每月组织安全员、班组长、电工对工地的用电设备、用电情况进行全面检查，并填写《施工用电检查评分表》；

④、分公司每季组织现场项目部对现场全部配电箱内的电气器具及其接线，保护总干线的漏电开关等进行全面检查，并复查接地电阻值，填写《施工用电检查评分表》；

#### 四、宿舍管理制度

1、严格执行市劳动部门、公安部门的有关规定雇请民工，受雇民工必须持有本人身份证，严格遵守和执行项目部制度的纪律和规章制度，服从安排；

2、受雇民工在上岗前必须由雇请单位对民工进行一次上岗前的法制、安全保卫教育，未经教育者一律不准上岗，严禁在宿舍内聚众赌博，打架斗殴和其他违法乱纪活动；

3、雇请民工的单位必须将每个民工的姓名、姓别、年龄、籍贯、身份证号码等登记造册，受雇民工必须按登记房号、床号就位，未经同意，不得更改，要爱护公共财物，如有意损坏者，除照价赔偿损失，并视情节给予罚款；

4、严格执行民工出入验证制度，每个民工必须由工作单位发放出入证（出入证上要有单位、相片、姓名、性别等），以备进出时门卫验证；

5、民工必须在集体饭堂就餐，生活垃圾、剩饭、剩菜，必须扔到指定地点。不准民工私自在民工宿舍内开小灶，民工宿舍内严禁使用电炉、电饭煲、电炒锅等电热器具和煤气炉具；

6、民工宿舍内严禁乱拉乱接电源线路、照明灯具、插座等，不准使用≥60W的照明灯泡；

7、民工宿舍内必须保持清洁卫生，不准躺在床上吸烟，严禁乱丢烟头；

8、民工要听从雇请单位管理人员的指挥，统一集中住宿，不准私自带亲友到宿舍内住宿，如有特殊需要，须经领导或管理人员批准办理手续方能住宿；

9、建筑施工现场内不准携带家属和小孩居住，合法夫妻（有结婚证）在同一个现场工作的，要有专门宿舍居住，不准在集体民工宿舍男女混住；

10、民工宿舍必须配备足够的灭火器材，放置位置要适当，要培训每个民工会正确使用灭火器材；

11、民工宿舍的搭建要符合防火规定。每幢宿舍居住人数不宜超过25人，为了便于疏散，要有一个可直接出入的门，门宽不小于1.2m。民工宿舍的门应向外开，宿舍内顶高度不低于2.5m；

12、民工宿舍通道一定要畅通，不能堆放杂物或其他物品；

13、民工宿舍建立完善卫生值班制度，个人用品叠放整齐，地下无杂物烟头并设置吸烟灰桶收集烟头。

#### 五、卫生管理制度

1、划分区域负责人，实行挂牌制，做到现场清洁整齐；

2、施工现场办公室、仓库、职工宿舍保持环境清洁卫生，班组宿舍的衣物、日常生活用品等摆放整齐；

3、厨房卫生整洁，符合卫生检疫要求，炊事员须持定期体检健康证，上岗须穿工作服，戴工作帽及戴口罩，保持个人卫生和内外环境清洁卫生，做到生熟食品隔离，有防蝇、防鼠、防尘设施；

4、保持供应符合卫生饮用水，茶水桶加盖锁；

5、厕所必须落实专人清洁，保持时时清洁，便槽不得有积垢，严禁随地大小便；

6、工人作业地点和周围必须清洁整齐，做到工完料净场地清，不得留余料。垃圾集中堆放，及时清理。严禁随地丢垃圾，污水、废水不外溢；

7、车辆进出清洗干净，不污染道路。

#### 六、卫生间、浴室卫生制度

1、每周一次定期喷药，消灭蝇、蛆滋生；

2、使用浴室、卫生间人员要爱护各种设施，不得破坏和乱写乱画，一经发现，从严处理；

3、大小便入厕，严禁随地大小便；

4、严禁在卫生间、浴室乱丢杂物、垃圾、保持卫生间的清洁卫生。

#### 七、门卫制度

1、门卫人员值班时间必须坚守工作岗位，不得随意擅离职守；

2、严格执行佩戴胸卡出入制度，外来人员须出示证件并登记后方可进入本工地，严禁小孩、无关人员进入工地；

3、严格监督进入现场人员正确佩戴安全帽。严禁穿拖鞋、硬底鞋、高跟鞋、光脚和打赤膊人员进入工地；

4、严禁赌博、酗酒、打架、斗殴、卖淫嫖娼等丑陋现象发生；

5、做好材料保护工作，严防偷窃行为。凡出入车辆须经检查后，方可放行；

6、做好成品、半成品保护工作，防止各类破坏行为；

7、加强现场巡视，严防火灾发生。发现火灾隐患及时督促整改，并及时报告项目经理部；

8、加强对外来民工的教育及管理工作，协助督促做好工地文明施工及卫生工作，搞好工地环境卫生，严禁乱丢、乱倒垃圾。及时向项目经理部反映有关情况；

9、协助公安派出所做好外来民工管理工作，如发生严重打架斗殴、偷窃等恶性事件，应及时向附近派出所报警，或打110报警。

#### 八、治安保卫制度

1、认真执行有关治安保卫的法律、法规、标准，做好治安保卫工作；

2、加强防盗、防火，维护职工作业环境不受破坏，协调处理职工矛盾，保持施工现场祥和气氛；

3、严格执行配戴出入证制度，禁止无证人员随意进入施工现场；

4、贯彻执行国家、地方政府有关消防保卫的法规、规定，协助领导做好消防保卫工作；

5、负责施工现场的保卫，对新招收人员需进行暂住证等资格审查，并将有关情况及时通知项目组；

6、严禁小孩、妇女在工地内停留；

7、工地内严禁打架、赌博、酗酒及大声喧哗，如发现有此现象应加以制止，及按规定对当事人进行惩罚。

### 第八节   附    图

一、文明施工总平面布置图；

================================================================

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.oicp.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600

# Text boxes

组   长

副  组  长

组员5

组员4

组员3

组员2

组员1