第三章 工程目标

1	工期目标	14

2	质量目标	14

3	安全生产目标	14

4	文明施工目标	14

我公司在A省AAA市污水处理厂工程中，充分考虑整个工程特点，认真领会业主对工程的要求，精心组织施工，实现工期、质量、竣工资料、安全生产、文明施工目标。

# 工期目标

根据A省AAA市污水处理厂工程特点，结合我公司的综合实力及在多个污水处理厂施工经验，我公司在A省AAA市污水处理厂工程的工期目标确定为：

计划于2004年3月1日开工，确保在2004年12月31日前全部完成A省AAA市污水处理厂土建及设备安装工程，2005年1月至3月为试运行期。

# 质量目标

在A省AAA市污水处理厂工程施工中，严格遵循我公司《程序文件》要求，以雕琢艺术品的理念对待工程中的每一个细节，严格做好材料选择、细心做好过程控制、精心做好成品保护，实现以下质量目标：

单位工程优良率达到80%以上，联动试车一次成功，塑造精品工程。

# 安全生产目标

在A省AAA市污水处理厂工程施工中，我公司严格贯彻执行国家，北京市政总公司有关安全生产的各项法律法规及管理办法，针对深基坑施工、冬雨季施工、高空作业、现场用电制定专项技术保证措施，确保安全生产。我公司在A省AAA市污水处理厂工程的安全生产目标确定为：

不发生因工死亡，重伤和重大机械设备事故。无火灾事故。

# 文明施工目标

在A省AAA市污水处理厂工程施工中，力争创建文明安全工地。我公司在A省AAA市污水处理厂工程的文明施工目标确定为：

整个施工过程中，严格以地方文明安全工地标准管理现场。