9.主要施工机械设备，试验设备、仪器仪表配备

9.1主要施工机械设备

9.1.1机械设备配置说明

本标段配置机械设备主要遵循以下原则：

针对工程任务情况和专业特点配置相应设备仪器。

注重机械化施工，机械设备力求成龙配套。

力求设备仪器的先进性，更好地满足施工生产需要。

9.2主要施工机械设备配置情况

为本标段施工配置的主要机械设备情况如下：

主要施工机械设备配置表

表9-1

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单 位 | 数 量 | 现状 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锚杆钻机 | MGJ-100 | 台 | 2 | 良好 |
| 2 | 凿岩台车 | PPV315-90 | 台 | 2 | 良好 |
| 3 | 砼喷射机 | TK-961 | 台 | 4 | 良好 |
| 4 | 空气压缩机 | 4L-20/8 | 台 | 6 | 良好 |
| 5 | 钢模衬砌台车 | 12m | 台 | 2 | 新 |
| 6 | 风动凿岩机 | YT-26 | 台 | 80 | 良好 |
| 7 | 风镐 | G10 | 台 | 20 | 良好 |
| 8 | 简易钻孔台车 | DKW3028 | 台 | 2 | 良好 |
| 9 | 工作平台 | 自制 | 台 | 2 | 良好 |
| 10 | 水平地质钻机 | DK150 | 台 | 1 | 良好 |
| 11 | 压浆机 | VB5 | 台 | 4 | 良好 |
| 12 | 通风机 | TZ-112 | 台 | 2 | 新 |
| 13 | 炮泥机 |  | 台 | 2 | 新 |
| 14 | 装载机 | ZLC40B | 台 | 4 | 良好 |
| 15 | 红岩矿车 | CQ3260 | 辆 | 25 | 良好 |

主要施工机械设备配置表

表9-1

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单 位 | 数 量 | 现状 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 自卸汽车 | CQ1920 | 辆 | 16 | 良好 |
| 17 | 东风车 | EQ140 | 辆 | 11 | 良好 |
| 18 | 砼输送车 | JCGY6 | 辆 | 4 | 良好 |
| 19 | 砼输送车 | JCGY4 | 辆 | 2 | 良好 |
| 20 | 砼输送泵 | HBT60 | 台 | 3 | 新 |
| 21 | 砼输送泵 | HBT50 | 台 | 2 | 良好 |
| 22 | 平板式振动器 | ZF220-50 | 台 | 8 | 良好 |
| 23 | 捣固棒 | HZ-50A | 台 | 30 | 新 |
| 24 | 发电机 | GF125 | 台 | 8 | 良好 |
| 25 | 发电机 | GF200 | 台 | 2 | 良好 |
| 26 | 钢筋切割机 | GJ5-40 | 台 | 3 | 良好 |
| 27 | 钢筋弯曲机 | GW40-1 | 台 | 3 | 良好 |
| 28 | 钢筋拉伸机 | GF4-14 | 台 | 3 | 良好 |
| 29 | 电动葫芦 | CO1 | 台 | 4 | 良好 |
| 30 | 电焊机 | BX-300 | 台 | 4 | 良好 |
| 31 | 抽水机 | 3DA-8×7 | 台 | 2 | 良好 |
| 32 | 抽水机 | 4B20 | 台 | 6 | 新 |
| 33 | 抽水机 | D85×67×2 | 台 | 10 | 良好 |
| 34 | 砼拌和站 | JS-60 | 台 | 1 | 新 |
| 35 | 砼搅拌机 | JS500A | 台 | 8 | 良好 |
| 36 | 自动计量配料机 | HP800 | 台 | 4 | 良好 |
| 37 | 变压器 | S9800 10/0.4 | 台 | 1 | 良好 |
| 38 | 变压器 | S9500 10/0.4 | 台 | 1 | 良好 |
| 39 | 变压器 | S9250 10/0.4 | 台 | 5 | 良好 |
| 40 | 塔吊 | TC50-23 | 台 | 1 | 良好 |
| 41 | 钻机 | QZ1500 | 台 | 4 | 良好 |
| 42 | 汽车吊 | QY-8 | 台 | 2 | 良好 |
| 43 | 汽车吊 | QY-12 | 台 | 1 | 新 |

主要施工机械设备配置表

表9-1

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单 位 | 数 量 | 现状 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 汽车吊 | QY-20 | 台 | 1 | 新 |
| 45 | 对焊机 | BS-33 | 台 | 2 | 良好 |
| 46 | 卷扬机 | JM-5 | 台 | 4 | 良好 |
| 47 | 定型钢模板 | 自制 | 台 | 6套 | 新 |
| 48 | 翻板模 | 自制 | 台 | 4套 | 新 |
| 49 | 推土机 | TY220 | 台 | 8 | 新 |
| 50 | 装载机 | ZL50 | 台 | 6 | 良好 |
| 51 | 挖掘机 | PC220 | 台 | 4 | 新 |
| 52 | 挖掘机 | CAT320 | 台 | 5 | 良好 |
| 53 | 挖掘机 | PC220 | 台 | 4 | 良好 |
| 54 | 压路机 | YZ18A | 台 | 3 | 良好 |
| 55 | 压路机 | YZ14 | 台 | 3 | 良好 |
| 56 | 压路机 | YL-12 | 台 | 3 | 良好 |
| 57 | 压路机 | YL-10 | 台 | 2 | 良好 |
| 58 | 平地机 | PY160A | 台 | 3 | 良好 |
| 59 | 洒水车 | 5000L | 台 | 3 | 良好 |
| 60 | 油罐车 | 10T | 台 | 2 | 良好 |
| 61 | 英格索兰钻机 | MZ165T | 台 | 1 | 良好 |
| 62 | 内燃空压机 | VY-9 | 台 | 9 | 良好 |
| 63 | 潜孔钻机 | KQ20 | 台 | 3 | 良好 |
| 64 | 砂浆搅拌机 | Z350 | 台 | 6 | 良好 |
| 65 | 灰浆搅拌机 |  | 台 | 2 | 良好 |
| 66 | 地质钻机 | BT-GJD-50 | 台 | 2 | 良好 |
| 67 | 高压注浆泵 | UB－5 | 台 | 2 | 良好 |
| 68 | 碎石桩机 | DZ-30 | 台 | 2 | 新 |
| 69 | 粉喷桩机 | PH-5A | 台 | 6 | 良好 |
| 70 | 喷粉机 | GS-1 | 台 | 6 | 良好 |
| 71 | 液压喷播植草机 | CP5BG | 台 | 5 | 新 |

9.2  主要试验设备,仪器仪表配备

主要试验设备,仪器仪表配备见表9-2

检验、测量、试验仪器设备表

表9-2

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号及试验项目 | 单位 | 数量 | 现状 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万能材料压力机 | 1000kN | 台 | 1 | 良好 |
| 2 | 材料压力机 | 2000kN | 台 | 1 | 良好 |
| 3 | 胶砂搅拌机 | JJ-5 | 台 | 1 | 良好 |
| 4 | 水泥净浆搅拌机 | HJ-160 | 台 | 1 | 良好 |
| 5 | 标准养护箱 | SBY-20B | 台 | 1 | 良好 |
| 6 | 砼振动台 | 1M2 | 台 | 1 | 良好 |
| 7 | 电热鼓风干燥箱 | CS101-2C | 台 | 1 | 良好 |
| 8 | 摇筛机 |  | 台 | 1 | 良好 |
| 9 | 流动度测定仪 |  | 台 | 1 | 良好 |
| 10 | 水泥抗折仪 | DKZ-500 | 台 | 1 | 良好 |
| 11 | 砼回弹仪 | ZC3-A | 台 | 4 | 良好 |
| 12 | 石材切割机 |  | 台 | 1 | 良好 |
| 13 | 砼搅拌机 | 30L | 台 | 1 | 良好 |
| 14 | 砼钻芯取样机 | HZQ150C | 台 | 1 | 良好 |
| 15 | 核子湿度密实度仪 | 3440 | 台 | 1 | 良好 |
| 16 | K30承载板 | K30 | 台 | 2 | 良好 |
| 17 | 容重试验仪 | HM-1 | 台 | 1 | 良好 |
| 18 | 电动密实度仪 | NJ-2 | 台 | 1 | 良好 |
| 19 | 电动击实仪 | DJD-2 | 台 | 3 | 良好 |
| 20 | 液塑限联合测定仪 | GYS-3 | 台 | 1 | 良好 |
| 21 | 压碎指标仪 |  | 台 | 1 | 良好 |
| 22 | 锚杆拉力计 | ML-20 | 台 | 1 | 良好 |
| 23 | 隧道激光限界检测仪 | BJSD-2 | 台 | 2 | 良好 |
| 24 | 周边收敛仪 | SWJ-78 | 台 | 2 | 良好 |
| 25 | 便携式瓦斯检测仪 | AZJ-858 | 台 | 8 | 良好 |
| 26 | 全站仪 | Laca-2A | 台 | 2 | 良好 |
| 27 | GPS定位仪 | Trimbie4000 | 套 | 1 | 良好 |
| 28 | 自动整平水准仪 | KERNGK2A | 台 | 3 | 良好 |
| 29 | 经纬仪 | J2 | 台 | 6 | 良好 |
| 30 | 水准仪 | S3 | 台 | 10 | 良好 |