临时房屋建筑面积表                   表2-1

| 序号 | 房屋名称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理部 | m2 | 800 | 砖混结构、楼房 |
| 2 | 招待所 | m2 | 240 | 砖混结构、楼房 |
| 3 | 中心试验室 | m2 | 400 | 砖混结构、楼房 |
| 4 | 医院 | m2 | 240 | 砖混结构、楼房 |
| 5 | 洗浴中心 | m2 | 240 | 砖混结构、楼房 |
| 6 | 商务中心 | m2 | 300 | 砖混结构、楼房 |
| 7 | 文化娱乐中心 | m2 | 240 | 砖混结构、楼房 |
| 8 | 掘进工程队 | m2 | 870 | 砖混结构、楼房 |
| 9 | 衬砌工程队 | m2 | 1590 | 砖混结构、楼房 |
| 10 | 机械运输队 | m2 | 540 | 砖混结构、楼房 |
| 11 | 竖井工程队 | m2 | 660 | 砖混结构、平房 |
| 12 | 轨道工程队 | m2 | 870 | 砖混结构、楼房 |
| 13 | 水电专业队 | m2 | 480 | 砖混结构、楼房 |
| 14 | 综合工程队 | m2 | 660 | 砖混结构、楼房 |
| 15 | 机械修配厂 | m2 | 540 | 砖混结构、楼房 |
| 16 | 洞口值班房 | m2 | 48 | 砖混结构 |
| 17 | 雷管库 | m2 | 72 | 砖混结构、钢筋砼现浇屋盖 |
| 18 | 炸药库 | m2 | 144 | 砖混结构、钢筋砼现浇屋盖 |
| 19 | 水泥库 | m2 | 380 | 砖混结构 |
| 20 | 材料库 | m2 | 500 | 砖混结构 |
| 21 | 变电站 | m2 | 300 | 砖混结构 |
| 22 | 空压机站 | m2 | 110 | 砖混结构 |
| 23 | 通讯所 | m2 | 48 | 砖混结构、楼房 |
| 24 | 公共厕所 | m2 | 192 | 砖混结构 |
| 说明：施工队每人平均住宿面积4m2，办公用房每人2 m2 |  |  |  |  |