各　工　程　队　人　员　配　置　表

表8-1

| 序号 | 工程队名称 | 队 长 | 副 队 长 | 技术人员 | 爆 破 工 | 钢 筋 工 | 砼 工 | 电 焊 工 | 电 工 | 木 工 | 机械司机 | 修 理 工 | 管 道 工 | 线 路 工 | 砖 瓦 工 | 后勤保障 | 普 工 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 掘进工程队 | １ | ３ | １２ | ４０ | ２5 |  | ８ | ８ |  | １８ | 8 |  |  |  | １２ | １０ | １45 |
| ２ | 衬砌工程队 | １ | ３ | １２ |  | ５０ | ７０ | １６ | １２ | ２５ | ３５ | １０ |  |  |  | １６ | １５ | ２６５ |
| ３ | 机械运输队 | １ | ２ | ３ |  |  |  |  |  |  | ６０ | ６ |  |  |  | ８ | １０ | ９０ |
| ４ | 综合工程队 | １ | ２ | 6 |  | １3 | ２０ | ３ | ３ | 1５ | ６ |  |  |  | 6５ | ８ | 8 | １50 |
| ５ | 轨道工程队 | １ | ２ | 7 |  |  | ３０ | ５ | ５ | ８ | １０ | ５ |  | ５０ |  | １０ | １2 | １４5 |
| ６ | 水电专业队 | １ | ２ | 6 |  |  |  | ５ | ２０ |  |  |  | ３０ |  |  | ６ | １０ | 80 |
| ７ | 机械修配厂 | １ | ２ | ８ |  |  |  | １０ | １０ |  | ５ | ４０ |  |  |  | ８ | 6 | 90 |
| ８ | 竖井工程队 | １ | ２ | ６ | ８ | １２ | ２０ | ５ | ５ | ８ | １5 | ４ | ８ |  |  | ６ | 10 | 110 |
| 合 计 |  | ８ | １８ | 60 | ４８ | 100 | １４０ | ５２ | ６３ | 5６ | １４9 | ７3 | ３８ | ５０ | 65 | ７４ | 81 | １０75 |