明洞施工程序框图

测量放样

边墙开挖

基坑开挖

铺设垫层

边墙钢筋安扎

钢筋预制

边墙钢筋检验

否

价购运输砼

液压泵就位

边墙立模

是

制作试件

边墙砼灌筑

拱部内模安设

绑扎拱部钢筋

否

拱部钢筋检查

是

安拱部外模

灌注拱部砼

制作试件

拆除拱、墙外模

砼养生

施做防水层

试件强度检测

施做泄水盲沟

防水层及盲沟检查

否

边拱回填

是

拆除内模

拱顶浆砌

覆土绿化