主要施工机械设备配备表       表9.1-1

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 产地 | 现状 | 数量 （台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凿岩台车 | TH586-6 | 瑞典 | 良好 | 1 |  |
| 2 | 凿岩台车 | TH286 | 瑞典 | 良好 | 1 |  |
| 3 | 凿岩台架 |  | 自制 |  | 2 |  |
| 4 | 电瓶车 | JXK25 | 日本 | 良好 | 2 |  |
| 5 | 电瓶车 | JXK35 | 日本 | 良好 | 2 |  |
| 6 | 梭式矿车 | SSD20 | 江西 | 良好 | 20 |  |
| 7 | 挖掘装载机 | KL-20 | 德国 | 良好 | 1 |  |
| 8 | 混凝土搅拌运输车 | ACL606 | 日本 | 良好 | 3 | 6 |
| 9 | 混凝土搅拌运输车 | FV313JML | 日本 | 良好 | 3 | 6 |
| 10 | 混凝土喷射三联机 | B16-40 | 瑞典 | 良好 | 2 |  |
| 11 | 喷射混凝土机器人 | RDBOT-75 | 瑞典 | 良好 | 2 |  |
| 12 | 锚杆台车 | H395 | 芬兰 | 良好 | 2 | 钻孔、安装 |
| 13 | 锚杆钻机 |  |  | 良好 |  |  |
| 14 | 履带挖掘机 | CAT320B | 美国 | 良好 | 2 |  |
| 15 | 装载机 | 960F | 美国 | 良好 | 1 | 侧卸 |
| 16 | 通风机 | TZ160 | 天津 | 良好 | 2 |  |
| 17 | 衬砌台车 | 14m | 自制 | 良好 | 1 |  |
| 18 | 炮泥机 | PNJ-1 | 四川 | 良好 | 2 |  |
| 19 | 电动空压机 | 4L-22/7 | 四川 | 良好 | 8 |  |
| 20 | 变压器 | 500KVA | 四川 | 良好 | 3 |  |
| 21 | 变压器 | 315KVA | 四川 | 良好 | 1 |  |
| 22 | 发电机 | 450KW | 湖北 | 良好 | 2 |  |
| 23 | 混凝土搅拌站 | SZS-100 | 日本 | 良好 | 1 |  |
| 24 | 混凝土输送泵 | HTB60E | 湖南 | 良好 | 2 |  |
| 25 | 砼配料机 | HPO120B | 四川 | 良好 | 1 |  |
| 26 | 混凝土拌合机 | JSY500 | 四川 | 良好 | 2 |  |

主要施工机械设备配备表       表9.1-1

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 产地 | 现状 | 数量 （台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 砂浆泵 | UB3 |  | 良好 | 3 |  |
| 26 | 注浆机 | 2TGZ-120/105 | 辽宁 | 良好 | 3 |  |
| 26 | 叶片立式搅拌机 | CEMAG-400 | 瑞典 |  |  |  |
| 27 | 自卸汽车 | AZOUTS6×6 | 瑞典 | 良好 | 8 | 双向行驶 |
| 28 | 自卸车 | T815S-1 | 捷克 | 良好 | 10 |  |
| 29 | 风枪 | YT28 |  | 良好 | 20 |  |
| 30 | 风镐 | G10 |  | 良好 | 30 |  |
| 31 | 压路机 | ZY16—18T | 河南 | 良好 | 1 |  |
| 32 | 压路机 | 10T | 河南 | 良好 | 2 | 6 |
| 33 | 推土机 | TY220 | 山东 | 良好 | 2 | 6 |
| 34 | 平地机 | PY160B | 德国 | 良好 | 1 |  |
| 35 | 装载机 | ZL-50 | 徐州 | 良好 | 2 |  |
| 36 | 砂浆搅拌机 | 350L | 陕西 | 良好 | 2 |  |
| 37 | 汽车吊 | 20T | 安徽 | 良好 | 1 |  |
| 38 | 油罐 | 6 m3 |  | 良好 | 2 |  |
| 39 | 混凝土振捣器 | ZH50-70 |  | 良好 | 30 |  |
| 40 | 卷扬机 | 6-30KW |  | 良好 | 3 |  |
| 41 | 钢筋调直机 | PC-8 |  | 良好 | 1 |  |
| 42 | 直流弧焊机 | AX—320—1 |  | 良好 | 6 |  |
| 43 | 对焊机 | UN1—100 |  | 良好 | 3 |  |
| 44 | 钢筋切断机 | GW40—1 |  | 良好 | 5 |  |
| 45 | 钢筋弯曲机 | GW6—40 |  | 良好 | 3 |  |
| 46 | 洒水车 | CA141 |  | 良好 | 2 |  |
| 47 | 水泵 | SB系列 |  | 良好 | 6 |  |
| 48 | 离心式水泵 | D80-30 |  | 良好 | 12 |  |
| 49 | 潜水泵 | 100QW100-22 |  | 良好 | 16 |  |
| 50 | 排污泵 | 50QW10-15-1.5 |  | 良好 | 2 |  |
| 51 | 环形钻架 | φ3600 | 徐州 | 良好 | 1 |  |
| 52 | 卷扬机 | 2JK-3.5/20 | 洛阳 | 良好 | 1 |  |
| 53 | 卷扬机 | JK-2.5/20 | 洛阳 | 良好 | 1 |  |
| 54 | 抓岩机 | HK-4 | 江西 | 良好 | 1 |  |
| 55 | 湿喷机 | TK-961 | 成都 | 良好 | 2 |  |
| 56 | 下行式金属模板 | MJY | 沈阳 | 良好 | 1 |  |