砂、碎石存料隔仓

水泥进入储料发送器

砂、石自动计量

水泥自动计量

水、外加剂计量

骨料、水泥进入强制式拌合机制砼

砼输送车装运砼至工作地点卸入砼输送泵

砼输送泵压砼进入钢模台车

灌注砼

脱模养生

涂脱模剂

台车定位

台车移位

施工准备

1.水平中线检查

2.边墙基顶修凿

3.模板台车走行轨铺设

4.铺设防水层

1.水平定位

2.拱部中心线定位

3.边墙模板净空定位

4.拱部模板固定

5.成型模板支撑加固

洞内砼施工

洞外砼拌和

衬砌作业流程图  图8-9