图4.3-3   锚杆施工工艺框图

锚杆制作

各项工前准备

锚杆钻机就位

钻锚杆孔

钻孔角度定位

锚杆孔位测量放样

锚杆孔冲洗

机械设备保养

准备注浆材料

注浆设备就位

锚孔成孔检查

搅拌砂浆

安装锚杆及排气管

插锚杆

注  浆

锚杆抗拔力检查

锚杆竣工验收

注  浆

(仰角锚杆)

(水平或俯角锚杆)