各工程队人员配置表

表8.2-1

| 序号 | 工程队名称 | 队 长 | 副 队 长 | 技术人员 | 爆 破 工 | 钢 筋 工 | 砼 工 | 电 焊 工 | 电 工 | 木 工 | 机械司机 | 修 理 工 | 管 道 工 | 线 路 工 | 砖 瓦 工 | 后勤保障 | 普 工 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 掘进工程队 | １ | 2 | 10 | ４０ | ２０ |  | ８ | ８ |  | １８ | 4 |  |  |  | 9 | １０ | 130 |
| ２ | 衬砌工程队 | １ | ３ | １２ |  | ５０ | ７０ | １６ | １２ | ２５ | 36 | １０ |  |  |  | 10 | 25 | 270 |
| ３ | 机械运输队 | １ | ２ | ３ |  |  |  |  |  |  | ６０ | ６ |  |  |  | ８ | １０ | ９０ |
| ４ | 综合工程队 | １ | ２ | ４ | 10 | 2０ | ２０ | 8 | 6 | 10 | 10 |  |  |  | 40 | 16 | １０ | 150 |
| ５ | 轨道工程队 | １ | ２ | ６ |  |  | ３０ | 8 | ５ | ８ | １０ | ５ |  | ５０ |  | １０ | １５ | 150 |
| ６ | 水电专业队 | １ | ２ | 6 |  |  |  | ５ | 1０ |  |  |  | ３０ |  |  | ６ | １０ | 70 |
| ７ | 机械修配厂 | １ | ２ | 9 |  |  |  | １０ | １０ |  | ５ | ４０ |  |  |  | ８ | ５ | 90 |
| ８ | 路基桥涵队 | １ | ２ | ６ | ８ | １２ | 30 | 6 | 4 | ８ | １０ | ４ | ８ |  | 35 | ６ | 10 | 150 |
| 合 计 |  | 1100人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |