图3.2-3         主要分项工程工程施工顺序

施工准备

洞口段土石方开挖

桥

涵

及

附

属

工

程

施

工

路

基

土

石

方

施

工

洞口开挖

洞身开挖

洞内通风

、

排水

仰拱

填充

铺设防水层

二次衬砌

洞门施工

水沟、电缆沟施工

整体道床铺设

支承块预制

清理交工