六、利川腾龙大桥工程施工主要机具设备需用数量表

| 序号 | 机具设备名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装载机 | ZL-40 | 台 | 2 | 租用 |
| 2 | 自卸汽车 | QD352 | 辆 | 4 | 租用 |
| 3 | 空气压风机 | 0.5/9 M3/min | 台 | 6/2 | 配风枪 |
| 4 | 砼拌和机 | 500立升 | 台 | 1 | 自备 |
| 5 | 砼拌和机 | 350立升 | 台 | 1 | 自备 |
| 6 | 汽车吊机 | 25T | 台 | 1 | 租用 |
| 7 | 龙门吊机 | Q=40t Lp=24m | 台 | 2 | 配走行与天车 |
| 8 | 单导梁 | 自拼拆装式 | 台 | 1 | 70t |
| 9 | 运梁台车 | 30T | 台 | 2 |  |
| 10 | 张拉千斤顶 | YCW-2000 | 台 | 6 | 自备 |
| 11 | 电动油泵 | ZB4-500 | 台 | 10 | 配油压表 |
| 12 | 钢筋加工机械 |  | 套 | 1 | 自备 |
| 13 | 木工机械 |  | 套 | 1 | 自备 |
| 14 | 钢结构加工机械 |  | 套 | 1 | 自备 |
| 15 | 导链葫芦 | 1~10t | 台 | 20 | 公司自备 |
| 16 | 砼吊斗 | 1.5/2.4M3 | 个 | 4/2 | 公司自备 |
| 17 | 卷扬机 | 1~5t | 台 | 6 | 公司自备 |
| 18 | 起道机 | 5~10t | 台 | 10 | 自备 |
| 19 | 插入式振捣棒 | 30—80mm | 台 | 20 | 自备 |
| 20 | 电焊机 | 交流500A | 台 | 10 | 自备 |
| 21 | 附着式震动器 |  | 台 | 100 | 自备 |
| 22 | 万能材料试验机 | WE600 | 台 | 1 | 自备 |
| 23 | 压力试验机 | NYL2000D | 台 | 1 | 自备 |
| 24 | 智能全站仪 | TC2002 | 台 | 1 | 自备 |
| 25 | 精密水准仪 | N3 | 台 | 1 | 自备 |
| 26 | 经纬仪 | WILD T2 | 台 | 1 | 自备 |
| 27 | 万能杆件 | N型 | 吨 | 150 | 租用 |
| 28 | 压浆机 |  | 台 | 1 | 租用 |
| 29 | 拌浆机 |  | 台 | 1 | 租用 |
| 30 |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |