动力机械设备功率

|  | 机械名称 | 数量 | 单机功率（KW） | 合计功率（KW） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电动功率 | QT80T·M塔吊 | 2 | 52 | 104 |
|  | QT40T·M塔吊 | 2 | 48 | 96 |
|  | JS750搅拌机 | 2 | 30 | 60 |
|  | J350 搅拌机 | 3 | 10 | 30 |
|  | 配料机 | 2 | 3 | 6 |
|  | 钢筋切断机 | 2 | 7 | 14 |
|  | 钢筋弯曲机 | 2 | 3 | 6 |
|  | 卷扬机 | 2 | 3 | 6 |
|  | 对焊机 | 2 | 100 | 200 |
|  | 木工加工机械 | 2套 | 7 | 14 |
|  | 电动油泵 | 1 | 3 | 3 |
|  | 灌浆泵 | 1 | 4 | 4 |
|  | 插入式振动器 | 8 | 1.1 | 8.8 |
|  | 平板振动器 | 2 | 1.1 | 2.2 |
|  | 小计： |  |  | 554 |
| 电焊机率 | 电焊机 | 6 | 10 | 60 |
|  | 小计: |  |  | 60 |