焊 接 球 钢 网 架 施 工 工 艺 流 程 图

高空散装法

搭设空中平台

管材、焊材检验

焊接球检验

下弦节点球定位

现场分段

（分块）预制

搭设预制平台

腹杆组装焊接

上弦节点球

定位

平面杆系

组对焊接

焊接检验

上弦平面杆系组装焊接

高空散装法

拆除空中平台

除锈防腐

验  收

现场组对

整体吊装

现场分段

（分块）预制

挠度测量

分段吊装

高空组对