桩位放样

平整场地

筑岛或打钢板桩

船只、拼装、锚碇

设立工作台、导向架

下沉、埋设护筒

制作护筒

必要时设置分水尖

钻机就位

制作钻头

制作钻架

钻进

设立钢筋骨架

清孔

测量淤泥厚度

设立必要的模板

设立导管

试拼装检验导管

灌注水下混凝土

输送混凝土

设立溜槽储料斗

或

或

设立钻架和其他设备

或

向钻孔注清水或泥浆

泥浆沉淀池

供水

泥浆池

掏渣卸土焊钻头

设立泥浆泵

泥浆备料

钻孔完成后必要时移走钻架

测量钻孔深度、斜度、直度

运输吊装钢筋骨架

制作钢筋骨架

必要时设吊装骨架和导管的设备

制作模板

设置隔水栓

制作导管

测量混凝土面高度

混凝土养生

拆除模板

拔除护筒等

需要拔除护筒，保护层厚度导向钢管时拔除之

预约搅拌站

混凝土备料

混凝土检验

设立清孔设备

制备混凝土

施工工艺流程图