第三章 施工平面布置图

- 施工平面布置图文字说明

- 施工布置原则

- 驻地建设：尽量减少临时租地，租用现有民房作为办公及

生活场地，必须临时租地的尽量利用空置、闲置且较为平坦地带，如第二施工段场地为废弃采石场。

- 施工便道：尽量利用公路征地范围内修筑施工便道，或利

用机耕路进行加宽、加高、加固进行改造。

- 电、水及通讯等其它临时设施：各施工段（租地）及施工

队均自备发电机发电、就地打井用水及采用对讲机、无线电话等解决通讯。

- 驻地建议

- A3标段项目经理部

租用民房，面积约800平方米。位于K10+200北侧，距离公路

约300米。

主要用于：驻地监理、业主代表（四楼）、工地实验室（首层）

及项目部办公（二楼）、及生活（三楼）。

- 第一施工段

生活及办公，租用民房，面积约200平方米。位于Zk6+100北

侧，距离公路约100米。

材料存放、加工及机械维修等：临时租地，面积约3500平方米。

该地空置，且较为平坦，位于YK6+000南边，距离公路约150米。

- 第二施工段

临时租地，面积约4000平方米，该地为废弃采石场，宽畅平坦，

位于K8+400西侧，距离公路约200米。

- 第三施工段

生活及办公：租用民房，面积约200平方米。位于K10+200北

侧，距离公路约80米。

另在其民房周围搭建工棚约1500平方米，用于材料存放、加工

及机械维修保养等。

- 施工便道（便涵）及便桥，见“施工平面布置图”

（二）施工平面布置图（图号SP—1～SP—11）